Информация по планированию и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества
по состоянию на 01.08.2026
	Показатели
	2025 год
	2026 год

	
	План
	Факт
	План
	Факт

	Количество работ и (или) услуг, выполнение которых запланировано/выполнено
	318
	318
	721
	278

	Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен
	109
	109
	105
	19

	Общая площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, тыс.кв.м.
	356,79
	356,79
	643,07
	[bookmark: _GoBack]95,37




