|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | **ПРИЛОЖЕНИЕ**  **к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства   и строительства Ульяновской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| **Краткосрочный план реализации в 2021-2023 годах региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **п/п**  **№** | **Адрес МКД** | | | **Вид работы** | | **Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.)** | | | | | | | | | | | **Плановый год завершения выполнения работы (услуги)** |
| **всего** | **Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных**  **в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | | **средства областного бюджета Ульяновской области** | | | **средства бюджетов муници-пальных образо-ваний** | | **средства собственников помещений в многоквартир-ном доме** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базарносызганский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 92 570,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 570,95 | 2021 | |
| 2 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт крыши | 3 141 637,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 637,91 | 2022 | |
| 3 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 47 061,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 061,74 | 2022 | |
| 4 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 53 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 915,07 | 2022 | |
| 5 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 300 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 296,80 | 2023 | |
| 6 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 226,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 226,35 | 2023 | |
|  | **Итого по Базарносызганскому муниципальному району** |  | **5 684 708,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 684 708,82** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **92 570,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92 570,95** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **3 242 614,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 242 614,72** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **2 349 523,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 349 523,15** |  | |
| **Барышский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 7 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 740,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 740,38 | 2022 | |
| 8 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 596,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 596,63 | 2022 | |
| 9 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 415 221,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 221,19 | 2023 | |
| 10 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 481 816,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 816,58 | 2023 | |
| 11 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,01 | 2023 | |
| 12 | г. Барыш, пер. Советский, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 3 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608,80 | 2023 | |
| 13 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 179 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 498,00 | 2022 | |
| 14 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт крыши | 5 879 724,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 724,05 | 2023 | |
| 15 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425,88 | 2023 | |
| 16 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 98 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 067,20 | 2022 | |
| 17 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт крыши | 5 012 960,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012 960,05 | 2023 | |
| 18 | г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773,42 | 2023 | |
| 19 | г. Барыш, пер. Лесной, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 126 962,00 | 0,00 | 0,00 |  | 126 962,00 | 2022 | |
| 20 | г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 221 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 089,00 | 2022 | |
| 21 | г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 | Ремонт крыши | 4 031 635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 635,33 | 2023 | |
| 22 | г. Барыш, ул. Пушкина, д. 29 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 034,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034,71 | 2023 | |
| 23 | г. Барыш, ул. Тростинского, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 646,00 | 2022 | |
| 24 | рп. Измайлово, ул. Калинина, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 237 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 287,60 | 2022 | |
| 25 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 228 794,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 794,28 | 2022 | |
| 26 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 28 | Ремонт крыши | 7 626 501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 501,88 | 2023 | |
| 27 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 5 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,15 | 2023 | |
| 28 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 214 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 522,00 | 2022 | |
| 29 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт крыши | 6 452 765,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 765,24 | 2023 | |
| 30 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 833,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833,12 | 2023 | |
| 31 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт крыши | 6 854 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854 566,00 | 2022 | |
| 32 | рп. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 146 687,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 687,71 | 2022 | |
|  | **Итого по Барышскому муниципальному району** |  | **38 299 684,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 299 684,21** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **8 370 456,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 370 456,80** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **29 929 227,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 929 227,41** |  | |
| **Вешкаймский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 33 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 818,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 818,40 | 2022 | |
| 34 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Ремонт крыши | 5 549 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 308,80 | 2023 | |
| 35 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 755,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 755,21 | 2023 | |
| 36 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 183,00 | 2021 | |
| 37 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 42 727,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 727,80 | 2021 | |
| 38 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 311 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 947,20 | 2022 | |
| 39 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт крыши | 1 928 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 653,00 | 2022 | |
| 40 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,24 | 2022 | |
| 41 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 19 388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,09 | 2022 | |
| 42 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 | |
| 43 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2022 | |
| 44 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 376 002,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 002,54 | 2023 | |
| 45 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 254 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 363,80 | 2023 | |
| 46 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 192,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,89 | 2023 | |
| 47 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,22 | 2023 | |
| 48 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 | |
| 49 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2022 | |
| 50 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 24 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899,88 | 2022 | |
| 51 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 470 195,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 195,46 | 2023 | |
| 52 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 387 477,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 477,05 | 2023 | |
| 53 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 725 255,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 255,26 | 2023 | |
| 54 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,65 | 2023 | |
| 55 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,37 | 2023 | |
| 56 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 027,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,79 | 2023 | |
| 57 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,54 | 2022 | |
| 58 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 7 917,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917,97 | 2022 | |
| 59 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 402,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402,83 | 2022 | |
| 60 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 120 009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 009,90 | 2023 | |
| 61 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 143 963,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 963,16 | 2023 | |
| 62 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 433 323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 323,73 | 2023 | |
| 63 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 335,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,54 | 2023 | |
| 64 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 402,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,51 | 2023 | |
| 65 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211,55 | 2023 | |
| 66 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 076,00 | 2021 | |
| 67 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 16 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 970,00 | 2021 | |
| 68 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 254 830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 830,80 | 2022 | |
| 69 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 147 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 583,20 | 2022 | |
| 70 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 954,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,34 | 2022 | |
| 71 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,70 | 2022 | |
| 72 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 94 753,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 753,05 | 2021 | |
| 73 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Ремонт фасада | 1 861 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 850,40 | 2022 | |
| 74 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 644,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 644,38 | 2022 | |
| 75 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 68 635,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 635,55 | 2021 | |
| 76 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Ремонт фасада | 1 227 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 284,40 | 2022 | |
| 77 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 26 132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 132,57 | 2022 | |
| 78 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 26 817,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 817,01 | 2022 | |
| 79 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 22 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 259,45 | 2022 | |
| 80 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,41 | 2022 | |
| 81 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 487 581,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 581,91 | 2023 | |
| 82 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 404 717,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 717,35 | 2023 | |
| 83 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 812 916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 916,62 | 2023 | |
| 84 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,26 | 2023 | |
| 85 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 131,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,57 | 2023 | |
| 86 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272,89 | 2023 | |
|  | **Итого по Вешкаймскому муниципальномурайону** |  | **16 616 101,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 616 101,92** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **246 345,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246 345,40** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **6 072 554,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 072 554,49** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **10 297 202,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 297 202,03** |  | |
| **город Димитровград** | | | | | | | | | |
| 87 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 120 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 395,00 | 2022 | |
| 88 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 11 | Ремонт крыши | 4 026 620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 620,40 | 2023 | |
| 89 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 86 169,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 169,68 | 2023 | |
| 90 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 81 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 813,00 | 2021 | |
| 91 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 650,00 | 2021 | |
| 92 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 058 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 172,80 | 2022 | |
| 93 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт крыши | 3 281 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 313,60 | 2021 | |
| 94 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 44 044,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 044,90 | 2022 | |
| 95 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 20 715,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 715,04 | 2021 | |
| 96 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 52 864,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 864,35 | 2022 | |
| 97 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 55 381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 381,70 | 2022 | |
| 98 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 47 829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 829,65 | 2022 | |
| 99 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 683 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 262,00 | 2023 | |
| 100 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 698 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 034,00 | 2023 | |
| 101 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 623 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 634,00 | 2023 | |
| 102 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 794,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,85 | 2023 | |
| 103 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,04 | 2023 | |
| 104 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 731,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,37 | 2023 | |
| 105 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 581 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 548,80 | 2022 | |
| 106 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 539 175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 175,60 | 2022 | |
| 107 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 243 893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 243 893,60 | 2022 | |
| 108 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 508,00 | 2022 | |
| 109 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 382,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 382,92 | 2022 | |
| 110 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 11 480,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 480,67 | 2022 | |
| 111 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 6 952,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,33 | 2022 | |
| 112 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 10А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 85 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 267,40 | 2022 | |
| 113 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 73 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 632,00 | 2021 | |
| 114 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 415 744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 744,80 | 2022 | |
| 115 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 438,45 | 2022 | |
| 116 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 | |
| 117 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 461 966,03 | 0,00 | 923 853,36 | 0,00 | 1 538 112,67 | 2022 | |
| 118 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 25 552,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 552,74 | 2022 | |
| 119 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 | |
| 120 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 461 966,03 | 0,00 | 923 853,36 | 0,00 | 1 538 112,67 | 2022 | |
| 121 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 25 816,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 816,18 | 2022 | |
| 122 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950,00 | 2022 | |
| 123 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 732 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 334,00 | 2022 | |
| 124 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561,94 | 2022 | |
| 125 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 580,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,88 | 2022 | |
| 126 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 085 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 696,40 | 2023 | |
| 127 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 23 233,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 233,90 | 2023 | |
| 128 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 | |
| 129 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 22 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 461 968,98 | 0,00 | 923 854,47 | 0,00 | 1 538 114,51 | 2022 | |
| 130 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 26 079,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 079,64 | 2022 | |
| 131 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 73 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 289,00 | 2021 | |
| 132 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 3 316 327,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 327,94 | 2021 | |
| 133 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 930,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 930,77 | 2021 | |
| 134 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | 2021 | |
| 135 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Ремонт крыши | 2 542 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 074,00 | 2023 | |
| 136 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 54 400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,38 | 2023 | |
| 137 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 | |
| 138 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 461 990,63 | 0,00 | 923 862,59 | 0,00 | 1 538 128,04 | 2022 | |
| 139 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 25 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 553,00 | 2022 | |
| 140 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 618,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 618,85 | 2021 | |
| 141 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Ремонт крыши | 2 485 862,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 862,40 | 2022 | |
| 142 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 632,10 | 2022 | |
| 143 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 138 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 145,35 | 2022 | |
| 144 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 461 978,82 | 0,00 | 923 858,16 | 0,00 | 1 538 120,66 | 2022 | |
| 145 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 25 816,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 816,31 | 2022 | |
| 146 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 103 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 977,50 | 2022 | |
| 147 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Ремонт крыши | 1 776 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 774,00 | 2023 | |
| 148 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 1 748,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,11 | 2023 | |
| 149 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 251 187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 187,75 | 2022 | |
| 150 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82 | Ремонт крыши | 4 120 850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 850,40 | 2022 | |
| 151 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 82 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 88 186,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 186,19 | 2022 | |
| 152 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 250,00 | 2021 | |
| 153 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Ремонт крыши | 2 601 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 426,00 | 2021 | |
| 154 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 422,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 422,89 | 2021 | |
| 155 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 34 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 610,40 | 2021 | |
| 156 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Ремонт крыши | 2 681 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 637,60 | 2021 | |
| 157 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 550,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,68 | 2021 | |
| 158 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 41 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 274,80 | 2021 | |
| 159 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Ремонт крыши | 2 020 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 142,57 | 2022 | |
| 160 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 43 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 014,90 | 2022 | |
| 161 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 164 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 175,00 | 2022 | |
| 162 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Ремонт крыши | 4 690 786,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 786,80 | 2023 | |
| 163 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 100 384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 384,76 | 2023 | |
| 164 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 400,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,81 | 2022 | |
| 165 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 6 019,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019,75 | 2022 | |
| 166 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 198,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198,88 | 2022 | |
| 167 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 38 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 307,50 | 2022 | |
| 168 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 57 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 960,00 | 2023 | |
| 169 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 143 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 790,00 | 2023 | |
| 170 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 894 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 810,00 | 2023 | |
| 171 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 176 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 490,00 | 2023 | |
| 172 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,44 | 2023 | |
| 173 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 138,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,47 | 2023 | |
| 174 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,73 | 2023 | |
| 175 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 001,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,23 | 2023 | |
| 176 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 309,00 | 2022 | |
| 177 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Ремонт крыши | 4 087 166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 166,40 | 2023 | |
| 178 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 935,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,94 | 2023 | |
| 179 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 230,00 | 2022 | |
| 180 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 85 | Ремонт крыши | 3 761 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 614,80 | 2023 | |
| 181 | г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 55 946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 946,45 | 2023 | |
| 182 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 084,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 084,75 | 2022 | |
| 183 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 34 | Ремонт крыши | 1 820 242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 242,22 | 2023 | |
| 184 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 2 003,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,17 | 2023 | |
| 185 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 62 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 386,50 | 2022 | |
| 186 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323,00 | 2022 | |
| 187 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 110 818,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 818,13 | 2022 | |
| 188 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 537 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 810,00 | 2023 | |
| 189 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Ремонт крыши | 5 917 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 603,20 | 2023 | |
| 190 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 11 509,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509,13 | 2023 | |
| 191 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 126 636,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 636,71 | 2023 | |
| 192 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 34 354,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 354,22 | 2021 | |
| 193 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Ремонт крыши | 4 402 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 832,40 | 2022 | |
| 194 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 93 749,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 749,51 | 2022 | |
| 195 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 187 825,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 825,52 | 2021 | |
| 196 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 49 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300,00 | 2021 | |
| 197 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 213 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 213 079,00 | 2021 | |
| 198 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 699 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 213,60 | 2021 | |
| 199 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 197 159,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 159,89 | 2021 | |
| 200 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 540,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 540,01 | 2021 | |
| 201 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 136 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 554,00 | 2021 | |
| 202 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 660 004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 004,40 | 2022 | |
| 203 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 33 524,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 524,09 | 2022 | |
| 204 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | 2021 | |
| 205 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Ремонт крыши | 2 505 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 489,60 | 2021 | |
| 206 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 363,73 | 2021 | |
| 207 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 337 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 106,00 | 2022 | |
| 208 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 147 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 757,50 | 2022 | |
| 209 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 834 527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834 527,20 | 2023 | |
| 210 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Ремонт крыши | 2 731 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 677,60 | 2023 | |
| 211 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 189 058,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 058,88 | 2023 | |
| 212 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 255а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 457,90 | 2023 | |
| 213 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 300 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 987,50 | 2022 | |
| 214 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 321 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 321 656,80 | 2023 | |
| 215 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 178 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 083,46 | 2023 | |
| 216 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 309,00 | 2022 | |
| 217 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | Ремонт крыши | 4 364 535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 535,60 | 2022 | |
| 218 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 259 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 93 401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 401,06 | 2022 | |
| 219 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | 2021 | |
| 220 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Ремонт крыши | 2 321 074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 074,80 | 2023 | |
| 221 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 671,00 | 2023 | |
| 222 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 773,00 | 2022 | |
| 223 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Ремонт крыши | 3 521 624,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 624,40 | 2023 | |
| 224 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 52 377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 377,05 | 2023 | |
| 225 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 845,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 845,43 | 2022 | |
| 226 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 16 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 636,40 | 2022 | |
| 227 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 13 790,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 790,70 | 2022 | |
| 228 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 54 220,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 220,09 | 2023 | |
| 229 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Ремонт крыши | 3 689 173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 173,20 | 2023 | |
| 230 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 282 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 78 948,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 948,31 | 2023 | |
| 231 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 286 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 773,00 | 2022 | |
| 232 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 286 | Ремонт крыши | 3 551 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 921,00 | 2023 | |
| 233 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 286 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489,21 | 2023 | |
| 234 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 922,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922,71 | 2022 | |
| 235 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 9 606,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606,27 | 2022 | |
| 236 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 275 263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 263,20 | 2022 | |
| 237 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 180 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 105,60 | 2022 | |
| 238 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 890,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890,63 | 2022 | |
| 239 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 3 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854,25 | 2022 | |
| 240 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 016,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 016,97 | 2021 | |
| 241 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Ремонт крыши | 2 780 287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 287,06 | 2021 | |
| 242 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 20 331,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 331,68 | 2021 | |
| 243 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 654,50 | 2022 | |
| 244 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Ремонт крыши | 4 372 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 539,60 | 2023 | |
| 245 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 032,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 032,71 | 2023 | |
| 246 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 31 308,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 308,75 | 2021 | |
| 247 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 617 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 261,60 | 2021 | |
| 248 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 34 609,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 609,40 | 2021 | |
| 249 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 307 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 340,00 | 2022 | |
| 250 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 307 | Ремонт крыши | 2 161 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 466,00 | 2023 | |
| 251 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 307 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 2 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228,42 | 2023 | |
| 252 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 10 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 603,17 | 2021 | |
| 253 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 742 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 362,00 | 2023 | |
| 254 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 886,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 886,55 | 2023 | |
| 255 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 700,00 | 2021 | |
| 256 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Ремонт крыши | 3 447 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 836,40 | 2021 | |
| 257 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 21 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 766,30 | 2021 | |
| 258 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 220 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 651,20 | 2022 | |
| 259 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 141 847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 847,20 | 2022 | |
| 260 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 350 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 275,20 | 2023 | |
| 261 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Ремонт крыши | 2 733 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 498,00 | 2023 | |
| 262 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 200 095,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 095,89 | 2023 | |
| 263 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 496,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 496,86 | 2023 | |
| 264 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10 | Разработка проектной документации на установку коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 44 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 874,50 | 2022 | |
| 265 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10 | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 700 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 144,80 | 2023 | |
| 266 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10 | Строительный контроль при установке коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 674,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,24 | 2023 | |
| 267 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 60 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 197,50 | 2022 | |
| 268 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 65 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 670,00 | 2022 | |
| 269 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 46 516,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 516,25 | 2022 | |
| 270 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 116 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 196,80 | 2023 | |
| 271 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 468 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 793,60 | 2023 | |
| 272 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 354 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 310,40 | 2023 | |
| 273 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 23 886,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 886,61 | 2023 | |
| 274 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 52 832,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 832,18 | 2023 | |
| 275 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 28 982,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982,24 | 2023 | |
| 276 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 41 225,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 225,06 | 2021 | |
| 277 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 92 977,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 977,43 | 2021 | |
| 278 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт крыши | 2 464 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 580,40 | 2021 | |
| 279 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт фасада | 5 689 372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 372,80 | 2022 | |
| 280 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 36 734,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 734,82 | 2021 | |
| 281 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 121 752,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 752,57 | 2022 | |
| 282 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 131 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 340,00 | 2022 | |
| 283 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт крыши | 2 746 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 182,00 | 2023 | |
| 284 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 768,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 768,29 | 2023 | |
| 285 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 216 792,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 792,63 | 2022 | |
| 286 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Ремонт крыши | 3 961 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961 491,60 | 2023 | |
| 287 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814,92 | 2023 | |
| 288 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 42 387,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 387,95 | 2022 | |
| 289 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 52 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 536,00 | 2022 | |
| 290 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 44 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 655,60 | 2022 | |
| 291 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 774 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 562,80 | 2023 | |
| 292 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 379 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 426,00 | 2023 | |
| 293 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 918 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 337,20 | 2023 | |
| 294 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,01 | 2023 | |
| 295 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 35 389,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 389,15 | 2023 | |
| 296 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 13 658,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 658,37 | 2023 | |
| 297 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | 2021 | |
| 298 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт крыши | 2 278 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 638,00 | 2021 | |
| 299 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 896,26 | 2021 | |
| 300 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 59 547,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 547,32 | 2021 | |
| 301 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт крыши | 3 542 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 287,00 | 2022 | |
| 302 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 474,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 474,68 | 2022 | |
| 303 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 172 383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 383,75 | 2022 | |
| 304 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 32 | Ремонт крыши | 3 961 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961 491,60 | 2023 | |
| 305 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 84 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 775,92 | 2023 | |
| 306 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323,00 | 2022 | |
| 307 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 481 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 580,00 | 2022 | |
| 308 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 780 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 918,80 | 2023 | |
| 309 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 38 111,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 111,66 | 2023 | |
| 310 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 289 252,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 252,27 | 2022 | |
| 311 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 760,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 760,25 | 2022 | |
| 312 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 20 795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 795,50 | 2022 | |
| 313 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 91 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 938,00 | 2022 | |
| 314 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 147 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 757,50 | 2022 | |
| 315 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 206 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 154,00 | 2023 | |
| 316 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 578 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 155,60 | 2023 | |
| 317 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 297 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 582,00 | 2023 | |
| 318 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Ремонт крыши | 3 472 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 158,00 | 2023 | |
| 319 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411,70 | 2023 | |
| 320 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 6 368,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368,25 | 2023 | |
| 321 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 55 172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 172,53 | 2023 | |
| 322 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 51 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 304,18 | 2023 | |
| 323 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 103 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 977,50 | 2022 | |
| 324 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Ремонт крыши | 2 709 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 901,00 | 2023 | |
| 325 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 57 992,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 992,12 | 2023 | |
| 326 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114,25 | 2022 | |
| 327 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 770 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 282,40 | 2023 | |
| 328 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 456,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 456,35 | 2023 | |
| 329 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 27 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 247,75 | 2021 | |
| 330 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 1 779 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 666,00 | 2022 | |
| 331 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 37 894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 894,43 | 2022 | |
| 332 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 54 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 204 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 644,14 | 2022 | |
| 333 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 54 | Ремонт крыши | 6 334 065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 065,60 | 2023 | |
| 334 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 54 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 135 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 549,00 | 2023 | |
| 335 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 56 640,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 640,38 | 2022 | |
| 336 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 84 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 276,50 | 2022 | |
| 337 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 46 789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 789,88 | 2022 | |
| 338 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 309,00 | 2022 | |
| 339 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 726 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 429,60 | 2023 | |
| 340 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 723 239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 239,60 | 2023 | |
| 341 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 054 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 935,60 | 2023 | |
| 342 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Ремонт крыши | 2 568 958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 958,13 | 2023 | |
| 343 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 804,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804,13 | 2023 | |
| 344 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 25 629,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 629,68 | 2023 | |
| 345 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 690,00 | 2023 | |
| 346 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 66 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 2 701,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701,42 | 2023 | |
| 347 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 34 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 610,40 | 2021 | |
| 348 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Ремонт крыши | 2 986 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 927,00 | 2023 | |
| 349 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 63 920,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 920,24 | 2023 | |
| 350 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323,00 | 2022 | |
| 351 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 140 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 096,00 | 2022 | |
| 352 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 493 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 441,20 | 2023 | |
| 353 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Ремонт крыши | 3 576 256,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 256,80 | 2023 | |
| 354 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,18 | 2023 | |
| 355 | г. Димитровград, ул. Потаповой, д. 131 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 37 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 519,30 | 2023 | |
| 356 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 41 218,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 218,87 | 2022 | |
| 357 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 732 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 170,40 | 2022 | |
| 358 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 745,84 | 2022 | |
| 359 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 228,50 | 2022 | |
| 360 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 772 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 188,00 | 2023 | |
| 361 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 524,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 524,82 | 2023 | |
| 362 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 218 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 900,00 | 2022 | |
| 363 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт крыши | 5 948 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 095,20 | 2022 | |
| 364 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 127 289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 289,23 | 2022 | |
| 365 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 240 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 790,00 | 2022 | |
| 366 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт крыши | 5 575 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 538,40 | 2022 | |
| 367 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 119 316,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 316,52 | 2022 | |
| 368 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 2 | Ремонт крыши | 6 912 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 438,00 | 2023 | |
| 369 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 147 926,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 926,17 | 2023 | |
| 370 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 206,00 | 2022 | |
| 371 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Ремонт крыши | 2 750 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 485,20 | 2023 | |
| 372 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 28 252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 252,96 | 2023 | |
| 373 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | 2021 | |
| 374 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Ремонт крыши | 2 749 383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 383,60 | 2022 | |
| 375 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 452,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 452,62 | 2022 | |
| 376 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 76 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 615,00 | 2022 | |
| 377 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 908 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 736,80 | 2023 | |
| 378 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 876,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,15 | 2023 | |
| 379 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 432,00 | 2021 | |
| 380 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Ремонт крыши | 2 773 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 746,00 | 2022 | |
| 381 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 59 061,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 061,37 | 2022 | |
| 382 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 28 690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 690,20 | 2021 | |
| 383 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Ремонт крыши | 2 755 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 130,40 | 2022 | |
| 384 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 43 925,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 925,04 | 2022 | |
|  | **Итого по городу Димитровграду** |  | **276 526 337,72** | **0,00** | **4 619 281,94** | **0,00** | **271 907 055,78** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **41 845 803,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 845 803,11** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **83 296 383,00** | **0,00** | **4 619 281,94** | **0,00** | **78 677 101,06** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **151 384 151,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151 384 151,61** |  | |
| **город Новоульяновск** | | | | | | | | | |
| 385 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 43 | Ремонт крыши | 2 183 834,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 834,35 | 2021 | |
| 386 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 43 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 48 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,17 | 2021 | |
| 387 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 234 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 270,00 | 2021 | |
| 388 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 732 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 145,60 | 2022 | |
| 389 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 58 236,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 236,77 | 2022 | |
| 390 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 382,80 | 2022 | |
| 391 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 230 060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 060,61 | 2021 | |
| 392 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 302 454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 454,72 | 2023 | |
| 393 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт крыши | 3 677 388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 388,42 | 2022 | |
| 394 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 27 872,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 872,53 | 2023 | |
| 395 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 57 446,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 446,71 | 2022 | |
| 396 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 35 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 148,60 | 2021 | |
| 397 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт крыши | 1 930 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 698,00 | 2022 | |
| 398 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 19 625,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 625,54 | 2022 | |
| 399 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 218 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 694,00 | 2021 | |
| 400 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 619 113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 113,45 | 2022 | |
| 401 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 50 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 839,51 | 2022 | |
|  | **Итого по городу Новоульяновску** |  | **21 437 311,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 437 311,78** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **2 950 107,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 950 107,73** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **17 156 876,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 156 876,80** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **1 330 327,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 330 327,25** |  | |
| **город Ульяновск** | | | | | | | | | |
| 402 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 120 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 585,00 | 2021 | |
| 403 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 165 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 673,00 | 2021 | |
| 404 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 396 765,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 765,20 | 2022 | |
| 405 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 31 520,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 520,41 | 2022 | |
| 406 | г. Ульяновск, Средний Венец, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 79 042,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 042,80 | 2022 | |
| 407 | г. Ульяновск, Средний Венец, д. 9 | Ремонт крыши | 2 449 166,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 166,23 | 2023 | |
| 408 | г. Ульяновск, Средний Венец, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 9 696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 696,25 | 2023 | |
| 409 | г. Ульяновск, Симбирская, д. 51 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 387 715,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 715,68 | 2022 | |
| 410 | г. Ульяновск, Симбирская, д. 51 | Ремонт крыши | 7 959 053,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959 053,56 | 2023 | |
| 411 | г. Ульяновск, Нариманова, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 161 947,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 947,89 | 2023 | |
| 412 | г. Ульяновск, Нариманова, д. 53 | Ремонт крыши | 4 282 377,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 377,71 | 2023 | |
| 413 | г. Ульяновск, Нариманова, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 91 642,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 642,88 | 2023 | |
| 414 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 114 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 854,50 | 2023 | |
| 415 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Ремонт крыши | 4 858 274,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 274,95 | 2023 | |
| 416 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 99 638,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 638,33 | 2023 | |
| 417 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 194 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 040,00 | 2023 | |
| 418 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Ремонт фасада | 7 797 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 797 790,00 | 2023 | |
| 419 | г. Ульяновск, Бебеля, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 142 889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 889,50 | 2023 | |
| 420 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,27 | 2022 | |
| 421 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 422 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 030 690,00 | 0,00 | 1 137 267,17 | 0,00 | 1 893 422,83 | 2022 | |
| 423 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 978 274,00 | 0,00 | 1 117 598,06 | 0,00 | 1 860 675,94 | 2022 | |
| 424 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 078,40 | 2022 | |
| 425 | г. Ульяновск, б-р. Львовский, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 20 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 713,90 | 2022 | |
| 426 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 153 777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 777,25 | 2022 | |
| 427 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 571 833,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 833,94 | 2021 | |
| 428 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 920 109,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 109,62 | 2021 | |
| 429 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 370 030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 030,60 | 2021 | |
| 430 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 316 883,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 883,34 | 2021 | |
| 431 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 344,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344,24 | 2021 | |
| 432 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813,33 | 2021 | |
| 433 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 29 781,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 781,16 | 2021 | |
| 434 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461,00 | 2021 | |
| 435 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 27 880,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 880,14 | 2021 | |
| 436 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Ремонт крыши | 1 003 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 218,00 | 2021 | |
| 437 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 248,28 | 2021 | |
| 438 | г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Первомайская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 82 737,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 737,89 | 2022 | |
| 439 | г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт крыши | 3 970 835,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 835,05 | 2023 | |
| 440 | г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Первомайская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 85 402,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 402,88 | 2023 | |
| 441 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 160 759,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 759,11 | 2021 | |
| 442 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Ремонт крыши | 3 054 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 340,80 | 2022 | |
| 443 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 577,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 577,81 | 2022 | |
| 444 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 55 181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 181,60 | 2021 | |
| 445 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт крыши | 2 398 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 981,20 | 2021 | |
| 446 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 35 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 940,10 | 2021 | |
| 447 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 195,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 195,96 | 2021 | |
| 448 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Ремонт крыши | 3 008 512,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 512,80 | 2022 | |
| 449 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 45 067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 067,52 | 2022 | |
| 450 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 004,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 004,58 | 2022 | |
| 451 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451,30 | 2022 | |
| 452 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989,60 | 2022 | |
| 453 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 72 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 499,68 | 2021 | |
| 454 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 120 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 128,40 | 2023 | |
| 455 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 325 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 560,00 | 2023 | |
| 456 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 780 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 458,31 | 2023 | |
| 457 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт крыши | 1 724 685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 685,24 | 2022 | |
| 458 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 23 990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 990,37 | 2022 | |
| 459 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 27 143,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 143,45 | 2021 | |
| 460 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Ремонт крыши | 1 797 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 135,00 | 2021 | |
| 461 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 18 162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 162,29 | 2021 | |
| 462 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 108 749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 749,52 | 2021 | |
| 463 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт крыши | 3 485 457,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 457,60 | 2022 | |
| 464 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 74 588,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 588,79 | 2022 | |
| 465 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 108 749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 749,52 | 2021 | |
| 466 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 467 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 143,20 | 2022 | |
| 467 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 196,86 | 2022 | |
| 468 | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 106 505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 505,80 | 2022 | |
| 469 | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Ремонт крыши | 2 124 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 145,20 | 2022 | |
| 470 | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 45 456,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 456,71 | 2022 | |
| 471 | г. Ульяновск, пер. Тимирязева 3-й, д. 7 | Ремонт крыши | 4 557 109,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 109,13 | 2021 | |
| 472 | г. Ульяновск, пер. Тимирязева 3-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 71 652,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 652,78 | 2021 | |
| 473 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 151 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 592,00 | 2021 | |
| 474 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 85 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 283,00 | 2021 | |
| 475 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 368 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 018,00 | 2021 | |
| 476 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 60 190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 190,24 | 2022 | |
| 477 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 163 412,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 412,43 | 2022 | |
| 478 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 505 095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505 095,45 | 2023 | |
| 479 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт фасада | 18 289 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 289 228,80 | 2023 | |
| 480 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 315,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 315,16 | 2023 | |
| 481 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 268 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 023,47 | 2023 | |
| 482 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 75 082,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 082,70 | 2022 | |
| 483 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 117 377,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 377,96 | 2022 | |
| 484 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 545 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545 228,80 | 2023 | |
| 485 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 134 162,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 162,72 | 2023 | |
| 486 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30 403,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 403,11 | 2023 | |
| 487 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 937,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937,22 | 2023 | |
| 488 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 87 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 622,00 | 2021 | |
| 489 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 235 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 197,30 | 2021 | |
| 490 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Ремонт крыши | 3 924 076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 076,22 | 2022 | |
| 491 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 54 583,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 583,90 | 2022 | |
| 492 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 439 754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 754,78 | 2022 | |
| 493 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Ремонт фасада | 9 367 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 367 509,60 | 2023 | |
| 494 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 200 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 464,71 | 2023 | |
| 495 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 143 653,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 653,13 | 2022 | |
| 496 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 156 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 478,48 | 2021 | |
| 497 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 965 182,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 965 182,39 | 2023 | |
| 498 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт крыши | 4 965 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 775,20 | 2022 | |
| 499 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 213 254,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 254,91 | 2023 | |
| 500 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 106 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 267,59 | 2022 | |
| 501 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 118 709,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 709,82 | 2021 | |
| 502 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Ремонт фасада | 2 596 947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 947,60 | 2022 | |
| 503 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 30 173,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 173,66 | 2022 | |
| 504 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 993 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 744,00 | 2022 | |
| 505 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20 497,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 497,18 | 2022 | |
| 506 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 110 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 507 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 110 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 508 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 110 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 677,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 677,22 | 2022 | |
| 509 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 187 731,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 731,38 | 2021 | |
| 510 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Ремонт крыши | 4 507 708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 708,20 | 2022 | |
| 511 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 503,76 | 2022 | |
| 512 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 207 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 570,00 | 2022 | |
| 513 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 305 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 761,50 | 2022 | |
| 514 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Ремонт крыши | 6 575 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 575 835,60 | 2023 | |
| 515 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 57 | Ремонт фасада | 7 188 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 188 672,00 | 2023 | |
| 516 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 029,95 | 2021 | |
| 517 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Ремонт крыши | 2 799 577,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 577,77 | 2022 | |
| 518 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 38 942,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 942,13 | 2022 | |
| 519 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 828 193,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 193,29 | 2021 | |
| 520 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 555 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 864,66 | 2021 | |
| 521 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 723,30 | 2021 | |
| 522 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 11 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 895,50 | 2021 | |
| 523 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 182,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 182,57 | 2021 | |
| 524 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Ремонт крыши | 2 741 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 862,00 | 2022 | |
| 525 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 382,47 | 2022 | |
| 526 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 303 081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 081,84 | 2022 | |
| 527 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 268,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 268,39 | 2022 | |
| 528 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 243 218,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 218,13 | 2022 | |
| 529 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 036 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036 407,20 | 2022 | |
| 530 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 666 088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 088,74 | 2023 | |
| 531 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Ремонт крыши | 7 206 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 206 116,80 | 2023 | |
| 532 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 107 779,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 779,11 | 2022 | |
| 533 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 949,01 | 2023 | |
| 534 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 5 618,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618,04 | 2023 | |
| 535 | г. Ульяновск, проезд Менделеева, д. 1 | Ремонт крыши | 2 121 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 163,80 | 2021 | |
| 536 | г. Ульяновск, проезд Менделеева, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 13 303,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 303,88 | 2021 | |
| 537 | г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 795 274,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 274,02 | 2023 | |
| 538 | г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 123 398,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 398,77 | 2023 | |
| 539 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 186 420,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 420,85 | 2021 | |
| 540 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Ремонт крыши | 4 320 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 252,00 | 2022 | |
| 541 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 91 991,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 991,12 | 2022 | |
| 542 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 71 258,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 258,45 | 2021 | |
| 543 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Ремонт крыши | 1 466 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 451,70 | 2022 | |
| 544 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 112,47 | 2022 | |
| 545 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 71 258,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 258,45 | 2021 | |
| 546 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Ремонт крыши | 1 316 936,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 936,63 | 2022 | |
| 547 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 112,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 112,47 | 2022 | |
| 548 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 407,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 407,15 | 2021 | |
| 549 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Ремонт крыши | 1 268 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 289,60 | 2022 | |
| 550 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 641,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,91 | 2022 | |
| 551 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 407,20 | 2021 | |
| 552 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Ремонт крыши | 1 260 966,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 966,68 | 2022 | |
| 553 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 540,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 540,05 | 2022 | |
| 554 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 407,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 407,15 | 2021 | |
| 555 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Ремонт крыши | 1 260 997,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 997,73 | 2022 | |
| 556 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 540,48 | 2022 | |
| 557 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 460,00 | 2021 | |
| 558 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 407,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 407,15 | 2021 | |
| 559 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 99 794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 794,40 | 2022 | |
| 560 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт крыши | 1 244 694,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 694,85 | 2022 | |
| 561 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 014,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014,41 | 2022 | |
| 562 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 313,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 313,71 | 2022 | |
| 563 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 18 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 899,00 | 2021 | |
| 564 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 50 472,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 472,87 | 2021 | |
| 565 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 691 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 117,60 | 2022 | |
| 566 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025,21 | 2022 | |
| 567 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 71 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 142,50 | 2022 | |
| 568 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 13 517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 517,08 | 2022 | |
| 569 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 51 778,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 778,98 | 2021 | |
| 570 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 49 980,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 980,27 | 2021 | |
| 571 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 2023 | |
| 572 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 966 594,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 594,40 | 2021 | |
| 573 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 3 104 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 730,00 | 2022 | |
| 574 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285,80 | 2023 | |
| 575 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 723,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 723,95 | 2021 | |
| 576 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 41 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 266,00 | 2022 | |
| 577 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 42 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 427,00 | 2021 | |
| 578 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 45 104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 104,38 | 2021 | |
| 579 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 486 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 882,00 | 2022 | |
| 580 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2 816 055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 055,60 | 2022 | |
| 581 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 10 419,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419,27 | 2022 | |
| 582 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 60 263,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 263,59 | 2022 | |
| 583 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 37 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 948,00 | 2021 | |
| 584 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 690 967,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 967,16 | 2022 | |
| 585 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 786,70 | 2022 | |
| 586 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 37 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 948,00 | 2021 | |
| 587 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 932 519,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 519,97 | 2022 | |
| 588 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 955,93 | 2022 | |
| 589 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 638,00 | 2022 | |
| 590 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 415,00 | 2021 | |
| 591 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 52 801,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 801,79 | 2021 | |
| 592 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 45 889,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 889,37 | 2021 | |
| 593 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 594 457,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 457,63 | 2023 | |
| 594 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 969 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 214,80 | 2022 | |
| 595 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт крыши | 2 201 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 834,40 | 2022 | |
| 596 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт фасада | 2 487 526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 526,80 | 2022 | |
| 597 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 657,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 657,78 | 2023 | |
| 598 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 20 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 741,20 | 2022 | |
| 599 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 34 390,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 390,03 | 2022 | |
| 600 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 29 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 887,90 | 2022 | |
| 601 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 501 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 436,00 | 2022 | |
| 602 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 55 922,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 922,10 | 2022 | |
| 603 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 384 203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 203,33 | 2022 | |
| 604 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2 | Ремонт фасада | 8 203 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 675,20 | 2023 | |
| 605 | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 8 324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 324,13 | 2023 | |
| 606 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 198 493,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 493,08 | 2021 | |
| 607 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 76 293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 293,48 | 2021 | |
| 608 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 797 124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 124,25 | 2021 | |
| 609 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт фасада | 4 968 375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 375,60 | 2021 | |
| 610 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055,77 | 2021 | |
| 611 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 32 428,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 428,41 | 2021 | |
| 612 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 26 222,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 222,29 | 2021 | |
| 613 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Ремонт крыши | 1 609 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 339,20 | 2021 | |
| 614 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 078,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 078,48 | 2021 | |
| 615 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,96 | 2021 | |
| 616 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Ремонт фасада | 3 150 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 613,20 | 2022 | |
| 617 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 32 025,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 025,98 | 2022 | |
| 618 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Ремонт крыши | 2 147 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 808,00 | 2021 | |
| 619 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 14 022,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 022,69 | 2021 | |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 60 325,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 325,32 | 2021 | |
| 621 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 210 074,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 074,32 | 2021 | |
| 622 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт крыши | 2 628 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 793,00 | 2022 | |
| 623 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт фасада | 3 111 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 962,40 | 2022 | |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 55 974,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 974,89 | 2022 | |
| 625 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 66 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 263,02 | 2022 | |
| 626 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 627 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 090,80 | 0,00 | 1 137 417,57 | 0,00 | 1 893 673,23 | 2022 | |
| 628 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 081,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 081,24 | 2022 | |
| 629 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 631 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 634 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 635 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 976,40 | 0,00 | 1 137 749,89 | 0,00 | 1 894 226,51 | 2022 | |
| 636 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 637 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 638 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 639 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 976,40 | 0,00 | 1 137 749,89 | 0,00 | 1 894 226,51 | 2022 | |
| 640 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 572,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572,23 | 2022 | |
| 642 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 572,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572,22 | 2022 | |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 572,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572,22 | 2022 | |
| 644 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 572,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572,22 | 2022 | |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 572,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572,23 | 2022 | |
| 646 | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 15 572,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 572,22 | 2022 | |
| 647 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Ремонт крыши | 2 077 757,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 757,94 | 2021 | |
| 648 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 31 046,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046,56 | 2021 | |
| 649 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900,00 | 2021 | |
| 650 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Ремонт крыши | 2 186 107,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 107,73 | 2021 | |
| 651 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 12 328,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 328,19 | 2021 | |
| 652 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 653 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 654 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 658 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 660 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 976,40 | 0,00 | 1 137 749,89 | 0,00 | 1 894 226,51 | 2022 | |
| 661 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 662 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 976,40 | 0,00 | 1 137 749,89 | 0,00 | 1 894 226,51 | 2022 | |
| 663 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 664 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 665 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 667 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 669 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 670 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 671 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 672 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 673 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 229 901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 901,91 | 2022 | |
| 674 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 568 272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 272,66 | 2022 | |
| 675 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 231 325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 325,46 | 2022 | |
| 676 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9 919 220,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 919 220,11 | 2023 | |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 23 202 158,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 202 158,69 | 2023 | |
| 678 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 61 558,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 558,68 | 2023 | |
| 679 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 143 992,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 992,61 | 2023 | |
| 680 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 669 307,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 307,28 | 2022 | |
| 681 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 640 917,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 917,20 | 2021 | |
| 682 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5 691 995,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 995,34 | 2021 | |
| 683 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 375 842,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 842,46 | 2021 | |
| 684 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 836 011,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 011,95 | 2021 | |
| 685 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 77 526,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 526,05 | 2021 | |
| 686 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 121 199,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 199,66 | 2021 | |
| 687 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 71 881,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 881,81 | 2021 | |
| 688 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 145 559,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 559,20 | 2021 | |
| 689 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 161 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 160,00 | 2021 | |
| 690 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 202 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 646,00 | 2021 | |
| 691 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 141 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 651,00 | 2021 | |
| 692 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 541 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 387,00 | 2021 | |
| 693 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 163 058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 058,61 | 2022 | |
| 694 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 198 651,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 651,75 | 2022 | |
| 695 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 020 017,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 017,20 | 2022 | |
| 696 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 922 724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 724,40 | 2022 | |
| 697 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14 139 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 139 369,60 | 2022 | |
| 698 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 981 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 407,60 | 2022 | |
| 699 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 191 357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 357,41 | 2023 | |
| 700 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт крыши | 3 845 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 980,80 | 2023 | |
| 701 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 650,50 | 2022 | |
| 702 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 28 122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 122,02 | 2022 | |
| 703 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 204,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 204,71 | 2022 | |
| 704 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 101 365,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 365,14 | 2022 | |
| 705 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 53 863,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 863,27 | 2023 | |
| 706 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 88 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 178,88 | 2023 | |
| 707 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 708 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 709 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 710 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 711 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 712 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 713 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 714 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 715 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 716 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 717 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 718 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 52 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 719 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 95 930,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 930,45 | 2021 | |
| 720 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Ремонт фасада | 6 919 640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 640,40 | 2022 | |
| 721 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 48 477,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 477,91 | 2022 | |
| 722 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт крыши | 1 557 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 510,00 | 2021 | |
| 723 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2021 | |
| 724 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт крыши | 3 647 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 961,60 | 2021 | |
| 725 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2021 | |
| 726 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 61 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 847,00 | 2021 | |
| 727 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 147 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 057,26 | 2021 | |
| 728 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 592 754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 754,80 | 2022 | |
| 729 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт фасада | 2 929 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 363,20 | 2022 | |
| 730 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9 709,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,87 | 2022 | |
| 731 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 37 379,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 379,01 | 2022 | |
| 732 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 160 046,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 046,73 | 2022 | |
| 733 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 182 851,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 182 851,81 | 2023 | |
| 734 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 175 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 992,99 | 2023 | |
| 735 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 112 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 903,00 | 2021 | |
| 736 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 158 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 921,40 | 2022 | |
| 737 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Ремонт фасада | 13 141 296,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141 296,53 | 2023 | |
| 738 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 282 636,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 636,93 | 2023 | |
| 739 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 123 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 578,20 | 2021 | |
| 740 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 285 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 984,00 | 2022 | |
| 741 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 3 978,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978,04 | 2022 | |
| 742 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 573 904,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 904,36 | 2022 | |
| 743 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 333 768,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 768,67 | 2022 | |
| 744 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 340 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 526,00 | 2021 | |
| 745 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 27 869 114,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 869 114,61 | 2023 | |
| 746 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 24 096 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 096 594,00 | 2022 | |
| 747 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12 124 168,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 124 168,34 | 2023 | |
| 748 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 209 788,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 788,61 | 2023 | |
| 749 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 91 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 266,35 | 2023 | |
| 750 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 170 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 170,00 | 2022 | |
| 751 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 752 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 753 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 22 056,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 056,98 | 2022 | |
| 754 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 | Ремонт крыши | 4 622 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 622 196,00 | 2021 | |
| 755 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 23 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 862,80 | 2021 | |
| 756 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 016 025,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 025,82 | 2021 | |
| 757 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 128 099,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 099,24 | 2021 | |
| 758 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 759 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 760 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 320,00 | 0,00 | 1 137 503,58 | 0,00 | 1 893 816,42 | 2022 | |
| 761 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 458,00 | 0,00 | 1 137 555,36 | 0,00 | 1 893 902,64 | 2022 | |
| 762 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 24 650,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 650,69 | 2022 | |
| 763 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 28/8 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 24 651,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 651,82 | 2022 | |
| 764 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Ремонт крыши | 2 563 544,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 544,27 | 2021 | |
| 765 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 15 437,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 437,89 | 2021 | |
| 766 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 283 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 765,00 | 2021 | |
| 767 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 963,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 963,06 | 2021 | |
| 768 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 266 742,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 742,78 | 2022 | |
| 769 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 376 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 571,20 | 2022 | |
| 770 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт крыши | 4 938 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 856,00 | 2021 | |
| 771 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт фасада | 3 799 915,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 915,75 | 2023 | |
| 772 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 38 544,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 544,64 | 2022 | |
| 773 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 65 106,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 106,27 | 2021 | |
| 774 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 334 643,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 643,38 | 2022 | |
| 775 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 2021 | |
| 776 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 51 154,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 154,32 | 2021 | |
| 777 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 465 231,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465 231,78 | 2023 | |
| 778 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 629 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 024,00 | 2022 | |
| 779 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт фасада | 1 865 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 130,00 | 2022 | |
| 780 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 182 066,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 066,29 | 2023 | |
| 781 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 678,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,48 | 2022 | |
| 782 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 25 943,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 943,96 | 2022 | |
| 783 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 286 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 977,90 | 2021 | |
| 784 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Ремонт крыши | 6 038 610,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 610,82 | 2022 | |
| 785 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 129 226,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 226,27 | 2022 | |
| 786 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 787 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 788 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 789 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 790 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 791 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 792 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 793 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 794 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 795 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 796 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 797 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 798 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 799 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 800 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 801 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 802 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 803 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 488,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488,43 | 2022 | |
| 804 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 805 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 806 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 962,00 | 0,00 | 1 137 744,49 | 0,00 | 1 894 217,51 | 2022 | |
| 807 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 273,20 | 0,00 | 1 137 486,02 | 0,00 | 1 893 787,18 | 2022 | |
| 808 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 18 491,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 491,94 | 2022 | |
| 809 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 18 487,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 487,74 | 2022 | |
| 810 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 811 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 812 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 813 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 814 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 14 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 274,54 | 2022 | |
| 815 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 14 274,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 274,54 | 2022 | |
| 816 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 817 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 818 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 819 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 820 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 821 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 822 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 007 032,00 | 0,00 | 1 128 389,50 | 0,00 | 1 878 642,50 | 2022 | |
| 823 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 009 405,60 | 0,00 | 1 129 280,20 | 0,00 | 1 880 125,40 | 2022 | |
| 824 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 009 975,60 | 0,00 | 1 129 494,09 | 0,00 | 1 880 481,51 | 2022 | |
| 825 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 009 405,60 | 0,00 | 1 129 280,20 | 0,00 | 1 880 125,40 | 2022 | |
| 826 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 007 032,00 | 0,00 | 1 128 389,50 | 0,00 | 1 878 642,50 | 2022 | |
| 827 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 002 283,60 | 0,00 | 1 126 607,66 | 0,00 | 1 875 675,94 | 2022 | |
| 828 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,30 | 2022 | |
| 829 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 118,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118,12 | 2022 | |
| 830 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119,28 | 2022 | |
| 831 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 118,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118,12 | 2022 | |
| 832 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,30 | 2022 | |
| 833 | г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 103,64 | 2022 | |
| 834 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 158 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 428,88 | 2022 | |
| 835 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 60 542,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 542,27 | 2022 | |
| 836 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 27 429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 429,80 | 2021 | |
| 837 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 1 383 626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 626,06 | 2021 | |
| 838 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 865,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 865,14 | 2021 | |
| 839 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 568 670,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 670,69 | 2021 | |
| 840 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 076,00 | 2021 | |
| 841 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 27 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 389,00 | 2021 | |
| 842 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 20 027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 027,66 | 2021 | |
| 843 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 476,00 | 2021 | |
| 844 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 515,00 | 2021 | |
| 845 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 102 980,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 980,54 | 2021 | |
| 846 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 374 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 491,20 | 2022 | |
| 847 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 176 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 109,60 | 2022 | |
| 848 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 565 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 787,20 | 2022 | |
| 849 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 239 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 791,20 | 2022 | |
| 850 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт фасада | 1 890 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 996,00 | 2022 | |
| 851 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806,70 | 2022 | |
| 852 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 1 790,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790,15 | 2022 | |
| 853 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,48 | 2022 | |
| 854 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 26 081,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 081,23 | 2022 | |
| 855 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 19 221,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 221,97 | 2022 | |
| 856 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 857 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 858 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 281,60 | 0,00 | 1 137 489,17 | 0,00 | 1 893 792,43 | 2022 | |
| 859 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 458,00 | 0,00 | 1 137 555,36 | 0,00 | 1 893 902,64 | 2022 | |
| 860 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 20 109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 109,52 | 2022 | |
| 861 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 20 110,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 110,69 | 2022 | |
| 862 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 863 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 864 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 865 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 866 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 164,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,01 | 2022 | |
| 867 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 164,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,01 | 2022 | |
| 868 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 869 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 870 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 871 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 872 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 873 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 874 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 904,40 | 0,00 | 1 137 722,88 | 0,00 | 1 894 181,52 | 2022 | |
| 875 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 903,20 | 0,00 | 1 137 722,43 | 0,00 | 1 894 180,77 | 2022 | |
| 876 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 904,40 | 0,00 | 1 137 722,88 | 0,00 | 1 894 181,52 | 2022 | |
| 877 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 904,40 | 0,00 | 1 137 722,88 | 0,00 | 1 894 181,52 | 2022 | |
| 878 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 904,40 | 0,00 | 1 137 722,88 | 0,00 | 1 894 181,52 | 2022 | |
| 879 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 904,40 | 0,00 | 1 137 722,88 | 0,00 | 1 894 181,52 | 2022 | |
| 880 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,90 | 2022 | |
| 881 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,90 | 2022 | |
| 882 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,90 | 2022 | |
| 883 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,90 | 2022 | |
| 884 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,90 | 2022 | |
| 885 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 11 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 678,90 | 2022 | |
| 886 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 158 932,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 932,30 | 2021 | |
| 887 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт фасада | 3 877 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 948,80 | 2022 | |
| 888 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 64 028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 028,94 | 2022 | |
| 889 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 165 446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 446,04 | 2021 | |
| 890 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Ремонт крыши | 5 464 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 650,24 | 2022 | |
| 891 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 87 507,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 507,89 | 2022 | |
| 892 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 29 051,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 051,76 | 2021 | |
| 893 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Ремонт крыши | 1 658 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 124,00 | 2022 | |
| 894 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 854,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 854,83 | 2022 | |
| 895 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 896 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 030 817,20 | 0,00 | 1 137 314,90 | 0,00 | 1 893 502,30 | 2022 | |
| 897 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 13 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 620,50 | 2022 | |
| 898 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 899 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 900 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 901 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 902 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811,71 | 2022 | |
| 903 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811,71 | 2022 | |
| 904 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 905 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 906 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 011 976,00 | 0,00 | 1 130 244,74 | 0,00 | 1 881 731,26 | 2022 | |
| 907 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 010 580,40 | 0,00 | 1 129 721,04 | 0,00 | 1 880 859,36 | 2022 | |
| 908 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 123,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 123,35 | 2022 | |
| 909 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 6 120,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,51 | 2022 | |
| 910 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 41 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 326,00 | 2021 | |
| 911 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 022 774,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 774,77 | 2021 | |
| 912 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 151 694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 694,62 | 2021 | |
| 913 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 176 824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176 824,15 | 2021 | |
| 914 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 273 663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 663,90 | 2021 | |
| 915 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 777,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 777,94 | 2021 | |
| 916 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 45 816,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 816,03 | 2021 | |
| 917 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 174 109,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 109,12 | 2021 | |
| 918 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780,00 | 2021 | |
| 919 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 920 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 2 987 365,20 | 0,00 | 1 121 009,53 | 0,00 | 1 866 355,67 | 2022 | |
| 921 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 30 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 686,20 | 2022 | |
| 922 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 921,00 | 2021 | |
| 923 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 068,00 | 2021 | |
| 924 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 41 796,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 796,27 | 2022 | |
| 925 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 375 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 697,00 | 2022 | |
| 926 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 210 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 828,00 | 2022 | |
| 927 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 413 427,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 427,46 | 2023 | |
| 928 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 693,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693,38 | 2022 | |
| 929 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 1 511,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511,43 | 2022 | |
| 930 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Ремонт фасада | 3 073 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 412,40 | 2022 | |
| 931 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 65 771,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 771,03 | 2022 | |
| 932 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 2А | Ремонт крыши | 1 507 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 031,00 | 2022 | |
| 933 | г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 2А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 089,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 089,21 | 2022 | |
| 934 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 135 625,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 625,89 | 2021 | |
| 935 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 272 530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 530,50 | 2022 | |
| 936 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт крыши | 2 521 191,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 191,89 | 2022 | |
| 937 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт фасада | 4 890 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 275,35 | 2023 | |
| 938 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 35 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 069,78 | 2022 | |
| 939 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 111 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 896,00 | 2021 | |
| 940 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 33 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 315,00 | 2021 | |
| 941 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 219 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 638,00 | 2021 | |
| 942 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 55 614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 614,46 | 2021 | |
| 943 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 850 878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 878,80 | 2022 | |
| 944 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 824 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824 091,60 | 2022 | |
| 945 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 458 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 377,20 | 2022 | |
| 946 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт крыши | 2 284 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 154,00 | 2021 | |
| 947 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 13 070,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 070,91 | 2022 | |
| 948 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 3 237,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237,06 | 2022 | |
| 949 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 35 219,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 219,32 | 2022 | |
| 950 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 36 222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 222,02 | 2021 | |
| 951 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 952 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 953 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 954 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 955 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 19 137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 137,67 | 2022 | |
| 956 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 19 137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 137,67 | 2022 | |
| 957 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 45 765,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 765,42 | 2021 | |
| 958 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Ремонт крыши | 1 843 556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 556,40 | 2022 | |
| 959 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 35 506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 506,89 | 2022 | |
| 960 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 43 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 138 571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 571,91 | 2022 | |
| 961 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 43 | Ремонт крыши | 4 684 045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 045,20 | 2022 | |
| 962 | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 43 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 100 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 238,56 | 2022 | |
| 963 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 175 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 996,48 | 2022 | |
| 964 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 262 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 570,55 | 2022 | |
| 965 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 6 274 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274 874,40 | 2023 | |
| 966 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт фасада | 3 906 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 132,00 | 2023 | |
| 967 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 646,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646,51 | 2023 | |
| 968 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 8 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,30 | 2023 | |
| 969 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 27А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 970 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 27А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 971 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 27А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 21 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 083,90 | 2022 | |
| 972 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Ремонт фасада | 3 914 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914 107,20 | 2022 | |
| 973 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 83 761,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 761,89 | 2022 | |
| 974 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 548 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 988,00 | 2021 | |
| 975 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 348 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 348 049,20 | 2022 | |
| 976 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 66 015,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 015,92 | 2022 | |
| 977 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 570 438,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 438,34 | 2021 | |
| 978 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 543 132,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 132,44 | 2021 | |
| 979 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 272 736,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 736,59 | 2021 | |
| 980 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 54 732,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 732,34 | 2021 | |
| 981 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 96 736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 736,92 | 2021 | |
| 982 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 48 393,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 393,38 | 2021 | |
| 983 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 | Ремонт крыши | 4 183 125,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 125,14 | 2023 | |
| 984 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 89 968,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 968,72 | 2023 | |
| 985 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 | Ремонт фасада | 7 167 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167 414,40 | 2022 | |
| 986 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 92 786,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 786,04 | 2022 | |
| 987 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 103 156,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 156,63 | 2022 | |
| 988 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 465 885,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 885,08 | 2023 | |
| 989 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Ремонт крыши | 4 991 445,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 445,59 | 2021 | |
| 990 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 18 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 469,48 | 2023 | |
| 991 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 26 170,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 170,13 | 2021 | |
| 992 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 798,00 | 2021 | |
| 993 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 32 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 524,00 | 2021 | |
| 994 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 58 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 415,00 | 2021 | |
| 995 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 295 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 515,00 | 2022 | |
| 996 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 017 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 159,60 | 2022 | |
| 997 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 645 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 426,00 | 2022 | |
| 998 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 546 650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 650,80 | 2022 | |
| 999 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт фасада | 4 415 312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 312,90 | 2023 | |
| 1 000 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 809,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809,26 | 2022 | |
| 1 001 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 2 417,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417,12 | 2022 | |
| 1 002 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9 537,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 537,21 | 2022 | |
| 1 003 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 213 837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 837,94 | 2022 | |
| 1 004 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 011,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 011,18 | 2021 | |
| 1 005 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 890 782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 782,27 | 2023 | |
| 1 006 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт крыши | 2 287 774,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 774,45 | 2022 | |
| 1 007 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 888,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 888,38 | 2022 | |
| 1 008 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 612,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 612,05 | 2022 | |
| 1 009 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Ремонт крыши | 1 065 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 823,00 | 2022 | |
| 1 010 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 22 808,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 808,61 | 2022 | |
| 1 011 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 671,10 | 2021 | |
| 1 012 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 542,00 | 2021 | |
| 1 013 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 48 351,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 351,64 | 2021 | |
| 1 014 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 486 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 106,80 | 2022 | |
| 1 015 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 755 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 553,20 | 2022 | |
| 1 016 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт крыши | 904 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 816,78 | 2022 | |
| 1 017 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484,90 | 2022 | |
| 1 018 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 134,28 | 2022 | |
| 1 019 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 12 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 586,00 | 2022 | |
| 1 020 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 | Ремонт фасада | 3 507 400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507 400,08 | 2021 | |
| 1 021 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 75 058,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 058,36 | 2021 | |
| 1 022 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 55 737,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 737,41 | 2022 | |
| 1 023 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 041 574,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 574,56 | 2023 | |
| 1 024 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 86 056,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 056,41 | 2023 | |
| 1 025 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 97 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 673,18 | 2022 | |
| 1 026 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 891,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 891,04 | 2022 | |
| 1 027 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 77 687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 687,61 | 2022 | |
| 1 028 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 709,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 709,99 | 2022 | |
| 1 029 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 392 839,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 839,22 | 2023 | |
| 1 030 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 984 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 823,06 | 2023 | |
| 1 031 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 226 411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 411,45 | 2023 | |
| 1 032 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт крыши | 3 021 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 547,20 | 2022 | |
| 1 033 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 50 950,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 950,72 | 2023 | |
| 1 034 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 20 969,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 969,83 | 2023 | |
| 1 035 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 111 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 285,98 | 2023 | |
| 1 036 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 64 653,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 653,02 | 2022 | |
| 1 037 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 13 599,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599,66 | 2022 | |
| 1 038 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 111 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 937,50 | 2022 | |
| 1 039 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 226 624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226 624,52 | 2023 | |
| 1 040 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 309 075,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 075,34 | 2023 | |
| 1 041 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 175 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 585,00 | 2021 | |
| 1 042 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений | 52 074,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 074,16 | 2022 | |
| 1 043 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 507 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 393,70 | 2021 | |
| 1 044 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт фасада | 3 195 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 495,00 | 2021 | |
| 1 045 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 32 289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 289,36 | 2021 | |
| 1 046 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 61 945,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 945,59 | 2021 | |
| 1 047 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 13Б | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 048 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 13Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 936,80 | 0,00 | 1 137 735,03 | 0,00 | 1 894 201,77 | 2022 | |
| 1 049 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 13Б | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 19 140,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 140,60 | 2022 | |
| 1 050 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 051 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 1 052 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 13 947,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 947,80 | 2022 | |
| 1 053 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 115 129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 129,43 | 2021 | |
| 1 054 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Ремонт крыши | 2 096 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 438,00 | 2022 | |
| 1 055 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 44 639,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 639,45 | 2022 | |
| 1 056 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 62 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 304,00 | 2021 | |
| 1 057 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 30 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 456,00 | 2021 | |
| 1 058 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 831 830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 830,40 | 2022 | |
| 1 059 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 425 479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 479,20 | 2022 | |
| 1 060 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 712,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,16 | 2022 | |
| 1 061 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 9 059,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059,73 | 2022 | |
| 1 062 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 575 180,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 180,88 | 2021 | |
| 1 063 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт фасада | 2 204 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 154,00 | 2021 | |
| 1 064 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33 540,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 540,33 | 2021 | |
| 1 065 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 12 577,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 577,04 | 2021 | |
| 1 066 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 88 358,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 358,99 | 2021 | |
| 1 067 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Ремонт фасада | 2 441 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 116,28 | 2022 | |
| 1 068 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 52 239,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 239,89 | 2022 | |
| 1 069 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 245 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 913,00 | 2021 | |
| 1 070 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 50 795,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 795,75 | 2022 | |
| 1 071 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 663 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 590,80 | 2022 | |
| 1 072 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 726 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 491,82 | 2023 | |
| 1 073 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 39 996,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 996,28 | 2022 | |
| 1 074 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 035,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 035,97 | 2023 | |
| 1 075 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 69 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 325,00 | 2021 | |
| 1 076 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 562 577,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 577,21 | 2021 | |
| 1 077 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт фасада | 8 070 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070 169,20 | 2022 | |
| 1 078 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 978,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 978,96 | 2021 | |
| 1 079 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 88 358,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 358,67 | 2022 | |
| 1 080 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 746,70 | 2022 | |
| 1 081 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Ремонт крыши | 4 513 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 513 499,00 | 2022 | |
| 1 082 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 96 588,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 588,87 | 2022 | |
| 1 083 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 169 276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 276,37 | 2022 | |
| 1 084 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 49 088,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 088,33 | 2022 | |
| 1 085 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 844,01 | 2021 | |
| 1 086 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт крыши | 2 412 379,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 379,09 | 2022 | |
| 1 087 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 556,19 | 2022 | |
| 1 088 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 089 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 090 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 091 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 092 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 093 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 094 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 095 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 096 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 097 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 098 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 099 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 100 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 101 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 102 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 103 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 104 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 105 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 106 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 107 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 108 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 109 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 110 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 111 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 112 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 113 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 114 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 115 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 116 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 117 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 118 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 119 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 120 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 121 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 122 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 123 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 975,20 | 0,00 | 1 137 749,44 | 0,00 | 1 894 225,76 | 2022 | |
| 1 124 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 125 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 126 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 127 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 128 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 129 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 130 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 131 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 132 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 133 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 134 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 135 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 136 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 137 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 138 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 139 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 140 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 141 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759,38 | 2022 | |
| 1 142 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 143 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 470,00 | 0,00 | 1 137 559,87 | 0,00 | 1 893 910,13 | 2022 | |
| 1 144 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 64 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 8 109,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 109,18 | 2022 | |
| 1 145 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,27 | 2022 | |
| 1 146 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 166 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 785,25 | 2022 | |
| 1 147 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 320,00 | 0,00 | 1 137 503,58 | 0,00 | 1 893 816,42 | 2022 | |
| 1 148 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 031 458,00 | 0,00 | 1 137 555,36 | 0,00 | 1 893 902,64 | 2022 | |
| 1 149 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 22 055,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 055,90 | 2022 | |
| 1 150 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 22 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 056,90 | 2022 | |
|  | **Итого по городу Ульяновску** |  | **995 240 703,26** | **0,00** | **93 183 244,37** | **0,00** | **902 057 458,89** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **142 023 856,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **142 023 856,26** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **544 443 395,78** | **0,00** | **93 183 244,37** | **0,00** | **451 260 151,41** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **308 773 451,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308 773 451,23** |  | |
| **Инзенский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 151 | г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 156 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 046,00 | 2022 | |
| 1 152 | г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 40 | Ремонт крыши | 5 545 875,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 875,60 | 2023 | |
| 1 153 | г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 538,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 538,60 | 2023 | |
| 1 154 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 108 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 116 662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 662,76 | 2022 | |
| 1 155 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 189 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 129,60 | 2022 | |
| 1 156 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 60 416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 416,40 | 2022 | |
| 1 157 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Ремонт фасада | 3 337 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 753,20 | 2023 | |
| 1 158 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 24 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999,77 | 2023 | |
| 1 159 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 103,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103,31 | 2022 | |
| 1 160 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 18 978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 978,63 | 2022 | |
| 1 161 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 352 988,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 988,66 | 2022 | |
| 1 162 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 14 | Ремонт крыши | 9 836 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 836 928,00 | 2023 | |
| 1 163 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 73 678,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 678,59 | 2023 | |
| 1 164 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 88 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 435,60 | 2022 | |
| 1 165 | г. Инза, ул. Мира, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2021 | |
| 1 166 | г. Инза, ул. Мира, д. 14 | Ремонт крыши | 3 041 222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 222,40 | 2021 | |
| 1 167 | г. Инза, ул. Мира, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 2021 | |
| 1 168 | г. Инза, ул. Мира, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2021 | |
| 1 169 | г. Инза, ул. Мира, д. 32 | Ремонт крыши | 4 537 324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 324,16 | 2021 | |
| 1 170 | г. Инза, ул. Мира, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2021 | |
| 1 171 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2021 | |
| 1 172 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт крыши | 2 081 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 559,00 | 2021 | |
| 1 173 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2021 | |
| 1 174 | г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 | Ремонт крыши | 2 228 876,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 876,38 | 2021 | |
| 1 175 | г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 46 469,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 469,98 | 2021 | |
| 1 176 | г. Инза, ул. Фабричная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 341,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 341,10 | 2022 | |
| 1 177 | г. Инза, ул. Школьная, д. 113 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2021 | |
| 1 178 | г. Инза, ул. Школьная, д. 113 | Ремонт крыши | 2 343 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 307,00 | 2021 | |
| 1 179 | г. Инза, ул. Школьная, д. 113 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2021 | |
| 1 180 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 70 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 541,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 541,49 | 2022 | |
| 1 181 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 72 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 120 322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 322,76 | 2022 | |
|  | **Итого по Инзенскому муниципальному району** |  | **34 712 498,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 712 498,99** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **14 500 758,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 500 758,92** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **1 350 966,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 350 966,31** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **18 860 773,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 860 773,76** |  | |
| **Карсунский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 182 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 90 554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 554,19 | 2021 | |
| 1 183 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Ремонт крыши | 3 518 747,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518 747,85 | 2022 | |
| 1 184 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 48 945,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 945,78 | 2022 | |
| 1 185 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 134 047,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 047,44 | 2021 | |
| 1 186 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Ремонт крыши | 2 938 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 302,00 | 2022 | |
| 1 187 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 565,26 | 2022 | |
| 1 188 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 190 038,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 038,21 | 2021 | |
| 1 189 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Ремонт крыши | 4 593 395,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 395,81 | 2023 | |
| 1 190 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 298,67 | 2023 | |
| 1 191 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 61 770,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 770,95 | 2022 | |
| 1 192 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 3 402 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 596,40 | 2023 | |
| 1 193 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 10 742,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 742,53 | 2023 | |
| 1 194 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 174 099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 099,93 | 2021 | |
| 1 195 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Ремонт крыши | 4 090 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 939,20 | 2022 | |
| 1 196 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 584,39 | 2022 | |
| 1 197 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Ремонт крыши | 3 269 708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 708,40 | 2022 | |
| 1 198 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,57 | 2022 | |
| 1 199 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 75 262,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 262,98 | 2021 | |
| 1 200 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Ремонт крыши | 4 107 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 402,00 | 2022 | |
| 1 201 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 41 452,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 452,88 | 2022 | |
|  | **Итого по Карсунскому муниципальному району** |  | **26 982 890,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 982 890,44** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **664 002,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **664 002,75** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **18 213 854,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 213 854,28** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **8 105 033,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 105 033,41** |  | |
| **Кузоватовский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 202 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 70 744,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 744,32 | 2021 |
| 1 203 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 3 011 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 178,00 | 2022 |
| 1 204 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 30 608,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 608,62 | 2022 |
| 1 205 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 20 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 138,00 | 2021 |
| 1 206 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 703 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 753,20 | 2022 |
| 1 207 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 969,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,90 | 2022 |
| 1 208 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 98 356,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 356,72 | 2021 |
| 1 209 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Ремонт крыши | 2 209 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 825,00 | 2022 |
| 1 210 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 22 415,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 415,07 | 2022 |
|  | **Итого по Кузоватовскому муниципальному району** |  | **6 171 988,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 171 988,83** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **189 239,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **189 239,04** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **5 982 749,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 982 749,79** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Майнский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 211 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 253 913,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 913,06 | 2022 | |
| 1 212 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Ремонт крыши | 9 659 625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 659 625,60 | 2023 | |
| 1 213 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 14 044,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 044,64 | 2023 | |
| 1 214 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 100 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 107,45 | 2021 | |
| 1 215 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 1 693 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 948,10 | 2022 | |
| 1 216 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 23 562,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 562,82 | 2022 | |
| 1 217 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 110 259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 259,93 | 2021 | |
|  | **Итого по Майнскому муниципальному району** |  | **11 855 461,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 855 461,60** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **210 367,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210 367,38** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **1 971 423,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 971 423,98** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **9 673 670,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 673 670,24** |  | |
| **Мелекесский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 218 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 487,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 487,71 | 2021 | |
| 1 219 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт крыши | 1 810 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 891,20 | 2022 | |
| 1 220 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 38 559,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 559,31 | 2022 | |
| 1 221 | п. Дивный, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 242,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 242,35 | 2022 | |
| 1 222 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Ремонт крыши | 2 289 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 780,00 | 2021 | |
| 1 223 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 029,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 029,26 | 2021 | |
| 1 224 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549,12 | 2022 | |
| 1 225 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 86 107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 107,62 | 2022 | |
| 1 226 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 44 313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 313,12 | 2021 | |
| 1 227 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 59 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 890,60 | 2021 | |
| 1 228 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Ремонт крыши | 2 424 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 462,00 | 2021 | |
| 1 229 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 077,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 077,02 | 2021 | |
| 1 230 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 90 441,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 441,45 | 2021 | |
| 1 231 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 389,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 389,22 | 2021 | |
| 1 232 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 62 747,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 747,64 | 2021 | |
| 1 233 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Ремонт крыши | 2 675 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 378,40 | 2021 | |
| 1 234 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 218,73 | 2021 | |
| 1 235 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 37 208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 208,77 | 2021 | |
| 1 236 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 52 815,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 815,65 | 2021 | |
| 1 237 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 442 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 986,40 | 2021 | |
| 1 238 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 514,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 514,45 | 2021 | |
| 1 239 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 34 055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 055,49 | 2021 | |
| 1 240 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 54 439,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 439,28 | 2021 | |
| 1 241 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Ремонт крыши | 2 477 966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 966,40 | 2021 | |
| 1 242 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 511,48 | 2021 | |
| 1 243 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 38 785,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 785,42 | 2021 | |
| 1 244 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 59 365,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 365,85 | 2021 | |
| 1 245 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 2 634 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 348,00 | 2021 | |
| 1 246 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 514,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 514,68 | 2021 | |
| 1 247 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 36 578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 578,12 | 2021 | |
| 1 248 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 55 369,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 369,57 | 2021 | |
| 1 249 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Ремонт крыши | 2 395 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 490,40 | 2021 | |
| 1 250 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 257,38 | 2021 | |
| 1 251 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 225,24 | 2021 | |
| 1 252 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 92 404,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 404,93 | 2021 | |
| 1 253 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Ремонт крыши | 2 663 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 882,40 | 2021 | |
| 1 254 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 000,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,75 | 2021 | |
| 1 255 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Ремонт крыши | 4 450 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 576,00 | 2021 | |
| 1 256 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 95 242,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 242,33 | 2021 | |
| 1 257 | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 141 825,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 825,31 | 2022 | |
| 1 258 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 103 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 103,42 | 2021 | |
| 1 259 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Ремонт крыши | 3 439 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 439 136,40 | 2023 | |
| 1 260 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 73 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 597,52 | 2023 | |
| 1 261 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 325,36 | 2021 | |
| 1 262 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Ремонт крыши | 5 071 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071 017,60 | 2023 | |
| 1 263 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 108 519,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 519,78 | 2023 | |
| 1 264 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 173 451,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 451,74 | 2021 | |
| 1 265 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Ремонт крыши | 5 483 632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 483 632,80 | 2022 | |
| 1 266 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 108 213,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 213,26 | 2022 | |
| 1 267 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 41 938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 938,83 | 2021 | |
| 1 268 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 30 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 562,40 | 2021 | |
| 1 269 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 1 134 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 685,20 | 2022 | |
| 1 270 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 838 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 323,60 | 2022 | |
| 1 271 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 160,85 | 2022 | |
| 1 272 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 17 850,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 850,42 | 2022 | |
|  | **Итого по Мелекесскому муниципальному району** |  | **44 531 448,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44 531 448,23** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **26 092 135,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 092 135,89** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **9 747 041,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 747 041,04** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **8 692 271,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 692 271,30** |  | |
| **Николаевский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 273 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 65 216,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 216,48 | 2021 | |
| 1 274 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Ремонт крыши | 891 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 106,00 | 2022 | |
| 1 275 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 18 974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 974,32 | 2022 | |
| 1 276 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 75 695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 695,62 | 2022 | |
| 1 277 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 37 872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 872,30 | 2021 | |
|  | **Итого по Николаевскому муниципальному району** |  | **1 088 864,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 088 864,72** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **103 088,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103 088,78** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **985 775,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **985 775,94** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Новомалыклинский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 278 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 460,00 | 2021 | |
| 1 279 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 10 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 698,00 | 2021 | |
| 1 280 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 258 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 831,60 | 2022 | |
| 1 281 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 216 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 250,00 | 2022 | |
| 1 282 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 985,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985,10 | 2022 | |
| 1 283 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 4 164,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164,98 | 2022 | |
| 1 284 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 614,00 | 2021 | |
| 1 285 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 272 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 547,60 | 2022 | |
| 1 286 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249,27 | 2022 | |
| 1 287 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 111 507,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 507,66 | 2022 | |
| 1 288 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт фасада с утеплением | 3 307 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 486,80 | 2023 | |
| 1 289 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 33 974,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 974,49 | 2023 | |
| 1 290 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт фасада с утеплением | 2 926 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 968,00 | 2022 | |
| 1 291 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 55 210,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 210,67 | 2022 | |
| 1 292 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт фасада с утеплением | 1 973 260,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 260,06 | 2021 | |
| 1 293 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 19 729,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 729,94 | 2021 | |
|  | **Итого по Новомалыклинскому муниципальному району** |  | **9 229 938,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 229 938,17** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **2 032 762,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 032 762,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **3 855 714,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 855 714,88** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **3 341 461,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 341 461,29** |  | |
| **Новоспасский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 294 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 123 787,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 787,95 | 2022 | |
| 1 295 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Ремонт фасада с утеплением | 5 639 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 629,20 | 2023 | |
| 1 296 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 120 688,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 688,06 | 2023 | |
| 1 297 | рп. Новоспасское, Терешковой, д.24 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 2023 | |
| 1 298 | рп. Новоспасское, Терешковой, д.24 | Ремонт фасада | 2 908 306,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 306,99 | 2023 | |
| 1 299 | рп. Новоспасское, Терешковой, д.24 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 62 237,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 237,77 | 2023 | |
| 1 300 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 845,00 | 2021 | |
|  | **Итого по Новоспасскому муниципальному району** |  | **8 920 994,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 920 994,97** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **13 845,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 845,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **123 787,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123 787,95** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **8 783 362,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 783 362,02** |  | |
| **Павловский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 301 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 104,10 | 2022 | |
| 1 302 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 11 437,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437,53 | 2022 | |
| 1 303 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 450 258,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 258,19 | 2023 | |
| 1 304 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 424 160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 160,06 | 2023 | |
| 1 305 | рп. Павловка, ул. Ленина, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 364 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 353,00 | 2022 | |
| 1 306 | рп. Павловка, ул. Ленина, д. 85 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 349 692,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349 692,92 | 2023 | |
|  | **Итого по Павловскому муниципальному району** |  | **10 615 005,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 615 005,80** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **390 894,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390 894,63** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **10 224 111,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 224 111,17** |  | |
| **Радищевский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 307 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт крыши | 3 887 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 774,40 | 2022 | |
| 1 308 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 82 366,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 366,39 | 2022 | |
| 1 309 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 49 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 909,20 | 2022 | |
| 1 310 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Ремонт крыши | 2 300 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 197,20 | 2023 | |
| 1 311 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 73 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550,40 | 2021 | |
| 1 312 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента многоквартирного дома | 15 989,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 989,55 | 2021 | |
| 1 313 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фасада | 1 446 284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 284,40 | 2022 | |
| 1 314 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 295 984,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 984,80 | 2022 | |
| 1 315 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 30 640,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 640,98 | 2022 | |
| 1 316 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 6 270,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270,73 | 2022 | |
|  | **Итого по Радищевскому муниципальному району** |  | **8 188 968,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 188 968,05** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **89 539,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89 539,95** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **5 799 230,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 799 230,90** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **2 300 197,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 300 197,20** |  | |
| **Сенгилеевский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 317 | г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Ремонт крыши | 3 217 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 938,00 | 2022 | |
| 1 318 | г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 68 863,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 863,87 | 2022 | |
| 1 319 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 119 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 957,20 | 2022 | |
| 1 320 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 54 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 177,75 | 2022 | |
| 1 321 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Ремонт крыши | 2 514 615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 615,60 | 2023 | |
| 1 322 | г. Сенгилей, ул. Гая, д. 93 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 531,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 531,31 | 2023 | |
| 1 323 | г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 154 455,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 455,84 | 2022 | |
| 1 324 | г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 | Ремонт фасада с утеплением | 3 582 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 187,20 | 2023 | |
| 1 325 | г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 26 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 830,58 | 2023 | |
| 1 326 | г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт фасада | 2 322 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 547,00 | 2022 | |
| 1 327 | г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 49 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 702,50 | 2022 | |
| 1 328 | рп. Красный Гуляй, ул. Московская, д. 67 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 107 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 715,22 | 2022 | |
| 1 329 | рп. Красный Гуляй, ул. Московская, д. 67 | Ремонт крыши | 1 971 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 105,60 | 2023 | |
| 1 330 | рп. Красный Гуляй, ул. Московская, д. 67 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 12 336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336,82 | 2023 | |
| 1 331 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 024 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 314,64 | 2023 | |
| 1 332 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 011 101,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 101,98 | 2023 | |
| 1 333 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 777 710,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 710,25 | 2022 | |
| 1 334 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 920,33 | 2023 | |
| 1 335 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 637,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 637,58 | 2023 | |
| 1 336 | рп. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 559,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 559,78 | 2022 | |
| 1 337 | рп. Силикатный, ул. А.Ионова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 142 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 290,47 | 2022 | |
| 1 338 | рп. Силикатный, ул. А.Ионова, д. 4 | Ремонт крыши | 4 862 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 257,20 | 2023 | |
| 1 339 | рп. Силикатный, ул. А.Ионова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 6 687,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687,25 | 2023 | |
| 1 340 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 72 959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 959,37 | 2022 | |
| 1 341 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 | Ремонт фасада | 3 318 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 288,00 | 2023 | |
| 1 342 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 24 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 853,98 | 2023 | |
| 1 343 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 238 776,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 776,12 | 2022 | |
| 1 344 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32 | Ремонт крыши | 5 603 854,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 854,80 | 2023 | |
| 1 345 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 32 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 197,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197,29 | 2023 | |
| 1 346 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 157 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 608,00 | 2022 | |
| 1 347 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34 | Ремонт крыши | 4 335 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 978,00 | 2023 | |
| 1 348 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 3 247,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247,65 | 2023 | |
|  | **Итого по Сенгилеевскому муниципальному району** |  | **35 903 207,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 903 207,18** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **7 501 261,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 501 261,37** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **28 401 945,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 401 945,81** |  | |
| **Старомайнский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 349 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 30 323,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 323,32 | 2021 | |
| 1 350 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Ремонт крыши | 1 546 860,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 860,83 | 2021 | |
| 1 351 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 24 060,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 060,69 | 2021 | |
| 1 352 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 891,00 | 2021 | |
| 1 353 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 764,00 | 2021 | |
| 1 354 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 45 695,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 695,38 | 2022 | |
| 1 355 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 926,00 | 2021 | |
| 1 356 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 74 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 426,00 | 2022 | |
|  | **Итого по Старомайнскому муниципальному району** |  | **1 765 947,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 765 947,22** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **1 645 825,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 645 825,84** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **120 121,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 121,38** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Сурский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 357 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Ремонт крыши | 3 471 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 885,60 | 2022 | |
| 1 358 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 545,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 545,87 | 2022 | |
| 1 359 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 40 135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135,67 | 2021 | |
| 1 360 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Ремонт крыши | 1 922 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 134,80 | 2022 | |
| 1 361 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 19 538,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 538,54 | 2022 | |
|  | **Итого по Сурскому муниципальному району** |  | **5 487 240,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 487 240,48** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **40 135,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 135,67** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **5 447 104,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 447 104,81** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Тереньгульский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 362 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 209,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209,82 | 2022 | |
| 1 363 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 211 012,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 012,70 | 2023 | |
| 1 364 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 4 515,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515,67 | 2023 | |
| 1 365 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 118,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 118,44 | 2022 | |
| 1 366 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Ремонт крыши | 2 646 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 192,00 | 2023 | |
| 1 367 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 56 628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 628,51 | 2023 | |
|  | **Итого по Тереньгульскому муниципальному району** |  | **3 041 677,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 041 677,14** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **123 328,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123 328,26** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **2 918 348,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 918 348,88** |  | |
| **Ульяновский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 368 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 70 384,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 384,44 | 2021 | |
| 1 369 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 1 254 634,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 634,90 | 2022 | |
| 1 370 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 17 451,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 451,97 | 2022 | |
| 1 371 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 49 223,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 223,45 | 2021 | |
| 1 372 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт крыши | 2 662 063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 063,20 | 2021 | |
| 1 373 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 059,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 059,53 | 2021 | |
| 1 374 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 82 053,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 053,19 | 2021 | |
| 1 375 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт крыши | 3 469 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 776,00 | 2021 | |
| 1 376 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 53 441,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 441,68 | 2021 | |
|  | **Итого по Ульяновскому муниципальному району** |  | **7 691 088,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 691 088,36** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **6 419 001,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 419 001,49** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **1 272 086,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 272 086,87** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Цильнинский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 377 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 65 621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 621,53 | 2021 | |
| 1 378 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Ремонт крыши | 3 334 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 420,80 | 2021 | |
| 1 379 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 42 739,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 739,56 | 2021 | |
| 1 380 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 218 352,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 352,72 | 2022 | |
| 1 381 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Ремонт крыши | 5 173 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 101,60 | 2023 | |
| 1 382 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 16 537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 537,23 | 2023 | |
| 1 383 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 200 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 330,54 | 2021 | |
| 1 384 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 384 375,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 375,09 | 2022 | |
| 1 385 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 47 076,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 076,65 | 2022 | |
| 1 386 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 22 041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 041,35 | 2021 | |
| 1 387 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 353 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 316,40 | 2022 | |
| 1 388 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 45 324,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 324,88 | 2022 | |
| 1 389 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 61 971,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 971,82 | 2021 | |
| 1 390 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 3 041 061,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 061,60 | 2022 | |
| 1 391 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 58 050,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 050,82 | 2022 | |
| 1 392 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 149 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 727,60 | 2022 | |
| 1 393 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт крыши | 3 281 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 599,20 | 2023 | |
| 1 394 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 6 238,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238,36 | 2023 | |
| 1 395 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 1 195 709,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 709,91 | 2022 | |
| 1 396 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 15 449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 449,46 | 2022 | |
|  | **Итого по Цильнинскому муниципальному району** |  | **22 713 047,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 713 047,12** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **3 727 125,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 727 125,60** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **10 508 445,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 508 445,13** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **8 477 476,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 477 476,39** |  | |
| **Чердаклинский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 1 397 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 98 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 348,40 | 2021 | |
| 1 398 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 510,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 510,90 | 2022 | |
| 1 399 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт крыши | 2 650 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 568,00 | 2022 | |
| 1 400 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт фасада | 2 301 968,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 968,40 | 2023 | |
| 1 401 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 26 943,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 943,02 | 2022 | |
| 1 402 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 6 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,91 | 2023 | |
| 1 403 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 | |
| 1 404 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 268,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268,55 | 2022 | |
| 1 405 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 102 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 822,40 | 2021 | |
| 1 406 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт крыши | 3 174 752,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 752,86 | 2023 | |
| 1 407 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 68 281,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 281,12 | 2023 | |
| 1 408 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 223,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,70 | 2022 | |
| 1 409 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 5 581,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,94 | 2022 | |
| 1 410 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 411,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 411,84 | 2022 | |
| 1 411 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 997,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 997,80 | 2022 | |
| 1 412 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 298 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 886,40 | 2023 | |
| 1 413 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 925 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 506,80 | 2023 | |
| 1 414 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 278 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 460,00 | 2023 | |
| 1 415 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт крыши | 1 550 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 910,00 | 2023 | |
| 1 416 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,48 | 2023 | |
| 1 417 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 774,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,66 | 2023 | |
| 1 418 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 356,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,74 | 2023 | |
| 1 419 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 4 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314,63 | 2023 | |
| 1 420 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427,65 | 2022 | |
| 1 421 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 52 557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 557,62 | 2021 | |
| 1 422 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 300 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 462,00 | 2023 | |
| 1 423 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 1 462 474,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 474,48 | 2023 | |
| 1 424 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 429,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 429,89 | 2023 | |
| 1 425 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 33 555,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 555,78 | 2023 | |
| 1 426 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 767,90 | 2021 | |
| 1 427 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Ремонт крыши | 2 623 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 496,95 | 2021 | |
| 1 428 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 298,99 | 2021 | |
| 1 429 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 94 361,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 361,41 | 2021 | |
| 1 430 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Ремонт крыши | 1 680 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 607,20 | 2022 | |
| 1 431 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 35 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 964,99 | 2022 | |
| 1 432 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 46 674,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 674,55 | 2021 | |
| 1 433 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 3 857 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857 832,00 | 2022 | |
| 1 434 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 301,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 301,85 | 2022 | |
| 1 435 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 97 278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 278,85 | 2021 | |
| 1 436 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2 151 286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 286,80 | 2022 | |
| 1 437 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 21 867,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 867,83 | 2022 | |
| 1 438 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 42 469,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 469,14 | 2021 | |
| 1 439 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 1 955 514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 514,10 | 2021 | |
| 1 440 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368,76 | 2021 | |
| 1 441 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 42 469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 469,15 | 2021 | |
| 1 442 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Ремонт крыши | 2 137 029,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 029,16 | 2021 | |
| 1 443 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 32 369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 369,15 | 2021 | |
|  | **Итого по Чердаклинскому муниципальному району** |  | **29 593 734,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 593 734,35** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **7 447 826,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 447 826,53** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **10 726 425,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 726 425,67** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **11 419 482,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 419 482,15** |  | |
|  | **ИТОГО по субъекту Ульяновская область** |  | **1 622 298 849,36** | **0,00** | **97 802 526,31** | **0,00** | **1 524 496 323,05** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **250 334 338,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 334 338,29** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **746 702 494,77** | **0,00** | **97 802 526,31** | **0,00** | **648 899 968,46** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **625 262 016,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625 262 016,30** |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_