ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д.7 9 этажей, здание – панельное, год постройки – 1976 г. 3.2. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.13 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.25 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.4. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.31 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.5. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1964 г. 3.6. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.74 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961г. 3.7. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.76 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.8. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.78 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.80 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.47 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. 3.12. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.49 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1967 г. 3.13. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.14. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.79 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.15. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.81 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.16. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.89 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.17. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.18. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. 3.19. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д.11 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д.17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.21. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д.7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт подвального помещения |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д.7 | 3 676 061,32 |  |  |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.13 | 1 538 288,00 | 1 106 914,07 |  |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.25 | 1 538 288,00 |  |  |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.31 | 1 538 288,00 | 1 268 600,80 |  |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.33 | 1 538 288,00 |  |  |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.74 | 447 856,00 | 1 556 786,40 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.76 | 447 856,00 |  |  |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.78 | 447 856,00 | 1 556 786,40 |  |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.80 | 447 856,00 | 1 556 786,40 |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.33 | 1 538 288,00 |  | 584 160,00 |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.47 | 3 504 960,00 |  |  |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.49 | 1 718 956,03 |  |  |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.77 | 447 856,00 |  |  |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.79 | 1 326 724,72 | 1 556 786,40 |  |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.81 | 1 530 499,20 | 1 556 786,40 |  |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.89 | 447 856,00 |  |  |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 |  | 1 358 172,00 |  |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 |  | 1 358 172,00 |  |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д.11 | 1 538 288,00 |  |  |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д.17 | 447 856,00 | 2 010 657,30 |  |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д.7 | 447 856,00 |  |  |
|  | ИТОГО: 40 040 385,45 |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объём работ, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт подвального помещения |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д.7 | 7608,0 |  |  |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.13 | 1995,0 | 800,0 |  |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.25 | 2520,0 |  |  |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.31 | 2520,0 | 875,0 |  |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.33 | 2520,0 |  |  |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.74 | 450,0 | 534,0 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.76 | 450,0 |  |  |

| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.78 | 450,0 | 536,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.80 | 450,0 | 532,0 |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.33 | 1486,0 |  | 828,0 |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.47 | 1832,0 |  |  |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.49 | 2112,0 |  |  |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.77 | 525,0 |  |  |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.79 | 570,0 | 337,0 |  |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.81 | 570,0 | 380,0 |  |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.89 | 570,0 |  |  |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 |  | 559,1 |  |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 |  | 540,0 |  |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д.11 | 1290,0 |  |  |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д.17 | 744,0 | 600,0 |  |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д.7 | 744,0 |  |  |