Информация по планированию и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества

по состоянию на 01.02.2025

| Показатели | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Количество работ и (или) услуг, выполнение которых запланировано/выполнено | 570 | 570 | 338 | 25 |
| Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен | 121 | 121 | 112 | 0 |
| Общая площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, тыс.кв.м. | 511,82 | 511,82 | 361,13 | 0,00 |