|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | **ПРИЛОЖЕНИЕ**  **к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса   и городской среды Ульяновской области от №** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| **Краткосрочный план реализации в 2021-2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **п/п**  **№** | **Адрес МКД** | | | **Вид работы** | | **Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.)** | | | | | | | | | | | **Плановый год завершения выполнения работы (услуги)** |
| **всего** | **Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных**  **в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | | **средства областного бюджета Ульяновской области** | | | **средства бюджетов муници-пальных образо-ваний** | | **средства собственников помещений в многоквартир-ном доме** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базарносызганский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 119 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 548,00 | 2021 |
| 2 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт крыши | 2 173 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 600,00 | 2021 |
| 3 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 515,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 515,04 | 2021 |
|  | **Итого по Базарносызганскому муниципальному району** |  | 2 339 663,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 663,04 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 2 339 663,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 663,04 |  |
|  |  | план 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Вешкаймский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 4 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 100 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 320,00 | 2022 |
| 5 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Ремонт крыши | 1 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 2023 |
| 6 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 033,60 | 2023 |
| 7 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 520,00 | 2021 |
| 8 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт крыши | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 2021 |
| 9 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 22 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 769,40 | 2021 |
| 10 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648,00 | 2021 |
| 11 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 193 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 600,00 | 2021 |
| 12 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143,04 | 2021 |
| 13 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 952,00 | 2022 |
| 14 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 2023 |
| 15 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,96 | 2023 |
| 16 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2022 |
| 17 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2023 |
| 18 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2023 |
| 19 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 952,00 | 2022 |
| 20 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 2023 |
| 21 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,96 | 2023 |
| 22 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2022 |
| 23 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2023 |
| 24 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2023 |
| 25 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 25 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 025,00 | 2022 |
| 26 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 2023 |
| 27 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 737,00 | 2023 |
| 28 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976,00 | 2022 |
| 29 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 2023 |
| 30 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492,48 | 2023 |
| 31 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292,00 | 2022 |
| 32 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 400,00 | 2023 |
| 33 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 448,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448,16 | 2023 |
| 34 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435,00 | 2022 |
| 35 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 2023 |
| 36 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503,80 | 2023 |
| 37 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 952,00 | 2021 |
| 38 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 2021 |
| 39 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,96 | 2021 |
| 40 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2021 |
| 41 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2021 |
| 42 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2021 |
| 43 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 82 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 808,00 | 2021 |
| 44 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Ремонт фасада | 1 505 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 600,00 | 2022 |
| 45 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 32 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 219,80 | 2022 |
| 46 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 59 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 983,00 | 2021 |
| 47 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Ремонт фасада | 1 090 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 600,00 | 2022 |
| 48 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 23 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 338,80 | 2022 |
| 49 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 31 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 883,50 | 2022 |
| 50 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 579 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 700,00 | 2023 |
| 51 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12 405,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 405,58 | 2023 |
| 52 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 41 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 261,00 | 2022 |
| 53 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 200,00 | 2023 |
| 54 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 054,28 | 2023 |
| 55 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217,50 | 2022 |
| 56 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 2023 |
| 57 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,90 | 2023 |
| 58 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт крыши | 2 020 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 460,00 | 2021 |
| 59 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 237,80 | 2021 |
|  | **Итого по Вешкаймскому муниципальному району** |  | 12 206 614,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206 614,72 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 4 100 952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 952,60 |  |
|  |  | план 2022 года | 2 930 432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 432,60 |  |
|  |  | план 2023 года | 5 175 229,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 229,52 |  |
| **город Димитровград** | | | | | | | | |
| 60 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 380,00 | 2021 |
| 61 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт крыши | 3 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 000,00 | 2021 |
| 62 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 66 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 682,40 | 2021 |
| 63 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 2021 |
| 64 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2022 |
| 65 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 27 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 820,00 | 2022 |
| 66 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 64 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 350,00 | 2021 |
| 67 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 2022 |
| 68 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 25 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 038,00 | 2022 |
| 69 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 70 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 71 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 72 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 200,00 | 2021 |
| 73 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 2021 |
| 74 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 82 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 176,00 | 2021 |
| 75 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 76 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2023 |
| 77 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2023 |
| 78 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 2021 |
| 79 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Ремонт крыши | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 2022 |
| 80 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 66 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 768,00 | 2022 |
| 81 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 82 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 83 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 84 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |
| 85 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2021 |
| 86 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2021 |
| 87 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2021 |
| 88 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2021 |
| 89 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 2021 |
| 90 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 91 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 92 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 93 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 2021 |
| 94 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Ремонт крыши | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2022 |
| 95 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 2022 |
| 96 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 2021 |
| 97 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт крыши | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2021 |
| 98 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 102 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 720,00 | 2021 |
| 99 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 2021 |
| 100 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 2022 |
| 101 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 600,00 | 2022 |
| 102 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 100,00 | 2021 |
| 103 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2022 |
| 104 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 51 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 788,00 | 2022 |
| 105 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 106 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 107 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 108 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 | 2022 |
| 109 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 2023 |
| 110 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 700,00 | 2023 |
| 111 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 112 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2023 |
| 113 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2023 |
| 114 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2022 |
| 115 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2023 |
| 116 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 2023 |
| 117 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |
| 118 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2021 |
| 119 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 165,60 | 2021 |
| 120 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 2021 |
| 121 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2022 |
| 122 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 100,00 | 2022 |
| 123 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |
| 124 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2021 |
| 125 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2021 |
| 126 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 2022 |
| 127 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2023 |
| 128 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 680,00 | 2023 |
| 129 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 46 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 750,00 | 2022 |
| 130 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 2023 |
| 131 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 190,00 | 2023 |
| 132 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 2022 |
| 133 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2023 |
| 134 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 540,00 | 2023 |
| 135 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 2021 |
| 136 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт крыши | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2021 |
| 137 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 224,00 | 2021 |
| 138 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 2021 |
| 139 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт фасада | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2022 |
| 140 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 2022 |
| 141 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2022 |
| 142 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2023 |
| 143 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2023 |
| 144 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 2022 |
| 145 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 2023 |
| 146 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 20 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 544,00 | 2023 |
| 147 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 880,00 | 2022 |
| 148 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 2023 |
| 149 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 462,40 | 2023 |
| 150 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 45 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 980,00 | 2022 |
| 151 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 | 2023 |
| 152 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 890,40 | 2023 |
| 153 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 154 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 155 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 156 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 2021 |
| 157 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт крыши | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 2022 |
| 158 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 66 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 768,00 | 2022 |
| 159 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 160 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 161 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 162 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 | 2022 |
| 163 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2023 |
| 164 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782,00 | 2023 |
| 165 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 2021 |
| 166 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 2022 |
| 167 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 32 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 528,00 | 2022 |
| 168 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | 622 318,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 318,18 | 2022 |
| 169 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 314 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 314 876,00 | 2023 |
| 170 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента | 242 138,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 138,35 | 2023 |
| 171 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 2022 |
| 172 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 2023 |
| 173 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 564,00 | 2023 |
| 174 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 2021 |
| 175 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Ремонт крыши | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 2022 |
| 176 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 30 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 816,00 | 2022 |
|  | **Итого по городу Димитровграду** |  | 108 411 645,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 411 645,33 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 33 611 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 611 942,00 |  |
|  |  | план 2022 года | 37 777 144,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 777 144,18 |  |
|  |  | план 2023 года | 37 022 559,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 022 559,15 |  |
| **город Новоульяновск** | | | | | | | | |
| 177 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 204 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 737,50 | 2021 |
| 178 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 722 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 500,00 | 2022 |
| 179 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 79 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 661,50 | 2022 |
| 180 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 201 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 058,00 | 2021 |
| 181 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт крыши | 3 655 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 600,00 | 2022 |
| 182 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 78 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 229,84 | 2022 |
| 183 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440,00 | 2022 |
| 184 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 2023 |
| 185 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,20 | 2023 |
| 186 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 284,00 | 2021 |
| 187 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт крыши | 2 368 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 800,00 | 2022 |
| 188 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 692,32 | 2022 |
| 189 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 191 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 125,00 | 2021 |
| 190 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 2022 |
| 191 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 74 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 365,00 | 2022 |
|  | **Итого по городу Новоульяновску** |  | 14 455 944,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455 944,36 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 727 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 204,50 |  |
|  |  | план 2022 года | 13 516 288,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 516 288,66 |  |
|  |  | план 2023 года | 212 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 451,20 |  |
| **город Ульяновск** | | | | | | | | |
| 192 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 105 383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 383,70 | 2021 |
| 193 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 916 067,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 067,46 | 2022 |
| 194 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 41 003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 003,84 | 2022 |
| 195 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 787,50 | 2021 |
| 196 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 500,00 | 2022 |
| 197 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 335,50 | 2022 |
| 198 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 154 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 550,00 | 2022 |
| 199 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Ремонт фасада | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2023 |
| 200 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 60 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 134,00 | 2023 |
| 201 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 2021 |
| 202 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 832,00 | 2021 |
| 203 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 426 370,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 370,52 | 2021 |
| 204 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9 124,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,33 | 2021 |
| 205 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 800,00 | 2021 |
| 206 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 308,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308,72 | 2021 |
| 207 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | 2021 |
| 208 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 256,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256,46 | 2021 |
| 209 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 585,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 585,10 | 2021 |
| 210 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Ремонт крыши | 792 456,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 456,33 | 2021 |
| 211 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 16 958,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 958,57 | 2021 |
| 212 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 143 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 165,00 | 2021 |
| 213 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Ремонт крыши | 2 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 2022 |
| 214 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 55 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 704,20 | 2022 |
| 215 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 143 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 374,00 | 2021 |
| 216 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт крыши | 2 606 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 800,00 | 2021 |
| 217 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 55 785,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 785,52 | 2021 |
| 218 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 191 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 235,00 | 2021 |
| 219 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Ремонт крыши | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 000,00 | 2021 |
| 220 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 74 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 407,80 | 2021 |
| 221 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 63 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 888,00 | 2021 |
| 222 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Ремонт крыши | 1 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 600,00 | 2022 |
| 223 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 24 858,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 858,24 | 2022 |
| 224 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 63 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 888,00 | 2021 |
| 225 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Ремонт крыши | 1 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 600,00 | 2021 |
| 226 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 24 858,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 858,24 | 2021 |
| 227 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 615,00 | 2021 |
| 228 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 2022 |
| 229 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 59 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 770,20 | 2022 |
| 230 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 615,00 | 2021 |
| 231 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт крыши | 2 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 2022 |
| 232 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 59 770,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 770,20 | 2022 |
| 233 | г. Ульяновск, пер. Тимирязева 3-й, д. 7 | Ремонт крыши | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 2021 |
| 234 | г. Ульяновск, пер. Тимирязева 3-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 93 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 518,00 | 2021 |
| 235 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 164 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 233,60 | 2022 |
| 236 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт фасада | 2 986 064,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 064,62 | 2023 |
| 237 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 63 901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 901,78 | 2023 |
| 238 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 321 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 624,10 | 2021 |
| 239 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 847 710,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847 710,01 | 2022 |
| 240 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 125 140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 140,99 | 2022 |
| 241 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 372,25 | 2021 |
| 242 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 861 313,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 313,64 | 2022 |
| 243 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 39 832,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 832,11 | 2022 |
| 244 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 481,70 | 2021 |
| 245 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 408 758,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 758,86 | 2022 |
| 246 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 51 547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 547,44 | 2022 |
| 247 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 60 492,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 492,70 | 2022 |
| 248 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 099 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 867,14 | 2023 |
| 249 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 23 537,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 537,16 | 2023 |
| 250 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 600,00 | 2021 |
| 251 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Ремонт крыши | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 2022 |
| 252 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 92 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 448,00 | 2022 |
| 253 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 76 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 576,50 | 2021 |
| 254 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 300,00 | 2022 |
| 255 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 29 795,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 795,22 | 2022 |
| 256 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 136 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 752,00 | 2021 |
| 257 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт крыши | 2 486 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 400,04 | 2022 |
| 258 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 208,96 | 2022 |
| 259 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 375,00 | 2022 |
| 260 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2023 |
| 261 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 175,00 | 2023 |
| 262 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 2021 |
| 263 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Ремонт фасада | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 2022 |
| 264 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 560,00 | 2022 |
| 265 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 853 006,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 006,67 | 2022 |
| 266 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 82 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 454,34 | 2022 |
| 267 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 164 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 065,00 | 2021 |
| 268 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Ремонт крыши | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | 2022 |
| 269 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 63 836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 836,20 | 2022 |
| 270 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 108 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 394,10 | 2021 |
| 271 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Ремонт крыши | 1 970 802,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 802,72 | 2022 |
| 272 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 42 175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 175,18 | 2022 |
| 273 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 500,00 | 2021 |
| 274 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 37 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 717,50 | 2021 |
| 275 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 827 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 200,00 | 2021 |
| 276 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 702,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 702,08 | 2021 |
| 277 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |
| 278 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2022 |
| 279 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 165,60 | 2022 |
| 280 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Ремонт крыши | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2021 |
| 281 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 2021 |
| 282 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 162 919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 919,69 | 2021 |
| 283 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Ремонт крыши | 2 962 176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 176,14 | 2022 |
| 284 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 63 390,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 390,57 | 2022 |
| 285 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 412 468,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 468,55 | 2023 |
| 286 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8 826,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 826,83 | 2023 |
| 287 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 288 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2022 |
| 289 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2022 |
| 290 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 291 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2022 |
| 292 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2022 |
| 293 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 294 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2022 |
| 295 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2022 |
| 296 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 297 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2022 |
| 298 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2022 |
| 299 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 300 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2022 |
| 301 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2022 |
| 302 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 303 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2022 |
| 304 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2022 |
| 305 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 2021 |
| 306 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 2022 |
| 307 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237,20 | 2022 |
| 308 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110,00 | 2021 |
| 309 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Ремонт фасада | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 2022 |
| 310 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 17 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 162,80 | 2022 |
| 311 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 516,50 | 2021 |
| 312 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 300 299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 299,98 | 2022 |
| 313 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 426,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426,42 | 2022 |
| 314 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 123 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 310,00 | 2021 |
| 315 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 2021 |
| 316 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 978,80 | 2021 |
| 317 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 43 679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 679,50 | 2021 |
| 318 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 975 990,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 990,01 | 2022 |
| 319 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 20 886,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 886,19 | 2022 |
| 320 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 2022 |
| 321 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2023 |
| 322 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 27 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 820,00 | 2023 |
| 323 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 13 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 585,00 | 2022 |
| 324 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 2023 |
| 325 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285,80 | 2023 |
| 326 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 680,00 | 2021 |
| 327 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 2021 |
| 328 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 006,40 | 2021 |
| 329 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 37 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 078,50 | 2021 |
| 330 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 674 153,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 153,91 | 2021 |
| 331 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 426,89 | 2021 |
| 332 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,20 | 2021 |
| 333 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 602 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 986,00 | 2022 |
| 334 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903,90 | 2022 |
| 335 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,20 | 2021 |
| 336 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 602 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 986,00 | 2021 |
| 337 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903,90 | 2021 |
| 338 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 149,40 | 2021 |
| 339 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт крыши | 2 493 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 626,20 | 2021 |
| 340 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 363,60 | 2021 |
| 341 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 168 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 259,60 | 2021 |
| 342 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт фасада | 3 059 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 265,71 | 2021 |
| 343 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 65 468,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 468,29 | 2021 |
| 344 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 39 690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 690,30 | 2021 |
| 345 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 721 641,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 641,28 | 2021 |
| 346 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 443,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 443,12 | 2021 |
| 347 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 700 017,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 017,62 | 2021 |
| 348 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 121 980,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 980,38 | 2021 |
| 349 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт фасада | 4 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 000,00 | 2021 |
| 350 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 104 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 260,80 | 2021 |
| 351 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 242 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 999,80 | 2021 |
| 352 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 26 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,20 | 2021 |
| 353 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 109,50 | 2021 |
| 354 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Ремонт крыши | 1 256 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 536,03 | 2021 |
| 355 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 889,87 | 2021 |
| 356 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 85 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 401,50 | 2021 |
| 357 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Ремонт фасада | 1 552 753,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 753,67 | 2021 |
| 358 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 33 228,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 228,93 | 2021 |
| 359 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Ремонт крыши | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 2021 |
| 360 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 480,80 | 2021 |
| 361 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 840,00 | 2021 |
| 362 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт крыши | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 | 2022 |
| 363 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 44 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 683,20 | 2022 |
| 364 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 249 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 920,00 | 2021 |
| 365 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт фасада | 4 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 000,00 | 2022 |
| 366 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 97 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 241,60 | 2022 |
| 367 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Ремонт крыши | 1 950 947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 947,60 | 2021 |
| 368 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 41 750,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 750,28 | 2021 |
| 369 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 135 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 168,00 | 2021 |
| 370 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Ремонт крыши | 2 457 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 599,96 | 2021 |
| 371 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 592,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 592,64 | 2021 |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2023 |
| 373 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2023 |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 375 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 376 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 377 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 378 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 379 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 380 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 381 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 383 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 385 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 386 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2023 |
| 387 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 390 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 391 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 571 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 128,30 | 2022 |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 384 150,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 384 150,87 | 2023 |
| 395 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 222 220,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 220,83 | 2023 |
| 396 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 231 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 057,20 | 2022 |
| 397 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 201 040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 040,53 | 2023 |
| 398 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 89 902,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 902,27 | 2023 |
| 399 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 232 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 487,90 | 2022 |
| 400 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 227 053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 053,16 | 2023 |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 90 458,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 458,94 | 2023 |
| 402 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 672 670,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 670,63 | 2022 |
| 403 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 230 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230 375,00 | 2023 |
| 404 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 261 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 730,02 | 2023 |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9 653 059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653 059,22 | 2021 |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 206 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 575,47 | 2021 |
| 407 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 598 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 582,52 | 2021 |
| 408 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 98 409,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 409,67 | 2021 |
| 409 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 910 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 558,40 | 2021 |
| 410 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 105 085,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 085,95 | 2021 |
| 411 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 053 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053 753,81 | 2021 |
| 412 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 172 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 350,33 | 2021 |
| 413 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 199 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 650,00 | 2022 |
| 414 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт крыши | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 2023 |
| 415 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 77 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 682,00 | 2023 |
| 416 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 473 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 137,50 | 2021 |
| 417 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 602 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 500,00 | 2022 |
| 418 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 184 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 093,50 | 2022 |
| 419 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 177 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 100,00 | 2021 |
| 420 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 2022 |
| 421 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 68 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 908,00 | 2022 |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 123 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 794,00 | 2021 |
| 423 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 250 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 800,18 | 2022 |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 48 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 167,12 | 2022 |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 140 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 844,00 | 2021 |
| 426 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 560 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 800,18 | 2022 |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 54 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 801,12 | 2022 |
| 428 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 163 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 878,00 | 2022 |
| 429 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 979 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 600,00 | 2023 |
| 430 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 63 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 763,44 | 2023 |
| 431 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 170 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 240,40 | 2021 |
| 432 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Ремонт фасада | 3 095 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 280,00 | 2022 |
| 433 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 66 238,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 238,99 | 2022 |
| 434 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт крыши | 1 747 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 200,02 | 2021 |
| 435 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 37 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 390,08 | 2021 |
| 436 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 33 783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 783,75 | 2021 |
| 437 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 614 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 250,00 | 2022 |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 17 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 13 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 144,95 | 2022 |
| 439 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт крыши | 3 776 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 016,00 | 2021 |
| 440 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 80 806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 806,74 | 2021 |
| 441 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 2021 |
| 442 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт фасада | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 2022 |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 560,00 | 2022 |
| 444 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 54 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 051,00 | 2021 |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,02 | 2022 |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863,48 | 2022 |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 160 850,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 850,98 | 2021 |
| 448 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 924 563,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 563,33 | 2022 |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 62 585,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 585,66 | 2022 |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 159 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 720,00 | 2022 |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Ремонт фасада | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 2023 |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 62 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 145,60 | 2023 |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 98 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 670,00 | 2021 |
| 454 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 2022 |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 38 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 391,60 | 2022 |
| 456 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 560,00 | 2021 |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Ремонт крыши | 2 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 000,00 | 2022 |
| 458 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 55 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 468,80 | 2022 |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 700 914,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 914,43 | 2021 |
| 460 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 14 999,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999,57 | 2021 |
| 461 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 171 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 532,70 | 2021 |
| 462 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21 300 594,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 594,58 | 2022 |
| 463 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 455 832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 832,72 | 2022 |
| 464 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 576 788,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 788,30 | 2022 |
| 465 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 10 487 059,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 487 059,13 | 2023 |
| 466 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 224 423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 423,07 | 2023 |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 335 445,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 445,90 | 2022 |
| 468 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 099 017,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 099 017,13 | 2023 |
| 469 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 130 518,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 518,97 | 2023 |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 472 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 | Ремонт крыши | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2021 |
| 474 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 57 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 780,00 | 2021 |
| 475 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 | 2021 |
| 476 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 76 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 719,00 | 2021 |
| 477 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Ремонт крыши | 3 506 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 823,12 | 2021 |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 75 046,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 046,01 | 2021 |
| 479 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 172 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 248,20 | 2021 |
| 480 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт крыши | 3 131 784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 784,61 | 2021 |
| 481 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 67 020,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 020,19 | 2021 |
| 482 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 268 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 083,20 | 2021 |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт фасада | 4 874 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 240,00 | 2022 |
| 484 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 104 308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 308,74 | 2022 |
| 485 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 247 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 992,80 | 2021 |
| 486 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 | 2022 |
| 487 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 96 491,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 491,69 | 2022 |
| 488 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 245 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 520,00 | 2021 |
| 489 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт фасада | 4 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 464 000,00 | 2022 |
| 490 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 95 529,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 529,60 | 2022 |
| 491 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 84 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 012,50 | 2021 |
| 492 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 500,00 | 2021 |
| 493 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 32 688,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 688,50 | 2021 |
| 494 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 800,00 | 2021 |
| 495 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Ремонт крыши | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 2022 |
| 496 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 97 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 584,00 | 2022 |
| 497 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 73 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 012,50 | 2021 |
| 498 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 1 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 500,00 | 2021 |
| 499 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 28 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408,50 | 2021 |
| 500 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 672 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 240,81 | 2021 |
| 501 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 785,95 | 2021 |
| 502 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 170 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 610,00 | 2021 |
| 503 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт фасада | 3 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 000,00 | 2022 |
| 504 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 66 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 382,80 | 2022 |
| 505 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 650,00 | 2021 |
| 506 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2022 |
| 507 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 282,00 | 2022 |
| 508 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 2021 |
| 509 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2022 |
| 510 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 17 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 120,00 | 2022 |
| 511 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 611,00 | 2021 |
| 512 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 520 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 200,00 | 2022 |
| 513 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 132,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 132,28 | 2022 |
| 514 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 684,00 | 2021 |
| 515 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 448 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 799,98 | 2021 |
| 516 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,32 | 2021 |
| 517 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 139 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 590,00 | 2021 |
| 518 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт фасада | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 | 2022 |
| 519 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 54 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 313,20 | 2022 |
| 520 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 146 452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 452,06 | 2021 |
| 521 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Ремонт крыши | 2 662 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 764,77 | 2022 |
| 522 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 983,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 983,17 | 2022 |
| 523 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 59 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 781,00 | 2021 |
| 524 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Ремонт крыши | 1 086 927,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 927,55 | 2021 |
| 525 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 23 260,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 260,25 | 2021 |
| 526 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 97 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 082,87 | 2023 |
| 527 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 97 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 082,87 | 2023 |
| 528 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 765 143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 143,07 | 2023 |
| 529 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 765 143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 143,07 | 2023 |
| 530 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 37 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 774,06 | 2023 |
| 531 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 37 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 774,06 | 2023 |
| 532 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 36 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 116,40 | 2021 |
| 533 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 656 662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 662,03 | 2022 |
| 534 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 052,57 | 2022 |
| 535 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 2021 |
| 536 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 99 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 938,00 | 2021 |
| 537 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 135 999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 999,63 | 2021 |
| 538 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 24 310,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 310,39 | 2021 |
| 539 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 2021 |
| 540 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 009,00 | 2021 |
| 541 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 428 999,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 999,44 | 2021 |
| 542 | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9 180,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,59 | 2021 |
| 543 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 15 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 034,80 | 2021 |
| 544 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 273 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 360,00 | 2022 |
| 545 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849,90 | 2022 |
| 546 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 780,00 | 2021 |
| 547 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 2022 |
| 548 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 474,40 | 2022 |
| 549 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 42 006,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 006,30 | 2022 |
| 550 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 763 750,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 750,05 | 2023 |
| 551 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 344,25 | 2023 |
| 552 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 252,00 | 2021 |
| 553 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт крыши | 2 786 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 400,00 | 2022 |
| 554 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 59 628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 628,96 | 2022 |
| 555 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 273 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 | 2022 |
| 556 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт фасада | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 | 2023 |
| 557 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 106 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 572,00 | 2023 |
| 558 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 199 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 524,00 | 2021 |
| 559 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт крыши | 3 627 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 708,34 | 2021 |
| 560 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 77 632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 632,96 | 2021 |
| 561 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 191 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 950,00 | 2021 |
| 562 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 2022 |
| 563 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 74 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 686,00 | 2022 |
| 564 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 790,00 | 2021 |
| 565 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 2022 |
| 566 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 38 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 049,20 | 2022 |
| 567 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 62 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 084,00 | 2021 |
| 568 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 800,00 | 2022 |
| 569 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 24 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 156,32 | 2022 |
| 570 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 996,00 | 2021 |
| 571 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Ремонт крыши | 727 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 200,02 | 2022 |
| 572 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 15 562,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 562,08 | 2022 |
| 573 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 158 222,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 222,85 | 2021 |
| 574 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Ремонт фасада | 2 876 779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 779,17 | 2022 |
| 575 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 61 563,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 563,07 | 2022 |
| 576 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 769 969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 969,34 | 2021 |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13 999 442,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 999 442,59 | 2022 |
| 578 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 299 588,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 588,07 | 2022 |
| 579 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 000,00 | 2021 |
| 580 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 118 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 855,60 | 2021 |
| 581 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 | 2021 |
| 582 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 45 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 967,20 | 2021 |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 800,00 | 2021 |
| 584 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 73 868,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 868,52 | 2021 |
| 585 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 | Ремонт фасада | 4 157 376,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 376,44 | 2021 |
| 586 | г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 88 967,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 967,86 | 2021 |
| 587 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Ремонт крыши | 2 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 600,00 | 2021 |
| 588 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 079,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 079,04 | 2021 |
| 589 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 2022 |
| 590 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт фасада | 5 047 581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047 581,75 | 2023 |
| 591 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 108 018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 018,25 | 2023 |
| 592 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 424,00 | 2021 |
| 593 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 516 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 799,98 | 2022 |
| 594 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 059,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059,52 | 2022 |
| 595 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 33 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 033,00 | 2021 |
| 596 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 600 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 599,96 | 2022 |
| 597 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852,84 | 2022 |
| 598 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 051,00 | 2021 |
| 599 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,02 | 2022 |
| 600 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863,48 | 2022 |
| 601 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 129 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 360,00 | 2021 |
| 602 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт крыши | 2 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 000,00 | 2022 |
| 603 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 332,80 | 2022 |
| 604 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 214 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 912,50 | 2022 |
| 605 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 500,00 | 2023 |
| 606 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 83 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 620,50 | 2023 |
| 607 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 60 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 192,00 | 2022 |
| 608 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Ремонт крыши | 1 094 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 400,00 | 2022 |
| 609 | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 12А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 23 420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 420,16 | 2022 |
| 610 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 45 386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 386,90 | 2021 |
| 611 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт крыши | 825 215,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 215,98 | 2022 |
| 612 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 17 659,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 659,62 | 2022 |
| 613 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 780,00 | 2021 |
| 614 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 2022 |
| 615 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 474,40 | 2022 |
| 616 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 045,00 | 2021 |
| 617 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 2022 |
| 618 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 17 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 526,60 | 2022 |
| 619 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 | Ремонт фасада | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2021 |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 54 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 356,00 | 2021 |
| 621 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 56 017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 017,50 | 2022 |
| 622 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 018 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 500,00 | 2023 |
| 623 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21 795,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 795,90 | 2023 |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 153 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 450,00 | 2021 |
| 625 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2022 |
| 626 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 59 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 706,00 | 2022 |
| 627 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений | 52 335,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 335,84 | 2022 |
| 628 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений | 951 560,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 560,76 | 2023 |
| 629 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта встроенно-пристроенных помещений | 20 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 363,40 | 2023 |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт фасада | 4 145 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 382,22 | 2021 |
| 631 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 88 711,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 711,18 | 2021 |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 631 335,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 335,83 | 2021 |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 910,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 910,59 | 2021 |
| 634 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 110 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 890,50 | 2021 |
| 635 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Ремонт крыши | 2 016 190,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 190,82 | 2022 |
| 636 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 146,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 146,48 | 2022 |
| 637 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 42 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 075,00 | 2021 |
| 638 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 2022 |
| 639 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 16 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 371,00 | 2022 |
| 640 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 2021 |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2022 |
| 642 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 186,00 | 2022 |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт фасада | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2021 |
| 644 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 77 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 040,00 | 2021 |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 500,00 | 2021 |
| 646 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 161,50 | 2021 |
| 647 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 77 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 220,00 | 2021 |
| 648 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Ремонт фасада | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 2022 |
| 649 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 30 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 045,60 | 2022 |
| 650 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 214 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 912,50 | 2021 |
| 651 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 500,00 | 2022 |
| 652 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 83 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 620,50 | 2022 |
| 653 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 051,00 | 2022 |
| 654 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,00 | 2023 |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863,48 | 2023 |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 500,00 | 2021 |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт фасада | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 2022 |
| 658 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 100 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 580,00 | 2022 |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 969 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 382,12 | 2021 |
| 660 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20 744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 744,78 | 2021 |
| 661 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 720,00 | 2021 |
| 662 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт крыши | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 | 2022 |
| 663 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 74 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 985,60 | 2022 |
| 664 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 170 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 127,00 | 2022 |
| 665 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2023 |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 52 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 216,00 | 2023 |
| 667 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 36 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 839,00 | 2022 |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 669 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 799,98 | 2023 |
| 669 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 333,72 | 2023 |
| 670 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 55 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 176,00 | 2022 |
| 671 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 003 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 200,02 | 2023 |
| 672 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 468,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 468,48 | 2023 |
| 673 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 49 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 335,00 | 2022 |
| 674 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 2023 |
| 675 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 195,80 | 2023 |
| 676 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 677 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 678 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 679 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 680 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 681 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
|  | **Итого по городу Ульяновску** |  | 499 494 791,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 494 791,40 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 168 989 508,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 989 508,70 |  |
|  |  | план 2022 года | 227 387 696,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 387 696,52 |  |
|  |  | план 2023 года | 103 117 586,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 117 586,18 |  |
| **Инзенский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 682 | г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 | Ремонт крыши | 2 182 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 671,60 | 2021 |
| 683 | г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 709,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 709,17 | 2021 |
|  | **Итого по Инзенскому муниципальному району** |  | 2 229 380,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 380,77 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 2 229 380,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 380,77 |  |
|  |  | план 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Карсунский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 684 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 257 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 400,00 | 2021 |
| 685 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Ремонт крыши | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 2022 |
| 686 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 37 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 100 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 152,00 | 2022 |
| 687 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 940,00 | 2021 |
| 688 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Ремонт крыши | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 000,00 | 2022 |
| 689 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 671,20 | 2022 |
| 690 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 196 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 460,00 | 2021 |
| 691 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Ремонт крыши | 3 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 000,00 | 2023 |
| 692 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 76 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 440,80 | 2023 |
| 693 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 62 081,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 081,36 | 2022 |
| 694 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 1 128 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 752,00 | 2023 |
| 695 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 24 155,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 155,29 | 2023 |
| 696 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 152,00 | 2021 |
| 697 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Ремонт крыши | 2 766 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 400,00 | 2022 |
| 698 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 59 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,96 | 2022 |
| 699 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Ремонт крыши | 2 313 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 602,40 | 2021 |
| 700 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 511,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 511,09 | 2021 |
| 701 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 148 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 741,12 | 2021 |
| 702 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Ремонт крыши | 2 704 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 384,00 | 2022 |
| 703 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 57 873,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 873,82 | 2022 |
|  | **Итого по Карсунскому муниципальному району** |  | 21 048 918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 048 918,04 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 3 255 806,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 806,61 |  |
|  |  | план 2022 года | 12 991 763,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 991 763,34 |  |
|  |  | план 2023 года | 4 801 348,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 348,09 |  |
| **Кузоватовский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 704 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 814,80 | 2021 |
| 705 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 269 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 360,00 | 2021 |
| 706 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 564,30 | 2021 |
| 707 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 2021 |
| 708 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 2022 |
| 709 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 848,00 | 2022 |
| 710 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 112 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 860,00 | 2021 |
| 711 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Ремонт крыши | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 | 2022 |
| 712 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 912,80 | 2022 |
|  | **Итого по Кузоватовскому муниципальному району** |  | 4 995 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 959,90 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 2 573 199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 199,10 |  |
|  |  | план 2022 года | 2 422 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 760,80 |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Майнский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 713 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 255 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 189,00 | 2022 |
| 714 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Ремонт крыши | 4 639 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 800,00 | 2023 |
| 715 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 99 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 291,72 | 2023 |
| 716 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 487,40 | 2021 |
| 717 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 1 590 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 680,00 | 2022 |
| 718 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 040,55 | 2022 |
| 719 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 96 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 360,00 | 2021 |
| 720 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт фасада | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 2022 |
| 721 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 37 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 492,80 | 2022 |
|  | **Итого по Майнскому муниципальному району** |  | 8 592 341,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 592 341,47 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 183 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 847,40 |  |
|  |  | план 2022 года | 3 669 402,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 402,35 |  |
|  |  | план 2023 года | 4 739 091,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739 091,72 |  |
| **Мелекесский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 722 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 2021 |
| 723 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт крыши | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 2022 |
| 724 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 32 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 528,00 | 2022 |
| 725 | п. Дивный, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 530,00 | 2022 |
| 726 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Ремонт крыши | 2 376 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 423,60 | 2021 |
| 727 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 855,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 855,47 | 2021 |
| 728 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 101 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 365,00 | 2022 |
| 729 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577,00 | 2022 |
| 730 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 127 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 699,00 | 2021 |
| 731 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Ремонт крыши | 2 321 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 800,00 | 2021 |
| 732 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 686,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 686,52 | 2021 |
| 733 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 81 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 950,00 | 2021 |
| 734 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Ремонт фасада | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 2022 |
| 735 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 31 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 886,00 | 2022 |
| 736 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 46 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 609,20 | 2022 |
| 737 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 119 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 790,00 | 2021 |
| 738 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Ремонт фасада с утеплением | 2 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 000,00 | 2022 |
| 739 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 143 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 792,00 | 2021 |
| 740 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Ремонт крыши | 2 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 400,00 | 2021 |
| 741 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 55 948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 948,16 | 2021 |
| 742 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 600,00 | 2021 |
| 743 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Ремонт фасада | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 2022 |
| 744 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 28 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 248,00 | 2022 |
| 745 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 123 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 310,00 | 2021 |
| 746 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 2021 |
| 747 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 978,80 | 2021 |
| 748 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 60 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 830,00 | 2021 |
| 749 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Ремонт фасада | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 2022 |
| 750 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 23 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 668,40 | 2022 |
| 751 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 112 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 860,00 | 2021 |
| 752 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Ремонт крыши | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 | 2021 |
| 753 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 912,80 | 2021 |
| 754 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 700,00 | 2021 |
| 755 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Ремонт фасада | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 2022 |
| 756 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 24 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 396,00 | 2022 |
| 757 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 535,00 | 2021 |
| 758 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 2021 |
| 759 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 011,80 | 2021 |
| 760 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 82 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 390,00 | 2021 |
| 761 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт фасада | 1 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 2022 |
| 762 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 32 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 057,20 | 2022 |
| 763 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |
| 764 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2021 |
| 765 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 165,60 | 2021 |
| 766 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 72 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 820,00 | 2021 |
| 767 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Ремонт фасада | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 000,00 | 2022 |
| 768 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 28 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 333,60 | 2022 |
| 769 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 564,00 | 2021 |
| 770 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Ремонт крыши | 2 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 800,00 | 2021 |
| 771 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 466,72 | 2021 |
| 772 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 43 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 014,00 | 2022 |
| 773 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 110 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 550,00 | 2021 |
| 774 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Ремонт фасада с утеплением | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 2022 |
| 775 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Ремонт крыши | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 2021 |
| 776 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 91 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 485,00 | 2021 |
| 777 | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 142 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 538,00 | 2022 |
| 778 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 850,00 | 2021 |
| 779 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Ремонт крыши | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 2023 |
| 780 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 858,00 | 2023 |
| 781 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 235 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 488,00 | 2021 |
| 782 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Ремонт крыши | 4 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 600,00 | 2023 |
| 783 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 91 626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 626,24 | 2023 |
| 784 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 890,00 | 2021 |
| 785 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Ремонт крыши | 4 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 000,00 | 2022 |
| 786 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 98 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 397,20 | 2022 |
| 787 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 54 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 340,00 | 2021 |
| 788 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 | 2022 |
| 789 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 21 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 143,20 | 2022 |
| 790 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 2021 |
| 791 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 2022 |
| 792 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 13 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696,00 | 2022 |
|  | **Итого по Мелекесскому муниципальному району** |  | 52 954 983,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 954 983,51 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 25 515 912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 515 912,47 |  |
|  |  | план 2022 года | 20 542 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 542 986,80 |  |
|  |  | план 2023 года | 6 896 084,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 896 084,24 |  |
| **Николаевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 793 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 58 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 938,00 | 2021 |
| 794 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Ремонт крыши | 1 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 600,00 | 2022 |
| 795 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 22 932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 932,24 | 2022 |
| 796 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 76 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 076,00 | 2022 |
| 797 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Ремонт крыши | 1 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 200,00 | 2023 |
| 798 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 29 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,48 | 2023 |
| 799 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 76 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 076,00 | 2021 |
| 800 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Ремонт крыши | 1 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 200,00 | 2021 |
| 801 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 29 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,48 | 2021 |
|  | **Итого по Николаевскому муниципальному району** |  | 4 131 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 223,20 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 1 547 814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 814,48 |  |
|  |  | план 2022 года | 1 170 608,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 608,24 |  |
|  |  | план 2023 года | 1 412 800,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 800,48 |  |
| **Новомалыклинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 802 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 2021 |
| 803 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 2022 |
| 804 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638,00 | 2022 |
| 805 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 2021 |
| 806 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 2022 |
| 807 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237,20 | 2022 |
| 808 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520,00 | 2021 |
| 809 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 2021 |
| 810 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649,60 | 2021 |
| 811 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 43 604,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 604,64 | 2023 |
| 812 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 112 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 068,00 | 2022 |
| 813 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт фасада с утеплением | 2 037 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 600,00 | 2023 |
| 814 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | 2022 |
| 815 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт фасада с утеплением | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 2022 |
| 816 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | 2021 |
| 817 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт фасада с утеплением | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 2021 |
|  | **Итого по Новомалыклинскому муниципальному району** |  | 6 336 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 103,44 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 2 035 682,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 682,60 |  |
|  |  | план 2022 года | 2 219 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 216,20 |  |
|  |  | план 2023 года | 2 081 204,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 204,64 |  |
| **Новоспасский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 818 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 48 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 406,80 | 2023 |
| 819 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 124 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 410,00 | 2022 |
| 820 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Ремонт фасада с утеплением | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 000,00 | 2023 |
| 821 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 2021 |
| 822 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2021 |
| 823 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708,00 | 2021 |
|  | **Итого по Новоспасскому муниципальному району** |  | 2 671 624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 624,80 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 236 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 808,00 |  |
|  |  | план 2022 года | 124 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 410,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 2 310 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 406,80 |  |
| **Павловский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 824 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495,00 | 2022 |
| 825 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 2023 |
| 826 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472,60 | 2023 |
| 827 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 180,00 | 2022 |
| 828 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 2023 |
| 829 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 906,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906,40 | 2023 |
|  | **Итого по Павловскому муниципальному району** |  | 522 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 054,00 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | план 2022 года | 26 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 675,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 495 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 379,00 |  |
| **Радищевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 830 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт крыши | 3 158 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 142,00 | 2021 |
| 831 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 67 584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 584,24 | 2021 |
| 832 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | 2022 |
| 833 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Ремонт крыши | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 2023 |
| 834 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 19 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 516,80 | 2023 |
| 835 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 73 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 920,00 | 2021 |
| 836 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фасада | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 2022 |
| 837 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 28 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 761,60 | 2022 |
| 838 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | 34 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 529,40 | 2021 |
| 839 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 627 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 807,20 | 2022 |
| 840 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента | 13 435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 435,07 | 2022 |
|  | **Итого по Радищевскому муниципальному району** |  | 6 329 856,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 329 856,31 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 3 334 175,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 175,64 |  |
|  |  | план 2022 года | 2 064 163,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 163,87 |  |
|  |  | план 2023 года | 931 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 516,80 |  |
| **Старомайнский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 841 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 384,00 | 2021 |
| 842 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Ремонт крыши | 1 588 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 800,00 | 2021 |
| 843 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,32 | 2021 |
| 844 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 2022 |
| 845 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт фасада | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 2023 |
| 846 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 29 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 104,00 | 2023 |
| 847 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 45 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 925,00 | 2022 |
| 848 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 2023 |
| 849 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 869,00 | 2023 |
| 850 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903,00 | 2021 |
| 851 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 234 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 600,00 | 2021 |
| 852 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 020,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,44 | 2021 |
| 853 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 897,00 | 2021 |
| 854 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2022 |
| 855 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 683,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683,56 | 2022 |
| 856 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162,00 | 2021 |
| 857 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 400,00 | 2022 |
| 858 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 455,76 | 2022 |
|  | **Итого по Старомайнскому муниципальному району** |  | 4 835 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 404,08 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 1 988 766,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 766,76 |  |
|  |  | план 2022 года | 604 664,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 664,32 |  |
|  |  | план 2023 года | 2 241 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 973,00 |  |
| **Сурский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 859 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2 250 631,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 631,92 | 2021 |
| 860 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 163,52 | 2021 |
| 861 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 57 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 057,00 | 2021 |
| 862 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Ремонт крыши | 1 037 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 400,00 | 2021 |
| 863 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 22 200,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,36 | 2021 |
|  | **Итого по Сурскому муниципальному району** |  | 3 415 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 452,80 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 3 415 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 452,80 |  |
|  |  | план 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Тереньгульский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 864 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | 2022 |
| 865 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 200,00 | 2023 |
| 866 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,28 | 2023 |
| 867 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 712,00 | 2022 |
| 868 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Ремонт крыши | 2 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 400,00 | 2023 |
| 869 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 189,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 189,70 | 2023 |
|  | **Итого по Тереньгульскому муниципальному району** |  | 2 425 774,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 774,98 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | план 2022 года | 123 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 948,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 2 301 826,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 826,98 |  |
| **Ульяновский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 870 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 89 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 727,00 | 2021 |
| 871 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 1 631 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 400,00 | 2021 |
| 872 | п. Новая Бирючевка, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 911,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 911,96 | 2021 |
| 873 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 189 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 354,00 | 2021 |
| 874 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт крыши | 3 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 800,00 | 2021 |
| 875 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 73 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 675,92 | 2021 |
| 876 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 196 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 564,50 | 2021 |
| 877 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт крыши | 3 573 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 900,00 | 2021 |
| 878 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 76 481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 481,46 | 2021 |
|  | **Итого по Ульяновскому муниципальному району** |  | 9 308 814,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308 814,84 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 9 308 814,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308 814,84 |  |
|  |  | план 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | план 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Цильнинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 879 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 450,00 | 2021 |
| 880 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Ремонт крыши | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 2021 |
| 881 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 386,00 | 2021 |
| 882 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 450,00 | 2022 |
| 883 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Ремонт крыши | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 2023 |
| 884 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 386,00 | 2023 |
| 885 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 450,00 | 2021 |
| 886 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 2022 |
| 887 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 386,00 | 2022 |
| 888 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 560,00 | 2021 |
| 889 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 2022 |
| 890 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 16 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 948,80 | 2022 |
| 891 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 474,00 | 2021 |
| 892 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 2 226 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 800,00 | 2022 |
| 893 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 653,52 | 2022 |
| 894 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 150 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 480,00 | 2022 |
| 895 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт крыши | 2 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 2023 |
| 896 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 58 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 550,40 | 2023 |
| 897 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 1 185 783,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 783,60 | 2021 |
| 898 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 25 375,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 375,77 | 2021 |
|  | **Итого по Цильнинскому муниципальному району** |  | 20 290 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 290 134,09 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 5 891 479,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891 479,37 |  |
|  |  | план 2022 года | 7 528 718,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 528 718,32 |  |
|  |  | план 2023 года | 6 869 936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 869 936,40 |  |
| **Чердаклинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 899 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 144 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 001,00 | 2021 |
| 900 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт крыши | 2 618 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 200,00 | 2022 |
| 901 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 029,48 | 2022 |
| 902 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 820,00 | 2022 |
| 903 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт фасада | 1 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 2023 |
| 904 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 24 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 053,60 | 2023 |
| 905 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |
| 906 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2023 |
| 907 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2023 |
| 908 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2022 |
| 909 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2023 |
| 910 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2023 |
| 911 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,00 | 2022 |
| 912 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 2023 |
| 913 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,20 | 2023 |
| 914 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 440,00 | 2022 |
| 915 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 2023 |
| 916 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 411,20 | 2023 |
| 917 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 625,00 | 2022 |
| 918 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 2023 |
| 919 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 585,00 | 2023 |
| 920 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610,00 | 2022 |
| 921 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 2023 |
| 922 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,80 | 2023 |
| 923 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 | 2022 |
| 924 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2023 |
| 925 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824,80 | 2023 |
| 926 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 440,00 | 2021 |
| 927 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 2023 |
| 928 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 411,20 | 2023 |
| 929 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,00 | 2022 |
| 930 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 2023 |
| 931 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,60 | 2023 |
| 932 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 146 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 300,00 | 2021 |
| 933 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Ремонт крыши | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 2021 |
| 934 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 924,00 | 2021 |
| 935 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 982,00 | 2021 |
| 936 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Ремонт крыши | 2 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 400,00 | 2022 |
| 937 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 629,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 629,36 | 2022 |
| 938 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 134 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 504,04 | 2021 |
| 939 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2 445 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 528,00 | 2021 |
| 940 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 334,30 | 2021 |
| 941 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 389,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 389,60 | 2021 |
| 942 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2 370 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 720,00 | 2022 |
| 943 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 733,41 | 2022 |
| 944 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 385,12 | 2021 |
| 945 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 184,00 | 2021 |
| 946 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618,94 | 2021 |
| 947 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 385,12 | 2021 |
| 948 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 184,00 | 2021 |
| 949 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618,94 | 2021 |
|  | **Итого по Чердаклинскому муниципальному району** |  | 27 571 142,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 571 142,11 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 10 940 979,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 979,06 |  |
|  |  | план 2022 года | 7 644 907,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 644 907,25 |  |
|  |  | план 2023 года | 8 985 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 985 255,80 |  |
|  | **ИТОГО по субъекту Ульяновская область** |  | 814 567 827,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 567 827,19 |  |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | 282 227 390,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 227 390,74 |  |
|  |  | **план 2022 года** | 342 745 786,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 745 786,45 |  |
|  |  | **план 2023 года** | 189 594 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 594 650,00 |  |