Информация по планированию и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества

по состоянию на 01.12.2025

| Показатели | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Количество работ и (или) услуг, выполнение которых запланировано/выполнено | 570 | 570 | 329 | 273 |
| Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен | 121 | 121 | 111 | 78 |
| Общая площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, тыс.кв.м. | 511,82 | 511,82 | 357,75 | 234,95 |