**ПРОЕКТ**

**Министерство жилищно-коммунального хозяйства   
и строительства Ульяновской области**

**П Р И К А З**

**Об утверждении на 2024-2026 годы**

**краткосрочного плана реализации региональной   
программы капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области**

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области», создания безопасных   
и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности   
и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на 2024-2026 годы прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 23.11.2023   
№ 88-од «Об утверждении на 2024-2026 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   
на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – директора департамента городской среды   
Чупахину Е.Ю.

Исполняющий обязанности

Министра М.В.Симунова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | **ПРИЛОЖЕНИЕ**  **к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства   и строительства Ульяновской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| **Краткосрочный план реализации в 2024-2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **п/п**  **№** | **Адрес МКД** | | | **Вид работы** | | **Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.)** | | | | | | | | | | | **Плановый год завершения выполнения работы (услуги)** |
| **всего** | **Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных**  **в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | | **средства областного бюджета Ульяновской области** | | | **средства бюджетов муници-пальных образо-ваний** | | **средства собственников помещений в многоквартир-ном доме** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базарносызганский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 200 093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 093,41 | 2024 |
| 2 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт крыши | 3 638 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 062,00 | 2024 |
| 3 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 77 854,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 854,53 | 2024 |
|  | **Итого по Базарносызганскому муниципальному району** |  | **3 916 009,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 916 009,94** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **3 916 009,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 916 009,94** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Барышский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 4 | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 176 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 660,00 | 2024 |
| 5 | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 | Ремонт фасада с утеплением | 3 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 000,00 | 2025 |
| 6 | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 68 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 736,80 | 2025 |
| 7 | г. Барыш, ул. Садовая, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 754 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 147,90 | 2025 |
| 8 | г. Барыш, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт крыши | 13 711 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 711 780,00 | 2026 |
| 9 | г. Барыш, ул. Садовая, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 293 432,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 432,09 | 2026 |
|  | **Итого по Барышскому муниципальному району** |  | **18 216 756,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 216 756,79** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **176 660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176 660,00** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **4 034 884,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 034 884,70** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **14 005 212,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 005 212,09** |  |
| **Вешкаймский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 10 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 355,60 | 2024 |
| 11 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 351 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 920,00 | 2024 |
| 12 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 931,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 931,09 | 2024 |
| 13 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 35 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 818,20 | 2024 |
| 14 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 651 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 240,00 | 2024 |
| 15 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 13 936,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 936,54 | 2024 |
| 16 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 024,00 | 2024 |
| 17 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 436 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 800,00 | 2024 |
| 18 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 347,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 347,52 | 2024 |
| 19 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 608,00 | 2024 |
| 20 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 12 | Ремонт крыши | 8 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465 600,00 | 2025 |
| 21 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 181 163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 163,84 | 2025 |
|  | **Итого по Вешкаймскому муниципальномурайону** |  | **11 738 744,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 738 744,78** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **3 091 980,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 091 980,94** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **8 646 763,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 646 763,84** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **город Димитровград** | | | | | | | | |
| 22 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 550,00 | 2025 |
| 23 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Ремонт крыши | 4 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 000,00 | 2025 |
| 24 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 102 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 934,00 | 2025 |
| 25 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 2024 |
| 26 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 37 | Ремонт крыши | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2024 |
| 27 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 196 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 880,00 | 2024 |
| 28 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 429 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 440,00 | 2024 |
| 29 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Ремонт крыши | 7 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808 000,00 | 2025 |
| 30 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 091,20 | 2025 |
| 31 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 108 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 504,00 | 2024 |
| 32 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 972 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 800,00 | 2024 |
| 33 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 42 217,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 217,92 | 2024 |
| 34 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 85 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 536,00 | 2024 |
| 35 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 555 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 200,00 | 2024 |
| 36 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 33 281,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 281,28 | 2024 |
| 37 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 108 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 680,00 | 2024 |
| 38 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 2024 |
| 39 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 42 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 286,40 | 2024 |
| 40 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 207 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 009,00 | 2026 |
| 41 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 763 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 800,00 | 2026 |
| 42 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 80 545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 545,32 | 2026 |
| 43 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 68 747,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 747,53 | 2026 |
| 44 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 249 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 955,00 | 2026 |
| 45 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 26 749,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 749,04 | 2026 |
| 46 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 95 637,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 637,52 | 2026 |
| 47 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 738 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 864,00 | 2026 |
| 48 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 211,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 211,69 | 2026 |
| 49 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 2024 |
| 50 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2А | Ремонт крыши | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2024 |
| 51 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 196 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 880,00 | 2024 |
| 52 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2Б | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 416 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 845,00 | 2026 |
| 53 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2Б | Ремонт фасада | 7 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579 000,00 | 2026 |
| 54 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2Б | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 162 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 190,60 | 2026 |
| 55 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 150 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 700,00 | 2024 |
| 56 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Ремонт фасада | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 2025 |
| 57 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 58 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 636,00 | 2025 |
| 58 | г. Димитровград, ул. Пугачева, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 112,00 | 2025 |
| 59 | г. Димитровград, ул. Пугачева, д. 15 | Ремонт крыши | 6 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 400,00 | 2026 |
| 60 | г. Димитровград, ул. Пугачева, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 137 781,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 781,76 | 2026 |
| 61 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 86 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 288 359,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 359,50 | 2024 |
| 62 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 86 | Ремонт крыши | 5 242 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 900,00 | 2025 |
| 63 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 86 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 112 198,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 198,06 | 2025 |
| 64 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 327 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 455 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 400,00 | 2024 |
| 65 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 327 | Ремонт крыши | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280 000,00 | 2024 |
| 66 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 327 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 177 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 192,00 | 2024 |
| 67 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 280 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 276 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 650,00 | 2026 |
| 68 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 280 | Ремонт крыши | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 2026 |
| 69 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 280 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 107 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 642,00 | 2026 |
| 70 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 435 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 710,00 | 2024 |
| 71 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 9А | Ремонт крыши | 7 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 2024 |
| 72 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 169 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 530,80 | 2024 |
| 73 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 2024 |
| 74 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 2024 |
| 75 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 94 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 160,00 | 2024 |
| 76 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 234 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 608,00 | 2025 |
| 77 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 600,00 | 2025 |
| 78 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 91 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 283,84 | 2025 |
| 79 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 889,00 | 2025 |
| 80 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 779 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 800,00 | 2025 |
| 81 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 487,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 487,72 | 2025 |
| 82 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 227 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 392,00 | 2025 |
| 83 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 400,00 | 2025 |
| 84 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 476,16 | 2025 |
| 85 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 2026 |
| 86 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2026 |
| 87 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 50 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 076,00 | 2026 |
| 88 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 101 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 530,00 | 2026 |
| 89 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 2026 |
| 90 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 39 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 504,40 | 2026 |
| 91 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 143 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 957,00 | 2026 |
| 92 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 400,00 | 2026 |
| 93 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 56 012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 012,36 | 2026 |
| 94 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 525,00 | 2025 |
| 95 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 7 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 2026 |
| 96 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 597,00 | 2026 |
| 97 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 295 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 240,00 | 2025 |
| 98 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Ремонт крыши | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 | 2025 |
| 99 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 875,20 | 2025 |
| 100 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 160 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 105,00 | 2026 |
| 101 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 000,00 | 2026 |
| 102 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 62 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 295,40 | 2026 |
| 103 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 246 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 262,50 | 2026 |
| 104 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 500,00 | 2026 |
| 105 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 95 818,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 818,50 | 2026 |
| 106 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 225 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 324,00 | 2026 |
| 107 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 800,00 | 2026 |
| 108 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 87 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 671,52 | 2026 |
| 109 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 600 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 528,50 | 2025 |
| 110 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 918 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 918 700,00 | 2026 |
| 111 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 233 660,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 660,18 | 2026 |
| 112 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 234 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 608,00 | 2024 |
| 113 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 600,00 | 2025 |
| 114 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 91 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 283,84 | 2025 |
| 115 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 152 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 889,00 | 2024 |
| 116 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 779 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 800,00 | 2025 |
| 117 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 487,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 487,72 | 2025 |
| 118 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 227 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 392,00 | 2024 |
| 119 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 400,00 | 2025 |
| 120 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 476,16 | 2025 |
| 121 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 187 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 770,00 | 2026 |
| 122 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 000,00 | 2026 |
| 123 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 73 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 059,60 | 2026 |
| 124 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 278 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 300,00 | 2024 |
| 125 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 26 | Ремонт крыши | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 2024 |
| 126 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 108 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 284,00 | 2024 |
| 127 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 4А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 214 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 720,00 | 2025 |
| 128 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 4А | Ремонт крыши | 3 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 000,00 | 2025 |
| 129 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 4А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 83 545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 545,60 | 2025 |
| 130 | г. Димитровград, ул. Свирская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 305 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 509,60 | 2024 |
| 131 | г. Димитровград, ул. Свирская, д. 2 | Ремонт крыши | 5 554 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 720,00 | 2024 |
| 132 | г. Димитровград, ул. Свирская, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 871,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 871,01 | 2024 |
| 133 | г. Димитровград, ул. Московская, д. 83 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 240 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 922,00 | 2024 |
| 134 | г. Димитровград, ул. Московская, д. 83 | Ремонт крыши | 4 380 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 400,00 | 2024 |
| 135 | г. Димитровград, ул. Московская, д. 83 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 93 740,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 740,56 | 2024 |
| 136 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 293А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 400,00 | 2024 |
| 137 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 293А | Ремонт крыши | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 2025 |
| 138 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 293А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 104 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 432,00 | 2025 |
| 139 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 358 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 820,00 | 2024 |
| 140 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 106 | Ремонт крыши | 6 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524 000,00 | 2024 |
| 141 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 106 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 139 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 613,60 | 2024 |
| 142 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 600,00 | 2025 |
| 143 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 18 | Ремонт крыши | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 2026 |
| 144 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 130 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 968,00 | 2026 |
| 145 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 450,00 | 2026 |
| 146 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Ремонт крыши | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 2026 |
| 147 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226,00 | 2026 |
| 148 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 156 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 200,00 | 2026 |
| 149 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2026 |
| 150 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 60 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 776,00 | 2026 |
| 151 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 750,00 | 2026 |
| 152 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 2026 |
| 153 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 86 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 670,00 | 2026 |
| 154 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 476 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 190,00 | 2024 |
| 155 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 33 | Ремонт крыши | 8 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 658 000,00 | 2025 |
| 156 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 185 281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 281,20 | 2025 |
| 157 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 585 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 520,10 | 2026 |
| 158 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 7 | Ремонт крыши | 10 645 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 645 820,00 | 2026 |
| 159 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 227 820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 820,55 | 2026 |
| 160 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 497 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 970,00 | 2026 |
| 161 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291 | Ремонт крыши | 9 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 054 000,00 | 2026 |
| 162 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 193 755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 755,60 | 2026 |
| 163 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 393 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 250,00 | 2026 |
| 164 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Ремонт фасада | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 2026 |
| 165 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 153 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 010,00 | 2026 |
| 166 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 450,00 | 2026 |
| 167 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Ремонт крыши | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 2026 |
| 168 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 226,00 | 2026 |
| 169 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 396 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 825,00 | 2025 |
| 170 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 10 | Ремонт крыши | 7 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 215 000,00 | 2025 |
| 171 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 154 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 401,00 | 2025 |
|  | **Итого по городу Димитровграду** |  | **271 066 431,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **271 066 431,03** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **73 297 417,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73 297 417,67** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **77 919 379,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77 919 379,20** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **119 849 634,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 849 634,16** |  |
| **город Новоульяновск** | | | | | | | | |
| 172 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 530 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 288,00 | 2024 |
| 173 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17а | Ремонт крыши | 9 641 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 641 600,00 | 2024 |
| 174 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 206 330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 330,24 | 2024 |
| 175 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 556 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 600,00 | 2025 |
| 176 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120 000,00 | 2025 |
| 177 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 216 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 568,00 | 2025 |
| 178 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 303 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 715,50 | 2024 |
| 179 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Ремонт крыши | 5 522 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 100,00 | 2024 |
| 180 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 172,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 172,94 | 2024 |
| 181 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 287 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 188,00 | 2025 |
| 182 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт крыши | 5 221 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 221 600,00 | 2025 |
| 183 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 111 742,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 742,24 | 2025 |
| 184 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 556 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 600,00 | 2025 |
| 185 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120 000,00 | 2025 |
| 186 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 216 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 568,00 | 2025 |
| 187 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 525,00 | 2026 |
| 188 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 2026 |
| 189 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 597,00 | 2026 |
| 190 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 525,00 | 2026 |
| 191 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 2026 |
| 192 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 597,00 | 2026 |
| 193 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 525,00 | 2026 |
| 194 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 2026 |
| 195 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 597,00 | 2026 |
|  | **Итого по городу Новоульяновску** |  | **61 021 438,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 021 438,92** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **16 322 206,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 322 206,68** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **27 406 866,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 406 866,24** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **17 292 366,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 292 366,00** |  |
| **город Ульяновск** | | | | | | | | |
| 196 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Ремонт фасада | 7 295 252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 252,40 | 2024 |
| 197 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 156 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 118,40 | 2024 |
| 198 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 150,00 | 2024 |
| 199 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25 | Ремонт крыши | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 2024 |
| 200 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 862,00 | 2024 |
| 201 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 225,00 | 2024 |
| 202 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 12 | Ремонт крыши | 3 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495 000,00 | 2024 |
| 203 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 793,00 | 2024 |
| 204 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 367 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 455,00 | 2024 |
| 205 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 681 000,00 | 2024 |
| 206 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 142 973,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 973,40 | 2024 |
| 207 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 740 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 126,20 | 2024 |
| 208 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 13 456 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 456 840,00 | 2024 |
| 209 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 287 976,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 976,38 | 2024 |
| 210 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 | Ремонт крыши | 3 394 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 100,00 | 2024 |
| 211 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 72 633,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 633,74 | 2024 |
| 212 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 67А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 259 631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 631,90 | 2024 |
| 213 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 67А | Ремонт крыши | 4 720 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 580,00 | 2024 |
| 214 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 67А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 101 020,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 020,41 | 2024 |
| 215 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 343 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 398,00 | 2024 |
| 216 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 243 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 600,00 | 2024 |
| 217 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 133 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 613,04 | 2024 |
| 218 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 92 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 230 415,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 415,90 | 2024 |
| 219 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 92 | Ремонт фасада | 4 189 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 380,00 | 2024 |
| 220 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 92 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 89 652,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 652,73 | 2024 |
| 221 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 314 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 116,00 | 2024 |
| 222 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 711 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 200,00 | 2024 |
| 223 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 96 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 122 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 219,68 | 2024 |
| 224 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 187 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 099,00 | 2024 |
| 225 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13 | Ремонт крыши | 3 401 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 800,00 | 2024 |
| 226 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 72 798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 798,52 | 2024 |
| 227 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 527 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 978,00 | 2024 |
| 228 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5 | Ремонт крыши | 9 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599 600,00 | 2024 |
| 229 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 205 431,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 431,44 | 2024 |
| 230 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 139 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 777,00 | 2024 |
| 231 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 400,00 | 2024 |
| 232 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 54 385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 385,96 | 2024 |
| 233 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 310 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 103,20 | 2024 |
| 234 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33 | Ремонт фасада | 5 638 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638 240,00 | 2024 |
| 235 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 120 658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 658,34 | 2024 |
| 236 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 303 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 600,00 | 2024 |
| 237 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1 | Ремонт крыши | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 2024 |
| 238 | г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 128,00 | 2024 |
| 239 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 256 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 300,00 | 2024 |
| 240 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 7 | Ремонт крыши | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 | 2024 |
| 241 | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 99 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 724,00 | 2024 |
| 242 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 281 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 930,00 | 2024 |
| 243 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 | Ремонт крыши | 5 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126 000,00 | 2024 |
| 244 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 109 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 696,40 | 2024 |
| 245 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 738 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 707,20 | 2024 |
| 246 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Ремонт крыши | 13 431 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 431 040,00 | 2024 |
| 247 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 287 424,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 424,26 | 2024 |
| 248 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Разработка проектной документации на ремонт крышной блочно-модульной котельной | 1 004 017,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 017,63 | 2024 |
| 249 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Ремонт крышной блочно-модульной котельной | 18 254 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 254 866,00 | 2024 |
| 250 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Строительный контроль при проведении ремонта крышной блочно-модульной котельной | 390 654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 654,13 | 2024 |
| 251 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 533 873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 873,78 | 2024 |
| 252 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 706 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 706 796,00 | 2024 |
| 253 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 207 725,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 725,43 | 2024 |
| 254 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Ремонт крыши | 6 826 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826 119,60 | 2024 |
| 255 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 146 078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 078,76 | 2024 |
| 256 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 178 836,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 836,75 | 2024 |
| 257 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 251 577,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 577,20 | 2024 |
| 258 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 69 583,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 583,75 | 2024 |
| 259 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 440 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 220,00 | 2024 |
| 260 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт крыши | 8 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004 000,00 | 2024 |
| 261 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 171 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 285,60 | 2024 |
| 262 | г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2а/4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 346 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 104,00 | 2024 |
| 263 | г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2а/4 | Ремонт крыши | 6 292 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292 800,00 | 2024 |
| 264 | г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2а/4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 134 665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 665,92 | 2024 |
| 265 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 343 160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 160,07 | 2024 |
| 266 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35 | Ремонт крыши | 6 239 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 239 274,00 | 2024 |
| 267 | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 133 520,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 520,46 | 2024 |
| 268 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 89 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 342,00 | 2024 |
| 269 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 624 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 400,00 | 2024 |
| 270 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 762,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 762,16 | 2024 |
| 271 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 46 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 316,16 | 2025 |
| 272 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 842 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 112,00 | 2025 |
| 273 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 021,20 | 2025 |
| 274 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 243 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 485,00 | 2024 |
| 275 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18 | Ремонт крыши | 4 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 000,00 | 2024 |
| 276 | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 94 737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 737,80 | 2024 |
| 277 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 359 052,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 052,54 | 2024 |
| 278 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 | Ремонт крыши | 6 528 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 528 228,00 | 2024 |
| 279 | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 139 704,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 704,08 | 2024 |
| 280 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 379 703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 703,50 | 2024 |
| 281 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 903 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 903 700,00 | 2024 |
| 282 | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 147 739,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 739,18 | 2024 |
| 283 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 285 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 384,00 | 2024 |
| 284 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140 | Ремонт крыши | 5 188 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 800,00 | 2024 |
| 285 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 111 040,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 040,32 | 2024 |
| 286 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 185 031,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 031,55 | 2024 |
| 287 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 210,00 | 2024 |
| 288 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 994,09 | 2024 |
| 289 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 284 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 493,00 | 2024 |
| 290 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Ремонт крыши | 5 172 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 172 600,00 | 2024 |
| 291 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 110 693,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 693,64 | 2024 |
| 292 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 502 345,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 345,44 | 2024 |
| 293 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Ремонт крыши | 9 133 553,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 553,40 | 2024 |
| 294 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 195 458,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 458,04 | 2024 |
| 295 | г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 113 983,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 983,10 | 2024 |
| 296 | г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 | Ремонт фасада | 2 072 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 420,00 | 2024 |
| 297 | г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 44 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 349,79 | 2024 |
| 298 | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 194 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 788,00 | 2024 |
| 299 | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35 | Ремонт крыши | 3 541 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 600,00 | 2024 |
| 300 | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 75 790,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 790,24 | 2024 |
| 301 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента многоквартирного дома | 474 108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 108,25 | 2024 |
| 302 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8 620 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 620 150,00 | 2024 |
| 303 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 184 471,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 471,21 | 2024 |
| 304 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5 405 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 910,00 | 2024 |
| 305 | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 115 686,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 686,47 | 2024 |
| 306 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 266 757,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 757,04 | 2024 |
| 307 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24 | Ремонт крыши | 4 850 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 128,00 | 2024 |
| 308 | г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 103 792,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 792,74 | 2024 |
| 309 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 265 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 270,50 | 2024 |
| 310 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7 | Ремонт крыши | 4 823 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 100,00 | 2024 |
| 311 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 103 214,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 214,34 | 2024 |
| 312 | г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 83 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 578,00 | 2024 |
| 313 | г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7 | Ремонт фасада | 1 519 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 600,00 | 2024 |
| 314 | г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 32 519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 519,44 | 2024 |
| 315 | г. Ульяновск, ул. Аношина, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 900,00 | 2024 |
| 316 | г. Ульяновск, ул. Аношина, д. 8 | Ремонт фасада с утеплением | 5 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 000,00 | 2024 |
| 317 | г. Ульяновск, ул. Аношина, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 119 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 412,00 | 2024 |
| 318 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 2024 |
| 319 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Ремонт крыши | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 2024 |
| 320 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 440,00 | 2024 |
| 321 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 698 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 920,00 | 2024 |
| 322 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 956,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 956,89 | 2024 |
| 323 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 790 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 400,00 | 2024 |
| 324 | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 914,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 914,56 | 2024 |
| 325 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 333 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 190,00 | 2024 |
| 326 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 | Ремонт крыши | 6 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 000,00 | 2024 |
| 327 | г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 129 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 641,20 | 2024 |
| 328 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 431 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 587,20 | 2025 |
| 329 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а | Ремонт крыши | 7 847 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847 040,00 | 2025 |
| 330 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 926,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 926,66 | 2025 |
| 331 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 180 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 840,00 | 2025 |
| 332 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 000,00 | 2025 |
| 333 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 70 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 363,20 | 2025 |
| 334 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 368 253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 253,60 | 2025 |
| 335 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 24 | Ремонт крыши | 6 695 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695 520,00 | 2025 |
| 336 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 143 284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 284,13 | 2025 |
| 337 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 407 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 407,00 | 2025 |
| 338 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 21 | Ремонт крыши | 7 407 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 400,00 | 2025 |
| 339 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 158 518,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 518,36 | 2025 |
| 340 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 230 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 555,60 | 2025 |
| 341 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Ремонт крыши | 4 191 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 920,00 | 2025 |
| 342 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 89 707,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 707,09 | 2025 |
| 343 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 416 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 845,00 | 2026 |
| 344 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Ремонт фасада | 7 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 579 000,00 | 2026 |
| 345 | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 162 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 190,60 | 2026 |
| 346 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 404 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 761,50 | 2025 |
| 347 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3 | Ремонт крыши | 7 359 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 300,00 | 2025 |
| 348 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 157 489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 489,02 | 2025 |
| 349 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 229 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 817,50 | 2025 |
| 350 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 500,00 | 2025 |
| 351 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 89 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 419,90 | 2025 |
| 352 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 528 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 435,60 | 2025 |
| 353 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1 | Ремонт крыши | 9 607 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 607 920,00 | 2025 |
| 354 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 205 609,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 609,49 | 2025 |
| 355 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 29 417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 417,30 | 2026 |
| 356 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 534 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 860,00 | 2026 |
| 357 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 446,00 | 2026 |
| 358 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 385 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 184,80 | 2025 |
| 359 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | Ремонт крыши | 7 003 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 003 360,00 | 2025 |
| 360 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 149 871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 871,90 | 2025 |
| 361 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 630,00 | 2025 |
| 362 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 000,00 | 2025 |
| 363 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 52 772,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 772,40 | 2025 |
| 364 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 552 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 904,00 | 2025 |
| 365 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Ремонт крыши | 10 052 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 052 800,00 | 2025 |
| 366 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 215 129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 129,92 | 2025 |
| 367 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 657 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 406,75 | 2026 |
| 368 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11 952 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952 850,00 | 2026 |
| 369 | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 255 790,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 790,99 | 2026 |
| 370 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 456 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 665,00 | 2025 |
| 371 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 303 000,00 | 2025 |
| 372 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 177 684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 684,20 | 2025 |
| 373 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 275 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 170,50 | 2026 |
| 374 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10 | Ремонт крыши | 5 003 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 100,00 | 2026 |
| 375 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 107 066,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 066,34 | 2026 |
| 376 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 204 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 198,50 | 2025 |
| 377 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 712 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 700,00 | 2025 |
| 378 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 79 451,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 451,78 | 2025 |
| 379 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 393 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 879,20 | 2026 |
| 380 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Ремонт фасада | 7 161 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 161 440,00 | 2026 |
| 381 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 153 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 254,82 | 2026 |
| 382 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 740 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740 174,00 | 2025 |
| 383 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 187 039,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 039,72 | 2025 |
| 384 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 527 299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 299,30 | 2025 |
| 385 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 | Ремонт фасада | 9 587 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 587 260,00 | 2025 |
| 386 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 205 167,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 167,36 | 2025 |
| 387 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 726 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 110,00 | 2025 |
| 388 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 202 000,00 | 2025 |
| 389 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 282 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 522,80 | 2025 |
| 390 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 563 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 371,60 | 2025 |
| 391 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт крыши | 10 243 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 243 120,00 | 2025 |
| 392 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 219 202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 202,77 | 2025 |
| 393 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 483 697,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 697,50 | 2026 |
| 394 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 794 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 794 500,00 | 2026 |
| 395 | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 188 202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 202,30 | 2026 |
| 396 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 356 084,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 084,30 | 2026 |
| 397 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 474 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 260,00 | 2026 |
| 398 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 138 549,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 549,16 | 2026 |
| 399 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 44 907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 907,50 | 2026 |
| 400 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 500,00 | 2026 |
| 401 | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 473,10 | 2026 |
| 402 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 329 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 279,50 | 2025 |
| 403 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Ремонт фасада | 5 986 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986 900,00 | 2025 |
| 404 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 128 119,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 119,66 | 2025 |
| 405 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 240 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 511,70 | 2026 |
| 406 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 372 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 940,00 | 2026 |
| 407 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 93 580,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 580,92 | 2026 |
| 408 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 260 079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 079,60 | 2025 |
| 409 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | Ремонт крыши | 4 728 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728 720,00 | 2025 |
| 410 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 101 194,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 194,61 | 2025 |
| 411 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 204 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 820,00 | 2025 |
| 412 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Ремонт крыши | 3 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 000,00 | 2025 |
| 413 | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 79 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 693,60 | 2025 |
| 414 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 338 321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 321,50 | 2025 |
| 415 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт фасада | 6 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 151 300,00 | 2025 |
| 416 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 131 637,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 637,82 | 2025 |
| 417 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 314 661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 661,60 | 2025 |
| 418 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Ремонт фасада | 5 721 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 721 120,00 | 2025 |
| 419 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 122 431,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 431,97 | 2025 |
| 420 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 423 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 467,00 | 2025 |
| 421 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 699 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 699 400,00 | 2025 |
| 422 | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 164 767,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 767,16 | 2025 |
| 423 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 53 088,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 088,75 | 2026 |
| 424 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 965 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 250,00 | 2026 |
| 425 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 20 656,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 656,35 | 2026 |
| 426 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 171 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 221,05 | 2026 |
| 427 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 113 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 110,00 | 2026 |
| 428 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 66 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 620,55 | 2026 |
| 429 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 41 490,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 490,63 | 2026 |
| 430 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 754 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 375,00 | 2026 |
| 431 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 16 143,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 143,63 | 2026 |
| 432 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 264 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 499,95 | 2026 |
| 433 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт фасада | 4 809 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 090,00 | 2026 |
| 434 | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 102 914,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 914,53 | 2026 |
| 435 | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 711,20 | 2025 |
| 436 | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37 | Ремонт крыши | 3 503 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 840,00 | 2025 |
| 437 | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 982,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 982,18 | 2025 |
| 438 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 200 204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 204,95 | 2025 |
| 439 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 640 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 090,00 | 2025 |
| 440 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 77 897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 897,93 | 2025 |
| 441 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 86 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 218,50 | 2026 |
| 442 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 567 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 609,00 | 2026 |
| 443 | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 33 546,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 546,83 | 2026 |
| 444 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 250 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 148,80 | 2025 |
| 445 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт крыши | 4 548 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 160,00 | 2025 |
| 446 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 97 330,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 330,62 | 2025 |
| 447 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 194 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 265,50 | 2026 |
| 448 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 532 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 100,00 | 2026 |
| 449 | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 75 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 586,94 | 2026 |
| 450 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 406 287,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 287,20 | 2025 |
| 451 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 | Ремонт фасада | 7 387 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387 040,00 | 2025 |
| 452 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 158 082,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 082,66 | 2025 |
| 453 | г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 244 736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 736,80 | 2025 |
| 454 | г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4 | Ремонт фасада | 4 449 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 760,00 | 2025 |
| 455 | г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 95 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 224,86 | 2025 |
| 456 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 115 255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 255,36 | 2025 |
| 457 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Ремонт фасада | 2 095 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 552,00 | 2025 |
| 458 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 44 844,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 844,81 | 2025 |
| 459 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 407 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 162,80 | 2025 |
| 460 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт крыши | 7 402 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 402 960,00 | 2025 |
| 461 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 158 423,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 423,34 | 2025 |
| 462 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 447 046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 046,60 | 2026 |
| 463 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 128 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 128 120,00 | 2026 |
| 464 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 173 941,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 941,77 | 2026 |
| 465 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 485 713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 713,80 | 2026 |
| 466 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 831 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831 160,00 | 2026 |
| 467 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 188 986,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 986,82 | 2026 |
| 468 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 185 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 377,50 | 2026 |
| 469 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 500,00 | 2026 |
| 470 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 72 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 128,70 | 2026 |
| 471 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 77 709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 709,50 | 2026 |
| 472 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 900,00 | 2026 |
| 473 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 30 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 236,06 | 2026 |
| 474 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 126 244,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 244,03 | 2026 |
| 475 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 295 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 346,00 | 2026 |
| 476 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 49 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 120,40 | 2026 |
| 477 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 343 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 915,00 | 2025 |
| 478 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63 | Ремонт крыши | 6 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 253 000,00 | 2025 |
| 479 | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 133 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 814,20 | 2025 |
| 480 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 308 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 660,00 | 2025 |
| 481 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Ремонт крыши | 5 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 000,00 | 2025 |
| 482 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 120 096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 096,80 | 2025 |
| 483 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 346 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 560,50 | 2026 |
| 484 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301 100,00 | 2026 |
| 485 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 134 843,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 843,54 | 2026 |
| 486 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 23Б | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 437 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 943,00 | 2025 |
| 487 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 23Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 962 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 962 600,00 | 2025 |
| 488 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 23Б | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 170 399,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 399,64 | 2025 |
| 489 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 162 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 756,00 | 2025 |
| 490 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт фасада | 2 959 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 200,00 | 2025 |
| 491 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 63 326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 326,88 | 2025 |
| 492 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 54 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 252,00 | 2025 |
| 493 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 986 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 400,00 | 2025 |
| 494 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 108,96 | 2025 |
| 495 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 48 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 812,50 | 2026 |
| 496 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 2026 |
| 497 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 18 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 992,50 | 2026 |
| 498 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 62 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 590,00 | 2026 |
| 499 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | 2026 |
| 500 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 353,20 | 2026 |
| 501 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 561 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 599,50 | 2026 |
| 502 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73 | Ремонт крыши | 10 210 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210 900,00 | 2026 |
| 503 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 218 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 513,26 | 2026 |
| 504 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 121 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 750,20 | 2026 |
| 505 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 213 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 640,00 | 2026 |
| 506 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 47 371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 371,90 | 2026 |
| 507 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 842 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 813,40 | 2026 |
| 508 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 | Ремонт фасада | 15 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 323 880,00 | 2026 |
| 509 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 327 931,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 931,03 | 2026 |
| 510 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 55 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 411,95 | 2026 |
| 511 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 007 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 490,00 | 2026 |
| 512 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 560,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 560,29 | 2026 |
| 513 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 400 580,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 580,18 | 2026 |
| 514 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Ремонт фасада | 7 283 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 283 276,00 | 2026 |
| 515 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 155 862,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 862,11 | 2026 |
| 516 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 194 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 265,50 | 2026 |
| 517 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 532 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 100,00 | 2026 |
| 518 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 75 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 586,94 | 2026 |
|  | **Итого по городу Ульяновску** |  | **656 740 017,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **656 740 017,22** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **275 198 763,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275 198 763,09** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **231 526 727,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **231 526 727,27** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **150 014 526,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 014 526,85** |  |
| **Инзенский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 519 | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 101 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 238,50 | 2024 |
| 520 | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 24 | Ремонт крыши | 1 840 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 700,00 | 2024 |
| 521 | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 390,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 390,98 | 2024 |
| 522 | г. Инза, ул. Николаева, д. 2Д | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 189 738,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 738,89 | 2024 |
| 523 | г. Инза, ул. Николаева, д. 2Д | Ремонт крыши | 3 449 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449 798,00 | 2024 |
| 524 | г. Инза, ул. Николаева, д. 2Д | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 73 825,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 825,68 | 2024 |
| 525 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 564 020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 020,60 | 2025 |
| 526 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 10 | Ремонт крыши | 10 254 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 254 920,00 | 2025 |
| 527 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 219 455,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 455,29 | 2025 |
| 528 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 678 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 196,20 | 2026 |
| 529 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 12 | Ремонт крыши | 12 330 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 840,00 | 2026 |
| 530 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 263 879,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 879,98 | 2026 |
| 531 | г. Инза, ул. Кирова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 649 020,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 020,90 | 2026 |
| 532 | г. Инза, ул. Кирова, д. 16 | Ремонт крыши | 11 800 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 380,00 | 2026 |
| 533 | г. Инза, ул. Кирова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 252 528,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 528,13 | 2026 |
|  | **Итого по Инзенскому муниципальному району** |  | **42 707 933,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 707 933,14** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **5 694 692,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 694 692,05** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **11 038 395,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 038 395,89** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **25 974 845,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 974 845,21** |  |
| **Карсунский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 534 | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 513 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 227,00 | 2024 |
| 535 | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 5 | Ремонт крыши | 9 331 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 400,00 | 2025 |
| 536 | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 199 691,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 691,96 | 2025 |
| 537 | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 243 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 452,00 | 2024 |
| 538 | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 21 | Ремонт крыши | 4 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 400,00 | 2026 |
| 539 | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 94 724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 724,96 | 2026 |
| 540 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 430 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 100,00 | 2024 |
| 541 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 6 | Ремонт крыши | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 | 2024 |
| 542 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 348,00 | 2024 |
|  | **Итого по Карсунскому муниципальному району** |  | **23 226 343,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 226 343,92** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **9 174 127,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 174 127,00** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **9 531 091,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 531 091,96** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **4 521 124,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 521 124,96** |  |
| **Кузоватовский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 543 | рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 159 931,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 931,20 | 2024 |
| 544 | рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 5 | Ремонт крыши | 2 907 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 840,00 | 2024 |
| 545 | рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 227,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 227,78 | 2024 |
| 546 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 61 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 165 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 044,00 | 2024 |
| 547 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 61 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 800,00 | 2024 |
| 548 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 61 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 64 217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 217,12 | 2024 |
| 549 | рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 120 105,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 105,70 | 2026 |
| 550 | рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 183 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 740,00 | 2026 |
| 551 | рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 46 732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 732,04 | 2026 |
| 552 | рп. Кузоватово, ул. Некрасова, д. 29А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 180 423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 423,10 | 2026 |
| 553 | рп. Кузоватово, ул. Некрасова, д. 29А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 280 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 420,00 | 2026 |
| 554 | рп. Кузоватово, ул. Некрасова, д. 29А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 70 200,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200,99 | 2026 |
|  | **Итого по Кузоватовскому муниципальному району** |  | **12 241 681,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 241 681,92** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **6 360 060,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 360 060,10** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **5 881 621,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 881 621,82** |  |
| **Майнский муниципальный район** | | | | | | | | | |
| 555 | р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 2 | Ремонт фасада | 942 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 560,00 | 2025 | |
| 556 | р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 20 170,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 170,78 | 2025 | |
| 557 | ст. Выры, пр-т Солнечный, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 414 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 975,00 | 2026 | |
| 558 | ст. Выры, пр-т Солнечный, д. 1 | Ремонт крыши | 7 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545 000,00 | 2026 | |
| 559 | ст. Выры, пр-т Солнечный, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 161 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 463,00 | 2026 | |
| 560 | ст. Выры, пр-т Солнечный, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 438,00 | 2026 | |
| 561 | ст. Выры, пр-т Солнечный, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 2026 | |
| 562 | ст. Выры, пр-т Солнечный, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 672,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672,24 | 2026 | |
|  | **Итого по Майнскому муниципальному району** |  | **9 268 879,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 268 879,02** |  | |
|  |  | **в том числе план 2021 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  |  | **план 2022 года** | **962 730,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **962 730,78** |  | |
|  |  | **план 2023 года** | **8 306 148,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 306 148,24** |  | |
| **Мелекесский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 563 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 481 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 481,00 | 2024 |
| 564 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт крыши | 8 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 754 200,00 | 2025 |
| 565 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 187 339,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 339,88 | 2025 |
| 566 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 25 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 333 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 960,00 | 2024 |
| 567 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 25 | Ремонт крыши | 6 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 000,00 | 2024 |
| 568 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 25 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 129 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 940,80 | 2024 |
| 569 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 280 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 209,60 | 2024 |
| 570 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 21 | Ремонт крыши | 5 094 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 720,00 | 2025 |
| 571 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 109 027,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 027,01 | 2025 |
| 572 | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Ремонт крыши | 5 868 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 680,00 | 2024 |
| 573 | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 125 589,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 589,75 | 2024 |
| 574 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 641 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 828,00 | 2025 |
| 575 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23 | Ремонт крыши | 11 669 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 600,00 | 2026 |
| 576 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 249 729,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 729,44 | 2026 |
|  | **Итого по Мелекесскому муниципальному району** |  | **39 998 305,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 998 305,48** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **13 291 861,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 291 861,15** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **14 787 114,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 787 114,89** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **11 919 329,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 919 329,44** |  |
| **Николаевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 577 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 27 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 799,20 | 2024 |
| 578 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 505 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 440,00 | 2024 |
| 579 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 10 816,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 816,42 | 2024 |
| 580 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 42 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 19 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 958,40 | 2024 |
| 581 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 42 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 362 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 880,00 | 2024 |
| 582 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 42 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 7 765,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765,63 | 2024 |
| 583 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 42 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 306,00 | 2024 |
| 584 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 42 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 369 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 200,00 | 2024 |
| 585 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 42 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 900,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,88 | 2024 |
|  | **Итого по Николаевскому муниципальному району** |  | **1 332 066,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 332 066,53** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **1 332 066,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 332 066,53** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Новомалыклинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 586 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 499,70 | 2024 |
| 587 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 354 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 540,00 | 2024 |
| 588 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 987,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 987,16 | 2024 |
| 589 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 41 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 499,70 | 2024 |
| 590 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 354 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 540,00 | 2024 |
| 591 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 41 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 987,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 987,16 | 2024 |
| 592 | с. Новая Малыкла, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 32 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 912,00 | 2025 |
| 593 | с. Новая Малыкла, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 598 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 400,00 | 2025 |
| 594 | с. Новая Малыкла, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 805,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 805,76 | 2025 |
| 595 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 255,30 | 2025 |
| 596 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 386 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 460,00 | 2025 |
| 597 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270,24 | 2025 |
| 598 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 255,30 | 2025 |
| 599 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 386 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 460,00 | 2025 |
| 600 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270,24 | 2025 |
| 601 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 255,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 255,30 | 2025 |
| 602 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 386 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 460,00 | 2025 |
| 603 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270,24 | 2025 |
| 604 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 77 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 911,90 | 2025 |
| 605 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 416 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 580,00 | 2025 |
| 606 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 29 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 30 314,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 314,81 | 2025 |
| 607 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 189 868,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 868,25 | 2026 |
| 608 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | Ремонт фасада с утеплением | 3 452 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 150,00 | 2026 |
| 609 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 73 876,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 876,01 | 2026 |
|  | **Итого по Новомалыклинскому муниципальному району** |  | **10 048 829,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 048 829,08** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **2 916 053,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 916 053,71** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **3 416 881,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 416 881,10** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **3 715 894,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 715 894,26** |  |
| **Новоспасский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 610 | рп. Новоспасское, Терешковой, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 358 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 459,20 | 2024 |
| 611 | рп. Новоспасское, Терешковой, д. 22 | Ремонт фасада с утеплением | 6 517 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 517 440,00 | 2025 |
| 612 | рп. Новоспасское, Терешковой, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 139 473,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 473,22 | 2025 |
|  | **Итого по Новоспасскому муниципальному району** |  | **7 015 372,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 015 372,42** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **358 459,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **358 459,20** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **6 656 913,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 656 913,22** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Павловский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 613 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 500,00 | 2024 |
| 614 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 2 | Ремонт крыши | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 2024 |
| 615 | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 147 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 660,00 | 2024 |
|  | **Итого по Павловскому муниципальному району** |  | **7 427 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 427 160,00** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **7 427 160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 427 160,00** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Радищевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 616 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 213 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 919,20 | 2024 |
| 617 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фасада с утеплением | 3 889 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 440,00 | 2025 |
| 618 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 83 234,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 234,02 | 2025 |
| 619 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 101 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 301,20 | 2024 |
| 620 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт фасада | 1 841 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 840,00 | 2026 |
| 621 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 415,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 415,38 | 2026 |
| 622 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 99 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 099,00 | 2024 |
| 623 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт фасада | 1 801 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 800,00 | 2026 |
| 624 | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 38 558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 558,52 | 2026 |
| 625 | рп. Радищево, ул. Свердлова, д. 134 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 109 811,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 811,13 | 2024 |
| 626 | рп. Радищево, ул. Свердлова, д. 134 | Ремонт фасада | 1 996 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 566,00 | 2026 |
| 627 | рп. Радищево, ул. Свердлова, д. 134 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 42 726,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 726,51 | 2026 |
|  | **Итого по Радищевскому муниципальному району** |  | **10 257 710,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 257 710,95** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **524 130,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **524 130,53** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **3 972 674,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 972 674,02** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **5 760 906,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 760 906,41** |  |
| **Сенгилеевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 628 | г. Сенгилей, ул. Новая Линия, д. 76А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 107 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 750,50 | 2024 |
| 629 | г. Сенгилей, ул. Новая Линия, д. 76А | Ремонт фасада | 1 959 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 100,00 | 2025 |
| 630 | г. Сенгилей, ул. Новая Линия, д. 76А | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 41 924,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 924,74 | 2025 |
| 631 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 348 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 579,00 | 2025 |
| 632 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 20 | Ремонт крыши | 6 337 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 337 800,00 | 2026 |
| 633 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 135 628,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 628,92 | 2026 |
| 634 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 348 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 579,00 | 2025 |
| 635 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22 | Ремонт крыши | 6 337 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 337 800,00 | 2026 |
| 636 | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 135 628,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 628,92 | 2026 |
| 637 | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 90А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 119 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 053,00 | 2024 |
| 638 | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 90А | Ремонт фасада | 2 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 600,00 | 2025 |
| 639 | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 90А | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 46 322,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 322,44 | 2025 |
| 640 | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 100 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 672,00 | 2025 |
| 641 | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79А | Ремонт фасада | 1 830 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 400,00 | 2026 |
| 642 | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79А | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 170,56 | 2026 |
| 643 | г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 126 738,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 738,70 | 2024 |
| 644 | г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 5 | Ремонт фасада | 2 304 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 340,00 | 2025 |
| 645 | г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 49 312,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 312,88 | 2025 |
| 646 | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 270 895,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 895,68 | 2024 |
| 647 | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт крыши | 4 925 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 376,00 | 2026 |
| 648 | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 105 403,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 403,05 | 2026 |
| 649 | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 288,00 | 2024 |
| 650 | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт крыши | 6 441 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 600,00 | 2025 |
| 651 | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 137 850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 850,24 | 2025 |
| 652 | г. Сенгилей, пер. Строительный, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 100 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 870,00 | 2024 |
| 653 | г. Сенгилей, пер. Строительный, д. 3 | Ремонт фасада | 1 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 2024 |
| 654 | г. Сенгилей, пер. Строительный, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 247,60 | 2024 |
| 655 | г. Сенгилей, ул. Луначарского, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 91 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 076,70 | 2026 |
| 656 | г. Сенгилей, ул. Луначарского, д. 6 | Ремонт фасада | 1 655 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 940,00 | 2026 |
| 657 | г. Сенгилей, ул. Луначарского, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 35 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 437,12 | 2026 |
|  | **Итого по Сенгилеевскому муниципальному району** |  | **38 525 385,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 525 385,04** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **2 952 843,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 952 843,48** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **13 942 880,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 942 880,30** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **21 629 661,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 629 661,26** |  |
| **Старомайнский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 658 | рп. Старая Майна, ул. Наганова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 93 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 434,00 | 2025 |
| 659 | рп. Старая Майна, ул. Наганова, д. 3 | Ремонт фасада | 1 698 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 800,00 | 2025 |
| 660 | рп. Старая Майна, ул. Наганова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 36 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 354,32 | 2025 |
|  | **Итого по Старомайнскому муниципальному району** |  | **1 828 588,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 828 588,32** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **1 828 588,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 828 588,32** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Тереньгульский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 661 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 180,00 | 2024 |
| 662 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2024 |
| 663 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466,40 | 2024 |
| 664 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 180,00 | 2024 |
| 665 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2024 |
| 666 | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466,40 | 2024 |
| 667 | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 81 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 166,80 | 2026 |
| 668 | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 475 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 760,00 | 2026 |
| 669 | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 581,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 581,26 | 2026 |
|  | **Итого по Тереньгульскому муниципальному району** |  | **3 043 800,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 043 800,86** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **1 455 292,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 455 292,80** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **1 588 508,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 588 508,06** |  |
| **Ульяновский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 670 | рп. Ишеевка, ул. Дачная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 224 518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 518,80 | 2024 |
| 671 | рп. Ишеевка, ул. Дачная, д. 1 | Ремонт крыши | 4 082 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 160,00 | 2024 |
| 672 | рп. Ишеевка, ул. Дачная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 87 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 358,22 | 2024 |
| 673 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 608,00 | 2024 |
| 674 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 11 | Ремонт крыши | 8 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465 600,00 | 2025 |
| 675 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 181 163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 163,84 | 2025 |
| 676 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 608,00 | 2024 |
| 677 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт крыши | 8 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465 600,00 | 2025 |
| 678 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 181 163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 163,84 | 2025 |
| 679 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 486 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 904,00 | 2024 |
| 680 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт крыши | 8 852 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 852 800,00 | 2026 |
| 681 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 189 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 449,92 | 2026 |
| 682 | п. Зелёная Роща, ул. Новый Квартал, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента многоквартирного дома | 161 596,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 596,05 | 2024 |
| 683 | п. Зелёная Роща, ул. Новый Квартал, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2 938 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 110,00 | 2024 |
| 684 | п. Зелёная Роща, ул. Новый Квартал, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 62 875,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 875,55 | 2024 |
|  | **Итого по Ульяновскому муниципальному району** |  | **35 310 516,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 310 516,23** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **8 974 738,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 974 738,63** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **17 293 527,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 293 527,68** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **9 042 249,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 042 249,92** |  |
| **Цильнинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 685 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 455 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 400,00 | 2024 |
| 686 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 11 | Ремонт крыши | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280 000,00 | 2024 |
| 687 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 177 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 192,00 | 2024 |
| 688 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 380 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 952,00 | 2025 |
| 689 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 20 | Ремонт крыши | 6 926 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 926 400,00 | 2025 |
| 690 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 148 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 224,96 | 2025 |
| 691 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 475 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 838,00 | 2026 |
| 692 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Ремонт крыши | 8 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 651 600,00 | 2026 |
| 693 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 185 144,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 144,24 | 2026 |
|  | **Итого по Цильнинскому муниципальному району** |  | **25 680 751,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 680 751,20** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **8 912 592,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 912 592,00** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **7 455 576,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 455 576,96** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **9 312 582,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 312 582,24** |  |
| **Чердаклинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 694 | р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 33 604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 604,36 | 2024 |
| 695 | р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 15 | Ремонт фасада | 610 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 988,40 | 2024 |
| 696 | р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 13 075,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075,15 | 2024 |
| 697 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 460 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 317,00 | 2024 |
| 698 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6 | Ремонт крыши | 8 369 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369 400,00 | 2025 |
| 699 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 179 105,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 105,16 | 2025 |
| 700 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 428 807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 807,50 | 2024 |
| 701 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 7 796 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 500,00 | 2026 |
| 702 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 166 845,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 845,10 | 2026 |
| 703 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 202 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 477,00 | 2024 |
| 704 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт крыши | 3 681 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 400,00 | 2024 |
| 705 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 78 781,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 781,96 | 2024 |
| 706 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 781 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 040,00 | 2024 |
| 707 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 714,26 | 2024 |
| 708 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 258 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 640,00 | 2024 |
| 709 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 69 734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 734,90 | 2024 |
| 710 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт крыши | 8 027 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 027 880,00 | 2026 |
| 711 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 171 796,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 796,63 | 2026 |
| 712 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 237 631,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 631,11 | 2024 |
| 713 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 4 320 565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 565,60 | 2024 |
| 714 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 92 460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 460,10 | 2024 |
| 715 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 228 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 676,80 | 2024 |
| 716 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 20 | Ремонт крыши | 4 157 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 760,00 | 2025 |
| 717 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 88 976,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 976,06 | 2025 |
| 718 | п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 518 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 557,60 | 2026 |
| 719 | п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 14 | Ремонт крыши | 9 428 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 428 320,00 | 2026 |
| 720 | п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 201 766,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 766,05 | 2026 |
|  | **Итого по Чердаклинскому муниципальному району** |  | **53 621 820,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 621 820,74** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **14 514 914,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 514 914,13** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **12 795 241,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 795 241,22** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **26 311 665,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 311 665,38** |  |
|  | **ИТОГО по субъекту Ульяновская область** |  | **1 344 234 543,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 344 234 543,53** |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **455 892 029,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **455 892 029,63** |  |
|  |  | **план 2025 года** | **453 216 237,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **453 216 237,58** |  |
|  |  | **план 2026 года** | **435 126 276,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 126 276,31** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_