Информация по планированию и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества

по состоянию на 01.09.2026

| Показатели | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Количество работ и (или) услуг, выполнение которых запланировано/выполнено | 318 | 318 | 721 | 329 |
| Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен | 109 | 109 | 105 | 37 |
| Общая площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, тыс.кв.м. | 356,79 | 356,79 | 643,07 | 165,76 |