Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19 февраля 2014 г. N 51-П**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

**ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2044 ГОДЫ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области  от 28.04.2014 [N 149-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7685AB0194A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) от 29.12.2016 [N 663-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E), от 20.03.2018 [N 128-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A76E51B51840485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E),  от 13.12.2018 [N 644-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A76E54B01A4A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E)) |

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий Правительство Ульяновской области постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную [программу](#P31) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014 - 2044 годы.

Губернатор - Председатель

Правительства

Ульяновской области

С.И.МОРОЗОВ

Утверждена

постановлением

Правительства Ульяновской области

от 19 февраля 2014 г. N 51-П

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ**

**ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,**

**НА 2014 - 2044 ГОДЫ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области  от 28.04.2014 [N 149-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7685AB0194A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E), от 29.12.2016 [N 663-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E), от 20.03.2018 [N 128-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A76E51B51840485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E)) |

**Паспорт Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014 - 2044 годы (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2CFE26A417DCEAF5EBDA36851BF4D151700BC7250F5AFEA4B73B455569DA97428A4ACEDF93EE) от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. |
| Руководитель Программы | - | заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. |
| Разработчик Программы | - | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. |
| Цели Программы | - | сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Ульяновской области; |
| создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6ABE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П) | | |
| Задачи Программы | - | проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; |
| разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Программы; |
| использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий. |
| (строка введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A7ADE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П) | | |
| Целевые индикаторы Программы | - | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее также - капитальный ремонт) на условиях, предусмотренных Программой, единиц. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | реализация Программы предусматривается в течение 2014 - 2044 годов и будет осуществляться в два этапа:  I этап - 2014 год;  II этап - 2015 - 2044 годы. |
| Перечень подпрограмм Программы | - | подпрограммы отсутствуют. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | источник финансирования Программы - средства собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства областного бюджета Ульяновской области, бюджетные ассигнования из местных бюджетов поселений и городских округов Ульяновской области. |
| Основные исполнители мероприятий Программы | - | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. |
| Показатели оценки эффективности мероприятий Программы | - | завершение работ по капитальному ремонту 6355 многоквартирных домов. |

**1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых**

**направлена Программа**

В Ульяновской области насчитывается 6355 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. Капитальный ремонт (или отдельные его виды) по состоянию на 01.01.2014 выполнен в 1545 многоквартирных домах.

В связи с невыполненным капитальным ремонтом значительное количество многоквартирных домов в Ульяновской области и их отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

Значительный износ инженерных сетей, конструктивных элементов многоквартирных домов приводит к росту эксплуатационных затрат, увеличению объема потребленных коммунальных ресурсов и размеров выплат субсидий собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах.

Выполнение отдельных видов работ по капитальному ремонту не позволило привести жилищный фонд Ульяновской области в нормативное состояние, значительно снизить физический износ многоквартирных домов.

Учитывая социальную значимость вопроса создания благоприятных условий проживания граждан, снижения количества потенциально аварийных многоквартирных домов, проблему организации капитального ремонта необходимо решать программным методом, обеспечив долгосрочное планирование работ.

Очередность проведения капитального ремонта определяется на основании [критериев](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A76E57B3184D485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A0A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E), утвержденных Законом Ульяновской области от 05.07.2013 N 108-ЗО "О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области".

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7685AB0194A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6AAE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской обл. от 28.04.2014 N 149-П.

[Адресный перечень](#P187) многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014 - 2044 годы (далее - адресный перечень), приведен в приложении N 1 к Программе.

В адресный перечень не включаются многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов. В Программу не включаются также дома, в которых имеется менее чем три квартиры.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A7ABE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П)

Характер проблемы требует концентрации организационно-методических, материально-технических, кадровых ресурсов.

В связи с этим решать указанную проблему следует комплексно в рамках Программы.

**2. Цель и целевые индикаторы Программы**

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задача Программы - обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, согласно адресному перечню.

Достижение цели и задачи Программы будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы и краткосрочных планов реализации Программы (далее - краткосрочные планы).

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа формируется на срок 31 год и реализуется в течение 2014 - 2044 годов.

Программа реализуется в два этапа:

I этап - 2014 год. В этот период будут выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта, утвердили размер минимального взноса и установили дату начала внесения взноса на капитальный ремонт до формирования Программы.

II этап - 2015 - 2044 годы. Капитальный ремонт в многоквартирных домах будет проводиться в порядке очередности. Очередность определяется по сумме баллов, присвоенных каждому многоквартирному дому по критериям, установленным [Законом](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A76E57B3184D485BE12559FFF8BF0472E811028EA97728A6AEF2953827F931E) Ульяновской области от 05.07.2013 N 108-ЗО.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A4ACE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П)

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий государственное регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполномоченный орган), органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области ежегодно утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) планы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7685AB0194A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6ABE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 28.04.2014 N 149-П)

**4. Порядок утверждения краткосрочных планов**

4.1. Краткосрочные планы разрабатываются и утверждаются в целях реализации Программы.

4.2. Органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области разрабатываются и утверждаются краткосрочные планы реализации Программы и направляются в уполномоченный орган не позднее 1 июня года, предшествующего году реализации Программы.

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 28.04.2014 [N 149-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7685AB0194A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A5E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E), от 29.12.2016 [N 663-П](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A4AFE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E))

4.3. Проекты краткосрочных планов реализации Программы, утверждаемых органами местного самоуправления муниципальных образований, подлежат предварительному согласованию с уполномоченным органом до 1 мая года, предшествующего году проведения капитального ремонта.

(п. 4.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A4A8E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П)

4.4. Уполномоченный орган на основании краткосрочных планов реализации муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, разрабатывает краткосрочный план в срок до 1 июля года, предшествующего реализации Программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A4AAE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П)

4.5. Краткосрочный план должен содержать:

1) адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области, подлежащих капитальному ремонту в предстоящий период;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту в отношении каждого многоквартирного дома, включенного в Программу;

3) плановый год проведения капитального ремонта;

4) объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту из областного бюджета Ульяновской области при наличии соответствующих расходных обязательств в областном бюджете Ульяновской области;

5) размер доли софинансирования мероприятий по капитальному ремонту за счет средств местных бюджетов поселений и городских округов Ульяновской области при наличии соответствующих расходных обязательств в бюджетах муниципальных образований Ульяновской области;

6) планируемые показатели выполнения краткосрочных планов.

4.6. Краткосрочный план утверждается приказом уполномоченного органа до 1 сентября года, предшествующего проведению капитального ремонта.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A4ABE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П)

4.7. Не менее чем за три месяца до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт в соответствии с Программой, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта.

(п. 4.7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7695AB01841485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A4A4E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П)

**5. Система мероприятий Программы**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A7685AB0194A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A7ACE7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области

от 28.04.2014 N 149-П)

Система мероприятий Программы направлена на своевременное и качественное проведение капитального ремонта.

Для решения указанной задачи при реализации Программы в рамках минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах могут быть выполнены следующие виды услуг и (или) работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, систем противопожарной автоматики и дымоудаления;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, смена входных дверей, окон в подъездах, ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов;

8) изготовление проектной документации для осуществления капитального ремонта;

9) осуществление строительного контроля;

10) осуществление экспертизы сметной документации.

Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному ремонту, выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт, приведена в [приложении N 3](#P101398) к Программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах.

[Порядок](#P101527) предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений об операциях по специальному счету и иных сведений приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемых товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Ульяновской области, местных бюджетов.

Порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета Ульяновской области утверждаются Правительством Ульяновской области.

**7. Ожидаемый эффект от реализации**

**мероприятий Программы**

За период действия Программы планируется завершить капитальный ремонт в 6355 многоквартирных домах.

К социальному эффекту реализации Программы следует отнести:

создание комфортных условий проживания граждан;

снижение количества потенциально аварийных многоквартирных домов.

**8. Организация управления Программой**

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет уполномоченный орган.

Уполномоченный орган организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, в том числе организует выборочные проверки многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативной правовой базы, составляет отчеты о реализации мероприятий Программы.

Отчет о реализации мероприятий Программы с анализом их эффективности размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным.

Приложение N 1

к Программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ**

**ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2044 ГОДЫ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3FE7AE5779605330B8B2D1EF7C2D23C4A85DE1A76E54B01A4A485BE12559FFF8BF0472FA115A82A97636A6A9E7C36962CDE188D0FAF80D1FC3CA3AF438E) Правительства Ульяновской области  от 13.12.2018 N 644-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Количество баллов, набранных по критериям: | | | | | | | | | | | Сумма баллов | Вид работ |
| продолжительность эксплуатации МКД | | физический износ общего имущества в МКД | | уровень поддержки собственниками помещений решения о формировании фонда капитального ремонта МКД | | наличие проектной документации или сметного расчета | наличие электронного паспорта МКД в региональной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Ульяновской области | | финансовая дисциплина собственников помещений | |
| кол-во лет | кол-во баллов | % | кол-во баллов | доля собственников, проголосовавших "за", % | кол-во баллов | кол-во баллов | объем данных, внесенных в информационную систему, % | кол-во баллов | % | кол-во баллов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2014 год | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 | 55 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 96,1 | 25 | 98,42 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 2. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 3. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 97,46 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 4. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 16 | 56 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 98,33 | 25 | 95,62 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 5. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 | 37 | 80 | 40 | 50 | 82 | 30 | 0 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 6. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 21 | 36 | 80 | 40 | 50 | 81 | 30 | 0 | 85,25 | 25 | 85,3 | 5 | 190 | ремонт крыши |
| 7. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | 93,8 | 50 | 0 | 87,2 | 25 | 84,46 | 5 | 210 | ремонт крыши |
| 8. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | 0 | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 9. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 | 58 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 87,76 | 25 | 96,83 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 10. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 8А | 20 | 40 | 41 | 50 | 95,77 | 50 | 5 | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 220 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 11. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 | 37 | 80 | 40 | 50 | 89,67 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 12. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 10 | 28 | 60 | 40 | 50 | 69,99 | 30 | 0 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши |
| 13. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 | 49 | 80 | 50 | 50 | 79,32 | 30 | 0 | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |
| 14. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 11 | 49 | 80 | 45 | 50 | 85,38 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 15. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 16. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада |
| 17. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 | 39 | 80 | 40 | 50 | 68,77 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 95,17 | 50 | 235 | ремонт фасада |
| 18. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 | 34 | 80 | 40 | 50 | 75,57 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 98,11 | 50 | 235 | ремонт фасада |
| 19. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 20. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 | 25 | 60 | 40 | 50 | 90,54 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 21. | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7 | 60 | 100 | 50 | 50 | 87,06 | 30 | 0 | 96,1 | 25 | 64,21 | 5 | 210 | ремонт фасада |
| 22. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 | 36 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 86,91 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 23. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 91,52 | 50 | 0 | 97,22 | 25 | 71,09 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 24. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 | 44 | 80 | 45 | 50 | 76,81 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 94,05 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 25. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22 | 43 | 80 | 45 | 50 | 74,18 | 30 | 0 | 96,38 | 25 | 93,01 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 26. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 | 28 | 60 | 40 | 50 | 74,15 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 96,76 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 27. | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1 | 41 | 80 | 45 | 50 | 67,83 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 64,13 | 5 | 190 | ремонт фасада |
| 28. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | 37 | 80 | 40 | 50 | 75,4 | 30 | 0 | 93,88 | 25 | 77,22 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 29. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | 37 | 80 | 40 | 50 | 73,49 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 81,64 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 30. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | 36 | 80 | 40 | 50 | 85,85 | 30 | 0 | 97,22 | 25 | 85,67 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 31. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21 | 35 | 80 | 40 | 50 | 80,69 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 91,71 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 32. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45 | 35 | 80 | 40 | 50 | 72,46 | 30 | 0 | 97,5 | 25 | 90,85 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 33. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20 | 35 | 80 | 40 | 50 | 68,55 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 90,54 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 34. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 | 34 | 80 | 48 | 50 | 90,24 | 50 | 0 | 86,92 | 25 | 91,85 | 15 | 220 | ремонт крыши |
| 35. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,1 | 50 | 0 | 94,71 | 25 | 90,37 | 15 | 220 | ремонт крыши |
| 36. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 | 28 | 60 | 40 | 50 | 67,95 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 37. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 67 | 30 | 0 | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 38. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10 | 29 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,54 | 25 | 85,37 | 5 | 190 | ремонт крыши |
| 39. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 | 124 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | 0 | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 40. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7 | 34 | 80 | 31 | 30 | 90 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 90,99 | 15 | 200 | ремонт крыши |
| 41. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 | 33 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 0 | 99,17 | 25 | 91,4 | 15 | 220 | ремонт крыши |
| 42. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 | 38 | 80 | 40 | 50 | 73,98 | 30 | 5 | 92,76 | 25 | 47,6 | 5 | 195 | ремонт крыши |
| 43. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 | 52 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 44. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 3 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 5 | 96,66 | 25 | 59,64 | 5 | 215 | ремонт крыши |
| 45. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 1 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 5 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |
| 46. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3А | 39 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | 5 | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |
| 47. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 2 | 39 | 80 | 42 | 50 | 100 | 50 | 5 | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |
| 48. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши |
| 49. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 4 | 29 | 60 | 45 | 50 | 100 | 50 | 5 | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 50. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 5 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | 5 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 51. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 3 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | 5 | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 52. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 1 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 53. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 3 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 54. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 | 56 | 100 | 55 | 50 | 100 | 50 | 0 | 94,34 | 25 | 86,82 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 55. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 | 55 | 100 | 60 | 50 | 94,6 | 50 | 5 | 98,61 | 25 | 99,69 | 50 | 280 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 56. | г. Димитровград, ул. Земина, 132 | 51 | 100 | 50 | 50 | 77,3 | 30 | 0 | 98,33 | 25 | 94,6 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |
| 57. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 | 49 | 80 | 55 | 50 | 68 | 30 | 5 | 98,61 | 25 | 99,86 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 58. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 | 52 | 100 | 40 | 50 | 77,53 | 30 | 5 | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 59. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 | 52 | 100 | 40 | 50 | 68,7 | 30 | 5 | 91,65 | 25 | 97,96 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 60. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34.1 | 36 | 80 | 40 | 50 | 72,8 | 30 | 0 | 91,28 | 25 | - | 0 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 61. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 | 45 | 80 | 40 | 50 | 98,3 | 50 | 5 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 62. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | 0 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 63. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 | 50 | 80 | 43 | 50 | 81,85 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 64. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | 0 | 96,94 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 65. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 | 48 | 80 | 40 | 50 | 74,5 | 30 | 5 | 92,49 | 25 | 99,29 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 66. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 5 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 67. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,86 | 30 | 5 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 5 | 93,6 | 25 | 99,38 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 69. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 | 44 | 80 | 40 | 50 | 78,8 | 30 | 5 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 70. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 | 44 | 80 | 40 | 50 | 71,18 | 30 | 5 | 94,43 | 25 | 98,74 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 71. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 | 41 | 80 | 40 | 50 | 68,2 | 30 | 5 | 94,43 | 25 | 96,88 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 72. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 40 | 80 | 40 | 50 | 75,93 | 30 | 5 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |
| 73. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 | 40 | 80 | 40 | 50 | 73 | 30 | 5 | 93,32 | 25 | 96,02 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 74. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 | 46 | 80 | 40 | 50 | 81,26 | 30 | 0 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 75. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 | 44 | 80 | 40 | 50 | 72 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 97,49 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 76. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 | 43 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | 0 | 90,54 | 25 | 99,49 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 77. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | 41 | 80 | 40 | 50 | 79,57 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 78. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 | 51 | 100 | 40 | 50 | 88,1 | 30 | 0 | 88,59 | 25 | 92,5 | 15 | 220 | ремонт крыши |
| 79. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 | 30 | 60 | 40 | 50 | 91,2 | 50 | 5 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши, электроснабжение |
| 80. | г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 | 41 | 80 | 40 | 50 | 89,48 | 30 | 0 | 95,27 | 25 | 98,55 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 81. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 3 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | 5 | 88,03 | 25 | 87,54 | 5 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 82. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 | 35 | 80 | 40 | 50 | 71,53 | 30 | 0 | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 83. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 | 25 | 60 | 40 | 50 | 75 | 30 | 0 | 94,43 | 25 | 96,49 | 50 | 215 | ремонт крыши |
| 84. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 80,6 | 30 | 0 | 88,31 | 25 | 91,03 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 85. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 | 38 | 80 | 40 | 50 | 67,7 | 30 | 0 | 94,71 | 25 | 92,49 | 15 | 200 | ремонт крыши |
| 86. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 | 21 | 60 | 40 | 50 | 77 | 30 | 5 | 93,32 | 25 | 96,45 | 50 | 220 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 87. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59а | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | 5 | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши |
| 88. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 1 | 29 | 60 | 40 | 50 | 84,6 | 30 | 0 | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт фасада |
| 89. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 1 | 26 | 60 | 40 | 50 | 73,78 | 30 | 0 | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши |
| 90. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 | 24 | 60 | 40 | 50 | 68,1 | 30 | 0 | 96,94 | 25 | 98,91 | 50 | 215 | ремонт фасада |
| 91. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 | 15 | 40 | 40 | 50 | 72,16 | 30 | 0 | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт фасада |
| 92. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 | 49 | 80 | 40 | 50 | 71,81 | 30 | 0 | 92,76 | 25 | 80,4 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 93. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,7 | 50 | 0 | 89,98 | 25 | 84,18 | 5 | 210 | ремонт крыши |
| 94. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а | 20 | 40 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | 5 | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 200 | ремонт фасада |
| 95. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 | 22 | 60 | 40 | 50 | 76,84 | 30 | 5 | 94,16 | 25 | 94,8 | 15 | 185 | ремонт крыши |
| 96. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 | 16 | 40 | 40 | 50 | 68 | 30 | 5 | 93,88 | 25 | 94,24 | 15 | 165 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 97. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 | 46 | 80 | 40 | 50 | 80,2 | 30 | 5 | 88,03 | 25 | 99,11 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 98. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 | 47 | 80 | 41 | 50 | 67 | 10 | 0 | 97,5 | 25 | 82,49 | 5 | 170 | ремонт крыши |
| 99. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2 | 43 | 80 | 42 | 50 | 67 | 10 | 0 | 91,93 | 25 | 90,97 | 15 | 180 | ремонт крыши |
| 100. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 88,77 | 5 | 100 | ремонт крыши |
| 2015 - 2017 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 | 75 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 96,78 | 50 | 280 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 2. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 | 55 | 100 | 60 | 50 | 94,6 | 50 | - | 98,61 | 25 | 99,7 | 50 | 280 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 3. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 | 124 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 4. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Спортивная, 1 | 109 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,36 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 5. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 | 52 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 6. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 90 | 108 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 7. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 | 97 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 97,7 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 8. | г. Ульяновск, ул. Марата, 21 | 97 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,24 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 9. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 | 97 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,12 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 10. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 6 | 88 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,45 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 11. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 8 | 84 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 12. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 1 | 83 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,02 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 13. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 7 | 78 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 99,85 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 14. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Победы, 1 | 77 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 15. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 8 | 77 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 16. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 14 | 76 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 17. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 6 | 76 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 18. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 10 | 76 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,94 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 19. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 4 | 63 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 20. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 | 55 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 21. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 | 62 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,17 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 22. | г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 | 61 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 23. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 | 61 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 97,08 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 24. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 | 58 | 100 | 40 | 50 | 100 | 500 | - | 88,87 | 25 | 95,2 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 25. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 | 55 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 26. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 | 55 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 96,1 | 25 | 96,62 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 27. | г. Ульяновск, ул. Жуковского, 89 | 54 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 28. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 120 | 53 | 100 | 50 | 50 | 92,46 | 50 | - | 97,12 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 29. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 17 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,41 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 30. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 21 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 97,51 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 31. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 8 | 53 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 19 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 33. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 25 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 95,66 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 34. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22б | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,28 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 35. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 10 | 57 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 36. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 2 | 60 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 37. | г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, 18/6 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,25 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 38. | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 8 | 66 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 97,78 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 39. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 14 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 40. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 10 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 41. | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 83 | 97 | 100 | 67 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,9 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 42. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 3 | 96 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 43. | г. Ульяновск, ул. Офицерская, 4 | 63 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,35 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 44. | г. Ульяновск, ул. Офицерская, 2 | 63 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,81 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 45. | г. Димитровград, ул. Земина, 132 | 51 | 100 | 50 | 50 | 77,3 | 30 | - | 98,33 | 25 | 96,93 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 | 52 | 100 | 40 | 50 | 77,53 | 30 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 47. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3А | 39 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 2 | 39 | 80 | 42 | 50 | 100 | 50 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 50. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Бутырева, 1А | 28 | 60 | 43 | 50 | 97 | 50 | - | 95,83 | 25 | 98,4 | 50 | 260 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 51. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 | 45 | 80 | 40 | 50 | 98,3 | 50 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 52. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 1 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 53. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 3 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 88,03 | 25 | 97,12 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 54. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 | 52 | 100 | 40 | 50 | 68,7 | 30 | - | 91,65 | 25 | 98,16 | 50 | 260 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 | 33 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 99,17 | 25 | 95,07 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 56. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 6 | 47 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 57. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 49 | 47 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,22 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 58. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 5/12 | 47 | 80 | 62,1 | 100 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 96,34 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19а | 51 | 100 | 40 | 50 | 69,7 | 30 | - | 94,43 | 25 | 95,62 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 60. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 26 | 50 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада |
| 61. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 33 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,44 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 62. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Волжская, 114 | 34 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96,89 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 63. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 64. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 | 48 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,9 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 65. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 47 | 48 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,43 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 1 | 47 | 80 | 69 | 100 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 67. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 48 | 43 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,68 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | - | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 255 | ремонт фасада |
| 69. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 11 | 49 | 80 | 69 | 100 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 70. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 31 | 49 | 80 | 66 | 100 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 99,31 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 71. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 33 | 49 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,64 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений |
| 72. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36А | 41 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 73. | Радищевский р-н, с. Дмитриевка, ул. Школьная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 74. | г. Ульяновск, ул. Артема, 26 | 43 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 99,72 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 75. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 21 | 34 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 76. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 22 | 33 | 80 | 63 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 77. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 | 46 | 80 | 64,2 | 100 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 95,36 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 78. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 | 46 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 98,1 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 79. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 | 46 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 96,51 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 80. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 4 | 46 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 81. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/1 | 45 | 80 | 63 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,1 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 82. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 7 | 37 | 80 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |
| 83. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 4 | 36 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 97,54 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 84. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 | 35 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 85. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10Б | 42 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,85 | 25 | 95,11 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 86. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 1 | 38 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт крыши |
| 87. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 3 | 34 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 88. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 | 38 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 89. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 22 | 42 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 95,61 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 90. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 97,5 | 25 | 96,48 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 91. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 4 | 40 | 80 | 69 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 98,56 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 92. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 93. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 3 | 32 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 96,33 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 94. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 95. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 20А | 31 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 96. | г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 10 | 42 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,2 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 97. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 | 76 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 33,49 | 0 | 95,77 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 98. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 | 67 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 99. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 | 64 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 59 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 100. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 57 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 101. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 51 | 28 | 60 | 43 | 50 | 80 | 30 | 25 | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 102. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 43 | 27 | 60 | 40 | 50 | 89,6 | 30 | 25 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 103. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 104 | 108 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 94,06 | 25 | 94,07 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 104. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 25 | 78 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 91,99 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 105. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 10 | 84 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 90,52 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 106. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 4 | 55 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 92,03 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 107. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 | 78 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 90,92 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 16 | 76 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,15 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 109. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | - | 93,32 | 25 | 99,9 | 50 | 240 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | - | 93,6 | 25 | 95,07 | 50 | 240 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 111. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,67 | 30 | - | 88,59 | 25 | 98,39 | 50 | 240 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 | 58 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 94,04 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 113. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 | 56 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,7 | 15 | 240 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 114. | г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 | 56 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 93,51 | 25 | 93,01 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 115. | г. Димитровград, ул. Баданова, 80 | 55 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 92,06 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 116. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,88 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 117. | г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 | 53 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 91,26 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 118. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,82 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 119. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22а | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,22 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 120. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 | 49 | 80 | 55 | 50 | 84,21 | 30 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 121. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 | 46 | 80 | 40 | 50 | 80,2 | 30 | - | 89,42 | 25 | 98,33 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 122. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 | 44 | 80 | 40 | 50 | 78,8 | 30 | - | 94,43 | 25 | 98,37 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 123. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 | 44 | 80 | 40 | 50 | 71,18 | 30 | - | 95,55 | 25 | 95,21 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 124. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 40 | 80 | 40 | 50 | 75,93 | 30 | - | 96,1 | 25 | 98,67 | 50 | 240 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 125. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 3 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 126. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 4 | 29 | 60 | 45 | 50 | 100 | 50 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 127. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 1 | 30 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 128. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 5 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 3 | 29 | 60 | 44 | 50 | 100 | 50 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 130. | г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 13 | 56 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 90,95 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 131. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 4 | 60 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 91,26 | 15 | 240 | ремонт крыши |
| 132. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 6 | 60 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 91,19 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 133. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 4 | 96 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 93,61 | 15 | 240 | ремонт крыши |
| 134. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 1а | 96 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 93,02 | 15 | 240 | ремонт крыши |
| 135. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 2 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,81 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 136. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129 | 27 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 137. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 | 38 | 80 | 40 | 50 | 73,98 | 30 | - | 92,76 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Октябрьский, 4 | 31 | 80 | 40 | 50 | 71,92 | 30 | - | 93,04 | 25 | 96,31 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 139. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 | 52 | 100 | 26 | 30 | 76 | 30 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |
| 140. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 | 50 | 80 | 43 | 50 | 81,85 | 30 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 141. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 | 49 | 80 | 50 | 50 | 79,32 | 30 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 142. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 11 | 49 | 80 | 45 | 50 | 85,38 | 30 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 143. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 | 46 | 80 | 40 | 50 | 81,26 | 30 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 144. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 145. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 | 44 | 80 | 40 | 50 | 72 | 30 | - | 93,88 | 25 | 96,53 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 146. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 | 44 | 80 | 45 | 50 | 76,81 | 30 | - | 97,5 | 25 | 98,3 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 147. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 | 43 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | - | 91,65 | 25 | 97,5 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 148. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | 41 | 80 | 40 | 50 | 79,57 | 30 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 149. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 69 | 30 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 150. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 | 39 | 80 | 40 | 50 | 68,77 | 30 | - | 97,5 | 25 | 95,35 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 151. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 | 37 | 80 | 40 | 50 | 89,67 | 30 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 152. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 | 37 | 80 | 40 | 50 | 82 | 30 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 153. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 154. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 | 35 | 80 | 40 | 50 | 71,53 | 30 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 155. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17А | 28 | 60 | 62 | 100 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 156. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92 | 22 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,29 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 157. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 | 34 | 80 | 40 | 50 | 75,57 | 30 | - | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 158. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 159. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 13 | 30 | 60 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,74 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 160. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 13 | 29 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 161. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 24 | 28 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,65 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 23 | 28 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,72 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 163. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 17 | 28 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 98,05 | 25 | 95,84 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 164. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 19 | 27 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 165. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 | 25 | 60 | 40 | 50 | 90,54 | 50 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 166. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 12 | 24 | 60 | 62 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 29 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 25 | - | 97 | 25 | 98,42 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 168. | г. Димитровград, ул. Пушкина, 149 | 43 | 80 | 62 | 100 | - | 25 | - | 96 | 25 | 85 | 5 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, 5 | 130 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 67,6 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 170. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 7 | 129 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 83,08 | 5 | 230 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 171. | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 28 | 97 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 89,82 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | г. Димитровград, ул. Пушкина, 126 | 97 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 86 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 173. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мусоровой, 1 | 97 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 60,68 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 174. | г. Ульяновск, ул. Марата, 23 | 97 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 86,06 | 5 | 230 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фундамента |
| 175. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, 4 | 85 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 71,08 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 176. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 5 | 84 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 86,16 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 177. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 3 | 84 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 72,69 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 62,6 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 179. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 6 | 84 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 85,57 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 180. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 81,86 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 181. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 2 | 84 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 81,2 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 182. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 8 | 83 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 75,56 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 183. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 85,24 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 184. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, 5 | 81 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,35 | 50 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 185. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 | 79 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 86,26 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 186. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 | 78 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 81,05 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 187. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 4 | 77 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 82,76 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 188. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 10 | 77 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 59,93 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 189. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 | 77 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 86,54 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 190. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 | 54 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 80 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 191. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 | 54 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 75 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 192. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 | 54 | 100 | 67 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 74 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 193. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 | 61 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 89,85 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 194. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 | 60 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 85,34 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 195. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 | 57 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 77,64 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 196. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 | 56 | 100 | 55 | 50 | 100 | 50 | - | 94,34 | 25 | 86,75 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 23 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 84,94 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 198. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 28 | 54 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 68,04 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 199. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 | 53 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 88,08 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 200. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 10 | 52 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 58,66 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 201. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 13 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 79,21 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 202. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 | 51 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 88,51 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 203. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20а | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 84,23 | 5 | 230 | ремонт фасада |
| 204. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20 | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 79,37 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 205. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22 | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 79,34 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 206. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 9 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 84,97 | 0 | 99,22 | 50 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 207. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 64 | 34 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 230 | ремонт фасада |
| 208. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 51 | 56 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 79,54 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 209. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 6 | 81 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 88,75 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 210. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 9 | 75 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 88,7 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 211. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 12 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 88,99 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 212. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 6 | 97 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 75,99 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 213. | г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 12 | 56 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 71,52 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 214. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 16 | 56 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 65,77 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 215. | г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 8 | 73 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 77,93 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 216. | г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 4 | 68 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 69,78 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 217. | г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 6 | 68 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 225 | ремонт крыши |
| 218. | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 4 | 85 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,9 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 219. | г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 1 | 85 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,76 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 220. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 61а | 55 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 221. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 21 | 58 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 222. | г. Ульяновск, ул. Калнина, 2 | 85 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 223. | г. Ульяновск, ул. Калнина, 5 | 64 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 224. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 16 | 56 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 99,89 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 225. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 1 | 85 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 99,41 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 226. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 3 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 227. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 17 | 97 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,1 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 228. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 36 | 127 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 229. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 18А | 138 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 87 | 77 | 80 | 63 | 100 | - | 0 | 5 | 89,41 | 25 | 92,91 | 15 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 231. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 | 41 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | 5 | 93,12 | 25 | 91,36 | 15 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 232. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 13А | 114 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 98,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 233. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 13 | 99 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 95,58 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 234. | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 30 | 97 | 100 | 61 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 235. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 | 97 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 236. | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 | 97 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 97,17 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 237. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 19 | 43 | 80 | 63 | 100 | - | 0 | 5 | 93,6 | 25 | 93,68 | 15 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 238. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 3 | 82 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 239. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 9 | 82 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 13 | 78 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 31 | 78 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 242. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 11 | 78 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | г. Димитровград, ул. Дзержинского, 33 | 78 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 244. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 22 | 77 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 245. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 11 | 77 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 246. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 245 | 76 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 247. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, 116 | 76 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 99,87 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 248. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 14 | 76 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений |
| 249. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 9 | 76 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 96,4 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 250. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29а | 65 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 251. | г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 | 68 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 252. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Чапаева, 12 | 67 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,05 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 253. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 4 | 66 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 254. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 20 | 66 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 255. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 | 64 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 256. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 8 | 66 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 257. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 14 | 64 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 258. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 | 64 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 96,44 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 259. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 64 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 260. | г. Ульяновск, пер. Аношина, 4 | 64 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,54 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 261. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а | 64 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 262. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 263. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 18а | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 264. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 4 | 64 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 265. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 16 | 63 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 266. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 2 | 63 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,96 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 267. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 6 | 62 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 268. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 | 62 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,54 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 269. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 | 62 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 270. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 20 | 62 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,07 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 271. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 | 61 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 272. | г. Ульяновск, ул. Минина, 1 | 61 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 90,45 | 25 | 95,51 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 273. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 | 61 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 274. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3а | 61 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 275. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 33/2 | 61 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 98,82 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 276. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28/73 | 61 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 277. | г. Димитровград, ул. Парковая, 5 | 60 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 96,13 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 100 | 60 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 95,48 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 99 | 60 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 99,02 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 280. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 | 60 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 281. | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 | 60 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 282. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 | 60 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 283. | г. Ульяновск, пер. Аношина, 6 | 60 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 284. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 | 60 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши |
| 285. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 52 | 60 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 97,59 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 286. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 | 60 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 287. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 7 | 60 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 288. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 | 59 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 289. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 19 | 59 | 100 | 46,4 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 | 59 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 291. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 1 | 59 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 292. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 3 | 59 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,78 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 293. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 5 | 59 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,5 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 294. | г. Ульяновск, ул. Державина, 5 | 59 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,68 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 295. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 3 | 59 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 296. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Сызранская, 3 | 58 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,39 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 297. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 11 | 58 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 298. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 | 58 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 99,99 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 299. | г. Димитровград, ул. Строителей, 22 | 58 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 98,66 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 300. | г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 | 58 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 301. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6 | 58 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |
| 302. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 17 | 58 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 303. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 10 | 58 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,93 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 13 | 58 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 95,46 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 12 | 57 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 306. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 119 | 57 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 307. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 127 | 57 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,8 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 308. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293 | 58 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,75 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 309. | г. Димитровград, ул. Строителей, 16 | 58 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,12 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 47 | 57 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 311. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 5 | 57 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 312. | г. Димитровград, ул. Комсомольская, 33 | 57 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 96 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 6 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 314. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 4 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 25 | 57 | 100 | 44,8 | 50 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 95,48 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 316. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 17 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 317. | г. Димитровград, ул. Жигулевская, 13 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,39 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 318. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,4 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 319. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 4 | 57 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 99,85 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 320. | г. Ульяновск, ул. Горького, 4 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 321. | г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95,96 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 322. | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 323. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18а | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 10 | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,79 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 325. | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 4 | 97 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | - | 0 | 225 | ремонт крыши |
| 326. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 1В | 56 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,49 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 327. | г. Димитровград, ул. Баданова, 82 | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8А | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 329. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,35 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 330. | г. Димитровград, ул. Победы, 2 | 56 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 97,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 26/16 | 56 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 332. | г. Ульяновск, ул. Орлова, 8 | 56 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 20а | 56 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 334. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 6 | 56 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 335. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 16 | 56 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 96,27 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 336. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8В | 56 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,04 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 337. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 | 56 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,2 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 6 | 56 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 339. | г. Ульяновск, ул. Державина, 12 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 340. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,88 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 341. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, 11 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,78 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 342. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 20А | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,68 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 343. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8Б | 55 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6Б | 55 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 345. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 | 55 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 346. | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, 8 | 55 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 347. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 26 | 55 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 348. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 45 | 55 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 4 | 55 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 97,21 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 350. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 | 55 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 351. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6В | 55 | 100 | 43,2 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,27 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 84 | 55 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 97,29 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвальных помещений |
| 353. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 21/28 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 354. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 17 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,41 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 355. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 356. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 75 | 54 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 357. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 29 | 54 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 358. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 276 | 54 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 14 | 54 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 360. | г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 10 | 54 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 361. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 6 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,54 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 362. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 121 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,43 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 363. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 96 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 97,1 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 95,95 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 365. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 22 | 54 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 96,85 | 25 | 98,12 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 366. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 | 54 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 367. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 | 54 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 368. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 7 | 54 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,75 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 369. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 8 | 56 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 370. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 6 | 56 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 371. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 2 | 64 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 372. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 4 | 64 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 373. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 | 59 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 374. | г. Димитровград, ул. Театральная, 9 | 52 | 100 | 49,4 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,6 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 375. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 9 | 55 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |
| 376. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 4 | 54 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 377. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 24 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | 98,2 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 378. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 379. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,31 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 380. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 | 51 | 100 | 48,5 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,53 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 381. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | 51 | 100 | 45,1 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 95,45 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 382. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10а | 51 | 100 | 47,1 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 383. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10а | 52 | 100 | 47,1 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,92 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 384. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 | 51 | 100 | 43,7 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,99 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 385. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 | 51 | 100 | 46,2 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,71 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 387. | г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б | 51 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 387. | г. Димитровград, ул. Театральная, 1 | 52 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,91 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 388. | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | 52 | 100 | 47,9 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,23 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 389. | г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б | 52 | 100 | 48,4 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,38 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 390. | г. Димитровград, ул. Театральная, 7 | 52 | 100 | 45,64 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 96,6 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 391. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 19 | 44 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,65 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 392. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Школьная, 5 | 100 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 85,45 | 25 | 95 | 50 | 275 | ремонт крыши |
| 393. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 | 16 | 40 | 40 | 50 | 68 | 30 | - | 94,43 | 25 | 92,68 | 15 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 394. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 15 | 25 | 60 | 68 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 395. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90,34 | 15 | 150 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 396. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 135 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 397. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 84 | 29 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 95 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 398. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 19 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | - | 0 | 155 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 399. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 32 | 28 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 135 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 400. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19 | 19 | 40 | 29 | 30 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 70,08 | 5 | 100 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 401. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,7 | 50 | 145 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 402. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 2 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,02 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 403. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 4 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,8 | 50 | 145 | ремонт крыши |
| 404. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 6 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 97,3 | 50 | 145 | ремонт крыши |
| 405. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 32 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,62 | 50 | 125 | ремонт крыши |
| 406. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 35 | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши |
| 407. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 6 | 38 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 91,24 | 15 | 150 | ремонт крыши |
| 408. | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши |
| 409. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59а | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 200 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 410. | г. Димитровград, ул. Строителей, 38 | 32 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,99 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 411. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 55 | 34 | 80 | 54 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,32 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 412. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 76 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,66 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 413. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 | 32 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,02 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 414. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 | 43 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,91 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 415. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 59 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 416. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 61 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,51 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 417. | г. Димитровград, ул. Западная, 22 | 38 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 72,72 | 5 | 160 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 418. | г. Димитровград, ул. Королева, 10 | 35 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 419. | г. Димитровград, ул. Королева, 12а | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,06 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 420. | г. Димитровград, ул. Королева, 8А | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,95 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 421. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 | 31 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 422. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 | 33 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 423. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 424. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 | 31 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 425. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 | 34 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 426. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 | 31 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 427. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 428. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б | 26 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,84 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 429. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 | 40 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 430. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,92 | 15 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 431. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 | 33 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 432. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 433. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 | 42 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,71 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 434. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 | 37 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,79 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 435. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,79 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 436. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 | 37 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,53 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 437. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 | 34 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 438. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,06 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,52 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 440. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 | 36 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 441. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,64 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 442. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 | 37 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,19 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 443. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 | 25 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,63 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 444. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 | 36 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 445. | г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 446. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 447. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 87,32 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 448. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 95,15 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 449. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 89,95 | 5 | 110 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 450. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 93,4 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 451. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 44 | 38 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 91,19 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 452. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 48 | 32 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,59 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 453. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 74 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 8 | 36 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 87,71 | 5 | 120 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 455. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 | 40 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 456. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 16 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 92,19 | 15 | 150 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 457. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 20 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 458. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 | 36 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88,79 | 5 | 140 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 2018 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 | 99 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 31,56 | 5 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 23 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |
| 3. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 4 | 54 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 4. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 | 54 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,82 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 5. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б | 54 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,12 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 6. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 18 | 54 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 7. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 14/10 | 54 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 8. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 5/1 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 99,59 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 9. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 24 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | 98,2 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 10. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 112 | 54 | 100 | 41,3 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 11. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 17 | 54 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 12. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 | 54 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 13. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 41 | 54 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,08 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 14. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 | 54 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,63 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 15. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 18 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,78 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 16. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 17. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12а | 53 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 95,8 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 18. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 16 | 53 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 98,22 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 19. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 7 | 53 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,04 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14а | 53 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 96,09 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 9 | 53 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 | 53 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 98,62 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 23. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 | 53 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 24. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 | 53 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,97 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 25. | г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 | 53 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 26. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 | 53 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,79 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 27. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 97,9 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 96 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 30. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 15 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,83 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 17 | 53 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 99,71 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 110 | 53 | 100 | 43,8 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,46 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23 | 53 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 12 | 53 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 98,36 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 35. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 | 53 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 97,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, 69 | 53 | 100 | 41,6 | 50 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 96,81 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 37. | г. Ульяновск, б-р Западный, 26 | 53 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | г. Ульяновск, б-р Западный, 18 | 53 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 18 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 41. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 11/18 | 52 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 42. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 23 | 52 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 43. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 16 | 52 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 96,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 44. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 18 | 52 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,89 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 45. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17а | 52 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 95,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 | 52 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 96,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 | 52 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 48. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 | 52 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,5 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А | 52 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 97,4 | 25 | 99,61 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 10 | 52 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 | 52 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 52. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 4 | 52 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 98,76 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 53. | г. Димитровград, ул. Театральная, 9 | 52 | 100 | 49,4 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,6 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 54. | г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б | 52 | 100 | 48,4 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,38 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | г. Димитровград, ул. Театральная, 4 | 52 | 100 | 47,9 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,23 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А | 52 | 100 | 47,1 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,92 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 15 | 52 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 58. | г. Димитровград, ул. Театральная, 1 | 52 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,91 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 1 | 52 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 60. | г. Димитровград, ул. Театральная, 7 | 52 | 100 | 45,64 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 96,6 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, пер. Ульянова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А | 52 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 63. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 | 52 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,31 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 11 | 52 | 100 | 43,7 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 49 | 52 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,02 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 2 | 52 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 26 | 52 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35 | 52 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 97,42 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 69. | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8 | 52 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 97,26 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23 | 52 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,03 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 6 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 72. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 3 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 73. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 14 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 97,02 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 74. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 75. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 11 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,3 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 76. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,29 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 77. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,14 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | г. Димитровград, ул. Победы, 4 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 95,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 79. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 | 51 | 100 | 45,1 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 95,45 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 20/13 | 51 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,89 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 81. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 15 | 51 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,26 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 82. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6а | 51 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,64 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 83. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6 | 51 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 96,11 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 | 51 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 85. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 | 51 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | г. Димитровград, ул. Мелекесская, 29 | 51 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 87. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17 | 51 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,4 | 25 | 97,81 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 6 | 51 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,45 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 89. | г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б | 51 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 | 51 | 100 | 48,5 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,53 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 91. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А | 51 | 100 | 47,1 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 92. | г. Димитровград, ул. Театральная, 8 | 51 | 100 | 46,4 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 93. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 | 51 | 100 | 46,2 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,71 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Кирова, 11 | 51 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента |
| 95. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 | 51 | 100 | 43,7 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,99 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 96. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 | 51 | 100 | 42,58 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,04 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 97. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мичурина, 6 | 51 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 98. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мичурина, 4 | 51 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 99. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 6 | 51 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 100. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 15 | 51 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Советская, 119 | 51 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 102. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 103. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 1 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 6 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 105. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 4 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 98,65 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 106. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 20 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 95,52 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 107. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Кооперативная, 3 | 83 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 89,32 | 25 | 0 | 0 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | г. Ульяновск, ул. Державина, 4 | 59 | 100 | 42 | 50 | 73,4 | 30 | - | 95,55 | 25 | 91,26 | 15 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 109. | г. Димитровград, ул. Тореза, 2а | 50 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 94,3 | 25 | 91 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 | 51 | 100 | 40 | 50 | 88,1 | 30 | - | 98,05 | 25 | 91,3 | 15 | 220 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 111. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 3 | 50 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 90,59 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | Майнский р-н, ст. Выры, пр-т Солнечный, 1 | 51 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 113. | Майнский р-н, с. Белое Озеро, ул. Школьная, 10/2 | 51 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 89,65 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 114. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 1 | 54 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 82,75 | 5 | 225 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши |
| 115. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 98,35 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 116. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 15/20 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 91,54 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 12 | 50 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,54 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 | 50 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 91,85 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 119. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43 | 49 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 90,12 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 120. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 35 | 47 | 80 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 94,42 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 121. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 | 45 | 80 | 63 | 100 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 91,55 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 122. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 | 43 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 93,21 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 123. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45а | 41 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 87,94 | 25 | 90,58 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 124. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 10 | 41 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 91,71 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада |
| 125. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 8 | 40 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 93 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада |
| 126. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,1 | 50 | - | 94,71 | 25 | 90,65 | 15 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 127. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 41 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 94,59 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 128. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 5 | 38 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 92,21 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 13 | 34 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 94,38 | 15 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 130. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 | 21 | 60 | 40 | 50 | 77 | 30 | - | 93,32 | 25 | 95,86 | 50 | 220 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 131. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 8А | 20 | 40 | 41 | 50 | 95,77 | 50 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 220 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 132. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 1 | 49 | 80 | 23 | 30 | 73 | 30 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 133. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 | 44 | 80 | 29 | 30 | 78 | 30 | - | 91,09 | 25 | 95,48 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42А | 44 | 80 | 25 | 30 | 78,18 | 30 | - | 90,54 | 25 | 97,64 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 2 | 42 | 80 | 21 | 30 | 80 | 30 | - | 98,61 | 25 | 98,49 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 136. | Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 3 | 40 | 80 | 48 | 50 | 100 | 50 | - | 96,66 | 25 | 59,64 | 5 | 215 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 137. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 1 | 29 | 60 | 40 | 50 | 84,6 | 30 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 138. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | 74 | 30 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 139. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 | 28 | 60 | 40 | 50 | 74,15 | 30 | - | 97,5 | 25 | 97,39 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 140. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 10 | 28 | 60 | 40 | 50 | 69,99 | 30 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 | 28 | 60 | 40 | 50 | 67,95 | 30 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 142. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 1 | 26 | 60 | 40 | 50 | 73,78 | 30 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 215 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента |
| 143. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 | 25 | 60 | 40 | 50 | 75 | 30 | - | 94,99 | 25 | 95,69 | 50 | 215 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 144. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 | 24 | 60 | 40 | 50 | 68,1 | 30 | - | 96,94 | 25 | 98,89 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 145. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Коммунистическая, 5 | 13 | 40 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,17 | 50 | 215 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 146. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 12 | 49 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 83,98 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 147. | г. Димитровград, ул. Свирская, 11 | 44 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 87,01 | 25 | 38,61 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 148. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 14 | 38 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 90 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 149. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 12 | 38 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 150. | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7 | 60 | 100 | 50 | 50 | 87,06 | 30 | - | 96,1 | 25 | 60,89 | 5 | 210 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 151. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43а | 48 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 88,69 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 24 | 50 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 84,53 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 153. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 2 | 49 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 89,52 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 154. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Пожарная, 3 | 46 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 82,53 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 155. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | 93,8 | 50 | - | 87,76 | 25 | 87,25 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 | 45 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 86,71 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 157. | г. Ульяновск, ул. Шоферов, 5 | 44 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88,4 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 158. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 9 | 43 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 88,56 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 159. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 6 | 41 | 80 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 85,88 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 43 | 41 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 83,8 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 40 | 40 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 86,53 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 162. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | 91,52 | 50 | - | 97,22 | 25 | 72,59 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 163. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 4 | 40 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 84,39 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | 97,7 | 50 | - | 89,98 | 25 | 82,98 | 5 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 | 38 | 80 | 68 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 43,22 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 166. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 42 | 38 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 83,58 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 30 | 36 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 53,27 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 | 36 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 97,22 | 25 | 87,88 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 169. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 | 45 | 80 | 63 | 100 | - | - | 0 | 31,37 | 25 | 82 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 | 34 | 80 | 48 | 50 | 90,24 | 50 | - | 86,92 | 25 | 89,76 | 5 | 210 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 171. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 11 | 27 | 60 | 67 | 100 | - | 0 | - | 84,97 | 0 | 96,11 | 50 | 210 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 172. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12 | 47 | 80 | 68 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 85,42 | 5 | 210 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 173. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 | 68 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 96,67 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 174. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 6 | 2014 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 98,68 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 175. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Советская, 44 | 114 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 176. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 5 | 109 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 177. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10 | 97 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 178. | г. Ульяновск, ул. Мира, 18 | 97 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 179. | г. Ульяновск, ул. Мира, 24 | 114 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,97 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 180. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 19 | 97 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 97,39 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 181. | г. Димитровград, ул. Аблова, 105 | 97 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 97,66 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Луговая, 14 | 88 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 183. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 | 78 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 184. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 | 66 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 97,61 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 185. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 19/11 | 65 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 186. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 | 64 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 60,39 | 0 | 78,41 | 5 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 187. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 17 | 64 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 95,04 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 188. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 25 | 63 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 99,84 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 189. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 105 | 62 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 190. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 103 | 62 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 191. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 14 | 62 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,86 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 192. | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 144 | 60 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 193. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 18 | 60 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 194. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 53 | 60 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 195. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 22/7 | 59 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 196. | г. Ульяновск, ул. Державина, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 197. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | 59 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 99,13 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши |
| 198. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2/23 | 59 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 199. | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 148 | 59 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 200. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 8 | 59 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 201. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. Школьный, 2 | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 202. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 23/10 | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 203. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 2 | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 204. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 52 | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 205. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 | 58 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 206. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 28 | 58 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 207. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 24/8 | 58 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 208. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 19/1 | 58 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 209. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, 20 | 57 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 210. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 28 | 57 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 211. | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 | 56 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 212. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 20 | 56 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 213. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 33 | 56 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 214. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 11 | 56 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 215. | г. Ульяновск, ул. Державина, 9 | 56 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 216. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 1 | 56 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 217. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 7 | 56 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 218. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 22 | 56 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 219. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 | 56 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,19 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 220. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 15 | 55 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 221. | г. Ульяновск, ул. Державина, 15 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 99,32 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 222. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 | 55 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 97,65 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 223. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 | 55 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 95,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 224. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 | 55 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 225. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 5 | 55 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 226. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 9 | 55 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 227. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 | 55 | 100 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Строительная, 20 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 229. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 | 55 | 100 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 230. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 9 | 54 | 100 | 39,9 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,25 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 231. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 11 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 232. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 4 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 233. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 20 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 234. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 2 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 235. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 69 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 95,82 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 236. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 8 | 54 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 237. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 67 | 54 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 238. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82а | 54 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 | 54 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 96,53 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 240. | г. Ульяновск, ул. Амурская, 3 | 54 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 96,59 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 241. | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 | 54 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,97 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 242. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 | 54 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,36 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 243. | г. Ульяновск, б-р Западный, 24 | 54 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,97 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 244. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 | 54 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 245. | г. Ульяновск, ул. Державина, 14 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 246. | г. Ульяновск, ул. Минина, 23 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 97,84 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 247. | г. Ульяновск, б-р Западный, 20 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 97,13 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 248. | г. Ульяновск, ул. Минина, 17 | 54 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,62 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 249. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 7 | 54 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 250. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 | 53 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 251. | Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, пер. Школьный, 12 | 54 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 252. | г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 | 54 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 253. | г. Ульяновск, б-р Западный, 22 | 54 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 95,6 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 254. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 1 | 54 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,25 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 255. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 | 54 | 100 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,58 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 256. | г. Ульяновск, б-р Западный, 16а | 53 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 | 53 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 98,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 | 53 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 259. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 | 53 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 260. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 | 53 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 95,63 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 | 53 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 99,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | г. Ульяновск, б-р Западный, 16 | 53 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 7/22 | 53 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 97,75 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 264. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 | 53 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 96,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 11 | 53 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,68 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 266. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 39 | 53 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 19 | 53 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 268. | г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 | 53 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,13 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 5 | 53 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 270. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 | 53 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 98,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 | 53 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 13/12 | 53 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 273. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 6 | 52 | 100 | 39,8 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,2 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 20 | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 276. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Радищева, 43 | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 277. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,89 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23а | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 96,99 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | г. Димитровград, ул. Театральная, 3 | 52 | 100 | 38,9 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 24/12 | 52 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 281. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 | 52 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 282. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 51 | 52 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 15 | 52 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 6/2 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 98,88 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 286. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37а | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,04 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 288. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 97,83 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 289. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 | 52 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 7 | 52 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 99,24 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 291. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 12 | 52 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 98,77 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 292. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 | 52 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95,08 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 293. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | г. Ульяновск, б-р Западный, 32 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,29 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 | 52 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 1 | 52 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,23 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 300. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 8 | 52 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 | 52 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 13 | 52 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 98,29 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 | 52 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 | 52 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 | 52 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,6 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 2 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 308. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 32 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 | 51 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 | 51 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Советская, 65 | 51 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,01 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мичурина, 5 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 315. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 51 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 99,17 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 10 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 318. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 2 | 51 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 319. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 16 | 51 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 320. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 | 51 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 98,39 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 | 51 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 322. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 4 | 51 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,85 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 323. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 | 51 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 96,39 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 | 51 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Комсомольская, 39 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 327. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 17 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,58 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 329. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 | 51 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Ульяновск, ул. Минина, 27 | 51 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,85 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 8 | 51 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 | 51 | 100 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 | 51 | 100 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 2 | 51 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 335. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 2 | 51 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 336. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 20а | 50 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 337. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 1/27 | 50 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,17 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23а | 50 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 339. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 11 | 50 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,37 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 340. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 19 | 50 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 341. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 342. | г. Димитровград, ул. Земина, 130 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,99 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 31 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 344. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 38 | 50 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 2 | 50 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 346. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 | 50 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 347. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 | 50 | 80 | 46,82 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,16 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 348. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А | 50 | 80 | 46,8 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 1 | 50 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | г. Димитровград, ул. Земина, 142 | 50 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 6 | 50 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 4 | 50 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 | 50 | 80 | 44,2 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 24 | 50 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | Карсунский р-н, п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, 1 | 50 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 356. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 15 | 50 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 357. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Новая, 22 | 50 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 358. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 | 50 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 360. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 4 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 361. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 2 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 362. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 26 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 3 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 7 | 49 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 365. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 | 49 | 80 | 58 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 366. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 367. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,03 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 37 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,01 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 17 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 370. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 | 49 | 80 | 54 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,16 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 371. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 | 49 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 | 49 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 373. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 27 | 49 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,15 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 374. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 | 49 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,34 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 375. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 | 49 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 376. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 | 49 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 377. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 | 49 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 378. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 | 49 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 379. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 22 | 49 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 | 49 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 15 | 49 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 99,41 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 25 | 49 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 383. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 24 | 49 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 384. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 | 49 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 385. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 | 49 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,6 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 386. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 11 | 48 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 387. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 74 | 48 | 80 | 58 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 | 48 | 80 | 58 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 97,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 45 | 48 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,35 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 390. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, 24 | 48 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 391. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А | 48 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 392. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 15 | 48 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 393. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А | 48 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 96,32 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 | 48 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | г. Димитровград, ул. Тореза, 2 | 49 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,1 | 25 | 99 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | г. Димитровград, ул. Тореза, 3а | 47 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 90,77 | 25 | 97 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 | 48 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 398. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 29 | 48 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Луговая, 7 | 48 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 400. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 | 48 | 80 | 40 | 50 | 74,5 | 30 | - | 93,04 | 25 | 94,19 | 15 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 401. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А | 48 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 402. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 | 48 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 403. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 7 | 47 | 80 | 61 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 404. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 405. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 3 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 406. | г. Димитровград, ул. Пугачева, 15 | 47 | 80 | 58 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 47 | 47 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 408. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 409. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,62 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 410. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 | 47 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 411. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 | 47 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 412. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 | 47 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 7 | 47 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 96,62 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 414. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 2 | 47 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 415. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 | 47 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 98,5 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 416. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 | 47 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 417. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 23 | 47 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 418. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 | 47 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 97,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 419. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 55 | 47 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 420. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 113 | 47 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 98,86 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 421. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 8 | 47 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 98,7 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 422. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 12 | 47 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,56 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 423. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 | 47 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 96,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 | 47 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,19 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 425. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 6 | 47 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 426. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 27 | 47 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 99,1 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 427. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А | 47 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 | 46 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 429. | г. Димитровград, ул. Тореза, 7А | 46 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 430. | г. Димитровград, ул. Тореза, 9 | 46 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 99,91 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 431. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 | 46 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 432. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 6 | 46 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 433. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а | 46 | 80 | 43,76 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,71 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 8 | 46 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,01 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 435. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 14 | 46 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 436. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 | 46 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 437. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 4 | 46 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 438. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 35 | 46 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 99,38 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 | 46 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 96,79 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 440. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 16/48 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 441. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 4 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 442. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 96,61 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 443. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 62 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 95,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 444. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 1 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 95,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 445. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 15А | 45 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 446. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 21 | 45 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 447. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 | 45 | 80 | 57 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 96,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 12 | 45 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Железнодорожная, 10 | 45 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 450. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11а | 45 | 80 | 43,8 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,56 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 451. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ленина, 1 | 45 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 452. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 | 45 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 453. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 | 45 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 57 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений |
| 455. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 26 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 456. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 11 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 457. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 91 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 458. | Майнский р-н, ст. Выры, ул. Северная, 7 | 44 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 459. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 2 | 44 | 80 | 59,2 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 95,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 | 44 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,4 | 25 | 99,32 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 461. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41а | 44 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 462. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 13 | 44 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 463. | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 | 44 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 464. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 | 44 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,51 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 465. | г. Димитровград, ул. Тореза, 8 | 44 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 466. | г. Димитровград, ул. Тореза, 6А | 44 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 94,62 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 467. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 | 44 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 468. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А | 44 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,89 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 469. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 1А | 44 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,85 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 470. | г. Димитровград, ул. Королева, 5 | 44 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,5 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 | 44 | 80 | 43,83 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,23 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 472. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 6 | 44 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 473. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 12 | 44 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 474. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 25 | 44 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 475. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 16 | 44 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 476. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 8 | 44 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 477. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 137А | 44 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,59 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 478. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 59 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 479. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Интернациональная, 2 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |
| 480. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 97,95 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 481. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 95,92 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 482. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11 | 44 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 483. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,5 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 484. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 13 | 43 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 485. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 9 | 43 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 486. | г. Димитровград, ул. Королева, 3А | 43 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | г. Ульяновск, ул. Шоферов, 7 | 43 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,25 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 488. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 32 | 43 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,56 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 489. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 34 | 43 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 490. | г. Димитровград, ул. Королева, 9А | 43 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 | 43 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,91 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 11 | 43 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,47 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 493. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 | 43 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 494. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 | 43 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 495. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 | 43 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,82 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 496. | г. Димитровград, ул. Королева, 3 | 43 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 497. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 | 43 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А | 43 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 499. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 26 | 43 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 500. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 6 | 43 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши |
| 501. | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 | 43 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 502. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 16 | 43 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 503. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 20 | 43 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 504. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Карла Маркса, 5 | 42 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 505. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 1/13 | 42 | 80 | 54,7 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 97,99 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 4 | 42 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 507. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 102 | 42 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 508. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 23 | 42 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 509. | г. Димитровград, ул. Королева, 9 | 42 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 96,89 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 510. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 2 | 42 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 95,26 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 511. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 6 | 42 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 512. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 8 | 42 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 513. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 1 | 42 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 99,42 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 514. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 118 | 42 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 515. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 | 42 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 97,38 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 517. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 55 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,33 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 518. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Лесной, 5 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,43 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 28 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 95,02 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 520. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 27 | 41 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 97,03 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 521. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 | 41 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 522. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 3 | 41 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 523. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 7 | 41 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 95,43 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 524. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 | 41 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 525. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 1 | 41 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 95,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 526. | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 | 41 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 6 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 528. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 9 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 529. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 30 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,75 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 530. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 531. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 15 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 97,61 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 532. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 12 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,58 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 533. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 18 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 534. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 6 | 40 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 95,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | г. Димитровград, ул. Западная, 1 | 40 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,23 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 536. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 5 | 40 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,09 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 537. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 1 | 40 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 95,25 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 538. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 2 | 40 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,17 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 8 | 40 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 11 | 40 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 8 | 40 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 542. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 6 | 40 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 97,65 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 543. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 | 40 | 80 | 40 | 50 | 73 | 30 | - | 93,32 | 25 | 94,6 | 15 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 4 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 96,36 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 545. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 | 39 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 99,67 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 38 | 39 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления ресурсов тепловой энергии |
| 547. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 9 | 39 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 548. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 14 | 39 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,88 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 549. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 8 | 39 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,31 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 550. | г. Димитровград, ул. Королева, 12 | 39 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 551. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 4 | 39 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,54 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 552. | г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 | 39 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 553. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 | 39 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,46 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 554. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А | 39 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,07 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 555. | Карсунский р-н, п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, 3 | 39 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 556. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 15 | 39 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 557. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 28 | 39 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 558. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 3 | 39 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 559. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 | 39 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 | 39 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 561. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 7 | 39 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 562. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Санаторная, 30А | 39 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 563. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 31 | 39 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 564. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 97,38 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 565. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 10 | 39 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 96,5 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 | 38 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | - | 0 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 567. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 | 38 | 80 | 59 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,41 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 568. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 | 38 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,4 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 569. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 | 38 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 570. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 9 | 38 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 571. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 | 38 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 97,85 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 572. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 8 | 38 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 99,22 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 573. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А | 38 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,09 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 574. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 5 | 38 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 575. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 6 | 38 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 98,65 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 576. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 | 38 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А | 38 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 578. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 | 38 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 579. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 34 | 38 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 580. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 50 | 38 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 581. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 6 | 38 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 10 | 38 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 583. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 8 | 38 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,53 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 584. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 75 | 37 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 585. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 77 | 37 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,71 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38 | 37 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 587. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 | 37 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 588. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 | 37 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 589. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 | 37 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 98,35 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 590. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 | 37 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,95 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 591. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 36 | 37 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 95,74 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 592. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 | 37 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 593. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 | 37 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,11 | 50 | 205 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 594. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 | 37 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 595. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А | 37 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 596. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 44 | 37 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 597. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 | 37 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,19 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 598. | г. Димитровград, ул. Потаповой, 131 | 37 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,06 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 599. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 16 | 37 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 600. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 6 | 37 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,85 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 601. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 82 | 37 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 602. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 5 | 37 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 96,55 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 603. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 26 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 604. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 4 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 605. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 4 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 606. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 20 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 607. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 16 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 97,72 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 608. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 16 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,82 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 609. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 | 36 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,69 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 610. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 14 | 33 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,66 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 611. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 612. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 5 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 98,36 | 50 | 175 | ремонт крыши |
| 613. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 7 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 98,38 | 50 | 155 | ремонт крыши |
| 614. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 12 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 98,37 | 50 | 155 | ремонт крыши |
| 615. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 11 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 88,66 | 5 | 160 | ремонт крыши |
| 616. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 5 | 31 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 75,25 | 5 | 140 | ремонт крыши |
| 617. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 | 52 | 100 | 21 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 83,81 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 618. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 619. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 | 30 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт фасада, ремонт фундамента |
| 620. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 | 29 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 98,21 | 50 | 145 | ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 621. | г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 83,22 | 5 | 180 | ремонт крыши |
| 622. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 94,38 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 623. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 92,84 | 15 | 170 | ремонт крыши |
| 624. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лермонтова, 7 | 19 | 40 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 625. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 1 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 96,41 | 50 | 145 | ремонт крыши |
| 626. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 61 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 59,37 | 0 | 88,66 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 627. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 63 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 39,33 | 0 | 95,82 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 628. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 65 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 45,45 | 0 | 86,22 | 5 | 65 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 629. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 67 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 52,41 | 0 | 85,88 | 5 | 65 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 630. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 | 31 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 631. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 3 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 99,76 | 50 | 165 | ремонт фасада |
| 632. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 8 | 23 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 633. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40А | 47 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 77,58 | 5 | 160 | ремонт крыши |
| 634. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86А | 24 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 52,94 | 5 | 140 | ремонт крыши |
| 635. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 22 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 93,83 | 15 | 100 | ремонт крыши |
| 636. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Максима Горького, 7 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,64 | 50 | 135 | ремонт крыши |
| 637. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 25 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 66,52 | 5 | 110 | ремонт крыши |
| 638. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 30 | 33 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 72,43 | 5 | 110 | ремонт крыши |
| 639. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36Б | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 91,44 | 15 | 120 | ремонт крыши |
| 640. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38Б | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 94,35 | 15 | 120 | ремонт крыши |
| 641. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40Б | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши |
| 642. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Котовского, 23 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 75,32 | 5 | 110 | ремонт крыши |
| 643. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 99,4 | 50 | 155 | ремонт крыши |
| 644. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 13 | 58 | 100 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 26,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 645. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Садовая, 15 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 76,31 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений |
| 646. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 88 | 25 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 647. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 99а | 33 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 90,37 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 648. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 11 | 46 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт фасада |
| 649. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодежная, 5 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши |
| 650. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 5 | 31 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 651. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 1 | 28 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,06 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 652. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 4 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 88,13 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 653. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 6 | 24 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 80,52 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 654. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 4 | 59 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 14,01 | 0 | 96,8 | 50 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |
| 655. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,06 | 50 | 145 | ремонт крыши |
| 656. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 10 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 97,84 | 50 | 155 | ремонт крыши |
| 657. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 64 | 21 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 658. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 13 | 21 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 659. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 | 61 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 79,43 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 660. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 98,8 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений |
| 661. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 16 | 37 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 662. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 28 | 50 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,7 | 15 | 130 | ремонт крыши |
| 663. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 | 46 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 664. | г. Ульяновск, б-р Западный, 28 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 94,92 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 665. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58/2 | 51 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 666. | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 56 | 95 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 11,51 | 0 | 109 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 667. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 58/18 | 57 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 90,77 | 25 | 95 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 668. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Советская, 1 | 59 | 100 | 67 | 100 | - | 0 | - | 87,4 | 25 | 75,9 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 669. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Советская, 5 | 124 | 100 | 73 | 100 | 100 | 50 | 0 | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 325 | ремонт крыши |
| 670. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 81,67 | 5 | 180 | ремонт крыши |
| 671. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 15 | 25 | 60 | 68 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 672. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2,32 | 0 | 92,24 | 15 | 15 | ремонт крыши |
| 673. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9 | 56 | 100 | 47,4 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 97,37 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 674. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14 | 57 | 100 | 42,4 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,5 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 675. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 7 | 55 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 87,23 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 676. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18 | 56 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 99,37 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 677. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 3 | 56 | 100 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,29 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 678. | г. Димитровград, ул. Земина, 138 | 30 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 679. | г. Димитровград, ул. Королева, 6А | 38 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,92 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 680. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 274 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,84 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 681. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 | 44 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,12 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 682. | г. Димитровград, ул. Миюсовой, 2 | 60 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 62,65 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 683. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 | 40 | 80 | 40 | 50 | 75,93 | 30 | - | 96,1 | 25 | 98,67 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 684. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 | 97 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 685. | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 686. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 13 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 79,21 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 687. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 25 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 95,66 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 688. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 31 | 49 | 80 | 66 | 100 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 99,31 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 689. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 33 | 50 | 80 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,44 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 690. | г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 | 61 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 691. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 | 35 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 692. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 67 | 34 | 80 | 55 | 50 | 73,4 | 30 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 693. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а | 64 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 694. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 20/4 | 68 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 94 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 695. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25 | 65 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,15 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 696. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 | 57 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 697. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29а | 65 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 698. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 698. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3а | 61 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 700. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 | 61 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 701. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18 | 33 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 55,94 | 0 | 93,4 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 702. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 17 | 97 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,1 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 703. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 4 | 40 | 80 | 69 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 98,56 | 50 | 255 | ремонт фасада |
| 704. | г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 | 58 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,56 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 705. | г. Ульяновск, ул. Артема, 26 | 43 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 99,72 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 706. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 | 55 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 707. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 | 64 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 59 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 708. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 | 64 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 709. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6 | 58 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 710. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | - | 93,32 | 25 | 99,9 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 711. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 88,41 | 5 | 140 | ремонт крыши |
| 712. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | - | 93,6 | 25 | 95,07 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 713. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 | 44 | 80 | 40 | 50 | 72 | 30 | - | 93,88 | 25 | 96,53 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 714. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34.1 | 36 | 80 | 40 | 50 | 72,8 | 30 | - | 91,28 | 25 | 97,44 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 715. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 49 | 47 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,22 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 716. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19а | 51 | 100 | 40 | 50 | 69,7 | 30 | - | 94,43 | 25 | 95,62 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 717. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,67 | 30 | - | 88,59 | 25 | 98,39 | 50 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 718. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 13 | 59 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 95,08 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 719. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 | 60 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 720. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 5/31 | 55 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 98,89 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 721. | г. Ульяновск, ул. Горького, 4 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 722. | г. Ульяновск, ул. Державина, 12 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 723. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13а | 60 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 724. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 31 | 78 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 725. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 | 57 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 15,4 | 0 | 100 | 50 | 250 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 726. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 | 41 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | 5 | 93,12 | 25 | 91,36 | 15 | 225 | ремонт фасада |
| 727. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 26/16 | 56 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |
| 728. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28/73 | 61 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 729. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28а | 98 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 56,29 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 730. | г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95,96 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 731. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 32 | 61 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 96,86 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 732. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 | 97 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 97,7 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 733. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 | 43 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | - | 91,65 | 25 | 97,5 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 734. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 18а | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 735. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 5 | 50 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,85 | 25 | 60,98 | 5 | 140 | ремонт крыши |
| 736. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 3 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 88,03 | 25 | 97,12 | 50 | 260 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 737. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 | 76 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 33,49 | 0 | 95,77 | 50 | 250 | ремонт крыши |
| 738. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 | 75 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 96,78 | 50 | 280 | ремонт крыши |
| 739. | г. Ульяновск, ул. Марата, 17 | 60 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 88,34 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 740. | г. Ульяновск, ул. Марата, 23 | 97 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 86,06 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 741. | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 742. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 | 77 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 89,41 | 25 | 92,91 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 743. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 | 60 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 85,34 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 744. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 | 51 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,82 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 745. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 | 58 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 94,04 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 746. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2а | 96 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 96,73 | 25 | 98,41 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 747. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 748. | г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 | 53 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 91,26 | 15 | 240 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 749. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 95,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |
| 750. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 | 51 | 100 | 40 | 50 | 79 | 30 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 751. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 | 54 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 752. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 | 62 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,17 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 753. | г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4 | 37 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 88,58 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 754. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 12 | 58 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,46 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 755. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 14 | 57 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 95,51 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 756. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 | 59 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 98,69 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 757. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,88 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 758. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 | 56 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,7 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 759. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 | 55 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 760. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | 41 | 80 | 40 | 50 | 79,57 | 30 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 761. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 64 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 762. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 64 | 34 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 763. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 | 57 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 77,64 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 764. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 122 | 77 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 765. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 | 55 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 766. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 | 59 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 767. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 | 46 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 96,51 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 768. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 | 46 | 80 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 98,1 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 769. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 | 77 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 86,54 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 770. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 | 79 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 86,26 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 771. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 | 78 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 81,05 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 772. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 | 83 | 100 | 66,9 | 100 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 85,24 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 773. | г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 | 67 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 97,49 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 774. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 28 | 54 | 100 | 67 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 67 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 775. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 | 54 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 80 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 776. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 | 54 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 75 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 777. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 | 54 | 100 | 67 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 74 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 778. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 | 51 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 88,51 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 779. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 | 50 | 80 | 40 | 50 | 95,3 | 50 | - | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 780. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 17 | 97 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 781. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 21 | 99 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 85,37 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 782. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 | 62 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 783. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 | 18 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,01 | 25 | 90 | 5 | 80 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 784. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 | 97 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,12 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 785. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 9 | 97 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,79 | 50 | 225 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 786. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 | 44 | 80 | 40 | 50 | 78,8 | 30 | - | 94,43 | 25 | 98,37 | 50 | 240 | ремонт крыши |
| 787. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 | 46 | 80 | 40 | 50 | 81,26 | 30 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 788. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 | 41 | 80 | 40 | 50 | 68,2 | 30 | - | 94,99 | 25 | 97,02 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 789. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 | 46 | 80 | 40 | 50 | 80,2 | 30 | - | 89,42 | 25 | 98,33 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 790. | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 87 | 97 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 94,68 | 15 | 240 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 791. | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 | 60 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 792. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 39 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 793. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 794. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2А | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт фасада |
| 795. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пушкинская, 3 | 32 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 84,75 | 5 | 120 | ремонт крыши |
| 796. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Тухачевского, 25 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 797. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 109 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 88,84 | 5 | 160 | ремонт фасада |
| 798. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 23 | 25 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 799. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 10 | 21 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 800. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 14 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 93,86 | 15 | 150 | ремонт крыши |
| 801. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 3 | 26 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |
| 802. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 6 | 49 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 85,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 803. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 2 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 90,3 | 15 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 804. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 12 | 30 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 805. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 10 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,28 | 15 | 150 | ремонт крыши |
| 806. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 6 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 807. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 16 | 41 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,84 | 25 | 81,54 | 5 | 160 | ремонт крыши |
| 808. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 6 | 38 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91 | 25 | 94,98 | 15 | 150 | ремонт крыши |
| 809. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 87 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,97 | 15 | 130 | ремонт крыши |
| 810. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 89 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 811. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 7 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,2 | 15 | 150 | ремонт фундамента, ремонт фасада |
| 812. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 72,24 | 5 | 90 | ремонт крыши |
| 813. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 4 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 89,02 | 5 | 140 | ремонт крыши |
| 814. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши |
| 815. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 7 | 34 | 80 | 17 | 10 | 71 | 30 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши |
| 816. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4Б | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 87 | 5 | 160 | ремонт крыши |
| 817. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4В | 43 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 83,23 | 5 | 160 | ремонт крыши |
| 818. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 13 | 41 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши |
| 819. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 15 | 40 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 820. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 26 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши |
| 821. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 27 | 32 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,98 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 822. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 9 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 86,64 | 5 | 140 | ремонт крыши |
| 823. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 55А | 26 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши |
| 2021 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,64 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 52 | 36 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 3. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 71 | 36 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 4. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 6 | 36 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,94 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 5. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 | 36 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 3А | 36 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 7. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 73 | 36 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,93 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 8. | г. Ульяновск, ул. Артема, 29 | 36 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 9. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 10 | 36 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 | 36 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 98,97 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 11. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 25 | 36 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 12. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 95 | 36 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,39 | 25 | 97,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 13. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 3 | 36 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,44 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 14. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 5 | 35 | 80 | 57 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 95,52 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 15. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 46 | 35 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 16. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 7 | 35 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 17. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 18 | 35 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 18. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 10 | 35 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 19. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 9 | 35 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 2 | 35 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 | 35 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 22. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 268 | 35 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,15 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ульянова, 33 | 35 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 24. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 45 | 35 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 99,49 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 25. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Дзержинского, 23 | 35 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 8 | 35 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,57 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 27. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 6 | 35 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 97,28 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Ленина, 72 | 35 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,06 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 29. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 16 | 35 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,12 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 30. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 9 | 34 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 98,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 21 | 34 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 32. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 270 | 34 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 10 | 34 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 34. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 32 | 34 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 35. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 5 | 34 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,96 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 36. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 46 | 34 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 96,91 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 | 34 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 38. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 7 | 34 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 1а | 34 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 40. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 46 | 34 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,15 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 41. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 14 | 34 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,53 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 42. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 10 | 34 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,52 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 43. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 6 | 33 | 80 | 47,9 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 98,19 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада |
| 44. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 79 | 33 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,48 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 45. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Кирова, 1 | 33 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 1 | 33 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,11 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 2 | 33 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 73 | 32 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | - | 0 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 49. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 81 | 32 | 80 | 54 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 20 | 32 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 4 | 32 | 80 | 47,9 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,13 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 52. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 10 | 32 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,27 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 53. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 | 32 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 97,17 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 54. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 19 | 32 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 | 32 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,02 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 56. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 | 31 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,21 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 6 | 32 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,65 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 58. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 16 | 32 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18в | 32 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 99,42 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 60. | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транспортный, 7 | 31 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 61. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 28 | 31 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,87 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 5 | 31 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 63. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 15 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 12 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 65. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 3 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,7 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 66. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 3 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,59 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 16 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,26 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 62 | 35 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,35 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, противопожарная автоматика и дымоудаление (далее - ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики) |
| 69. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 24 | 50 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 96,18 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 70. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 5 | 55 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,4 | 25 | 97,92 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 71. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18 | 51 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 96,34 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 20 | 48 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 97,14 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 73. | г. Новоульяновск, с. Панская Слобода, ул. Новая Линия, 9 | 47 | 80 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,97 | 25 | 103,05 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 74. | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 15 | 45 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 92,4 | 25 | 95,1 | 50 | 205 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 75. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 95 | 70 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 48,62 | 0 | 95 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 76. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 1 | 73 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 58,72 | 0 | 97,96 | 50 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 77. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 9 | 63 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 25,6 | 0 | 100 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 78. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 10 | 62 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 96,4 | 50 | 200 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 79. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 13 | 59 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 98,24 | 50 | 200 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 80. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 12 | 59 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 98,7 | 50 | 200 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 81. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 7 | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 41,84 | 0 | 100 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 82. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 4 | 54 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | - | 0 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 83. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 39 | 47 | 80 | 61 | 50 | 68,7 | 30 | - | 97,77 | 25 | 90,36 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 84. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22 | 43 | 80 | 45 | 50 | 74,18 | 30 | - | 96,38 | 25 | 91,67 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 85. | г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 | 41 | 80 | 40 | 50 | 89,48 | 30 | - | 95,27 | 25 | 94,14 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 1 | 39 | 80 | 40 | 50 | 80,6 | 30 | - | 88,31 | 25 | 94,43 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 87. | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 31 | 39 | 80 | 27 | 30 | 95,6 | 50 | - | 88,31 | 25 | 90,46 | 15 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 88. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 | 38 | 80 | 40 | 50 | 67,7 | 30 | - | 94,71 | 25 | 93,71 | 15 | 200 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 89. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21 | 35 | 80 | 40 | 50 | 80,69 | 30 | - | 94,16 | 25 | 91,58 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 90. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45 | 35 | 80 | 40 | 50 | 72,46 | 30 | - | 97,5 | 25 | 93,74 | 15 | 200 | ремонт фасада, ремонт крыши |
| 91. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7 | 34 | 80 | 31 | 30 | 90 | 50 | - | 89,98 | 25 | 90,99 | 15 | 200 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 92. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 | 30 | 60 | 18 | 10 | 91,2 | 50 | - | 93,04 | 25 | 99,49 | 50 | 200 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 93. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59а | 20 | 40 | 40 | 50 | 84,81 | 30 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 200 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 94. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а | 20 | 40 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | - | 94,16 | 25 | 99,25 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 95. | г. Ульяновск, ул. Шевченко, 45 | 97 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 14,47 | 0 | 100 | 50 | 200 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 96. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 7 | 41 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 84,97 | 0 | 92,79 | 15 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 3 | 35 | 80 | 17 | 10 | 87 | 30 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 98. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 8 | 35 | 80 | 17 | 10 | 78 | 30 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 99. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 7 | 34 | 80 | 17 | 10 | 71 | 30 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 100. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 7 | 32 | 80 | 16 | 10 | 68 | 30 | - | 99,17 | 25 | 95,75 | 50 | 195 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 101. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 6 | 31 | 80 | 19 | 10 | 82,19 | 30 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 102. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 8 | 30 | 60 | 21 | 30 | 70,39 | 30 | - | 89,42 | 25 | 98,59 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 103. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 91 | 26 | 60 | 33 | 30 | 71,33 | 30 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 104. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 | 15 | 40 | 40 | 50 | 72,16 | 30 | - | 93,32 | 25 | 98,47 | 50 | 195 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 105. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 21 | 119 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,54 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 106. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Спортивная, 3 | 114 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 94,53 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 107. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, 13 | 110 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 90,24 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 108. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Фабричная, 1 | 80 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,2 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 109. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 144 | 76 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90,67 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 9 | 68 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,27 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 111. | г. Ульяновск, ул. Горького, 8/19 | 68 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,99 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 112. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 24/11 | 68 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,95 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 113. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 20 | 65 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 91,12 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 114. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15 | 65 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 92,67 | 25 | 94,11 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 115. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 118 | 64 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 93,34 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 7 | 64 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 93,67 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 117. | г. Ульяновск, ул. Горького, 9/1 | 64 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 90,08 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 118. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 7 | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 92,63 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 119. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 7/8 | 64 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90,28 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 120. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 12/9 | 63 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 94,1 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 121. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 10 | 63 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,23 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 122. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 71 | 61 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 90,13 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 123. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 1 | 62 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,94 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 124. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 44 | 62 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 93,08 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 125. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 16 | 61 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 93,57 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 126. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Кооперативная, 16 | 61 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90,83 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 127. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 63 | 61 | 100 | 15 | 10 |  | 0 |  | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 128. | г. Ульяновск, пер. Аношина, 8 | 60 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 91,8 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 129. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 3 | 59 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,43 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 130. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 5/3 | 59 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,99 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 131. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 86 | 58 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 93,02 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 132. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 3 | 58 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 90,1 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 133. | г. Димитровград, ул. Байкальская, 1 | 58 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 90,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 134. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 32 | 58 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 135. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 14 | 57 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 94,79 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 136. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 11 | 57 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 93,93 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 137. | г. Ульяновск, ул. Державина, 7 | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 93,25 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 138. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17 | 56 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 93,74 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 139. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 123 | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 93,7 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 140. | г. Ульяновск, ул. Горького, 1/2 | 56 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 92,12 | 25 | 93,11 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 141. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 10 | 56 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,23 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 142. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Чапаева, 18 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,81 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 91,65 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 144. | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6а | 55 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 90,61 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 145. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 43 | 55 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,68 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 146. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 14/20 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 93,26 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 147. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 15/25 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 90,08 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 148. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 10 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 90,37 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 149. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 16 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 94,03 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 150. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 17 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 93,35 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 151. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 21 | 53 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,03 | 15 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 280 | 53 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 92,07 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 153. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14 | 53 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 93,43 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 154. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10а | 53 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 93,09 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 155. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 13 | 53 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 92,76 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 18 | 53 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 90,53 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 157. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 1 | 53 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 94,99 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 10 | 53 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 93,29 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 159. | г. Ульяновск, пл. Горького, 11 | 53 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,43 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 39 | 53 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 92,78 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 161. | г. Ульяновск, б-р Западный, 28 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 94,92 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 162. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Садовая, 2 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 92,54 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 163. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 4 | 52 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 93,92 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 5/2 | 52 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 91,41 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 85 | 52 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,04 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 166. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 16 | 52 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 93,99 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 167. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 4 | 52 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 93,73 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 108 | 52 | 100 | 48,4 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 94,22 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 169. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 14 | 52 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,44 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 39/1 | 52 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 90,4 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 171. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 10 | 52 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 92,88 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 172. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 9 | 51 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,99 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 173. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 3 | 52 | 100 | 48,5 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 93,34 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 174. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 9 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 94,02 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 175. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 | 51 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 91,04 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 176. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 30А | 51 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,6 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 177. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 51 | 51 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,15 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | г. Димитровград, ул. Театральная, 8А | 51 | 100 | 47,5 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 92,1 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 179. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 12 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,09 | 15 | 190 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 180. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 11 | 51 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 92,26 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 181. | г. Ульяновск, ул. Трудовая, 4 | 51 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 91,21 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 21 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 93,98 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 | 49 | 80 | 40 | 50 | 71,81 | 30 | - | 93,32 | 25 | 81 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 184. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 | 47 | 80 | 41 | 50 | 67 | 30 | - | 97,5 | 25 | 81,67 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 185. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 53 | 46 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 97,94 | 50 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 186. | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1 | 41 | 80 | 45 | 50 | 67,83 | 30 | - | 97,5 | 25 | 63,69 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 187. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | 37 | 80 | 40 | 50 | 75,4 | 30 | - | 93,88 | 25 | 78,9 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 188. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | 37 | 80 | 40 | 50 | 73,49 | 30 | - | 96,94 | 25 | 84,4 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 189. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | 36 | 80 | 40 | 50 | 85,85 | 30 | - | 97,22 | 25 | 84,08 | 5 | 190 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 190. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 21 | 36 | 80 | 40 | 50 | 81 | 30 | - | 85,25 | 25 | 83,54 | 5 | 190 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 191. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20 | 35 | 80 | 40 | 50 | 68,55 | 30 | - | 96,94 | 25 | 89,07 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши |
| 192. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10 | 29 | 60 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 90,54 | 25 | 86,03 | 5 | 190 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 49 | 50 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,49 | 15 | 190 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 1-й пер. Калинина, 19 | 62 | 100 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 96,33 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 3 | 56 | 100 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,29 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 2 | 56 | 100 | 7 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 5 | 54 | 100 | 13 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 95,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 7 | 52 | 100 | 12 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | г. Димитровград, ул. Театральная, 10 | 52 | 100 | 1 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | 51 | 100 | 19 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 201. | г. Димитровград, ул. Театральная, 4А | 51 | 100 | 9 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 202. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 2 | 50 | 80 | 39,9 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 203. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 25 | 50 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Школьная, 12 | 50 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 205. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 65 | 50 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 95,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 206. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 4 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 207. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 98,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 16 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 209. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 102 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 95,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 210. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 35 | 50 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 211. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, 3А | 50 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 212. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39 | 50 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 63 | 50 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 214. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 84 | 50 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 97,6 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 215. | Кузоватовский р-н, с. Приволье, ул. Советская, 1 | 50 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 91,3 | 25 | 95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 216. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 20 | 50 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,11 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 217. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 17 | 50 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,08 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 218. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 11 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 219. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 1 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 220. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 22 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 98,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 221. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 2 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 222. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 21 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | г. Ульяновск, б-р Западный, 19 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 224. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 47 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,38 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 225. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 41 | 50 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 226. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 9 | 50 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 227. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 19 | 50 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 | 50 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 229. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 5 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 2 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 231. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 2 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 232. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 10А | 50 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14В | 50 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 21 | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 98,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 4 | 49 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 3 | 49 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 48 | 49 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3 | 49 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 14 | 49 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 240. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 11 | 49 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 2 | 49 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 99,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 120 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 117 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 244. | Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. Гумовская, 21 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 245. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 55 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 96,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 23 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 96,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 247. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 1 | 49 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 248. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 13 | 49 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 249. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 9 | 49 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 250. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 10 | 49 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 251. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 51 | 49 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 96,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 252. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 30 | 49 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 253. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 4 | 49 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,39 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 20 | 49 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 255. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 16 | 49 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 19 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 12 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 9 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 259. | г. Ульяновск, ул. Строителей, 2 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 260. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 30 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 95,48 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 4 | 49 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 97,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 12 | 49 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 18 | 49 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 264. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 3 | 49 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 41 | 48 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 266. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 4 | 48 | 80 | 38,4 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 53 | 48 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 268. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 18/47 | 48 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 3 | 48 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 270. | г. Ульяновск, ул. Пугачева, 2 | 48 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,42 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 15 | 48 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 96,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Школьная, 11 | 48 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 273. | Кузоватовский р-н, с. Спешневка, ул. Центральная, 14 | 48 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 67 | 48 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 96,12 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5 | 48 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 98,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 276. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 17А | 48 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,25 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 277. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3 | 48 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 7 | 48 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 98,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 59 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 49 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 281. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 282. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 | 48 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 283. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 111 | 48 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 4 | 48 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,91 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 285. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 7 | 48 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 98,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 286. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 305 | 48 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,42 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 10 | 48 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 288. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 36 | 48 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 289. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 5 | 48 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 8 | 48 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 291. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, 9 | 48 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 292. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 205 | 48 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 95,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 293. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 12 | 48 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 23 | 48 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37 | 48 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 3 | 47 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 297. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 5 | 47 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 298. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 7 | 47 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 299. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 116 | 47 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 300. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 27 | 47 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 2 | 47 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 14 | 47 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 18 | 47 | 80 | 37,6 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 13 | 47 | 80 | 37,6 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 6 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 112 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 5 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 308. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 13 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 309. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 3 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 102 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 25 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 98,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 3 | 47 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 175 | 47 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 98,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 41 | 47 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 5 | 47 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 95,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 5 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 16 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 318. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 27 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 98,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 28 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 320. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 79 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 16 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 322. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 323. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 14 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 98,13 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 324. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 73 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 38 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 99,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 327. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 106 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 98,62 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 11 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 329. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Луговая, 5 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 5 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 98,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Куйбышева, 39 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,37 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 57 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | г. Ульяновск, ул. Шоферов, 10 | 47 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 71 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 335. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 70 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,42 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 336. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 69 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 337. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 21 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,09 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 95,15 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада |
| 339. | г. Димитровград, ул. Свирская, 4 | 47 | 80 | 27,2 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 340. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 24 | 47 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 341. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 24 | 47 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 97,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 342. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 23 | 47 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 18 | 47 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 22 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 36 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 98,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 346. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 41 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 95,1 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 347. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 26 | 47 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 348. | г. Ульяновск, ул. Строителей, 6 | 47 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 96,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 16 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 40 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 95,44 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 | 46 | 80 | 60 | 50 | 67,5 | 30 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 14/49 | 46 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 354. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, 1 | 46 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 355. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 18 | 46 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 356. | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 | 46 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Октябрьский, 15 | 46 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 358. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 3 | 46 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 9 | 46 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 360. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 4 | 46 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 361. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 35 | 46 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 362. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 15 | 46 | 80 | 36,8 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | г. Димитровград, ул. Свирская, 12 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 68 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 365. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 1 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 98,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 366. | г. Димитровград, ул. Свирская, 2 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 367. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Кузнецкая, 143 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 368. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 4 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 5 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 39 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 97,3 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 371. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 207 | 46 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 97,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 26 | 46 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 373. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 6 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 47 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 99,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 375. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 67/2 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 98,82 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 376. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 377. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 9 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 378. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 82 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 95,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 379. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 43 | 46 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Куйбышева, 33 | 46 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5 | 46 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 96,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 14 | 46 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 383. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31 | 46 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 384. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 1 | 46 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,82 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 385. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 17 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 386. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 20 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 97,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 387. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 23 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 3 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 390. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 25 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 391. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 11 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 392. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 53 | 46 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 393. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 27 | 46 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 6 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Фадеева, 2 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 5 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 7 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 97,42 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 398. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44 | 46 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 57 | 45 | 80 | 60 | 50 | 83 | 30 | - | 85,53 | 25 | - | 0 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 400. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 43 | 45 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 401. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 13 | 45 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 99,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, |
| 402. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 6 | 45 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 403. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 7 | 45 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 404. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 | 45 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 98,76 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 405. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 1 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 406. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 6 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 6 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 408. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 14 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 409. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 5 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 410. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 11 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 411. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 7 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 96,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 412. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 55 | 45 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 66 | 45 | 80 | 35,2 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 24 | 45 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 415. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 1 | 45 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 95,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 416. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 50 | 45 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 417. | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 4 | 45 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 418. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 7 | 45 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 95,92 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 419. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 9 | 45 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 43 | 45 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 421. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Ленина, 4 | 45 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 422. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 9 | 45 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 423. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 10 | 45 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 95,09 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 160 | 45 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 12 | 45 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 99,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 14 | 45 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 98,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 427. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 22 | 45 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 97,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 11 | 45 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 429. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 38 | 45 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,28 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 430. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 59А | 45 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 99,52 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 431. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 13 | 45 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 96,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 432. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 13 | 45 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 96,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 433. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 37 | 45 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 22 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 435. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 2 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 436. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 16 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 437. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Базарная, 7 | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 438. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 36 | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 11 | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 440. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 55 | 45 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 97,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 47 | 45 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 442. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 29 | 45 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 443. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 4 | 45 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 444. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 3 | 45 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 445. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 1 | 45 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 446. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 87 | 44 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 8,72 | 0 | 84,87 | 5 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 447. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 65а | 44 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 448. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 7 | 44 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 449. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Ленина, 2 | 44 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 450. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 24 | 44 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 451. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 158 | 44 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 452. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 70 | 44 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 453. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 8 | 44 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 454. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 23 | 44 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 12 | 44 | 80 | 35,2 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 456. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 16 | 44 | 80 | 35,2 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 457. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 42а | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 458. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 7 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 459. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 8 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 7 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,89 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 461. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 18 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 97,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 462. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 72 | 44 | 80 | 34,4 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 95,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 463. | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 51 | 44 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 464. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 26 | 44 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 465. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 | 44 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 99,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 466. | г. Ульяновск, ул. Юности, 53 | 44 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 95,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 467. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 32 | 44 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 468. | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Южная, 23 | 44 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 469. | Кузоватовский р-н, ст. Налейка, ул. Советская, 154 | 44 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 470. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 40 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 2 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 472. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 28 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 473. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 65 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 474. | г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 1 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 475. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 3 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 99,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 476. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 15А | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 99,51 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 477. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 12а | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,37 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 478. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 13А | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,77 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 479. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 24 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 96,86 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 480. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 19 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 481. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Тухачевского, 25 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 482. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 47 | 44 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 483. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 54 | 44 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 484. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 12 | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 485. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Зеленая, 2А | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 486. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 30 | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 488. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 46 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 97,17 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 489. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 24 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,5 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 490. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 11/15 | 44 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | 98,43 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 23 | 44 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 6 | 44 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 493. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Интернациональная, 4 | 44 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 494. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 16 | 44 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 495. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 | 44 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,1 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 496. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 7 | 44 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 10 | 44 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | г. Димитровград, ул. Свирская, 10 | 44 | 80 | 22,4 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 499. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 2 | 44 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 500. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Южная, 20 | 44 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 501. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Мичурина, 60 | 44 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 96,49 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 502. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 37 | 44 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 95,97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 503. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 9 | 44 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 10 | 44 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 505. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 20а | 43 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 47 | 43 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 507. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 13 | 43 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,2 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 508. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 112 | 43 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,85 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 509. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 12 | 43 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,79 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 510. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 9 | 43 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 511. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, 2А | 43 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 512. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 28 | 43 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 513. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 37 | 43 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 98,96 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 514. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 16 | 43 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 95,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 515. | г. Ульяновск, ул. Юности, 49 | 43 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 83 | 43 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 517. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 13 | 43 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 11 | 43 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 10 | 43 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 520. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 12 | 43 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 521. | г. Димитровград, ул. Московская, 77 | 43 | 80 | 33,6 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 522. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 11 | 43 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 95,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 523. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 2 | 43 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 524. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 33 | 43 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,78 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 525. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 24 | 43 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 526. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 11 | 43 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 52 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 528. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 36 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 529. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 39 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 530. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 28 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 531. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 96 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 532. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 40 | 43 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 533. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 8 | 43 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 97,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 534. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 8 | 43 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 | 43 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 97,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 536. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 22 | 43 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 537. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 52 | 43 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 538. | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 5 | 43 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 36 | 43 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 99,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 17 | 43 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 11 | 43 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 98,09 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 542. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 4 | 43 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 543. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 58 | 43 | 80 | 23,4 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 50 | 43 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 545. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 52 | 43 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 19 | 43 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 547. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 2 | 43 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 548. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 7 | 43 | 80 | 22 | 30 |  | 0 |  | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 549. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 62 | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 550. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 72 | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 551. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 24 | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 99,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 552. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 2А | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 97,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 553. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 7 | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 96,85 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 554. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 164 | 42 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 555. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, 6 | 42 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 556. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 22 | 42 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 557. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 6 | 42 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 99,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 558. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 44 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 559. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 42 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 10 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 561. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 9 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 562. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 1 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 563. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 8А | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 564. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 20 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 565. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 10 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 96,53 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Первомайская, 5 | 42 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 567. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 21 | 42 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 568. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 1 | 42 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,59 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 569. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 17 | 42 | 80 | 33,6 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 570. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 13 | 42 | 80 | 33,6 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 571. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Луговая, 9 | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 572. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 12 | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 573. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 17А | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 574. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 4 | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 97,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 575. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 12 | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 576. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 56 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | г. Димитровград, ул. Московская, 79 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 578. | г. Димитровград, ул. Московская, 83 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 579. | г. Димитровград, ул. Западная, 36 | 42 | 80 | 32,8 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 97,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 580. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 48 | 42 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 581. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 15 | 42 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 35 | 42 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 583. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 2 | 42 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 584. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 3 | 42 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 585. | г. Димитровград, ул. Королева, 15 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 41 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 587. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 11 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 99,37 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 588. | г. Димитровград, ул. Королева, 13 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 589. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 78 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 590. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 2 | 42 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 591. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 16 | 42 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 592. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 10 | 42 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 593. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 11 | 42 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 91 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 594. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 24 | 42 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 95,97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 595. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 54 | 42 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 596. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 179 | 42 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 99,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 597. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 98 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 598. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 66 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 599. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 13 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 600. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 19 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 601. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Советская, 108 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 602. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 33 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 603. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 9 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 95,53 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 604. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 94 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 605. | Тереньгульский р-н, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 26 | 42 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |
| 606. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 8 | 42 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 96,45 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 607. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 67 | 41 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 608. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 10 | 41 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,64 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 609. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 24 | 41 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 98,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 610. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 8 | 41 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 611. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 12 | 41 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 612. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 39 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 613. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 2 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 614. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 13 | 41 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 87,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 615. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 7 | 37 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 616. | г. Димитровград, ул. Западная, 30 | 41 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 99,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 617. | г. Димитровград, ул. Западная, 34 | 41 | 80 | 32,8 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 618. | г. Димитровград, ул. Московская, 67 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 619. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 54 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 620. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 9 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 621. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 4 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 622. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Гоголя, 10а | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 623. | г. Димитровград, ул. Московская, 69 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 624. | г. Димитровград, ул. Западная, 32 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 625. | г. Димитровград, ул. 8 Линия, 4 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 626. | Вешкаймский р-н, с. Каргино, ул. Егоровка, 6 | 35 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 627. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 | 33 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 99,17 | 25 | 95,07 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 628. | Радищевский р-н, с. Дмитриевка, ул. Школьная, 9 | 44 | 80 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 629. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 29 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 25 | - | 97 | 25 | 98,42 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 630. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 18А | 138 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 631. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 7 | 129 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 83,08 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 632. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20 | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 79,37 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 633. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20а | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 84,23 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 634. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 21/28 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 97,49 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 635. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22 | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 79,34 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 636. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22а | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,22 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 637. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22б | 51 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,28 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 638. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 3 | 32 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 96,33 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 639. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 13 | 30 | 60 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,74 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 640. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 1 | 54 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 641. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 12 | 54 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 82,51 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 642. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 9 | 39 | 80 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 84,97 | 0 | 99,22 | 50 | 230 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 643. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 | 48 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,9 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 644. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 9 | 39 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 97,5 | 25 | 96,48 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 645. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 16 | 56 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 98,33 | 25 | 95,92 | 50 | 275 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 646. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 121 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,43 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 647. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | 40 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 648. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 1В | 56 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,49 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 649. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 | 37 | 80 | 40 | 50 | 82 | 30 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 650. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 | 55 | 100 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 96,1 | 25 | 96,62 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 651. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 | 45 | 80 | 40 | 50 | 78,25 | 30 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада |
| 652. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 | 58 | 100 | 40 | 50 | 100 | 500 | - | 88,87 | 25 | 95,2 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 653. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 20 | 62 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,07 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 654. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 29 | 54 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 655. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 3 | 82 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 656. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Чапаева, 12 | 67 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,05 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 657. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 6 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 658. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 11 | 58 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 659. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 | 78 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 90,92 | 15 | 240 | ремонт крыши |
| 660. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 | 58 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 99,99 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 661. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 81,86 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 662. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6Б | 55 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,69 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 663. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,35 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 664. | г. Димитровград, ул. Комсомольская, 33 | 57 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 96 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 665. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 245 | 76 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 666. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 | 55 | 100 | 60 | 50 | 94,6 | 50 | - | 98,61 | 25 | 99,7 | 50 | 280 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 667. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 | 49 | 80 | 55 | 50 | 84,21 | 30 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт фасада |
| 668. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14 | 57 | 100 | 42,4 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,5 | 50 | 225 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 669. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 3 | 55 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 85,82 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 670. | г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 | 56 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 93,51 | 25 | 93,01 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 671. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 90 | 108 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 672. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 13А | 114 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 98,95 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 673. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 17 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 674. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 4 | 66 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 675. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 26 | 55 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 676. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 3 | 59 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,78 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 677. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 43 | 27 | 60 | 40 | 50 | 89,6 | 30 | 25 | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 678. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 19 | 44 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,65 | 50 | 255 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 679. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Школьная, 5 | 100 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 85,45 | 25 | 95 | 50 | 275 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 680. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 6 | 52 | 100 | 39,8 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,2 | 50 | 205 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 681. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 4 | 63 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 682. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 4 | 46 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 683. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Ленина, 6 | 47 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 684. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 26 | 50 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 685. | Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Советская, 28 | 54 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 68,04 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 686. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мусоровой, 1 | 97 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 60,68 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 687. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 17 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,41 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 688. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, 2 | 84 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 62,6 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 689. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 13 | 29 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 690. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 17 | 28 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 98,05 | 25 | 95,84 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 691. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 19 | 27 | 60 | 40 | 50 | 95 | 50 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 692. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 16 | 76 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,15 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 693. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 8 | 83 | 100 | 63 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 75,56 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 694. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 6 | 88 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,45 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 695. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 10 | 77 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 59,93 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 696. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 | 37 | 80 | 40 | 50 | 89,67 | 30 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 697. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 11 | 49 | 80 | 45 | 50 | 85,38 | 30 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 698. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 | 44 | 80 | 45 | 50 | 76,81 | 30 | - | 97,5 | 25 | 98,3 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 699. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 | 34 | 80 | 40 | 50 | 75,57 | 30 | - | 97,5 | 25 | 98,85 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 700. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 | 39 | 80 | 40 | 50 | 68,77 | 30 | - | 97,5 | 25 | 95,35 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 701. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 | 25 | 60 | 40 | 50 | 90,54 | 50 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 702. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 76,7 | 30 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 703. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 | 49 | 80 | 50 | 50 | 79,32 | 30 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши |
| 704. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 | 32 | 80 | 40 | 50 | 100 | 50 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши |
| 705. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, 10 | 80 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 83,39 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 706. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, 11 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,78 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 707. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 14 | 76 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 707. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 8 | 80 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,39 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 709. | Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | 36 | 80 | 40 | 50 | 69,71 | 30 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 710. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 | 124 | 100 | 60 | 50 | 100 | 50 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 711. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 | 39 | 80 | 40 | 50 | 69 | 30 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 712. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Советская, 119 | 51 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада |
| 713. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 6 | 56 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 714. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 8 | 66 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 715. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 2 | 64 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 716. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 4 | 64 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 717. | Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, пер. Школьный, 6 | 56 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 718. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17А | 28 | 60 | 62 | 100 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 719. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Волжская, 114 | 34 | 80 | 64 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96,89 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 720. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 1 | 38 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 721. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 3 | 34 | 80 | 62 | 100 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 722. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92 | 22 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,29 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 723. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 4 | 55 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 92,03 | 15 | 240 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 724. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36А | 41 | 80 | 61 | 100 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 725. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Октябрьский, 4 | 31 | 80 | 40 | 50 | 71,92 | 30 | - | 93,04 | 25 | 96,31 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 726. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Полевая, 129 | 27 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 727. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 7 | 54 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,75 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 728. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 5 | 57 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 729. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 6 | 62 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 730. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 7 | 60 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 731. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 | 52 | 100 | 61 | 100 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 96 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 732. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 | 38 | 80 | 40 | 50 | 73,98 | 30 | - | 92,76 | 25 | 96 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 733. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 1 | 47 | 80 | 69 | 100 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 734. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 | 52 | 100 | 26 | 30 | 76 | 30 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 735. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 6 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 736. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 8 | 56 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 737. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 11 | 49 | 80 | 69 | 100 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт фасада |
| 738. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 | 57 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 739. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 | 61 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 89,85 | 5 | 230 | ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 740. | г. Ульяновск, ул. Державина, 5 | 59 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,68 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 741. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 | 97 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 97,7 | 50 | 275 | ремонт фасада |
| 742. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 | 64 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 743. | г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 | 57 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 77,64 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 744. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 122 | 77 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 745. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 | 62 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,54 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 746. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 21 | 99 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 85,37 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 747. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 17 | 97 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,1 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 748. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 20 | 66 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,82 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 749. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 | 46 | 80 | 40 | 50 | 70,7 | 30 | - | 93,6 | 25 | 95,07 | 50 | 240 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 750. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 11 | 77 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы водоотведения |
| 2024 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 29 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 95,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 12 | 41 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 3. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 113 | 41 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 4. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 22 | 41 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 5. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 80 | 41 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,09 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 62 | 41 | 80 | 25,4 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 7. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 52 | 41 | 80 | 25,4 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 8. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 52 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 9. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 14 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 5 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 95,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 11. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 39 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 95,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 73 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,29 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 13. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 31 | 41 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 98,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 14. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 47а | 41 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 15. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 123 | 41 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 16. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 12 | 41 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 17. | г. Ульяновск, ул. Шоферов, 3 | 41 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 18. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 13 | 41 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 19. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 21 | 41 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 98,56 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 87 | 41 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 95,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мира, 12 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 52 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Чапаева, 69 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 24. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 4Б | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 25. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 23 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 15 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 99,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 27. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 54 | 40 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 26 | 40 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 23 | 40 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 30. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 174 | 40 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 96,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 31. | г. Димитровград, ул. Западная, 26 | 40 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,45 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Комсомольская, 1 | 40 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 33. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 1 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 97,15 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 1 | 40 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 99,59 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 35. | Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, ул. Мостовая, 14 | 40 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | г. Димитровград, ул. Западная, 28 | 40 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 71 | 40 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 12Б | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 99,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 5 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 98,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 20 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 41. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 76 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,91 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 42. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 14 | 40 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 43. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 27а | 40 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 44. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 20 | 40 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 45. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19а | 40 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Ульяновск, ул. Артема, 14 | 40 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 5 | 40 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 3 | 40 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 29 | 40 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 74 | 40 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43 | 40 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 52. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 26 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 53. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 4 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 54. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 3 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 97,1 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 | 40 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 58. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 4 | 39 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Красногвардейская, 40Д | 39 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,96 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 60. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 8 | 39 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 8 | 39 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 16 | 39 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 98,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 63. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 18 | 39 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 28 | 39 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 138 | 39 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 2 | 39 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 95,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 67. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 14 | 39 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 68. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 6А | 39 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 69. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 128 | 39 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 5 | 39 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Спортивная, 22 | 39 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 7 | 39 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 73. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 69 | 39 | 80 | 30,4 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 74. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 63 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 75. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 10 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 76. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 17 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 77. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 3 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 65 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 79. | г. Димитровград, ул. Западная, 3 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,12 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 14 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 81. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 19 | 39 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 91,84 | 25 | 98,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 82. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 136 | 39 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 83. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 8 | 39 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 61 | 39 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 85. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 12 | 39 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 86. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 87 | 39 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 87. | г. Ульяновск, ул. Артема, 43 | 39 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 31 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 89. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 22 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 83 | 39 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 91. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 14 | 39 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 92. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 | 39 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 93. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 62 | 39 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 32 | 39 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 95. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 15 | 39 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 96. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 50 | 39 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 17 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 98. | г. Ульяновск, ул. Артема, 28 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 99. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 8 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 100. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 121 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 97,26 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 99 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 102. | г. Ульяновск, ул. Строителей, 8 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,2 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 103. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 17 | 39 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 6 | 39 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 96,76 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 105. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 1 | 39 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 106. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 58 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 107. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 5 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 27 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 109. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 4 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 97,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 110. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 30 | 38 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,9 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | г. Димитровград, ул. Потаповой, 141 | 38 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,86 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 112. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 2 | 38 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 113. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 13 | 38 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 114. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодежная, 6 | 38 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 115. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 6Б | 38 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 49 | 38 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 15 | 38 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 20 | 38 | 80 | 30,4 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 119. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 49 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 120. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 21 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 121. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 2 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 122. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 51 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 98,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 123. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 19 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 98,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 124. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 57 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 125. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 22 | 38 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 95,8 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 126. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 45 | 38 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 96,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 127. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 5 | 38 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 128. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 19 | 38 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 9 | 38 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 98,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 130. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 75А | 38 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 131. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 4 | 38 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 132. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 15 | 38 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 133. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 25 | 38 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,51 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 2 | 38 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 3 | 38 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 136. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 4 | 38 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 137. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 2 | 38 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 12 | 38 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 139. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 18 | 37 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 140. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 73 | 37 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,17 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42А | 37 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,08 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 142. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 45 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 18 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 99,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 144. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 8 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 145. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Садовая, 2 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 146. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 13 | 37 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 147. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 1 | 37 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 95,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 148. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 4А | 37 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 149. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 140 | 37 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 97,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 150. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41А | 37 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 151. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 5 | 37 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 4 | 37 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 153. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодежная, 4 | 37 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 154. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5А | 37 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 98,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 155. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 2 | 37 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 95,57 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 8 | 37 | 80 | 29,6 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 157. | г. Димитровград, ул. Западная, 19 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 59 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 159. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 16 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 2 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 15 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 97,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 17 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 96,82 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 163. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 61 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,51 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 43 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,17 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 94 | 37 | 80 | 28,8 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 166. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 120 | 37 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 99,33 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 16Б | 37 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 95,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 1 | 37 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 1 | 37 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 19 | 37 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 171. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 21 | 37 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 1 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 9 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 174. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 35 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 175. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 6 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 176. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 13 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 177. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 3 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 9Б | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 179. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 180. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Калинина, 53А | 37 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 181. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 1 | 37 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 17 | 37 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 1 | 37 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 184. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 5 | 37 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 98,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 185. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 10 | 36 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 186. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 6 | 36 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 187. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 5 | 36 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,62 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мира, 14 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 189. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 3 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 190. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 29 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 191. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 35 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 192. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, 2 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 44 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 46 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 14 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41Б | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 5 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 95,86 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 4 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 95,01 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 199. | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 1 | 36 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 30 | 36 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,02 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 201. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 7 | 36 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 202. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 4А | 36 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 203. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 74 | 36 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 1 | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 205. | г. Димитровград, ул. Королева, 12а | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,06 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 206. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,52 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 207. | г. Димитровград, ул. Победы, 2А | 36 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодежная, 5 | 36 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 209. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 92 | 36 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,65 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 210. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 | 36 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 211. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 47 | 36 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 212. | г. Ульяновск, ул. Вольная, 2 | 36 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,73 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 15 | 36 | 80 | 28,8 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 214. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 35 | 36 | 80 | 28,8 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,37 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 215. | г. Димитровград, ул. Московская, 64 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 216. | г. Димитровград, ул. Западная, 17 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 217. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 16 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,08 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 218. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2В | 36 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 13 | 36 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 220. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 9А | 36 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 221. | г. Димитровград, ул. Победы, 8А | 36 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 222. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 11 | 36 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 98,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 16 | 36 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 224. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 14 | 36 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 225. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 15 | 36 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 226. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 12 | 36 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,85 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 227. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 10 | 36 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 15 | 35 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 229. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 71 | 35 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,67 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 47 | 35 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,71 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 231. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41В | 35 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 232. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 142 | 35 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 43 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 134 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 7 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 22 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 4 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 3 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 30 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,28 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 4 | 35 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 241. | г. Димитровград, ул. Королева, 10 | 35 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | г. Димитровград, ул. Королева, 6Б | 35 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,25 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 35 | 35 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 244. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 36/6 | 35 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 98,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 245. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Свободы, 3 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 1 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 247. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 12 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Свободы, 1 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 9 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 250. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 15 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 251. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 11 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 252. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, пер. Фабричный, 1 | 35 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 253. | г. Димитровград, ул. Победы, 12 | 35 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,83 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Димитровград, ул. Победы, 6 | 35 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,24 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 255. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 20 | 35 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | г. Димитровград, ул. Победы, 10А | 35 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 18 | 35 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 258. | г. Ульяновск, ул. Артема, 23 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 259. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 7 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 260. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 23 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 99,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 262 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | г. Димитровград, ул. Королева, 8А | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 74 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 95,03 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 264. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 86/2 | 35 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 5 | 35 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 266. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 38 | 35 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 54 | 35 | 80 | 21,42 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,57 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 268. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 26 | 35 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 98,8 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 42 | 34 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 270. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 17 | 34 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,22 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 271. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 8А | 34 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | г. Димитровград, ул. Западная, 5 | 34 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 273. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 7 | 34 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 30б | 34 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 31 | 34 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 276. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2 | 34 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 277. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 58 | 34 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 97,55 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Димитровград, ул. Западная, 15 | 34 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 148 | 34 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 97,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 280. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 6 | 34 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 281. | г. Димитровград, ул. Западная, 7 | 34 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 282. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 137 | 34 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 17 | 34 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 99,84 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 12 | 34 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 41 | 34 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 286. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 6 | 34 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,55 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 22 | 34 | 80 | 27,2 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 288. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 28 | 34 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 289. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 3 | 34 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 6 | 34 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 291. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 13 | 34 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 292. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 10 | 34 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 293. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Луговая, 2 | 34 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | г. Димитровград, ул. Победы, 4А | 34 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84 | 34 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 21 | 34 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 5 | 34 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 44 | 34 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73 | 34 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 300. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 8 | 34 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 301. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 31 | 34 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 302. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7а | 34 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,72 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 99Б | 33 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,79 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 20 | 33 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 90,45 | 25 | 99,26 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 305. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 | 33 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | г. Димитровград, ул. Королева, 6 | 33 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 28 | 33 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 308. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 47 | 33 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 39 | 33 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,32 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | г. Димитровград, ул. Победы, 14 | 33 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | г. Димитровград, ул. Победы, 16 | 33 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 42 | 33 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 25 | 33 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,72 | 25 | 99,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, 12 | 33 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 96,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 3 | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 4 | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 318. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 24 | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,43 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 19 | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,48 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 320. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Советская, 106 | 33 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 12 | 33 | 80 | 26,4 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 322. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 25 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 323. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 2 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 5 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 325. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 74 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,6 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Луговая, 4 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 97,93 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 327. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 76 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,66 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 12 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 95,73 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 329. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 6 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 95,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 | 33 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт фасада |
| 331. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 5 | 33 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 14 | 33 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,43 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 24 | 33 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 97,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 9 | 33 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 335. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 27 | 33 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 336. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 3 | 33 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 337. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 10 | 33 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 51 | 33 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,12 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 339. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 45 | 33 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 96,45 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 340. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 9 | 33 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 341. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 88 | 32 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 342. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 9 | 32 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 69 | 32 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,41 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 11 | 32 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | г. Димитровград, ул. Строителей, 38 | 32 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 346. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 94 | 32 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 347. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 4 | 32 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 348. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 132 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 49 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 53 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 38 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,63 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 79б | 32 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. Ленина, 4 | 32 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 25 | 32 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 356. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 7 | 32 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 99,84 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 9 | 32 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 95,18 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 358. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 6 | 32 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 3 | 32 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 360. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 28 | 32 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 361. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 26 | 32 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 362. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 30 | 32 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 99,49 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 24 | 32 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 99,44 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 17 | 32 | 80 | 25,6 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 365. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 18 | 32 | 80 | 25,6 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 366. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 44 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 367. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 29 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Строителей, 7 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 6 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 4 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 371. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 27 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 5 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 373. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 2А | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 66 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 375. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 53 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,4 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 376. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 72 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,87 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 377. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Комсомольская, 11А | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 97,26 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 378. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 29А | 32 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,43 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 379. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 12А | 32 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 6 | 32 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 49 | 32 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,94 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Интернациональная, 49 | 31 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,72 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 383. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 14 | 31 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 384. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 2 | 31 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 385. | г. Димитровград, ул. Строителей, 36 | 31 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 386. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 26А | 31 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,16 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 387. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 63 | 31 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | г. Димитровград, ул. Строителей, 34 | 31 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 6 | 31 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 390. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Спортивная, 30 | 31 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 391. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 15 | 31 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,31 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 392. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 37 | 31 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 393. | г. Димитровград, ул. Королева, 11 | 31 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 | 31 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | г. Димитровград, ул. Королева, 7 | 31 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 98,92 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 5 | 31 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 2 | 31 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 398. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 60 | 31 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 60 | 31 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 400. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 19 | 31 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 401. | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 27/7 | 31 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 402. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 27 | 31 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 403. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 79 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 98,89 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 404. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 26 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95,82 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 405. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 172 | 31 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 406. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 1 | 31 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 48 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 408. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 64 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 409. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 27 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 98,59 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 410. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 70 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 411. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 | 31 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 99,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 412. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 6 | 31 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 413. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 5 | 31 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 42 | 31 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 98,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 415. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 23 | 31 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 416. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 30 | 30 | 60 | 56 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 417. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 15 | 30 | 60 | 53 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 418. | г. Димитровград, ул. Королева, 4 | 30 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 98,15 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 419. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 22 | 30 | 60 | 49 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 96,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, тер. Подстанции, 2 | 30 | 60 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 421. | г. Димитровград, ул. Земина, 138 | 30 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 422. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 18 | 30 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,58 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 423. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Дзержинского, 2 | 30 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 2 | 30 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 96,52 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Садовая, 1 | 30 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,69 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 12 | 30 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 427. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 3 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 13 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 429. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 2 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 430. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пер. Школьный, 4 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 431. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 6 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 432. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 110 | 29 | 60 | 61 | 100 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | - | 0 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 433. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 17 | 29 | 60 | 53 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 6 | 29 | 60 | 51 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 97,38 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 435. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30 | 29 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 97,7 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 436. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 32 | 29 | 60 | 46 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 98,39 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 437. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 31 | 29 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,68 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 438. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 21 | 29 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 54 | 29 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,88 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 440. | г. Димитровград, ул. Прониной, 12 | 29 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | Карсунский р-н, п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, 37 | 29 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 442. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 32 | 29 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 443. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12А | 29 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 444. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 51 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 445. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 4 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 446. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 49 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 447. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 8 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 29 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 3 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 450. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 11 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,75 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 451. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 12 | 28 | 60 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,62 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 452. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, пер. Механизаторов, 14 | 28 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,07 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 453. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 20 | 28 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 58 | 28 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 13 | 28 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 456. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 21 | 28 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 457. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 32 | 28 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,5 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 458. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 6а | 27 | 60 | 48 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 99,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 459. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 7А | 27 | 60 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 34 | 27 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 461. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 31 | 27 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 462. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 19 | 27 | 60 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,81 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 463. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Клубная, 2 | 27 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 99,98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 464. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Клубная, 4 | 27 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99,14 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 465. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 8 | 27 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 98,35 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 466. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 14 | 27 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 467. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 3 | 27 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 468. | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 13 | 26 | 60 | 58 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,46 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 469. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 29 | 26 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,96 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 470. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 6 | 26 | 60 | 47 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 122 | 26 | 60 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 472. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 2 | 26 | 60 | 46 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 97,47 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 473. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 23 | 26 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 474. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 4 | 26 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 475. | г. Димитровград, ул. Прониной, 6 | 26 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 476. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 4 | 26 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 477. | г. Димитровград, ул. Прониной, 2 | 26 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,37 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 478. | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 26 | 26 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 479. | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 28 | 26 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,27 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 480. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 12 | 26 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 95,74 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 481. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 37/4 | 25 | 60 | 65 | 100 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | - | 0 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 482. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 10 | 25 | 60 | 49 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,44 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 483. | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 10 | 25 | 60 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 484. | г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 8 | 25 | 60 | 46 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 96,54 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 485. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Бутырева, 1 | 25 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 486. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 23 | 25 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 88 | 25 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,31 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 488. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 26 | 25 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,28 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 489. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 2 | 25 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 490. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 35 | 25 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 98,17 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | г. Димитровград, ул. Потаповой, 139 | 25 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,23 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 492. | г. Димитровград, ул. Кирпичная, 7 | 25 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,34 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 493. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 25 | 24 | 60 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 494. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 92 | 24 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 495. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 21 | 24 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 496. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 17 | 24 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,91 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 3 | 24 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 98,19 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | г. Димитровград, ул. Королева, 2 | 23 | 60 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,05 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 499. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 44 | 23 | 60 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 98,24 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт фасада |
| 500. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, 3 | 23 | 60 | 47 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 99,45 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 501. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 11б | 23 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 502. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, 2 | 23 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 503. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 22 | 23 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,61 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 37 | 23 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 505. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 49 | 22 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, 1 | 22 | 60 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 507. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 21 | 22 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,96 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 508. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 5 | 22 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 509. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 | 22 | 60 | 40 | 50 | 76,84 | 30 | - | 95,27 | 25 | 94,07 | 15 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 510. | г. Димитровград, ул. Потаповой, 129А | 21 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 511. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17 | 21 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 512. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 83а | 21 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 513. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 53 | 21 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 97,04 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 514. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 7 | 21 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,33 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 515. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 10 | 21 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 64 | 21 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 517. | Кузоватовский р-н, п. Приволье, ул. Советская, 3 | 46 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | 0 | 95,11 | 25 | 96 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | Кузоватовский р-н, п. Приволье, ул. Советская, 6 | 37 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | 0 | 93,48 | 25 | 97 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. Гумовская, 17 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 98 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 520. | Кузоватовский р-н, с. Томылово, ул. Учительская, 3 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 521. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 2 | 33 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,57 | 25 | 95,2 | 50 | 185 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 522. | Кузоватовский р-н, с. Хвостиха, ул. Почтовая, 1 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | 0 | 97,56 | 25 | 95 | 50 | 185 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 523. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Советская, 12 | 114 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 82,88 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 524. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 15 | 99 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 86,77 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 525. | г. Ульяновск, ул. Пролетарская, 51 | 97 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 89,15 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 526. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 21 | 97 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 87,51 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 29 | 97 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 79,04 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 528. | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 35 | 97 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 70,77 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 529. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 47/32 | 97 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 87,94 | 25 | 66,37 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 530. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 82 | 97 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 56,63 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 531. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 11/2 | 97 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 31,31 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 532. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 128 | 97 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 20,41 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 533. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, 7 | 84 | 100 | 61 | 50 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 82,95 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 534. | г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 7 | 83 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 82,57 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 1 | 82 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 67,9 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 536. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 1 | 79 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 79,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 537. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Кооперативная, 14 | 75 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 84,53 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 538. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 43 | 71 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 66,53 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 539. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 23 | 68 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 78,85 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 21 | 68 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 70,9 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 39 | 67 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 49,47 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 542. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Чапаева, 14 | 67 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 71,83 | 5 | 180 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 543. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 2 | 66 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 87,56 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 13 | 66 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 87,83 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 545. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Луговая, 24 | 65 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 89,34 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15а | 64 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | 79,36 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 547. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 11/10 | 64 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 67,92 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 548. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 39 | 64 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 86,59 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 549. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 27 | 64 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 79,66 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 550. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 18 | 64 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 79,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 551. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 13 | 64 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 83,35 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 552. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 8 | 63 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 93,51 | 25 | 83,59 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 553. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 9/5 | 63 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 81,25 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 554. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 41 | 62 | 100 | 61 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 85,07 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 555. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 98 | 62 | 100 | 61 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 73,44 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 556. | г. Димитровград, ул. Парковая, 7 | 62 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 82,16 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 557. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 6/6 | 62 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 87,81 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 558. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 5 | 62 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 83,13 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 559. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 20 | 62 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 79,31 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 67 | 61 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 80,16 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 561. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 73 | 61 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 62,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 562. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 | 61 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 79,43 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 563. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 107 | 61 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 82,83 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 564. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 22 | 61 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 85,37 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 565. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 105 | 61 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 82,89 | 5 | 180 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 16/16 | 60 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 87,64 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 567. | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 5 | 60 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 63,25 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 568. | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 130 | 60 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 71,43 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 569. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 3 | 60 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 80,41 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 570. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 73а | 59 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 31,25 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 571. | г. Ульяновск, ул. Державина, 3 | 59 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 75,23 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 572. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 17 | 59 | 100 | 46,4 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 88,26 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 573. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 1/1 | 59 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 89,55 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 574. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 14/5 | 59 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 82,8 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 575. | г. Ульяновск, пер. Аношина, 10 | 59 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 84,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 576. | г. Ульяновск, ул. Державина, 8 | 59 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 73,7 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | г. Ульяновск, ул. Державина, 11 | 59 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 79,64 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 578. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 11 | 58 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 81,15 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 579. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 133 | 58 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 76,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 580. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 131 | 58 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 59,34 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 581. | г. Димитровград, ул. Строителей, 20 | 58 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 87,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | г. Димитровград, ул. Строителей, 18 | 58 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,12 | 25 | 78,43 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 583. | г. Димитровград, ул. Чайкиной, 12Г | 57 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 81,68 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 584. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 48 | 57 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 28,23 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 585. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 291 | 57 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 84,38 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 11 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,68 | 25 | 81,78 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 587. | г. Димитровград, ул. Жигулевская, 17 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 80,85 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 588. | г. Димитровград, ул. Жигулевская, 15 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 77,63 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 589. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 13 | 57 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,32 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 590. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 2/17 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 87,94 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 591. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 10/30 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 85,71 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 592. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 1/19 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 84,96 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 593. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 3 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 78,06 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 594. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 15 | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 79,85 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 595. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 4 | 57 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 78,26 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 596. | Кузоватовский р-н, пос. Первомайский, пер. Лесной, 2 | 57 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,3 | 25 | 89,00 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 597. | Кузоватовский р-н, пос. Первомайский, пер. Лесной, 3 | 56 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 94,8 | 25 | 85,00 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 598. | г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 17 | 56 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 84,63 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 599. | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 31 | 56 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 63,9 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 600. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6а | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 89,88 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 601. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 26 | 56 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 76,17 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 602. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1 | 56 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 87,68 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 603. | г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 18 | 56 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 48,5 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 604. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 6 | 56 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 89,42 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 605. | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 13 | 56 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 85,44 | 25 | 66,27 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 606. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 24 | 56 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 54,49 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 607. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 8 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 87,15 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 608. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Ленина, 13 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 86,05 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 609. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 4 | 46 | 80 | 64,2 | 100 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 95,36 | 50 | 255 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 610. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 17 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,41 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 611. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 19 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 612. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 21 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 97,51 | 50 | 275 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 613. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 23 | 54 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 84,94 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 614. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 96,06 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 615. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 7 | 37 | 80 | 68,2 | 100 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 616. | г. Новоульяновск, пос. Липки, ул. Ленина, 15 | 25 | 60 | 68 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 235 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 617. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 4 | 36 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 97,54 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 618. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 20А | 31 | 80 | 67 | 100 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 255 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 2027 - 2029 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 358 | 50 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Чапаева, 16 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 81,08 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 3. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 20 | 56 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 71,03 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 4. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 24 | 55 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 86,17 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 5. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 53 | 55 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 86,89 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 4 | 55 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 89,86 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 7. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 40 | 55 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 83,96 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 8. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоносова, 6 | 55 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 73,28 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 9. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16 | 55 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 86,61 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 63 | 55 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 59,36 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 11. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Чапаева, 20 | 55 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 89,98 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 4/5 | 55 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 89,27 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 13. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 4 | 55 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 82 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 14. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 4 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 79,31 | 0 | 95,11 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 15. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18А | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 89,1 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 16. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 19 | 54 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 88,77 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 17. | Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Чкалова, 28 | 54 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 64,57 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 18. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 83 | 54 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 78,73 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 19. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 129 | 54 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 86,82 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 114 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 88 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 34 | 54 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 55,21 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 22. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 49 | 54 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,93 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | г. Димитровград, ул. Матвеева, 23 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 68,87 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 24. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 88 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 73,7 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 25. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 7 | 54 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 81,28 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 12 | 54 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 77,44 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 27. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 309 | 54 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 64,04 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 5 | 54 | 100 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 79,93 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 15 | 54 | 100 | 42,4 | 50 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 64,63 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 30. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 36 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 85,27 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 83,22 | 5 | 180 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Советская, 121 | 54 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 32,87 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 33. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 15 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 89,15 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 16 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 86,53 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 35. | г. Димитровград, ул. Гончарова, 11 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 82,51 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10 | 53 | 100 | 57 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 77,9 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 42 | 53 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 89,67 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 35 | 53 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 85,67 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 2 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 88,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 90 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 87,29 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 41. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 86 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 87,08 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 42. | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 103 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 86,17 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 43. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 33 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 82,86 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 44. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 92 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 80,59 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 45. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 90 | 53 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 78,07 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 70 | 53 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 87 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 7 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 83,07 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, 8 | 52 | 100 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 74,8 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 5 | 52 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 80,39 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 8 | 52 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 80,81 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | г. Ульяновск, ул. Марата, 14 | 52 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 87,13 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 52. | г. Димитровград, ул. Театральная, 2 | 52 | 100 | 43,35 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 87,55 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 53. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 3 | 52 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 53,45 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 54. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 9 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 80,95 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 7 | 52 | 100 | 40,8 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 75,16 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 18 | 51 | 100 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 84,79 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 29 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 84,93 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 58. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 27 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 82,35 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24Б | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 74,71 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 60. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 2 | 52 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 67,34 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, 13 | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 47,12 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 2/15 | 51 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 89,28 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 63. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 106 | 51 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 89,74 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Октябрьская, 1 | 51 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 27,4 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 10 | 51 | 100 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 66,41 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 15 | 51 | 100 | 46,17 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 86,83 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 50 | 51 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 87,72 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 68. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 28 | 51 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 64,47 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 69. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 49 | 51 | 100 | 44 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 82,02 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 33 | 51 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 89,04 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 17 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 87,65 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 81,67 | 5 | 180 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 73. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная, 36а | 51 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 47,67 | 0 | 95 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 74. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная, 38 | 50 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 51,21 | 0 | 96 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 75. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 7 | 48 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 61,6 | 0 | 96,57 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 76. | г. Ульяновск, ул. Степная, 7 | 46 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 11,69 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 77. | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 36 | 44 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 9,55 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 47 | 44 | 80 | 31 | 30 | 67 | 30 | - | 98,33 | 25 | 93,15 | 15 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 79. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 46 | 42 | 80 | 24 | 30 | 75 | 30 | - | 87,76 | 25 | 93,56 | 15 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 58 | 41 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 14,56 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 81. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18а | 36 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 35,71 | 0 | 100 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 82. | Майнский р-н, с. Тагай, 4 пер. Центральный, 1 | 36 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 22,63 | 0 | 99,26 | 50 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 83. | г. Ульяновск, ул. Фурманова, 6 | 53 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,66 | 25 | 80 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 22 | 99 | 100 | 58 | 50 | - | 0 | - | 95,66 | 25 | 90 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 85. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 28/2 | 99 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 86,7 | 25 | 90 | 5 | 180 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 28 | 97 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | - | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 87. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 122 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 99 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 89. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 5 | 82 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | г. Ульяновск, ул. Прокофьева, 121 | 81 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 91. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 25/7 | 69 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | - | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 92. | г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 | 67 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 97,49 | 50 | 175 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 93. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33 | 66 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 94. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 101 | 63 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 95. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 26а | 60 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 96. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 5 | 60 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 0 | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 8 | 60 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 98. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 9 | 60 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,44 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 99. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 2 | 58 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 100. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 3 | 58 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 96,61 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Гая, 95 | 57 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,74 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 102. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Гая, 93 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 103. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 8 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 19 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,47 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 105. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 79 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 99,12 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 106. | г. Ульяновск, ул. Державина, 10 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 97,94 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 107. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 29 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 93,51 | 25 | 97,32 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 29/1 | 55 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | - | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 109. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 27 | 55 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 23 | 55 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 48/26 | 55 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 95,89 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 54 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 113. | г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 3 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,69 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 114. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 109 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 96,6 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 115. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 6 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 96,46 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 6/31 | 54 | 100 | 43 | 50 | - | 0 | - | 85,16 | 25 | - | 0 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 152 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,41 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 50 | 54 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 119. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 27 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 120. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 37 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 121. | г. Ульяновск, ул. Фурманова, 4 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 122. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 64 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 98,66 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 123. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 27 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 124. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Полевая, 3 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 125. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 5 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 98,36 | 50 | 175 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 126. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 27/2а | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 97,29 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 127. | г. Ульяновск, ул. Мичурина, 4 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 96,83 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 128. | г. Ульяновск, ул. Зои Космодемьянской, 3 | 53 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 88 | 53 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 130. | г. Ульяновск, ул. Фурманова, 8 | 53 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 96,38 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 131. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 35 | 52 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 132. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 4 | 52 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 133. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 24 | 52 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,51 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 16 | 51 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,32 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 2 | 51 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 136. | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 6 | 51 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 137. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 6 | 51 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 126 | 27 | 60 | 20,8 | 10 | 73 | 30 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 139. | г. Ульяновск, ул. Островского, 23 | 26 | 60 | 14 | 10 | 67,76 | 30 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 140. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25 | 25 | 60 | 11 | 10 | 71,8 | 30 | - | 96,66 | 25 | 98,62 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 62 | 24 | 60 | 7 | 10 | 67 | 30 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 175 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 142. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 28 | 47 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 92,13 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 32 | 97 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 91,11 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 144. | г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 4 | 97 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 90,41 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 145. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 88 | 75 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 92,44 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 146. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 27 | 63 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,1 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 147. | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 42 | 62 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 92,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 148. | г. Ульяновск, ул. Минина, 5 | 61 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 92,1 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 149. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 29/9 | 60 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 90,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 150. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12 | 59 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 90,9 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 151. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 14 | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 94,86 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 62а | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 91,69 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 153. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 3 | 58 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 94,66 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 154. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 30 | 57 | 100 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 92,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 155. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 19 | 56 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,75 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 59б | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 93,96 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 157. | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 12 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 91,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 17 | 55 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 159. | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 4 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 91,4 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 1 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 92,83 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 1 | 54 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 93,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 9 | 54 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 163. | г. Ульяновск, ул. Серафимовича, 27 | 54 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,18 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 33 | 54 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,2 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 6 | 54 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 94,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 166. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 92,84 | 15 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | г. Ульяновск, б-р Западный, 1 | 54 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 90,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Заводская, 1 | 53 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 91,62 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 169. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82 | 53 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 93,98 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 37 | 53 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 90,59 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 171. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 86 | 53 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93,02 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 15 | 52 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 92,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 13 | 53 | 100 | 28 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 94,44 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 174. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 10 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,94 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 175. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 8 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 90,05 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 176. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 18 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 91,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 177. | г. Ульяновск, ул. Марата, 37 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 91,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | г. Ульяновск, б-р Западный, 6/13 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 92,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 179. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 43 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 90,95 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 180. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, 1 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 92,05 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 181. | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 6 | 52 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 4 | 52 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 94,63 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 30 | 52 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 90,69 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 184. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 25 | 52 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 185. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Школьная, 2 | 52 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 186. | Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. Гумовская, 19 | 52 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 85,5 | 25 | 91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 187. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Октябрьский, 13 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 93,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 8а | 51 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 93,49 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 189. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 14 | 51 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 93,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 190. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 2 | 51 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,8 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 191. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Фрунзе, 2А | 51 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 93,57 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 192. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 22 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 94,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 15 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 91,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 18 | 51 | 100 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 93,15 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 55 | 51 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 92,29 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 3 | 51 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,61 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | г. Ульяновск, пер. Школьный, 1 | 51 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 91,47 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 21 | 50 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 94,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 4 | 50 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 94,25 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 14/15 | 50 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 93,96 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 201. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286 | 50 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 202. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 25 | 50 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 93,01 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 203. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14А | 50 | 80 | 46,4 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 94,58 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 18Б | 50 | 80 | 43,6 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 91,44 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 205. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 104 | 50 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 93,42 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 206. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 2 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 92,51 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 207. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 7 | 49 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 93,49 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 6 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,38 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 209. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарева, 6 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 92,39 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 210. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 39 | 49 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 93,03 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 211. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 6а | 49 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,61 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 212. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 115 | 49 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 94,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 | 49 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 91,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 214. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 29 | 49 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,12 | 25 | 91,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 215. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 9 | 49 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 90,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 216. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 5 | 49 | 80 | 46,9 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,8 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 217. | г. Димитровград, ул. Терешковой, 7 | 49 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 90,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 218. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 17/45 | 49 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 94,67 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 23 | 48 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 220. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 32А | 48 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,23 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 221. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 10 | 48 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 93,24 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 222. | г. Ульяновск, Кувшиновка, ул. Кооперативная, 15 | 48 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 31 | 48 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 92,28 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 224. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 110 | 48 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 91,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 225. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 14 | 48 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 91,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 226. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 25 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 94,39 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 227. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 8 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 90,92 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 10 | 47 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 229. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 11 | 47 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 93,6 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 26а | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 93,33 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 231. | г. Димитровград, ул. Тореза, 7 | 47 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 93,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 232. | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 2 | 47 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 93,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 32 | 47 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 93,91 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | г. Ульяновск, ул. Амурская, 4а | 47 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 90,54 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Луговая, 3 | 47 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 94,08 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 12 | 46 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 92,12 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | г. Димитровград, ул. Тореза, 1 | 46 | 80 | 51 | 50 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 93,84 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 117 | 46 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,39 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 9 | 46 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 93,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 11 | 46 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 241. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 18 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 93,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 4 | 46 | 80 | 44,5 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,31 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Совхозная, 13 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 94,38 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 244. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Ленина, 8 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 92,42 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 245. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41 | 45 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,24 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 20 | 45 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 91,81 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 247. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 13 | 45 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 93,11 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | г. Ульяновск, ул. Шоферов, 9 | 44 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 92,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 4 | 44 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,9 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 250. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 24 | 44 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,03 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 251. | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 38/16 | 44 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 90,33 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 252. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 1 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 93,1 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 253. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 18 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,75 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 46 | 44 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 93,3 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 255. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 22А | 44 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,85 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 1 | 43 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 93,53 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 8 | 43 | 80 | 54 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,42 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 4 | 43 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 92,4 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 259. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 6 | 43 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 94,47 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 260. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 48А | 43 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 93,53 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2 | 43 | 80 | 39 | 30 | 67 | 30 | - | 91,93 | 25 | 89,27 | 5 | 170 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 3 | 42 | 80 | 54 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 94,51 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 13 | 42 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 94,79 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 264. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 6 | 42 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,69 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 5 | 42 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 91,86 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 266. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Полевая, 67 | 42 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 93,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 16 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 94,56 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 268. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 57 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 90,51 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Садовая, 2 | 41 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 94,99 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 270. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 4 | 41 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90,14 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 271. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 291А | 41 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,05 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 1 | 41 | 80 | 40,2 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,79 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 273. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 247 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,73 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 10 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 93,06 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 8 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 90,35 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 276. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, 29 | 40 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,45 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 277. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 4 | 40 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,31 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 27 | 40 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 94,93 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 4 | 40 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 4 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,31 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 281. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Панфиловцев, 16 | 39 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 90,7 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 282. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 1 | 39 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 92,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 13 | 39 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 92,8 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 19 | 39 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 93,12 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 28 | 38 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 94,68 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 286. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 12 | 38 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 92,2 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 48 | 38 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 91,04 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 288. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 1 | 38 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 94,47 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 289. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 4 | 38 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,23 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 14 | 38 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,08 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 291. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 9 | 37 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 92,07 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 292. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 18 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,52 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 293. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 6 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 94,16 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | г. Димитровград, ул. Королева, 8Б | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,14 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 56 | 36 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,77 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 6 | 36 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 94,79 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 13 | 36 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 17 | 36 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 90,33 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18б | 35 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 94,46 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 300. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 11 | 35 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,96 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 2А | 34 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 93,78 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 12 | 34 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,49 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 44 | 34 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 93,17 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Чапаева, 67 | 34 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,55 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 76 | 32 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 91,14 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 18Б | 32 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,62 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 307. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 22А | 32 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 92,01 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 308. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 12 | 32 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 94,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 16 | 31 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 93,88 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 3 | 32 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 93,67 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35 | 31 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 94,58 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35а | 31 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 94,24 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 9 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 92,27 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | г. Димитровград, ул. Тореза, 3 | 47 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 94,3 | 25 | 90 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 13 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,64 | 15 | 170 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 4 | 67 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 60,39 | 0 | 94,95 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 5 | 66 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 60,39 | 0 | 94,83 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 318. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 11 | 61 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 60,39 | 0 | 93,95 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 93 | 57 | 100 | 45 | 50 | - | 0 | - | 47,68 | 0 | 92 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 320. | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 2 | 52 | 100 | 42 | 50 | - | 0 | - | 44,15 | 0 | 92 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 321. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Совхозная, 36 | 51 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 49,6 | 0 | 92 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 322. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, 70 | 49 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 323. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 21 | 48 | 80 | 6 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | г. Димитровград, ул. Свирская, 6 | 46 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 16 | 45 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 70 | 45 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 327. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 4 | 45 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 328. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 11 | 45 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 329. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Садовая, 1 | 44 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 63 | 44 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 67 | 43 | 80 | 30 | 30 | 67 | 30 | - | 92,67 | 25 | - | 0 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 1 | 43 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 99,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 333. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 14 | 43 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 98,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 34Б | 43 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,15 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 335. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 20 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 336. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 18 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 99,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 337. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 88 | 42 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 20 | 41 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 339. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 26 | 42 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 340. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 8 | 41 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 341. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 2 | 41 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 342. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 22 | 41 | 80 | 8 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 343. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38А | 41 | 80 | 8 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 10 | 41 | 80 | 1 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 | 40 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 346. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 9 | 40 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 347. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 13 | 40 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 99,13 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 348. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 15 | 40 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 115 | 40 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 29 | 39 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 98,89 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 37 | 39 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 352. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 37 | 39 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 353. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Новая, 23 | 39 | 80 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Б | 38 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Транспортная, 17 | 38 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,11 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 356. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 14 | 38 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 96,62 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 21 | 38 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 358. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 19 | 38 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,43 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | г. Ульяновск, ул. Металлистов, 21 | 38 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 360. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 1 | 38 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 361. | г. Ульяновск, ул. Артема, 41 | 38 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 362. | г. Димитровград, ул. Королева, 6А | 38 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 57/2 | 38 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 364. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 15 | 38 | 80 | 1 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 99,28 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 365. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 | 37 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,53 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 366. | г. Ульяновск, ул. Карсунская, 1 | 37 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 367. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 34 | 37 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | г. Ульяновск, ул. Артема, 17 | 37 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 | 37 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,79 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 9 | 37 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,01 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 371. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 5 | 37 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 372. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 10 | 37 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 373. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 41 | 37 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 16 | 37 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 375. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 63 | 36 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 376. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 36 | 36 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 377. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 14 | 36 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,12 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 378. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 | 36 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 379. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 40 | 36 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 97,89 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 11 | 36 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 381. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 68 | 36 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 29 | 36 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 383. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 44 | 35 | 80 | 20,79 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 384. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 12 | 35 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 385. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 8 | 35 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 96,23 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 386. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 22 | 35 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 387. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 31 | 35 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 388. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 19 | 35 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 389. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 1 | 35 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 99,98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 390. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 10 | 35 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 99,44 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 391. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 102 | 35 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 98,25 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 392. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Малиновского, 23 | 35 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 393. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 60 | 35 | 80 | 14,14 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 5 | 34 | 80 | 20,6 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 395. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 36 | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 26 | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 6 | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 398. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 2А | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 399. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 1 | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 400. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 13 | 34 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 99,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 401. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 8 | 34 | 80 | 14,23 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,2 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 402. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 28 | 34 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 403. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 71 | 34 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 404. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 29 | 34 | 80 | 11 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 405. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 | 34 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 406. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 1 | 34 | 80 | 7 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 13 | 33 | 80 | 20,79 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,41 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 408. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 16 | 33 | 80 | 20,16 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 409. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Маяковского, 38 | 33 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 410. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 46 | 33 | 80 | 19,53 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,7 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 411. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 20 | 33 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 412. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 4 | 33 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 413. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 179А | 33 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 99,72 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 61/37 | 33 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 97,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |
| 415. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 40 | 33 | 80 | 18,9 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,44 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 416. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 23 | 33 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 417. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 35 | 33 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 98,55 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 418. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 80 | 33 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,21 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 419. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 52 | 33 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,22 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 34 | 33 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 421. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 19 | 33 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 422. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 3 | 33 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 423. | Тереньгульский р-н, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 30 | 33 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | Тереньгульский р-н, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 28 | 33 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 4 | 33 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 426. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 50 | 33 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,03 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 427. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 37 | 33 | 80 | 13,31 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 428. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 33 | 33 | 80 | 13,31 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 429. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8 | 33 | 80 | 13,31 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 430. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 56 | 33 | 80 | 12,89 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 431. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27 | 33 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |
| 432. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 43 | 33 | 80 | 12,89 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 433. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 13а | 33 | 80 | 11 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 1 | 32 | 80 | 20,79 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,23 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 435. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 39 | 32 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 436. | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 5 | 32 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 437. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 28 | 32 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 438. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 1 | 32 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,05 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Орлова, 27 | 32 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 440. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 18 | 32 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 6 | 32 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 442. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 41 | 32 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 443. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 27 | 32 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,98 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 444. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27а | 32 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 99,99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 445. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 26 | 32 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 446. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21а | 32 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |
| 447. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 69 | 32 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 99,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 77/48 | 32 | 80 | 12 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 | 31 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 450. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 13 | 31 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | 99,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 451. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 10 | 31 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 452. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 4 | 31 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 99,16 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 453. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 6 | 31 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 14 | 31 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 14 | 31 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 456. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 75 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 457. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 26 | 31 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,05 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 458. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 459. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 13 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 460. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 2 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 461. | Тереньгульский р-н, с. Тумкино, ул. Совхозная, 3 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 462. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 3 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 99,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 463. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 15 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 464. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 21 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 465. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 27 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 466. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 1 | 31 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 467. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 32 | 31 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 468. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 3 | 31 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,85 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 469. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 65 | 31 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 98,61 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 470. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 83 | 31 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 24 | 31 | 80 | 12 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 472. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 12 | 31 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,55 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 473. | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И. Ленина, 1 | 31 | 80 | 4 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 95,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 474. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 12 | 30 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 475. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 79 | 30 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 476. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 69А | 30 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,01 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 477. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 3 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 478. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 1 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 479. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 16 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 480. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 12 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 481. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 81 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 482. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 5 | 30 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,55 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 483. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 12 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 484. | г. Димитровград, ул. Луговая, 36 | 30 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,08 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 485. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 5 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 486. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 9 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 7 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 488. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 5 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 489. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Калинина, 138 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 98,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 490. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 85 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Ленина, 70 | 30 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | г. Димитровград, ул. Луговая, 32 | 30 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,15 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 493. | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 5 | 30 | 60 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 494. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 31А | 30 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 495. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 31 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 496. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 12 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 8 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 47 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 499. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, 17 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 500. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 16 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 501. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 3 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,26 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 502. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 23 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 98,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 503. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 2 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,02 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Радищева, 8 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 97,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 505. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 84 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 97,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 18 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 97,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 507. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, 13 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 508. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 22 | 30 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 509. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Михайлова, 8 | 30 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 510. | Новоспасский р-н, с. Суруловка, ул. Дзержинского, 2 | 30 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 511. | г. Димитровград, ул. Победы, 18 | 30 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 512. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Мира, 5 | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 513. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 2 | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 514. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 1Б | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 515. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 6 | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 97,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 96 | 30 | 60 | 23,2 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 517. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 46 | 30 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 50 | 30 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Полевая, 7 | 30 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,79 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 520. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 37 | 30 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,82 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 521. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 8 | 30 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 522. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 34 | 30 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 523. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 33 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 524. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 4 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 525. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 63 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 526. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 2 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 527. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 6 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 528. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 26 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,77 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 529. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 17 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 99,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 530. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 37 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 531. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 4 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 96,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 532. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 11 | 30 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,64 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 533. | г. Ульяновск, ул. Островского, 21 | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,1 | 25 | 95 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 534. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 5 | 29 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 7 | 29 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 99,94 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 536. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 7А | 29 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 98,68 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 537. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 30 | 29 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,63 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 538. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 55 | 29 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 96,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 14 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 34 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 125 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 98,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 542. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 35 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 99,72 | 25 | 98,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 543. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Спортивная, 1 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 96,94 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 45 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 545. | г. Димитровград, ул. Луговая, 24 | 29 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,24 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2Б | 29 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 547. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 29 | 29 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,28 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 548. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Победа, 2 | 29 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,25 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 549. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 14 | 29 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 550. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 13 | 29 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 551. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 22А | 29 | 60 | 23,2 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 552. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 28 | 29 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 96,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 553. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 20 | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 554. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 22 | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 555. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Чкалова, 5А | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 556. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 39 | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 95,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 557. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 18 | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 95,42 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 558. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 29 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 559. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 32 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 10 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 561. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Заводская, 7 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 562. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 9 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 563. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 5А | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 564. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 35 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 565. | г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 33/6 | 29 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,21 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 22 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 96,75 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 567. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 2 | 29 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 568. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Луговая, 2 | 28 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 98,09 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 569. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 97 | 28 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,2 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 570. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 10 | 28 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 571. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 | 28 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 572. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 33 | 28 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 573. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 120 | 28 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 574. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 13 | 28 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,6 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 575. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 47 | 28 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 576. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 116 | 28 | 60 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 97,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 578. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Строителей, 11а | 28 | 60 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 579. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 23 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,86 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 580. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 1 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 95,39 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 581. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 28 | 28 | 60 | 28,75 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,8 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 1 | 28 | 60 | 28,19 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,18 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 583. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 20 | 28 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 585. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 18А | 138 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 584. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 11 | 77 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 585. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 22 | 77 | 100 | 54 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 586. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 7 | 129 | 100 | 69 | 100 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 83,08 | 5 | 230 | ремонт крыши |
| 587. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 9 | 82 | 100 | 52 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 588. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 11 | 78 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 589. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 13 | 78 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 2030 - 2032 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 9 | 28 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,16 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 19 | 28 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 97,15 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 3. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 40 | 28 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 96,62 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 4. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 31 | 28 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 95,13 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 5. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 130 | 28 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Октябрьская, 6 | 28 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 95,79 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 7. | г. Димитровград, ул. Свердлова, 10 | 28 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,45 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 8. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 42 | 28 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 9. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 3 | 28 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 10. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 2 | 28 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 11. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 11 | 28 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | г. Ульяновск, ул. Островского, 19 | 28 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 95,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 13. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 1 | 28 | 60 | 22,4 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 14. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 31 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 15. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 56 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 16. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 54 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 17. | г. Димитровград, ул. Победы, 5 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,28 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 18. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 25 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,06 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 19. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 2 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,88 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Советская, 7 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,51 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | г. Димитровград, ул. Московская, 44 | 28 | 60 | 21,6 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 98,96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | г. Димитровград, ул. Московская, 46 | 28 | 60 | 21,6 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 29 | 28 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 24. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, пер. Каштанкина, 3 | 28 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 25. | г. Димитровград, ул. Победы, 7 | 28 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 1 | 28 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 96,87 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 27. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Луговая, 4 | 27 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 28. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 128 | 27 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 122 | 27 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 30. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 81А | 27 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 130 | 27 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,3 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 4 | 27 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 96,38 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | г. Димитровград, ул. Строителей, 30 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 56А | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 35. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 8 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 41 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 43 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 89 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,17 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 27 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 100 | 25 | 98,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 41. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 3 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,23 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 42. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 3 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 98,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 43. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 48 | 27 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 44. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 29 | 27 | 60 | 33 | 30 | - | 0 | - | 99,72 | 25 | 97,4 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 45. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 | 27 | 60 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 | 27 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 47. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 90 | 27 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 79А | 27 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Наганова, 14 | 27 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,44 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 6 | 27 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,52 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 4 | 27 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 95,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 52. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 3 | 27 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 95,61 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 53. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 60 | 27 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 96,65 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 54. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 2 | 27 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,61 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 17 | 27 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,27 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 | 27 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 27 | 27 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 58. | Кузоватовский р-н, с. Еделево, ул. Советская, 34 | 27 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 60. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 26 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 4 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 7 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 63. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 5 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 99,2 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Транспортная, 27 | 27 | 60 | 21,6 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 2Б | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 41 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 33 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 68. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 13а | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 69. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 23 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 11 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 40 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,41 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 73. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 | 26 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 74. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 39 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,57 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 75. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 | 26 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 76. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 10 | 26 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 77. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 58А | 26 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 97,48 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 28 | 26 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 79. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 21 | 26 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 99,93 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 1 | 26 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 95,06 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |
| 81. | г. Димитровград, ул. Луговая, 28 | 26 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,37 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 82. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 | 26 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,1 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 83. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 18 | 26 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,9 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 1 | 26 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 96,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 85. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 2 | 26 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 98,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 3 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 87. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 11 | 26 | 60 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Гагарина, 16 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 89. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Крупской, 8 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,43 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 4 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 96,99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 91. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 5А | 26 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,62 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 92. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 38 | 26 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 93. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 32 | 26 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 95,25 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 95. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 96. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 22 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 98. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38а | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 99. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36А | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,47 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 100. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38Б | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 97,52 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 3 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,91 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 102. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 34 | 26 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 103. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 10 | 26 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,07 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 3 | 26 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 105. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 18 | 26 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 97,35 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 106. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоселов, 1 | 26 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,96 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 107. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 55А | 26 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 38 | 26 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 109. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 81Б | 25 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 110. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 23А | 25 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б | 25 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 49 | 25 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 113. | г. Димитровград, ул. Тореза, 5В | 25 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 114. | г. Димитровград, ул. Тореза, 5А | 25 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 97,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 115. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Димитровград, ул. Луговая, 16 | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Гоголя, 37А | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 32 | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 119. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 3 | 25 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 120. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б | 25 | 60 | 27,7 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 121. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8 | 25 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,87 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 122. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 13А | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 123. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 40 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 124. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 3 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 125. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 57 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 126. | Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. Школьная, 3 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 127. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 24 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 98,74 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 128. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 57А | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 36 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 130. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 14 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,6 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 131. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 3 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,33 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 132. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34а | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,11 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 133. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 53А | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 96,86 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | г. Ульяновск, ул. Островского, 25 | 25 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95,27 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 136. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 4 | 25 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 137. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9А | 24 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,21 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6Б | 24 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 98,52 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 139. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 11 | 24 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 97,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 140. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 85 | 24 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 98,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 118 | 24 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,45 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 142. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 91 | 24 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 95,19 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 12 | 24 | 60 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,9 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 144. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3А | 24 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,89 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 145. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 28 | 24 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 96,9 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 146. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 261 | 24 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 147. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38 | 24 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 148. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Заводская, 7 | 24 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 149. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 4 | 24 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 150. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 10Б | 24 | 60 | 27,7 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,16 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 151. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 25 | 24 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 4 | 24 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,54 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 153. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 24 | 24 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,73 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 154. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9б | 24 | 60 | 24,5 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 155. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 32А | 24 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 25 | 24 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,6 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 157. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 23 | 24 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,09 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 158. | Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. Октябрьский, 6 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 159. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 33 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 38 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 99,5 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 12 | 24 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 97,92 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 6 | 24 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,11 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 163. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 26 | 23 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 305а | 23 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Димитровград, ул. Баданова, 86б | 23 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 166. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 21 | 23 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,76 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Молодежная, 11 | 23 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 37 | 23 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 95,37 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 17 | 23 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | г. Димитровград, ул. Братская, 53 | 23 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,67 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 171. | г. Димитровград, ул. Братская, 51 | 23 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,42 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Федоровская, 5 | 23 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 97,45 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 160 | 23 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 174. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 22 | 23 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,87 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 175. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 12 | 23 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 176. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 8 | 23 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,78 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 177. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Калинина, 140 | 22 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 83А | 22 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,34 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 179. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 4 | 22 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 95,26 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 180. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 19 | 22 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 181. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 6А | 22 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 13 | 22 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,32 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Советская, 57А | 22 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 184. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 2 | 22 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,22 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 185. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 13 | 22 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 186. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 37 | 22 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 95,66 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 187. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 15 | 22 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 1А | 22 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,03 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 189. | г. Димитровград, ул. Братская, 47 | 22 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,59 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 190. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, пер. Юбилейный, 6 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 191. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирпичная, 31 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 192. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 10 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,64 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 53 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,99 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6А | 21 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 98,31 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 17 | 21 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,49 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 48 | 21 | 60 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,48 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | г. Димитровград, ул. Трудовая, 1А | 21 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | г. Димитровград, ул. Луговая, 20 | 21 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 24 | 21 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,35 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 112 | 21 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 95,35 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 201. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19 | 21 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,81 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 202. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 22 | 21 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,88 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 203. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 85 | 21 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,1 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 14б | 21 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 205. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 51 | 21 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 91,56 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 206. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 13 | 20 | 40 | 47 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 207. | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 25 | 20 | 40 | 45 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 208. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 33 | 20 | 40 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 209. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Калинина, 2 | 20 | 40 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 210. | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 6 | 20 | 40 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 97,58 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 211. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 55 | 19 | 40 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 212. | г. Ульяновск, пер. Академика Павлова, 10 | 19 | 40 | 52 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 97,06 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 213. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 94 | 19 | 40 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,14 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 214. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лермонтова, 7 | 19 | 40 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 215. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ульянова, 5 | 19 | 40 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 216. | г. Димитровград, ул. Бурцева, 9 | 18 | 40 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 217. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Первомайская, 1А | 18 | 40 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 218. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 | 16 | 40 | 40 | 50 | 68 | 30 | - | 94,43 | 25 | 92,68 | 15 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 284А | 15 | 40 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 220. | Кузоватовский р-н, с. Стоговка, ул. Центральная, 15 | 29 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 98 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 221. | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 5 | 23 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 222. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 95 | 22 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 165 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 4 | 98 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 75,27 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 224. | г. Ульяновск, ул. Мира, 17 | 97 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 70,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 225. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 19 | 79 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 88,71 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 226. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 6 | 66 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 78,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 227. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 9 | 65 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 83,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Володарского, 5 | 65 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 82,28 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 229. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 8 | 64 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 79,94 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 7 | 60 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 84,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 231. | г. Ульяновск, ул. Герасимова, 15 | 59 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 76,31 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 232. | г. Ульяновск, ул. Горького, 7/17 | 59 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 72,83 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 5 | 59 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 79,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 11 | 59 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 65,53 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 16/6 | 59 | 100 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 88,13 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 60а | 58 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 69,06 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделеева, 30/7 | 58 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 87,79 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | г. Ульяновск, ул. Горького, 2а/4 | 57 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 86,87 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 5 | 57 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 82,23 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | г. Ульяновск, 3 пер. Ватутина, 1/11 | 56 | 100 | 27 | 30 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 88,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 42 | 55 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 87,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 107 | 55 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 86,76 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 21 | 55 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 78,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 244. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 109 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 88,84 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 245. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 61 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 87,68 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 18 | 55 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 85,16 | 25 | 85,96 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 247. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Калинина, 53 | 55 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 87,69 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 3 | 55 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 81,81 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 3 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 250. | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 6 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 87,52 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 251. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Строительная, 18 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 86,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 252. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 3 | 54 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 60,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 253. | г. Ульяновск, ул. Достоевского, 19 | 54 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 87,38 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 5 | 54 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,99 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 255. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 1 | 54 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 69,97 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | г. Ульяновск, пр-д Караганова, 5 | 54 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 86,22 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 257. | г. Ульяновск, ул. Минина, 21 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 89,03 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 3 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 88,51 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 259. | г. Ульяновск, ул. Минина, 19 | 54 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 80,36 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 260. | г. Ульяновск, б-р Западный, 5 | 54 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 79,48 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | г. Ульяновск, б-р Западный, 7 | 54 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 88,99 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 12 | 54 | 100 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 83,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Железнодорожная, 9 | 54 | 100 | 28 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 52,85 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 264. | г. Димитровград, ул. Потаповой, 129 | 54 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 82,93 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 17 | 53 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 74,5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 266. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 62 | 53 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 85,37 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 11 | 53 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 87,21 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 268. | г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 1 | 53 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 85,15 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 16 | 53 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 88,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 270. | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4 | 53 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 88,56 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7 | 53 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 80,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 57 | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 87,73 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 273. | г. Ульяновск, б-р Западный, 18а | 52 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 85,11 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 89,71 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 89,62 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 276. | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 14 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 87,8 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 277. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Кооперативная, 17 | 52 | 100 | 37 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 56,65 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 84,96 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 9 | 52 | 100 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 65,93 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 94 | 52 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 86,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 281. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 3 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 88 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 282. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 13 | 52 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 60,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 14 | 52 | 100 | 32 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 75,77 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 26 | 52 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 88,47 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 22 | 52 | 100 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 88,07 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 286. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 5 | 52 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 | 52 | 100 | 21 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 83,81 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 288. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 17 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 83,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 289. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 101 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 82,48 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 19 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 46,13 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 291. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 35/1 | 51 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 89,58 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 292. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 20/29 | 51 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 85,77 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 293. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 14 | 51 | 100 | 34 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 87,34 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 9 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 88,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 21 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 87,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 13 | 51 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 76,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 11 | 51 | 100 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 89,06 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 9 | 51 | 100 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 82,99 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Школьная, 8 | 51 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 300. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Школьная, 6 | 51 | 100 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 55 | 51 | 100 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 79,5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | г. Димитровград, ул. Самарская, 62 | 50 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 81,53 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 303. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 33 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Димитровград, ул. Гагарина, 56 | 50 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | 86,56 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 6 | 50 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 88,89 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Горького, 17 | 50 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 61,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 11 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 88,66 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 308. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 8 | 50 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 80,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 22/93 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 45,18 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Клубная, 2 | 49 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 80,78 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 15 | 49 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 80,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 14 | 49 | 80 | 58 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 87,64 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 12 | 49 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 81,63 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 54 | 49 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 70,97 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мирошниченко, 5 | 49 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 59,69 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 16 | 48 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 89,76 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 14 | 48 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 76,52 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 318. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 5 | 48 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 83,25 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 53 | 48 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 85,05 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 320. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 57 | 48 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 86,03 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 27 | 48 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 88,87 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 322. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 9 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 74,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 323. | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 14 | 47 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 84,62 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 1 | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 86,97 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, 24 | 47 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 84,94 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 21 | 47 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 75,8 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 327. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 2 | 47 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 70,24 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40А | 47 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 77,58 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 329. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 18 | 46 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 72,24 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 3 | 46 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 89,78 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 1 | 46 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 71,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 2 | 46 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 65,34 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 2 | 46 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 82,14 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Первомайская, 1 | 45 | 80 | 57 | 50 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 71,25 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 335. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 3 | 45 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 88,64 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 336. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 3 | 45 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 29,65 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 337. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 8 | 45 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 76,37 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4 | 45 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 68,2 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 339. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 7 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 89,74 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 340. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 5 | 44 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 57,22 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 341. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 4А | 44 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 87,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 342. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 5 | 44 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 82,93 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 3 | 44 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 89,61 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 10 | 44 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 82,12 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4Б | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 87 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 346. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Садовая, 9 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 81,08 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 347. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 12 | 43 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 89,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 348. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 8 | 43 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 81,7 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 9 | 43 | 80 | 42,9 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 89,6 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 21 | 43 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 84,48 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4В | 43 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 83,23 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 3 | 43 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 61,2 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 15 | 42 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 73,83 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 4А | 42 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 69,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 6 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 89,18 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 356. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 6 | 42 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 78,25 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 16А | 41 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 89,91 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 358. | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 4 | 41 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 87,1 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Лебедева, 9А | 41 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 79,49 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 360. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 16 | 41 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 91,84 | 25 | 81,54 | 5 | 160 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 361. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Дорожная, 6 | 41 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 43,5 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 362. | Ульяновский р-н, пос. Красноармейский, ул. Центральная, 11 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 89,19 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 93 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 87,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 4 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 85,1 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 365. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 14 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 73,96 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 366. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Уткина, 13 | 41 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 68,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 367. | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 16 | 40 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 72,86 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 9 | 40 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 74,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мира, 25 | 40 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 86,12 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | г. Димитровград, ул. Власть Труда, 24 | 40 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 72,56 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 371. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5А | 40 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 62,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 1 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 79,95 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 373. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 11 | 39 | 80 | 57 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 77,75 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 33 | 39 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,12 | 25 | 75,57 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 8 | 38 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 88,9 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 376 | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 8 | 38 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 76,45 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 377. | г. Димитровград, ул. Миюсовой, 5 | 38 | 80 | 53 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 87,91 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 378. | г. Димитровград, ул. Западная, 22 | 38 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 72,72 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 379. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 8 | 38 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 70,88 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Мичурина, 8 | 37 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 73,4 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 1 | 37 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 85,83 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 22 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 89,15 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 383. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Советская, 2 | 37 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 76,87 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 384. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18 | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 87,77 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 385. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18а | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 83,9 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 386. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика Морозова, 6 | 36 | 80 | 55 | 50 | - | 0 | - | 97,96 | 25 | 51,91 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 387. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 3 | 36 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 87,92 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | Новоспасский р-н, Малая Андреевка, ул. 1 Мая, 36 | 36 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 36,72 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 20 | 36 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 83,03 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 390. | г. Ульяновск, ул. Степная, 7а | 36 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 6,12 | 0 | 100 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 391. | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Новая, 44 | 35 | 80 | 21 | 31 | - | 0 | - | 47,87 | 0 | 95 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, лестничные клетки, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 392. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 4А | 34 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 78,8 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 393. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 55 | 34 | 80 | 54 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,32 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 15 | 34 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 89,16 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 8 | 33 | 80 | 48,1 | 50 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 89,44 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | г. Димитровград, ул. Московская, 66 | 33 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 84,38 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Совхозная, 13 | 32 | 80 | 47 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 83,15 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 398. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 10 | 32 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 89,02 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, 7 | 32 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 89,17 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 400. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 17/5 | 28 | 60 | 32 | 30 | 86,4 | 30 | - | 97,5 | 25 | 93,99 | 15 | 160 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 401. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 8а | 26 | 60 | 47,9 | 50 | - | 0 | - | 36,27 | 0 | 95,56 | 50 | 160 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 402. | г. Новоульяновск, ул. Поселок Северный, 6 | 34 | 80 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86,97 | 25 | 68,6 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 403. | г. Новоульяновск, с. Панская Слобода, ул. Новая Линия, 7 | 49 | 80 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94,03 | 25 | 58,58 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 404. | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Рабочая, 3 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 79,23 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 405. | г. Ульяновск, ул. Фрунзе, 47 | 58 | 100 | 30 | 30 | - | 0 | - | 86,43 | 25 | 90 | 5 | 160 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 406. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 8 | 75 | 100 | 54,93 | 50 | - | 0 | - | 81,26 | 0 | 88,78 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 26 | 68 | 100 | 60 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 69,33 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 408. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 14 | 64 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,72 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 409. | Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. Новая, 27 | 57 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 410. | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 1/60 | 56 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 411. | г. Ульяновск, ул. Урицкого, 3 | 55 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 412. | Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Октябрьская, 3 | 54 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 84,69 | 0 | 67,99 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 18 | 54 | 100 | 50 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 57,84 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. Центральная, 4 | 51 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 415. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 12 | 51 | 100 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 416. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58 | 51 | 100 | 25 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 417. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 61 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 418. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 7 | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 419. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 14 | 50 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 98,8 | 50 | 155 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 421. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 4 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,06 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 422. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 28 | 49 | 80 | 56 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 423. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 47 | 49 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 24 | 49 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 61 | 48 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19 | 48 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 427. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 17 | 48 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 8 | 48 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 429. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 15 | 48 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 430. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 40Б | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 431. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 2Ж | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 432. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 8 | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 99,39 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 433. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 2 | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 96,36 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 19 | 47 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 435. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 63 | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 436. | Барышский р-н, пос. Земляничный, ул. Плодопитомническая, 29 | 47 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 437. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 1 | 47 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 438. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Тепличная, 1 | 47 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 439. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Тепличная, 3 | 47 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 440. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 7 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 14 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 442. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 19 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 96,59 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 443. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 18 | 46 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 444. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 18/49 | 46 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 445. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6а | 46 | 80 | 46 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 446. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 31 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 447. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 7 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 98,38 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 28 | 45 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 29 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 450. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 42 | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 94,66 | 15 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 451. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 32/41 | 45 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 452. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Гагарина, 63 | 45 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 453. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 3 | 45 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 98,12 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 30 | 44 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 3 | 45 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 95,66 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 456. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 30 | 44 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 457. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 23 | 44 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 458. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21а | 44 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 459. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 51 | 44 | 80 | 43 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 2 | 44 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 461. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 16/2 | 44 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 462. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 114/1 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 463. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 12 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 464. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 6 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 465. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 37 | 43 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 466. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 27 | 43 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 467. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 36 | 43 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 468. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 4 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 469. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 10 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 97,84 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 470. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 62 | 42 | 80 | 60 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | г. Ульяновск, ул. Артема, 22 | 42 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 472. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 5 | 42 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 473. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 2 | 42 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 98,17 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 474. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 28 | 41 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 475. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 16 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 476. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 6 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 477. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 12 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 478. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 11 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 99,8 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 479. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 27 | 40 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 480. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 85 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 481. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 39 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 482. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 76 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 483. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 36 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 484. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 73 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 485. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 74 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 486. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 75 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 57 | 40 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 488. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 82 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 489. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 2 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 490. | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 34 | 39 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 129 | 39 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 7 | 39 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 493. | г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 12 | 39 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,46 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 494. | г. Ульяновск, ул. Марата, 6 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт или замена лифтового оборудования |
| 495. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 99,4 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 496. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Полевая, 16 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Полевая, 1 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 15 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 98,04 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 499. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 2 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 97,22 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 500. | г. Ульяновск, ул. Лесная, 13 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 96,37 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 501. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 7 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 95,9 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 502. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 1Ж, корп. 1 | 37 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 503. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодежная, 7 | 37 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 99,12 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 13 | 37 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 98,78 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 505. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мира, 6 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 4 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 507. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 8 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 508. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 2 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 509. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 10 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 510. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 10 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 99,86 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 511. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 15 | 35 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,44 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 512. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 1а | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 513. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 29 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 514. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 15 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 515. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 30 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 99,04 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 170 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,72 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 517. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 26 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 95,07 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60 | 34 | 80 | 41 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 519. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 17 | 34 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 520. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 5 | 34 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 98,42 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 521. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 79 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 522. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 91 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 98,34 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 523. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Новая, 18 | 33 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 524. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Новая, 22 | 33 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,16 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 525. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 28 | 33 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 526. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон ГАТП-2, 1 | 33 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 98,1 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | г. Ульяновск, ул. Лесная, 17 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 528. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 25 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 529. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 12 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 98,37 | 50 | 155 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 530. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон ГПТУ-12, 3 | 31 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 0 | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 531. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 20 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 98,67 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 532. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 7 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 96,77 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 533. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 16 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,43 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 534. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 13 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 95,4 | 50 | 155 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | Майнский р-н, ст. Выры, пр-т Солнечный, 4 | 49 | 80 | 52 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | - | 0 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 536. | г. Димитровград, ул. Сибирская, 4 | 54 | 100 | 40 | 50 | - | 0 | - | 84,59 | 0 | 85,14 | 5 | 155 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 537. | г. Ульяновск, ул. Корюкина, 12 | 97 | 100 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 538. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 61 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 10,67 | 0 | 100 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 63 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 7,61 | 0 | 100 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |
| 540. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 20 | 73 | 100 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 92,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 118 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 7,61 | 0 | 100 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |
| 542. | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 2 | 68 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 6,77 | 0 | 100 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 543. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Центральная, 8 | 62 | 100 | 56 | 50 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | - | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Центральная, 12 | 62 | 100 | 41 | 50 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | - | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 545. | г. Ульяновск, ул. Минина, 3 | 61 | 100 | 6 | 10 | - | 0 | - | 91,84 | 25 | 93,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 132 | 60 | 100 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 547. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 4 | 59 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 14,01 | 0 | 96,8 | 50 | 150 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 548. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 7 | 58 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 17,07 | 0 | 100 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 549. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 6 | 56 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | - | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 550. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Центральная, 6 | 55 | 100 | 49 | 50 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | - | 0 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 551. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Кооперативная, 50 | 52 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 72,08 | 0 | 100 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 552. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 4 | 51 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 98,58 | 50 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 553. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 25 | 50 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 554. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 93,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 555. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 22 | 50 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 92,15 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 556. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 10 | 50 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 93,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 557. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 19 | 50 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 91,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 558. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 23Б | 50 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 94,78 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 559. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 4 | 50 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 93,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 4 | 50 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 90,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 561. | г. Ульяновск, ул. Минина, 25 | 50 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 562. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 7 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,18 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 563. | г. Ульяновск, б-р Западный, 17 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 92,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 564. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Сызранское шоссе, 4 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 565. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 2 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 92,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 92,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 567. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 11 | 50 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 92,5 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 568. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 3 | 50 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 569. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 23 | 49 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 93,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 570. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 13 | 50 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 92,39 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 571. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 115 | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 91,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 572. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 6 | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 90,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 573. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 21 | 50 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 574. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 39 | 49 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 575. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 37 | 49 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 94,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 576. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 23 | 49 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 92,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 24 | 49 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 91,28 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 578. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 24 | 49 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 90,45 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 579. | г. Ульяновск, б-р Западный, 13 | 49 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 580. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 26 | 49 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 94,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 581. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 31 | 49 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,55 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 12 | 49 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 92,57 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 583. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 8/1 | 49 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 92,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 584. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 5 | 49 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 90,34 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 585. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 1 | 49 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,49 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 35 | 49 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 93,9 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 587. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 32 | 49 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 588. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 199 | 49 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 93,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 589. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 54 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 90,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 590. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 6 | 56 | 100 | 51 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши |
| 591. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 14 | 54 | 100 | 53 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |
| 592. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 11 | 56 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 97,47 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 593. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 18 | 56 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 97,83 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 594. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 4 | 52 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 81,48 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 595. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 6 | 52 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 77,85 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 596. | г. Новоульяновск, ул. Ленина, 13/23 | 56 | 100 | 64 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 85,56 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 597. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 | 53 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 88,08 | 5 | 230 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 598. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 13 | 56 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 87,71 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 599. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 21 | 56 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 86 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 600. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 15 | 56 | 100 | 68 | 100 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 76,3 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 601. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 19 | 52 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 76,87 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 602. | г. Новоульяновск, ул. Волжская, 22 | 54 | 100 | 59 | 50 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 225 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 603. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 9 | 60 | 100 | 66 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 275 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 604. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 16 | 59 | 100 | 62 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 70,72 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 605. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 20 | 64 | 100 | 65 | 100 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 87,74 | 5 | 230 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 2033 - 2035 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ульяновский р-н, Михайловка, ул. Советская, 7 | 49 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 9 | 48 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 94,61 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 3. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 44 | 48 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 91 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 4. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 53 | 48 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 91,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 5. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 59 | 48 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 90,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1а | 48 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 92,93 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 7. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 33 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 8. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 203 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 93,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 9. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 90,84 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 4 | 48 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 91,62 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 11. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5 | 48 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 201 | 48 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 90,67 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 13. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, 7 | 48 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 93,58 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 14. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 10 | 48 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 94,91 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 15. | Ульяновский р-н, Михайловка, ул. Советская, 5 | 48 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 16. | г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 6 | 47 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 17. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 3 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 92,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 18. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 16 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 92,85 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 19. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 38 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 92,29 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 12 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 90,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 21. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 25 | 47 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 90,45 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 20 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 93,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 23. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 10 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 92,48 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 24. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Калинина, 12 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 91,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 25. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 27 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 94,29 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 20 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 93,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 27. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 86 | 47 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 93,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 16 | 47 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 93,58 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 6 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 94,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 30. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 77 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 2 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 92,17 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 2 | 47 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90,68 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 1 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 2 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 35. | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 25 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 91,6 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 13 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 93,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 47/1 | 46 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 93,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 32 | 46 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 90,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | г. Ульяновск, ул. Ростовская, 18 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 92,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 41. | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 6 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 92,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 42. | г. Ульяновск, пр-д Высотный, 2 | 46 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 92,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 43. | Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. Школьная, 1 | 46 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 91,07 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 44. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 46 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 45. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 33 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 34 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 91,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 48 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,96 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 21 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 90,02 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 8 | 46 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 88 | 46 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 93,6 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | г. Ульяновск, пер. Тагайский, 5 | 46 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 91,54 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 52. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 3 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,06 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 53. | г. Димитровград, ул. Свирская, 8 | 46 | 80 | 21,8 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 91,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 54. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 14 | 46 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 90,82 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 53 | 45 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 93,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 4 | 45 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 25 | 45 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 91,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 58. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 3 | 45 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,33 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 6 | 45 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 93,92 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 60. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15а | 45 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,64 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 49 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 94,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 21 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 63. | г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1а | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 93,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 15 | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 91,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 33 | 45 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | г. Ульяновск, ул. Симбирская, 49 | 44 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 94,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Александра Матросова, 16 | 44 | 80 | 35,2 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 93,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт крыши |
| 69. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 9 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 93,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 3 | 44 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 59 | 44 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,86 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 94,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 73. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 43 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 91,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 74. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 30 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 93,95 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 75. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 18 | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 90,9 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 76. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 45 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 94,71 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 77. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 71 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 16 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 90,26 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 79. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 34 | 44 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 49 | 44 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 90,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 81. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 1 | 44 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,39 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 82. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29 | 44 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 93,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 83. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 26 | 44 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 90,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 39 | 44 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 92,61 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 85. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 1 | 44 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 4 | 43 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 94,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 87. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 166 | 43 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 90,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 5 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 93,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 89. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 9 | 43 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,98 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 69 | 43 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 91. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 6 | 43 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,72 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 92. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 48 | 43 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 94,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 93. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 54 | 43 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 91,94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 8 | 42 | 80 | 39,9 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 90,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 95. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 6а | 43 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 93,85 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 96. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 54 | 43 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 93,69 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 5 | 43 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,45 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 98. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 26 | 43 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 91,3 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 99. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 1 | 43 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 100. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Заводская, 7 | 42 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 93,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2А | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 94,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 102. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 5 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 92,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 103. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 | 42 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,71 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 6 | 42 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | 93,37 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 105. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 103 | 42 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 106. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 11 | 41 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 94,84 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 107. | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 2 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 91,35 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90,34 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 109. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 77 | 42 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 94,83 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 34 | 42 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 93,29 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 181 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 112. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 82 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 92,48 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 113. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 10 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 91,09 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 114. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 8 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 115. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 9 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 90 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 58 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,52 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 24 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,36 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 68 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 93,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 119. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 44А | 42 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 92,53 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 120. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 24 | 42 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 91,56 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 121. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 16 | 41 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 94,68 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 122. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 106 | 41 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,95 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 123. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 94,65 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 124. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 5 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 94,27 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 125. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. Школьный, 4 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 91,62 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 126. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 45 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,49 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 127. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 6 | 41 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 91,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 128. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 16 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 92,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 7 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,2 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 130. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 33 | 41 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 92,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 131. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 24 | 41 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 132. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 50 | 41 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 133. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 100 | 41 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 91,75 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 7 | 41 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 91,94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 24 | 41 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 94,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 136. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 12 | 41 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,46 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 137. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 53 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 1 | 40 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 93,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 139. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 10 | 40 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 90,49 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 140. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Комсомольская, 3 | 40 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 91,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 141. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 10 | 40 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 142. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 8 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 90,12 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 18 | 40 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 93,82 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 144. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 119 | 40 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 93,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 145. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42 | 40 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 92,98 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 146. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 117 | 40 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 93,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 147. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 21а | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 93,67 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 148. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 5 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,75 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 149. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 2 | 39 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,14 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 150. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 27 | 39 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,36 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 151. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 14 | 39 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 93,65 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 4 | 39 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 93,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 153. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 15А | 39 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 154. | г. Димитровград, ул. Чехова, 2 | 39 | 80 | 30,4 | 30 | - | 0 | - | 93,23 | 25 | 90,38 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 155. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 6 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 94,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 13 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 93,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 157. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 24 | 39 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 94,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 22 | 39 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 93,51 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 159. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 93,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 8 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 90,67 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 26 | 39 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 94,78 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 28 | 39 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,35 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 163. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 51 | 38 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 77 | 38 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 92,41 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 41 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 91,44 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 166. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 6 | 38 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 91,24 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 6 | 38 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91 | 25 | 94,98 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 55 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 93,7 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Ульяновская, 3 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 91,4 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 28 | 38 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 92,85 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 171. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 44 | 38 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 91,19 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 11/47 | 38 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 90,96 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 68а | 38 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 94,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 174. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 7 | 38 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 94,36 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 175. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 91/1 | 38 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 90,25 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 176. | Кузоватовский р-н, с. Приволье, ул. Советская, 4 | 38 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,7 | 25 | 94 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 177. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 3 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,43 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 7 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 90,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 179. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 23 | 37 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 94,11 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 180. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 13А | 37 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 91,69 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 181. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодежная, 2 | 37 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 90,24 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | г. Ульяновск, ул. Артема, 11 | 37 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 92,63 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 41 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,34 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 184. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 100 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 185. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 19 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 93,31 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 186. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 10 | 37 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 187. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, 1 | 37 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 91,18 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 6 | 37 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 94,16 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 189. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 13 | 37 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 90,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 190. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 52 | 37 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 93,46 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 191. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 19 | 37 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 93,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 192. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 43А | 36 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 91,14 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 193. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 1 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,79 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 1 | 36 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 94,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | г. Ульяновск, ул. Артема, 25 | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 94,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 14 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 93,86 | 15 | 150 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 73 | 36 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 92,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 198. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 19 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 93,89 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 19 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 92,15 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 21 | 35 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 91,33 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 201. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 30 | 35 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 91,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 202. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Чапаева, 22 | 34 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 91,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 203. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 23 | 35 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,92 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 10 | 34 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 205. | г. Димитровград, ул. Масленникова, 87 | 34 | 80 | 26,4 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 92,08 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 206. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 25 | 33 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,26 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 207. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Октябрьская, 14 | 33 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 91,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 27 | 33 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 93,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 209. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 8 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,68 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 210. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 24 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 92,97 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 211. | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 3 | 33 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 94,6 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 212. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 11 | 33 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,66 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 15 | 33 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 214. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 87 | 32 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 91,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 215. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 51 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,01 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 216. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 2 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 94,59 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 217. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 12 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 93,8 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 218. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Комсомольская, 11 | 32 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,17 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 29 | 32 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,47 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 220. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 75 | 32 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 92,32 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 221. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 12 | 31 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 222. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 11 | 31 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,98 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 11 | 31 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 91,42 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 224. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 9 | 31 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 94,1 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 225. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 68 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,99 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 226. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 18 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 92,15 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 227. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 23 | 31 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 92,74 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 3А | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93,91 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 229. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 11 | 28 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,13 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 230. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 10 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,28 | 15 | 150 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 231. | г. Димитровград, ул. Московская, 57 | 28 | 60 | 46 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,53 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 232. | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 44 | 28 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 92,64 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 2 | 27 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 7 | 26 | 60 | 49 | 50 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 90,05 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 19 | 26 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 92,95 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | г. Димитровград, ул. Прониной, 4 | 26 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 91,5 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6 | 26 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 90,87 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 14 | 26 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 94,21 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15а | 26 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,05 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 31 | 25 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,12 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 40 | 25 | 60 | 53 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,83 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Строительная, 9 | 25 | 60 | 49 | 50 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 94,3 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 18 | 24 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93,81 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 244. | Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, 32 | 23 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,07 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 245. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 52 | 22 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 94,73 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 7 | 47 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 91,88 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 247. | г. Димитровград, ул. Парадизова, 3 | 21 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,77 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282А | 21 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,82 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | г. Новоульяновск, ул. Поселок Северный, 3 | 26 | 60 | 46 | 50 | - | 0 | - | 89,68 | 25 | 91,03 | 15 | 150 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 250. | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Центральная, 2 | 55 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 47,67 | 0 | 94 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 251. | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Центральная, 1 | 55 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 47,15 | 0 | 93 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 252. | Николаевский р-н, с. Прасковьино, ул. Привокзальная, 13 | 54 | 100 | 28 | 30 | - | 0 | - | 51,36 | 0 | 94 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 253. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 34 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 45,15 | 0 | 92 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 254. | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 1 | 53 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 47,97 | 0 | 93 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 255. | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Центральная, 3 | 51 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 48,67 | 0 | 92 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 256. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 21 | 45 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 90,8 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 23 | 40 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 93,07 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 91 | 34 | 80 | 49 | 50 | - | 0 | - | 47,58 | 0 | 93 | 15 | 145 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 259. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18 | 33 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 55,94 | 0 | 93,4 | 15 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 260. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 9А | 30 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 11 | 30 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,86 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 262. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 24 | 30 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 263. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 30 | 30 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 264. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 1 | 30 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 17 | 30 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,36 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 266. | г. Ульяновск, ул. Вольная, 4 | 30 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,13 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 20 | 30 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 268. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 6 | 30 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 22 | 30 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,41 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 270. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 18 | 30 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 95,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 26 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 272. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 61А | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 273. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 6 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 12 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 13 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 276. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 8 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 277. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 5А | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 23 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 279. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 38 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 98,16 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 280. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 81 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,56 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 281. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 25 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,21 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 282. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 15 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 95,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 29 | 30 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 284. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 5 | 30 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 14 | 30 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 286. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 16 | 30 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,54 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 15 | 30 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,15 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 288. | г. Ульяновск, ул. Островского, 11 | 30 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 289. | г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16а | 30 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,1 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 31 | 30 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 99,37 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 291. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 18 | 30 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 292. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 26 | 30 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 293. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 28 | 30 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 294. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 | 30 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 295. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 18 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 58 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 7 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 18 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 98,89 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 8 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,92 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 300. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 1 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 96,41 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5а | 29 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,26 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 6 | 29 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 96,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 12 | 29 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 95,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 3 | 29 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 | 29 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 98,21 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 92 | 29 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,57 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 28 | 29 | 60 | 14,25 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 95,95 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 308. | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 153 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 149 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 151 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла, ул. Ленина, 155 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И. Ленина, 3 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 5 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Булыгина, 16 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 315. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Спирина, 3А | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 6 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,27 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 16 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 318. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,06 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 16 | 29 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,29 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 320. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 14а | 29 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 96,4 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 10 | 29 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 322. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 37 | 29 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 323. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 1 | 29 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 17 | 29 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 97,54 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 325. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 42 | 29 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 326. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2 | 29 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 327. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 91 | 29 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 328. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 27 | 28 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 329. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 6 | 28 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши,ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 31 | 28 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 97,16 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 38 | 28 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 97,03 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 83 | 28 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада |
| 333. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 15 | 28 | 60 | 19,7 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 95,81 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 334. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 9 | 28 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 335. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 21 | 28 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 336. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 4 | 28 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 337. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Первомайская, 1А | 28 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 17 | 28 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 339. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 16 | 28 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 340. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 3 | 28 | 60 | 17,8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 97,97 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 341. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 5 | 28 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 342. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 8 | 28 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши,ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Школьная, 5 | 28 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,59 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 7 | 28 | 60 | 16,03 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 345. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 16 | 28 | 60 | 16,3 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,25 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 346. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 12 | 28 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,94 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 347. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 23 | 28 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 97,07 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 348. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 8 | 28 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 9 | 28 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Советская, 7 | 28 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 21 | 28 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,62 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 13 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 7 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. Совхозная, 6 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Южная, 22 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 356. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 11 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 28 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 358. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 7А | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 46 | 28 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 360. | г. Ульяновск, ул. Первомайская, 2 | 28 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 361. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 7 | 28 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 97,44 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 362. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 6 | 28 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 363. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 54 | 28 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 98,5 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 364. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 33 | 28 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 96,16 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 365. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13 | 28 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 366. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13А | 28 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 367. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36 | 28 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 96,43 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 368. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 19А | 27 | 60 | 20,8 | 10 | - | 0 | - | 92,95 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 20 | 27 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 8 | 27 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 96,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 371. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 88 | 27 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 95,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 372. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 17 | 27 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 373. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 9 | 27 | 60 | 17,01 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,85 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 374. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 14 | 27 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 95,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 375. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 15 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 376. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 5 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 377. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 22 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,55 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 378. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 9 | 27 | 60 | 16,4 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,84 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 379. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 35 | 27 | 60 | 16,38 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 99,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 380. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 6 | 27 | 60 | 16,38 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,38 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 381. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24 | 27 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,22 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 382. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 9 | 27 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 383. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 3А | 27 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,94 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 384. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 7 | 27 | 60 | 15,4 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 385. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 23 | 27 | 60 | 15,4 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 99,08 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 386. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 107 | 27 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 387. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 2 | 27 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 96,42 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 9 | 27 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 10 | 27 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 390. | г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 1 | 27 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 96,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 391. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 9 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 392. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 5 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 393. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 26 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 67 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 395. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 42 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 136 | 27 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 96,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 18 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 398. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 32 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 2 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 99,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 400. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 3 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 98,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 401. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,27 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 402. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 7 | 27 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 403. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 22 | 27 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 99,79 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 404. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 7 | 27 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 99,05 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 405. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 5 | 27 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 97,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 406. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 35 | 27 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 95,07 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 407. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 9 | 27 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,48 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 408. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 36А | 27 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 95,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 409. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Пионерская, 3 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 410. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Почтовая, 19 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 99,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 411. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Селиванова, 9А | 26 | 60 | 20,8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,02 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 412. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Гая, 1 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 33 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 27 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 99,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 415. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 4 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,8 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 416. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 36 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 417. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 25 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,79 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 418. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 37 | 26 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 419. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 31/2а | 26 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 420. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 28 | 26 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 97,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 421. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 16 | 26 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 96,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 422. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 35 | 26 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 99,61 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 423. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 18 | 26 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 424. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 23 | 26 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 425. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 3 | 26 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 22/9 | 26 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 427. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 30 | 26 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 4 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 429. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Кузоватовская, 3 | 26 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 430. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 28 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 431. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 8 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 432. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 5 | 26 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,52 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 433. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 26 | 26 | 60 | 15,75 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 434. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 4 | 26 | 60 | 15,75 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 95,4 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 435. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 7 | 26 | 60 | 15,4 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 436. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 3 | 26 | 60 | 15,4 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 437. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 38 | 26 | 60 | 15,12 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,9 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 438. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 12 | 26 | 60 | 15,12 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 32 | 26 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 440. | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 8 | 26 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 1 | 26 | 60 | 14,8 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 442. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 24 | 26 | 60 | 14,8 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,97 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 443. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 45 | 26 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 98,55 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 444. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 4 | 26 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,71 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 445. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89 | 26 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,41 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 446. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, 9 | 26 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 447. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, ул. Школьная, 13 | 26 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,24 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 7 | 26 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 9 | 26 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 450. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 86 | 26 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 451. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 64 | 26 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 452. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 40а | 26 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 453. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16 | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31а | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 67А | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 456. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 16 | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 457. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 80 | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,02 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 458. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 80А | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 459. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 11а | 26 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 98,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 5 | 26 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 98,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 461. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 8 | 26 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 462. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 5а | 26 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 463. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 14 | 26 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 96,31 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 464. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 19 | 26 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 465. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 8 | 26 | 60 | 3 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 99,56 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 466. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 25 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 467. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Некрасова, 30 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 468. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 2 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 469. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Строителей, 5 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 470. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Лесная, 1в | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Лесная, 3Б | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 472. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 33 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 473. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Зеленая, 1А | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,02 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 474. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 33 | 25 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 475. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 19Б | 25 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 476. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 17А | 25 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 99,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 477. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодежная, 4А | 25 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 478. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Зеленая, 2Б | 25 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 479. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 35 | 25 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 98,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 480. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 89 | 25 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 97,73 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 481. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 66 | 25 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 482. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. А. Ионова, 4 | 25 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 483. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 3 | 25 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,78 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 484. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 21 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 99,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 485. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 16 | 25 | 60 | 15,8 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 486. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 19 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 99,57 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 487. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 4 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,46 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 488. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 16 | 25 | 60 | 15,12 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 95,7 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 489. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 36 | 25 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 490. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 25 | 25 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 9/2а | 25 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 98,24 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 6 | 25 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,93 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 493. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 11 | 25 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 96,98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 494. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 25 | 25 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 96,78 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 495. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 4 | 25 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 98,15 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 496. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 | 25 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | г. Ульяновск, пр-т Дружбы Народов, 1 | 25 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 96,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 498. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 4 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 499. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 2а | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 500. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 18 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 501. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 20 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 502. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 14 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 503. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Энергетиков, 1 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 97,49 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 50 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 505. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32 | 25 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 506. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85 | 25 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 507. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 16 | 25 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 98,57 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 508. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 10 | 25 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,37 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 509. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 8 | 25 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 97,05 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 510. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 13 | 25 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 95,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 511. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 36 | 25 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,82 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 512. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 70 | 25 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,52 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 513. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27а | 25 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,29 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 514. | г. Ульяновск, пр-т Дружбы Народов, 5 | 25 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 96,08 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 515. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 24 | 24 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 11 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 517. | г. Ульяновск, пер. Брюханова, 1 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 12 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 41 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 520. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 20 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 521. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 50 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 95,61 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 522. | г. Димитровград, ул. Московская, 36 | 24 | 60 | 18,4 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 523. | г. Димитровград, ул. Масленникова, 68 | 24 | 60 | 18,4 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 524. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 12 | 24 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 525. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Дачная, 1 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 526. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 5 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 38 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 528. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 6 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 97,3 | 50 | 145 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 529. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 48 | 24 | 60 | 14,49 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 530. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 12 | 24 | 60 | 14,49 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,29 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 531. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 19 | 24 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 98,75 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 532. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 22 | 24 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 533. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодежная, 27 | 24 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 534. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 61 | 24 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 97,44 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 535. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 40 | 24 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 536. | г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3 | 24 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 537. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 11 | 24 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 538. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 14 | 24 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 95,77 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодежная, 29 | 24 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 77 | 24 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 541. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 27 | 24 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 542. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 24 | 24 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 543. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 138 | 24 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 99,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 14 | 24 | 60 | 9,56 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 545. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 63 | 24 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 546. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 112 | 24 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 95,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 547. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85А | 24 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 95,39 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 548. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 49 | 24 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 98,32 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 549. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 65 | 24 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 96,67 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 550. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 67 | 24 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 551. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 46 | 24 | 60 | 2 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 552. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 9 | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы отопления, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 553. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 55 | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,74 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 554. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 75 | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 95,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 555. | г. Ульяновск, ул. Репина, 37 | 23 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,38 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 556. | Кузоватовский р-н, с. Стоговка, ул. Центральная, 17 | 23 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 557. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 124 | 23 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных приборов учета потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения |
| 558. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 33 | 23 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 559. | г. Димитровград, ул. Московская, 58 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 560. | г. Димитровград, ул. Московская, 62 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 561. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 28 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 99,43 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 562. | г. Димитровград, ул. Московская, 54 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 99,22 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 563. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 18А | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 98,1 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 564. | г. Димитровград, ул. Московская, 60 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,44 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 565. | г. Димитровград, ул. Московская, 52 | 23 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 96,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29а | 23 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 96,59 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 567. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 7 | 23 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 99,81 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 568. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 8 | 23 | 60 | 14,5 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 95,49 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 569. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 11 | 23 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 99,14 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 570. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 58 | 23 | 60 | 14,49 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 571. | г. Ульяновск, ул. Пионерская, 17 | 23 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 96,63 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 572. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 9 | 23 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 573. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 44 | 23 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 95,98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 574. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 6 | 23 | 60 | 12,9 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 96,83 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 575. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 1 | 23 | 60 | 12,4 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 96,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 576. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 25 | 23 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 23 | 23 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 578. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 5а | 23 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 579. | г. Ульяновск, ул. Новосибирская, 2 | 23 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 580. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 15 | 23 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 98,89 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 581. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 | 23 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 12А | 23 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 99,53 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 583. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12а | 23 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 584. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 7 | 23 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 585. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 2 | 23 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 99,34 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 1 | 23 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 97,9 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 587. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 5 | 23 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 97,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 588. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 3 | 23 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 589. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 1 | 23 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 98,06 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 590. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 75 | 23 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 96,4 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 591. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12 | 23 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 592. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 69 | 23 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 96,51 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 593. | г. Ульяновск, ул. Степная, 51 | 22 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 594. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Садовая, 53 | 22 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 595. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 3 | 22 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 596. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 42 | 22 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 597. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 9 | 22 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 598. | г. Димитровград, ул. Московская, 28 | 22 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,78 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 599. | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Почтовый, 1 | 22 | 60 | 17,6 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 600. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 23 | 22 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 601. | г. Димитровград, ул. Московская, 56 | 22 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 98,81 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 602. | г. Димитровград, ул. Московская, 48 | 22 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,8 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 603. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 4А | 22 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 93,78 | 25 | 97,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 604. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, 5 | 22 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 605. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фрунзе, 26 | 22 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 606. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 5 | 22 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 607. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 27 | 22 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 608. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 5 | 22 | 60 | 13,23 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 609. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 33 | 22 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 610. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 97 | 22 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 98,85 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 611. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарева, 10 | 22 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,05 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 612. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 101 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 94,34 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 613. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 42 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 614. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 38 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 615. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 34 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 616. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 3 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 617. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 14 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 99,15 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 618. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 81 | 22 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 98,9 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 619. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Мичурина, 16 | 22 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 620. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 15 | 22 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 621. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 12 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 96,99 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 622. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 56 | 22 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 623. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 3 | 22 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 624. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 9 | 22 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 625. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 89 | 22 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 95,59 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 626. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 28 | 22 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 627. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 79 | 22 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 628. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 22 | 22 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 629. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 9 | 22 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 630. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 33 | 22 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 98,61 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 631. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23а | 22 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 632. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 77 | 22 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 633. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 85 | 22 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,37 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 634. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 37 | 22 | 60 | 4 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,58 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 635. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 2 | 22 | 60 | 3 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 636. | г. Димитровград, ул. Братская, 45 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 637. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 42 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 99,51 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 638. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 45 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 99,17 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 639. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 86 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 98,26 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 640. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Заводская, 8а | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 97,93 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 641. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, 31 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 97,38 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2036 - 2038 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 43 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 96,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 2. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 6 | 21 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,64 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 3. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 15 | 21 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 97,06 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 4. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 41 | 21 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 95,8 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 5. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 2А | 21 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транспортный, 1А | 21 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 7. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Советская, 24 | 21 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 8. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Транспортная, 29 | 21 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 9. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Первомайская, 39 | 21 | 60 | 16,8 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 24 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 11. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 37 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 13. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Садовая, 2 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 14. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 4 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 15. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 14 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 16. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 21 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 99,48 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 17. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 26 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 97,76 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 18. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 8 | 21 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 99,79 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 19. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 4 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,7 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 21. | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И. Ленина, 4 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 96,2 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42а | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 95,69 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 14 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 95,11 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 24. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 25 | 21 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 25. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 43 | 21 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 22 | 21 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 98,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 27. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 118 | 21 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 28. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 80 | 21 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 96,06 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 29. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 133 | 21 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 30. | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 30 | 21 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 99,6 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 151 | 21 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,65 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 32. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 145 | 21 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 139 | 21 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 34. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 27 | 21 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 97,98 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 35. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21 | 21 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 36. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 150 | 21 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 12а | 21 | 60 | 3 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,66 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85 | 21 | 60 | 2 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 39. | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Курортная, 1 | 21 | 60 | 3 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 95,56 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 143 | 21 | 60 | 2 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 95,72 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 41. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 39 | 20 | 40 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 42. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 26 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 43. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 149 | 20 | 40 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,26 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 44. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39А | 20 | 40 | - | 0 | 70,71 | 30 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 45. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 93 | 19 | 40 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,58 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 46. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 10а | 19 | 40 | 36 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 95,87 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | г. Димитровград, ул. Баданова, 79А | 19 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 97,96 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 3 | 19 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 49. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19б | 19 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 50. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 20 | 19 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 51. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51А | 19 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,72 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 52. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 114 | 18 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 53. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 19 | 18 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 97,68 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 54. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 87 | 18 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,45 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 55. | г. Димитровград, ул. Лермонтова, 18 | 17 | 40 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 95,47 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 56. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286А | 17 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | г. Димитровград, ул. Баданова, 81 | 17 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 58. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Молодежная, 4 | 17 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,86 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 80 | 17 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 97,58 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 60. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 24а | 17 | 40 | 21 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 99,31 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | г. Димитровград, ул. Баданова, 79 | 16 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,33 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 2а | 14 | 40 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,45 | 25 | 100 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 63. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 8 | 13 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 96,36 | 50 | 145 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 64. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 140 | 98 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 93,99 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 22 | 97 | 100 | 18 | 10 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 72,97 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 | 74 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 93,48 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 10 | 84 | 100 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 67,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 23а | 64 | 100 | 14 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 87,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 69. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 17 | 60 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 94,74 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 70. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 13 | 58 | 100 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 26,39 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 71. | г. Ульяновск, ул. Мичурина, 6/17 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 93,73 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 15 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 92,24 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 73. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 47 | 54 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 91,41 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 74. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 25 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 94,07 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 75. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 5 | 52 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 93,68 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 76. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 7 | 51 | 100 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 77. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Луначарского, 6 | 51 | 100 | 2 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 76,84 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 5 | 50 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,85 | 25 | 60,98 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 79. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 23 | 50 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 84,17 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 4 | 50 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 63,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 81. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 3 | 50 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | 60,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 82. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 104 | 50 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 85,49 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 83. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 19 | 50 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 80,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 15/46 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 89,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 85. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 24 | 50 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 86,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 31/2 | 50 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 88,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 87. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 22 | 50 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 84,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 7 | 50 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 55,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 89. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 9 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 86,64 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 5 | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 72,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 91. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 13 | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 89,84 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 92. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Полбина, 1 | 49 | 80 | 39,2 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 67,04 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 93. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 20 | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 85,62 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 76А | 49 | 80 | 38,4 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 84,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 95. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 1 | 49 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 86,47 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 96. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 2а | 49 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 83,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Кузнецкая, 63 | 49 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 60,59 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 98. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 2 | 49 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 89,96 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 99. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Мира, 7 | 49 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 86,44 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 100. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1 | 49 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 75,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 28 | 49 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 87,69 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 102. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 5 | 49 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 88,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 103. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 43 | 49 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 86,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 2 | 49 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 89,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 105. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 9 | 49 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 88,42 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 106. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 26 | 49 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 86,48 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 107. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 3 | 49 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 45,17 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53 | 48 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 83,31 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 109. | г. Ульяновск, ул. Амурская, 2 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 19 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 88,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | г. Ульяновск, ул. Амурская, 4 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 86,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 42 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 85,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 113. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 57 | 48 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 84,19 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 114. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 10 | 48 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 88,72 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 115. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 7 | 48 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 74,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 45 | 48 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 85,15 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 8 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 85,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | г. Ульяновск, пр-д Полбина, 14 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 87,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 119. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 7 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 79,34 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 120. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 40 | 47 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 84,56 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 121. | Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 3 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 89,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 122. | г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 23 | 47 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 79,34 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 123. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 88,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 124. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 119 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 85,17 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 125. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 13 | 47 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 83,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 126. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 87,32 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 127. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 34 | 47 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 86,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 128. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 11 | 47 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 88,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 4 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 89,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 130. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 3 | 47 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 131. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Александра Матросова, 14 | 46 | 80 | 36,8 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 87,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 132. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 44А | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 89,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 133. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 5 | 47 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 65 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 14 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 82,46 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 3 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 81,64 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 136. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 21 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 75,22 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 137. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 9 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 70,11 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 138. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 5 | 46 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 68,49 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 139. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 1 | 46 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 81,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 140. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 24 | 46 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 86,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 20 | 46 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 87,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 142. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 20 | 46 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 83,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 27 | 46 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 88,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 144. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 | 46 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 83,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 145. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 11 | 46 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 87,08 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 146. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 18 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 84,24 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 147. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 101 | 46 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 66,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 148. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 12 | 46 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 80,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 149. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 14 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 86,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 150. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 35 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 84,68 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 151. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 19А | 46 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 88,65 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 152. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 17 | 46 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 88,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 153. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 13 | 46 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 154. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 4 | 46 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 89,02 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 155. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Московская, 103 | 45 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 87,15 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 3 | 45 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 84,98 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 157. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 22 | 45 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 81,42 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 9 | 45 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 159. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Мира, 6 | 45 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 80,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 6 | 45 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 87,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 17/2а | 45 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 88,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, пер. Октябрьский, 1 | 45 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 89,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 163. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 18 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 89,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 31 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 89,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 20 | 45 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 89,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 166. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 16 | 45 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Кузоватовский р-н, с. Приволье, ул. Советская, 2 | 45 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 92,3 | 25 | 87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 168. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 16 | 44 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 88,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 15 | 44 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 87,01 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 10 | 44 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 89,46 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 171. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 21 | 44 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 87,38 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 172. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 7 | 44 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 77,26 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, 2 | 44 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 81,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 174. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 15 | 44 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 86,94 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 175. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 177 | 44 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 88,18 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 176. | Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, ул. Станционная, 13 | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 13,35 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 177. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 17 | 44 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 85,28 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 178. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 26 | 44 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 88,79 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 179. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 2 | 44 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 56,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 180. | г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 3 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,94 | 25 | 86,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 181. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Больничная, 16 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 88,31 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 15 | 44 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 83,83 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 183. | г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 2 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 68,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 184. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 10 | 44 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 185. | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 3 | 43 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 47,04 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 186. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социалистическая, 19 | 43 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 89,19 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 187. | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 42 | 43 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 86,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Пионерская, 5 | 43 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 86,1 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 189. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 8 | 43 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 85,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 190. | г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 5 | 43 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 88,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 191. | г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 5 | 43 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | 82,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 192. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Горького, 3 | 43 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 89,1 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 14а | 43 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 88,08 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 7 | 43 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,96 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 5 | 43 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 88,69 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 68 | 43 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 87,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 197. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 6 | 43 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 7 | 43 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 88,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 85 | 43 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 87,83 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 22 | 43 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 80,9 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 201. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 26 | 43 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 88,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 202. | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 5 | 43 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 67,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 203. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 19 | 43 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 4 | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 85,23 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 205. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 4 | 42 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 82,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 206. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 13 | 42 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 75,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 207. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Молодежная, 1 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 14 | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 84,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 209. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 9 | 42 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 70,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 210. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 5 | 42 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 75,98 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 211. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 4 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 76,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 212. | г. Димитровград, ул. Самарская, 33 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 68,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Береговая, 6 | 42 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 80,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 214. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 11 | 42 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 89,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 215. | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, 9 | 42 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 89,46 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 216. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 7 | 42 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 78,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 217. | Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, ул. Станционная, 1 | 42 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 2,41 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 218. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 89,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | г. Ульяновск, ул. Артема, 20 | 42 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 89,29 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 220. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 40 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 87,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 221. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 6 | 42 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 85,93 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 222. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 48 | 42 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 89,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | г. Димитровград, ул. Западная, 18 | 41 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 85,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 224. | г. Димитровград, ул. Земина, 144 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 71,54 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 225. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 8 | 41 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 83,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 226. | Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, ул. Строителей, 5 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 89,22 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 227. | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 6 | 41 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 76,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 7 | 41 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 86,45 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 229. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66а | 41 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 87,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 56 | 41 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 89,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 231. | г. Ульяновск, ул. Артема, 18 | 41 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 88,88 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 232. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 3 | 41 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 67,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 59 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 83,32 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 13 | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 81,15 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 111 | 41 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 88,48 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 11 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 73,59 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 21 | 40 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 50,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 13 | 40 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 81,37 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика Морозова, 5 | 40 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | Мелекесский р-н, с. Рязаново, пер. Октябрьский, 2 | 40 | 80 | 31,2 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 88,02 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Куйбышева, 25 | 40 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 75,33 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 6 | 40 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 88,81 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 244. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 7 | 40 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 83,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 245. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 19 | 40 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 79,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 22 | 40 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 86,25 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 247. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 27 | 40 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 86,85 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | г. Ульяновск, ул. Карсунская, 3 | 40 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 88,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 12 | 39 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 84,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 250. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Ключевая, 3 | 39 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 58,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 251. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 20 | 39 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 87,58 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 252. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 15 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 89,41 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 253. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 5 | 39 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 70,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 27 | 39 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 255. | Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, 3 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 125 | 39 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 86,34 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 17 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 89,82 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | г. Димитровград, ул. Западная, 20 | 38 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 79,45 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 259. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 12 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 87,24 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 260. | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 12 | 38 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 72,31 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 14 | 38 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 81,45 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 5 | 38 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 84,05 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 6 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 89,71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 264. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 60 | 38 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 81,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 265. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 9 | 38 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 85,18 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 266. | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 41/24 | 38 | 80 | 29 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 80,96 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Школьная, 4 | 38 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 78,37 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 268. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 16 | 38 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 58,11 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 39 | 38 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 89,58 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 270. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 16 | 38 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 84,33 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 2 | 37 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 85,89 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 272. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 12 | 37 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 84,7 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 273. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 38 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 87,74 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 9 | 37 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 83,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Крупской, 4 | 36 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 88,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 276. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 64 | 36 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 73,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 277. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 16 | 36 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 89,92 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 8 | 36 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 85,19 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 3 | 36 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 83,65 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 79А | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 81,74 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 281. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 59а | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 75,03 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 282. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 82 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 71,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 8 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 66,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | Радищевский р-н, с. Калиновка, ул. Школьная, 2 | 36 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 86,56 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Труда, 3 | 36 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 85,16 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 286. | г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96 | 36 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 89,55 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 287. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 264 | 36 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 95,45 | 25 | 75,92 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 288. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 88,41 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 289. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Советская, 104 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 88,04 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 290. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Совхозная, 7 | 36 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 71,92 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 291. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 | 36 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88,79 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 292. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 65 | 36 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 87,53 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 293. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 5 | 35 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 87,87 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Центральная, 6 | 35 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 88,44 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 3 | 35 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 66,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. Школьная, 2 | 35 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Шутова, 6 | 35 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 66,73 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 36 | 35 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 82,78 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 299. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 3 | 35 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 76,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 300. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 25 | 35 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 84,79 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2А | 34 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 85,28 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Лесная, 2 | 34 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 24,12 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, 13/36 | 34 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 55,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 16 | 34 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 81,05 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 305. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 20 | 34 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 79,07 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 306. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 16 | 34 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 89,3 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | Новоспасский р-н, Малая Андреевка, ул. 1 Мая, 34 | 33 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 28,95 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 308. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 17 | 33 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 89,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Заречная, 11А | 33 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 84,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 310. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 2А | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 85,93 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 311. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 71 | 33 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 88,61 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 312. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 15 | 32 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 62,91 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Мира, 4 | 32 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 72,39 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 14 | 32 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 86,36 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Рабочая, 25 | 32 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 87,98 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 18 | 32 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 83,47 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 317. | Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Мира, 30 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 89,03 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 318. | Новоспасский р-н, с. Новое Томышево, ул. Звездная, 21 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 72,44 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 85 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 69,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 320. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 32 | 32 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 88,21 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 30 | 32 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 77,48 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 322. | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 5 | 32 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 89,09 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 323. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 13 | 31 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 88,8 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 324. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 15 | 31 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,59 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, 11 | 31 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 70,86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 1 | 31 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 69,83 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 327. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 29 | 31 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 55,27 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 62 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 88,05 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 329. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 24 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 86,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 26 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 84,36 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 34 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 69,81 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | Вешкаймский р-н, с. Ховрино, ул. Молодежная, 7 | 31 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 86,01 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Садовая, 12 | 31 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 82,6 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 334. | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 5 | 31 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 75,25 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 335. | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 3 | 31 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 47,01 | 0 | 95 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада. ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 336. | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 46 | 30 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 337. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 6 | 30 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 81,86 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Революции, 116 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 83,75 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 339. | Мелекесский р-н, с. Александровка, ул. Советская, 48 | 29 | 60 | 56 | 50 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 84,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 340. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 15 | 29 | 60 | 56 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 76,06 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 341. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 2 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 88,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 342. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 8 | 28 | 60 | 47,9 | 50 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 71 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 19 | 29 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 83,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. Садовый, 22 | 28 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 86,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 345. | Новоспасский р-н, с. Троицкий Сунгур, ул. Базарная, 70 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 62,43 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 346. | Барышский р-н, р.п. Старотимошкино, ул. Микрорайон, 20 | 26 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 84,28 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 347. | Новоспасский р-н, с. Троицкий Сунгур, ул. Базарная, 72 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 75,79 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 348. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 35 | 26 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 76,9 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 25 | 25 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 83,52 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 65 | 25 | 60 | 41 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 89,51 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 351. | Новоспасский р-н, с. Троицкий Сунгур, ул. Базарная, 74 | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 20,41 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 352. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 24 | 24 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 89,11 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 19 | 24 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 87,4 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 30 | 24 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 73,2 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | г. Димитровград, ул. Самарская, 32 | 24 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | - | 90,72 | 25 | 88,63 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 356. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 14 | 24 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 88,76 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 86А | 24 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 52,94 | 5 | 140 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 358. | г. Димитровград, ул. Московская, 68 | 23 | 60 | 48 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 81,99 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 359. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 42 | 22 | 60 | 55 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 74,5 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 360. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 10 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 84,97 | 0 | 100 | 50 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 361. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 13 | 21 | 60 | 43 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 89,57 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 362. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 3 | 21 | 60 | 13 | 10 | 72 | 30 | - | 95,55 | 25 | 93,96 | 15 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 29 | 29 | 60 | 45 | 50 | - | - | 0 | - | 25 | - | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | г. Новоульяновск, ул. Поселок Северный, 4 | 26 | 60 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89,41 | 25 | 73,67 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 365. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 2 | 44 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 82,02 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 366. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная, 2Б | 44 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 81,66 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 367. | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 11 | 50 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 78,14 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Советская, 9 | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 79,37 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. Рабочая, 5 | 44 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 80,77 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 3 | 45 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 84,52 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 371. | г. Ульяновск, ул. Севастопольская, 10 | 49 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 95,66 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | г. Ульяновск, ул. Державина, 1 | 61 | 100 | 0 | 10 | - | 0 | - | 88,05 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 373. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 7 | 49 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 86,88 | 25 | 90 | 5 | 140 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 41 | 97 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 53,71 | 0 | 69,6 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 375. | г. Ульяновск, ул. Глинки, 4/22 | 52 | 100 | 33 | 30 | - | 0 | - | 66,05 | 0 | 83,3 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 376. | Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. Центральная, 2 | 50 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 377. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 59 | 50 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 378. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 19Б | 49 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 92,67 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 379. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 19 | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 59,28 | 0 | 48,18 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 20 | 47 | 80 | 50 | 50 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 81,44 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | Инзенский р-н, с. Панциревка, микрорайон Центральный, 31 | 47 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. Центральная, 24 | 47 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 383. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 1 | 47 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 384. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 11 | 47 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 385. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 31 | 47 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 386. | Инзенский р-н, с. Панциревка, микрорайон Центральный, 32 | 46 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 387. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 7 | 46 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 6 | 46 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 16 | 46 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 390. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 16 | 45 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 391. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 9 | 45 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 392. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 4 | 45 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 393. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 10 | 45 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 22 | 44 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 59 | 0 | 89,05 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 6 | 44 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 396. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 36 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 397. | Инзенский р-н, р.п. Глотовка, ул. Комсомольская, 2 | 44 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 398. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 40 | 44 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 38 | 44 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 400. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19а | 43 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 401. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28 | 43 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 402. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 21 | 43 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 403. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 6 | 42 | 80 | 61 | 50 | - | 0 | - | 28,66 | 0 | 82,07 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 404. | г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1А | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 405. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 12 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 406. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 3 | 42 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 26 | 42 | 80 | 25 | 30 | 54,3 | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 408. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Текстильщиков, 11 | 41 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 409. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 50 | 41 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 410. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 51 | 41 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 411. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 61 | 41 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 412. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 109 | 41 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28А | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 35А | 41 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 415. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 52 | 41 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 416. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 38 | 40 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 417. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Новый микрорайон, 37 | 40 | 80 | 37 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 418. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 48 | 40 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 419. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 127 | 39 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | г. Ульяновск, ул. Смычки, 5 | 39 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 421. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 89 | 39 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 422. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 15 | 39 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 423. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 105 | 38 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 90,72 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 424. | Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. Советская, 10 | 38 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 23 | 38 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 84 | 37 | 80 | 36 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 427. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 4 | 37 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 16 | 37 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 429. | Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. Луговая, 101 | 36 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 430. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 67 | 36 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 431. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 8 | 36 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 92,39 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 432. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 2 | 36 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 433. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 53 | 36 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 434. | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 1 | 35 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 435. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 19 | 35 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 436. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 72/45 | 34 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 437. | Инзенский р-н, с. Репьевка, ул. Советская, 4 | 34 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 438. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 19 | 34 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 439. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 17 | 34 | 80 | 23 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 440. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 15 | 33 | 80 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | Инзенский р-н, с. Репьевка, ул. Советская, 6 | 33 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 442. | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 32 | 32 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 443. | Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. Луговая, 99 | 32 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 444. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 17 | 31 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 445. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 34 | 31 | 80 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 446. | г. Ульяновск, пос. Новосельдинский, 12 | 31 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 0 | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 447. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 13 | 31 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 32 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 449. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 2 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 99,95 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 450. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 30 | 29 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,84 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 451. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 30 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 452. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, пер. Строительный, 3 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 453. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 17 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 454. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Максима Горького, 7 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,64 | 50 | 135 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 455. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 19, корп. 2 | 28 | 60 | 50 | 50 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 456. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 19 | 28 | 60 | 40 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 457. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 32 | 28 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 458. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Новая, 3 | 28 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 459. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 15 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 99 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 99,71 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 461. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 19 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 97,54 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 462. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 35 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 99,03 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 463. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 6 | 26 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 464. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 17 | 26 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 465. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Новая, 8 | 26 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 466. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мелиоративная, 11 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 467. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 14 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 99,6 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 468. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Бумажников, 28 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 96,67 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 469. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 4 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 95,96 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 470. | г. Ульяновск, ул. Репина, 20 корп. 1 | 25 | 60 | 46 | 50 | - | 0 | - | 92,95 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 471. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодежная, 18 | 25 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,16 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 472. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 4 | 25 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 97,31 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 473. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон ГАТП-2, 2 | 25 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 95,8 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 474. | Барышский р-н, пос. Лесная Дача, ул. Центральная, 8 | 24 | 60 | 42 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 475. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 476. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 55 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 477. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 1а | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 478. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Новая, 16 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 479. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, пер. Садовый, 2 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,38 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 480. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 14 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 481. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 2 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 482. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 10 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 483. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 9 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 484. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 11 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,27 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 485. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 12 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 486. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 35 | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 487. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 6А | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 99,68 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 488. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 1А | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 96,58 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 489. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 69А | 23 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 490. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Труда, 7 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 491. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мелиоративная, 2 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 492. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 3 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 99,5 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 493. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 28 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 99,27 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 494. | г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 32 | 21 | 60 | 45 | 50 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | - | 0 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 495. | г. Ульяновск, ул. Марата, 8а | 21 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 496. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 2А | 21 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 100 | 50 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 497. | г. Ульяновск, ул. Гончарова, 37 | 99 | 100 | 31 | 30 | - | 0 | - | 0 | 0 | 90 | 5 | 135 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 126 | 97 | 100 | 38 | 30 | - | 0 | - | 20,41 | 0 | 0 | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 499. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Максима Горького, 5 | 87 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 64,93 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 500. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 42 | 65 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 45,84 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 501. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 15 | 57 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 79,85 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 502. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 3 | 57 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 82,93 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 503. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 21 | 56 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 88,8 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 52 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | 88,98 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 505. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 56 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 85,07 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 7 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 83,99 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 507. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 15 | 55 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 77,89 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 508. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 2 | 54 | 100 | 39 | 30 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 509. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 66/44 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 87,21 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 510. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 22 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 75,85 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 511. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 20 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 58,64 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 512. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 2 | 53 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 80,84 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 513. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 12 | 54 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 37,82 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 514. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 49 | 53 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 72,38 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 515. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 23 | 52 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 88,08 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 41 | 51 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 82,71 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 517. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 24 | 51 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 73,09 | 5 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 518. | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Релейная, 8 | 50 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 56,86 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 28 | 50 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 94,7 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 520. | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 35 | 49 | 80 | 48 | 50 | - | 0 | - | 62,71 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 521. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 61 | 48 | 80 | 58 | 50 | - | 0 | - | 58,26 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 522. | г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 2 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 8,63 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 523. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 2 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 13,36 | 0 | 98,21 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 524. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 42 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,3 | 0 | 97,02 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 525. | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 46 | 46 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 59,37 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 526. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 15 | 46 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 9 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 30,06 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 528. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 8 | 46 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 92,14 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 529. | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 33 | 45 | 80 | 44 | 50 | - | 0 | - | 66,33 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 530. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 2 | 45 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 80,8 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 531. | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 108 | 44 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 93,79 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 532. | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий Дубки, 1 | 44 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,46 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 533. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 45/20 | 44 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,86 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 534. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 32 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,58 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | Майнский р-н, пос. Новоанненковский, ул. Центральная, 38 | 43 | 80 | 42 | 50 | - | 0 | - | 60,48 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 536. | г. Ульяновск, ул. Юности, 51 | 43 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 17,07 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 537. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 2 | 43 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 56,86 | 0 | - | 0 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 538. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 32 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 3 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 17 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | Ульяновский р-н, пос. Станция Лаишевка, ул. Центральная, 10 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 542. | г. Ульяновск, ул. Строителей, 10 | 42 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 543. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 104 | 42 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 90,55 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 60 | 42 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 92,39 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 545. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 9 | 41 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | 93,35 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 14 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 82,75 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 547. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 5 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 68,74 | 0 | 99,69 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 548. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 14 | 39 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 94,62 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 549. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 18 | 38 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 90,86 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 550. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 64 | 38 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 90,01 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 551. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42 | 38 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 552. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 41 | 37 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 93,87 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 553. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 3 | 37 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 554. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 26 | 37 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 94,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 555. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 91 | 36 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 91,72 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 556. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 7 | 36 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 92,16 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада |
| 557. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 76 | 36 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 93,7 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 558. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 1 | 36 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 559. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 77 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 30 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | 96,71 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 561. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 63 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 39,33 | 0 | 95,82 | 50 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 562. | Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 2 | 47 | 80 | 45 | 50 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт крыши |
| 563. | Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11 | 44 | 80 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 205 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения |
| 2039 - 2041 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 16 | 35 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,07 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 2. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 103 | 35 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,69 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 3. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодежная, 3 | 35 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 4. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 8 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 5. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 22 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 81,08 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 5 | 34 | 80 | 20,79 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 94,8 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 7. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 5 | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 91,61 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 8. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 5 | 34 | 80 | 14,23 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 94,91 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 9. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 10 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 20 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 11. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 50 | 33 | 80 | 20,16 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 93,65 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 18 | 33 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,5 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 13. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 15 | 33 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 93,14 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 14. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 43 | 33 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 94,37 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 15. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 8а | 33 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 93,6 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 16. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21 | 33 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 94,8 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 17. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 25 | 33 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 5,29 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 18. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Д | 32 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 92,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 19. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 10 | 32 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 90,22 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 16 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 81,35 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 16 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 12 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 96,57 | 50 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 106 | 31 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 93,81 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 24. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодежная, 5 | 31 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 25. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 44 | 31 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 91,95 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 26. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 17 | 31 | 80 | 11 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 90,18 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 27. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 83 | 30 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 90,78 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 9 | 30 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,66 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Ленина, 87 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,97 | 15 | 130 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 30. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 4 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 92,77 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 31. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 91,63 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 19 | 30 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 94,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | г. Димитровград, ул. Победы, 20 | 30 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 93,68 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 5 | 30 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93,4 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 35. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, 1 | 30 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 90,07 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 15 | 29 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,99 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 16 | 29 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90,42 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 38. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 19 | 29 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,46 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 39. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 2 | 29 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 90,35 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 21 | 29 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90,5 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 41. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 17 | 29 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,27 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 42. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 15 | 29 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,71 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 43. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 11 | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 92,78 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 44. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 7 | 28 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 91,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 45. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 2/19 | 28 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,74 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 46. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 19 | 28 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,59 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 47. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 23 | 28 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 90,97 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 48. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 43 | 28 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90,39 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 49. | Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1 Микрорайон, 2 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 94,1 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 9 | 28 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 91,87 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 51. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 33 | 28 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 90,99 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 52. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 31 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 94,75 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 53. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 1 | 28 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,06 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 54. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 99 | 27 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 94,89 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Луговая, 10 | 27 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 94,45 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 36 | 27 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 94,23 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 7 | 27 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 94,63 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 58. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 1 | 27 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,21 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 26 | 27 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 92,42 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 60. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 6 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,07 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 4 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 92,72 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 15А | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 93,06 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 63. | Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Ленина, 9А | 26 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 90,59 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | г. Димитровград, ул. Луговая, 26 | 26 | 60 | 36 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 65. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 93 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 93,79 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 66. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 2Е | 26 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 92,59 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 93,7 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 68. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 35 | 26 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,67 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 69. | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 1А | 25 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 90,43 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 4 | 25 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 91,25 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8А | 25 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,76 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 72. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 12 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,12 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 73. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 55 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 94,55 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 74. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 5 | 25 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 94,25 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 75. | Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Волжская, 102 | 24 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,04 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 76. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 4 | 24 | 60 | 37 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 94,14 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 77. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 37 | 24 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 94,39 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 78. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 11 | 24 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 91,97 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 79. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Тростинского, 20 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,82 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 34 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 93,98 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 81. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 57 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,41 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 82. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 10 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 92,44 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 83. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 5 | 24 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 92,04 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 84. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 22 | 23 | 60 | 34,2 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 94,79 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 85. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 51 | 23 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 94,7 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 86. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 2 | 22 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 90,53 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 87. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 11В | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 92,01 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 88. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая, 3 | 21 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 93,21 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 89. | г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 6 | 21 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 90. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 101, корп. 3 | 20 | 40 | 51 | 50 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 94,29 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 91. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 6 | 20 | 40 | 49 | 50 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 90,66 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 92. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 43 | 14 | 40 | 49 | 50 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 92,81 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 93. | г. Ульяновск, ул. Азовская, 93 | 32 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 92,94 | 25 | 92 | 15 | 130 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 2 | 74 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 95. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 3а | 69 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,38 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 96. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 17/6 | 56 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 97. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 38 | 52 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 98. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 33 | 52 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 99. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 20/3 | 51 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 100. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 31 | 51 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,61 | 25 | - | 0 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная, 33 | 39 | 80 | 28 | 30 | - | 0 | - | 47,00 | 0 | 93 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента |
| 102. | Николаевский р-н, пос. Нагорный, ул. Новая, 43 | 34 | 80 | 21 | 30 | - | 0 | - | 49,65 | 0 | 93 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента |
| 103. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 15 | 31 | 80 | 30 | 30 | - | 0 | - | 59,28 | 0 | 93,23 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная, 31а | 31 | 80 | 22 | 30 | - | 0 | - | 45,5 | 0 | 95 | 15 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента |
| 105. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89а | 20 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 106. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 19А | 20 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,05 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 107. | г. Димитровград, ул. Братская, 49 | 20 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 108. | г. Димитровград, ул. Братская, 43 | 20 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 109. | г. Димитровград, ул. Курчатова, 34А | 20 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 110. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 2 | 20 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 98,14 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Спортивная, 5 | 20 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 96,3 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Рабочая, 29 | 20 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 113. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 2А | 20 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 114. | г. Димитровград, ул. Московская, 22 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 115. | г. Димитровград, ул. Московская, 30 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Димитровград, ул. Московская, 32 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 95,75 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 117. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Почтовый, 1А | 20 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 99,65 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 118. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодежная, 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 119. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 32 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 120. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 6 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 99,63 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 121. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 37 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 95,94 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 122. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 11 | 20 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 123. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 6 | 20 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 99,3 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 124. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 40 | 20 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 95,1 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 125. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 116 | 20 | 40 | 7 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 96,88 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 126. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 10 | 20 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 127. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 82 | 20 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 97,95 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 128. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 118 | 20 | 40 | 3 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 95,55 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 129. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 147 | 20 | 40 | 2 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 130. | г. Ульяновск, ул. Орлова, 2 | 19 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 131. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 93 | 19 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 96,3 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 132. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 5 | 19 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 95,99 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 133. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 45 | 19 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,55 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 134. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Энергетиков, 1 | 19 | 40 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 135. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51 | 19 | 40 | 18 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,89 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 136. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51Б | 19 | 40 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,01 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 137. | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Почтовый, 4 | 19 | 40 | 15,2 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 97,6 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 28 | 19 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 139. | г. Димитровград, ул. Свирская, 21 | 19 | 40 | 14,4 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 140. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Созидателей, 1 | 19 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 14А | 19 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 99,09 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 142. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 4 | 19 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 99,61 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 143. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 12 | 19 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 96,64 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 144. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 9 | 19 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 96,82 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 145. | г. Ульяновск, 2 пер. Пархоменко, 33 | 19 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 146. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 35 | 19 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 147. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 106 | 19 | 40 | 3 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 148. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 2 | 18 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 149. | г. Димитровград, ул. Братская, 39 | 18 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 98,34 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 150. | г. Димитровград, ул. Братская, 31 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 151. | г. Димитровград, ул. Братская, 39А | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 152. | г. Димитровград, ул. Братская, 29 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 153. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Больничная, 32 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 99,62 | 50 | 125 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 154. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 16 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 99,56 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 155. | г. Димитровград, ул. Братская, 37 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 99,01 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 156. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 16 | 18 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 157. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Молодежная, 10 | 18 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | г. Димитровград, ул. Московская, 18 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 159. | Ульяновский р-н, Салмановка, ул. Созидателей, 2 | 18 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 14 | 18 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 55А | 18 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 162. | г. Димитровград, ул. Свирская, 31 | 18 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 163. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 7 | 18 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 3 | 18 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 31 | 18 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 95,93 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 166. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29 | 13 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 167. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40а | 18 | 40 | 2 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 2Б | 17 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 5 | 17 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 95,1 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 170. | г. Димитровград, ул. Братская, 39Б | 17 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 96,43 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 171. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4Д | 17 | 40 | 15,2 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 97,46 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 8 | 17 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 97,61 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | г. Димитровград, ул. Свирская, 17А | 17 | 40 | 12,8 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 174. | г. Димитровград, ул. Московская, 34 | 17 | 40 | 12,8 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 175. | г. Димитровград, ул. Свирская, 17 | 17 | 40 | 12,8 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 98,78 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 176. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 44 | 17 | 40 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 177. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 5 | 17 | 40 | 7 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 98,33 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 178 | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 29 | 17 | 40 | 7 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 95,61 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 179. | г. Димитровград, ул. Славского, 16 | 16 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,43 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 180. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 7 | 16 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 181. | г. Димитровград, ул. Братская, 41 | 16 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 182. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 40 | 16 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | г. Димитровград, ул. Славского, 22 | 16 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 98,51 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 184. | г. Димитровград, ул. Братская, 35 | 16 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 95,98 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 185. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 30 | 16 | 40 | 13 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 186. | г. Димитровград, ул. Московская, 24 | 16 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 187. | г. Димитровград, ул. Московская, 64А | 16 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 99,07 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | г. Димитровград, ул. Московская, 83а | 16 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,93 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 189. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 41/34 | 16 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 190. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 17 | 16 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 191. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 130, корп. 2 | 16 | 40 | 7 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 192. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 29 | 16 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 50 | 16 | 40 | 4 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | г. Димитровград, ул. Братская, 25 | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 195. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4В | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 5 | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 98,72 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 197. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 65 | 15 | 40 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Фасадная, 2а | 15 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | г. Димитровград, ул. Свирская, 23 | 15 | 40 | 11,2 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 97,39 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 43А | 15 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 201. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 66 | 15 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 95,97 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 202. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 46 | 15 | 40 | 2 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 96,68 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 203. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 9А | 14 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,98 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 204. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 222 | 14 | 40 | 14 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 205. | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 52 | 14 | 40 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 206. | г. Ульяновск, ул. Орлова, 22 | 14 | 40 | 13 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 207. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 3А | 14 | 40 | 13 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 96,6 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | г. Димитровград, ул. Свирская, 27 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 209. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 210. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 73 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 211. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 67 | 14 | 40 | 10,4 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 99,38 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 212. | г. Димитровград, ул. Свирская, 25 | 14 | 40 | 8,4 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 99,08 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | г. Димитровград, ул. Московская, 50 | 13 | 40 | 14 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 96,06 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 214. | г. Димитровград, ул. Славского, 7 | 13 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 215. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 21 | 13 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 99,95 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 216. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 41 | 13 | 40 | 7 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 99,09 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 217. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 44а | 13 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 218. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 54 | 13 | 40 | 4 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 3 | 12 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 97,07 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 220. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 15 | 12 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 98,87 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 221. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 147 | 12 | 40 | 11 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 222. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, 71 | 12 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 97,42 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 53 | 12 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 224. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 17 | 12 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 225. | г. Димитровград, ул. Свирская, 23А | 12 | 40 | 8,8 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 226. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 71 | 12 | 40 | 8,8 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 227. | г. Димитровград, ул. Свирская, 27А | 12 | 40 | 8,8 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 99,65 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 228. | г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, 6 | 12 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 229. | г. Новоульяновск, пер. Зеленый, 4а | 11 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 98,04 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | г. Димитровград, ул. Братская, 21 | 11 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 97,43 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 231. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 151 | 16 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 95,84 | 25 | 98,6 | 50 | 125 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 232. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 2 | 50 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 82,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 4 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 94,2 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 7 | 49 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 83,14 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 6 | 49 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 236. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 21 | 49 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 92,86 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 10 | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 94,87 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 238. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 38Б | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 94,35 | 15 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 239. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 12 | 47 | 80 | 7 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 86,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 18 | 47 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,59 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 21 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 92,65 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 22 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 92,29 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 13 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 92,16 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 244. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 36Б | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 91,44 | 15 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 245. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 4 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 94,78 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 24 | 45 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 88,37 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 247. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 43 | 45 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | 86,1 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 16 | 45 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 93,59 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 49 | 44 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 78,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 250. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 18 | 43 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 74,58 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 251. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 2 | 43 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 252. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, 6 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 91,79 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 253. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,69 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 60 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 87,29 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 255. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 5 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 82,18 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 16 | 42 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 60 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 15 | 41 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 9 | 41 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 92,23 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 259. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 24 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 92,95 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 260. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Сызранское шоссе, 5 | 40 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 79,28 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 62 | 39 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 82,72 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 262. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, 17 | 39 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 89,61 | 25 | 82,67 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 1 | 39 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 85,45 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 264. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 74 | 38 | 80 | 11 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 72,41 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 93 | 37 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 89,17 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 266. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 22а | 37 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 81,19 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 25 | 37 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 79,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 268. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 25а | 37 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 77,15 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 269. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Школьная, 1 | 37 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 270. | г. Ульяновск, ул. Первомайская, 4 | 37 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 84,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 4 | 37 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 94,67 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 46 | 36 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 89,85 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 273. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 13 | 36 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,57 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 274. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Молодежная, 1 | 36 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 7 | 36 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 80,5 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 276. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 8 | 36 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 87,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 277. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 6 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 92,1 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 28 | 35 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 86,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 17 | 34 | 80 | 17 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 79,99 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | Ульяновский р-н, с. Новый Урень, ул. Мира, 1 | 34 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 281. | Ульяновский р-н, с. Новый Урень, ул. Мира, 2 | 34 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 282. | Ульяновский р-н, с. Новый Урень, ул. Мира, 3 | 34 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 283. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 5 | 34 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 73,97 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 12 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 90,23 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 285. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 85 | 33 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 89,82 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 286. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 18 | 33 | 80 | 18 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 87,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 287. | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 6 | 33 | 80 | 8 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 73,61 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 288. | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Южная, 4 | 32 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 87,6 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 289. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 40 | 32 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 83,27 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 290. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 6 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 84,6 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 291. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 90 | 32 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 74,72 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 292. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 48 | 32 | 80 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,59 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 293. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 12 | 32 | 80 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 76 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 294. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пушкинская, 3 | 32 | 80 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 84,75 | 5 | 120 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Зеленая, 3 | 31 | 80 | 14 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 24,03 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 18 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 91,13 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 28 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 90,57 | 15 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 298. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. Школьная, 8 | 30 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 85,33 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 5 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 89,74 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 300. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2В | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 84,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 1 | 30 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 87,62 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 302. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 4 | 30 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 71,57 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 14 | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 87,55 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 24 | 30 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | 84,12 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 3 | 30 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 78,61 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 306. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 9 | 29 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 72,18 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 22 | 29 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 78,9 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 308. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Центральная, 3 | 29 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 75,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Рабочая, 29 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 84,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 310. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 2 | 29 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 76,3 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 311. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Полевая, 9 | 29 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 80,8 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 312. | Чердаклинский р-н, пос. Первомайский, ул. Гагарина, 2А | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 84,2 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Советская, 8 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 88,98 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 314. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Садовая, 14 | 28 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 83,62 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 315. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Свердлова, 141 | 27 | 60 | 27 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 68,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 316. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 80 | 27 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 60,37 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 3 | 27 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 80,38 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 318. | г. Ульяновск, ул. Инзенская, 41 | 27 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 89,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 319. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 15 | 26 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 89,67 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 320. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, пер. Садовый, 16 | 26 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 83,56 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Луговая, 22 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 82,94 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 322. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 4 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 68,48 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 323. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 21 | 26 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 84,24 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 4 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 88,13 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 53 | 26 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 80,56 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 326. | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4а | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 72,17 | 0 | 100 | 50 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 327. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 13А | 25 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 68,02 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 97 | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 83,45 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 329. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 5 | 25 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 75,41 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 47 | 24 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 84,48 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 331. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 50 | 24 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 85,23 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 332. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 6 | 24 | 60 | 22 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 80,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 333. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 63 | 23 | 60 | 39 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 52,81 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Садовая, 23 | 23 | 60 | 35 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 84,24 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 335. | г. Димитровград, ул. Куйбышева, 28А | 23 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 88,56 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 336. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 13 | 23 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 88,88 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 337. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 39 | 23 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 89,86 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 11 | 23 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 88,14 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 339. | Чердаклинский р-н, пос. Пятисотенный, пер. Садовый, 6 | 22 | 60 | 31 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 73,46 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 340. | Мелекесский р-н, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4 | 22 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 86,78 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 341. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, 13 | 22 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 86,71 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 342. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 5 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,21 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Молодежная, 7 | 22 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 60,34 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Федоровская, 9/8 | 21 | 60 | 38 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 85,52 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 23 | 21 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 89,73 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 346. | г. Димитровград, ул. Парадизова, 1 | 20 | 40 | 47 | 50 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,02 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 347. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 48 | 19 | 40 | 40 | 50 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 84,25 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 348. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Олега Кошевого, 11А | 18 | 40 | 40 | 50 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 62,03 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 349. | г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 37 | 15 | 40 | 46 | 50 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 88,14 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 350. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 38 | 29 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 77,13 | 5 | 120 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 351. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 114 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 37,94 | 0 | 91,12 | 15 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 352. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 30 | 53 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 79,41 | 0 | 91,72 | 15 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 45 | 44 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 105 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 355. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 95 | 42 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 356. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 43 | 39 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 357. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 61 | 37 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 59,37 | 0 | 88,66 | 5 | 115 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 358. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 39 | 33 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 0 | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 359. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 18/14 | 32 | 80 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 360. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 65 | 32 | 80 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 361. | Инзенский р-н, с. Юлово, ул. Молодежная, 1 | 32 | 80 | 12 | 10 | - | 0 | - | 91,84 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 362. | г. Ульяновск, ул. Клубная, 12 | 31 | 80 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 363. | Цильнинский р-н, с. Степное Анненково, ул. Пионерская, 4 | 30 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | Цильнинский р-н, с. Степное Анненково, ул. Пионерская, 2 | 30 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 365. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 29а | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 366. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 29 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 367. | Вешкаймский р-н, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 11 | 30 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. Набережная, 2 | 28 | 60 | 34 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 369. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 11 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 370. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 14 | 28 | 60 | 28 | 30 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 371. | г. Димитровград, ул. Гагарина, 141 | 26 | 60 | 44 | 50 | - | 0 | - | - | 0 | 82,86 | 5 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | г. Димитровград, ул. Восточная, 36 | 26 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 373. | г. Димитровград, ул. Восточная, 34 | 25 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 2 | 25 | 60 | 25 | 30 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 375. | г. Димитровград, ул. Восточная, 38 | 23 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 376. | г. Димитровград, ул. Восточная, 22 | 21 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 377. | Барышский р-н, пос. Лесная Дача, ул. Центральная, 1 | 20 | 40 | 42 | 50 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 378. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 36а | 20 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 379. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 6 | 19 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 29 | 19 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 98,26 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 13 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,72 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 15 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 383. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 6А, корп. 1 | 18 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 384. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 3 | 17 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 385. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22А, корп. 3 | 16 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 386. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 39 | 16 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 96,94 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 387. | г. Ульяновск, ул. Уютная, 7 | 16 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирпичная, 37А | 16 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 4 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 390. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 33 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 391. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 5 | 14 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92,95 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 392. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 12 | 14 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 393. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 57/1 | 13 | 40 | 43 | 50 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 394. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 35 | 13 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 10 | 11 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 396. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 15 | 11 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,33 | 25 | 99,19 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 397. | г. Димитровград, ул. Братская, 27 | 10 | 10 | 30 | 30 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 398. | г. Димитровград, ул. Свирская, 4Г | 7 | 10 | 33 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 115 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Релейная, 6 | 50 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 400. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 2 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 87,49 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 401. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 9 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 79,23 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 402. | Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Советский, 3 | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 84,21 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 403. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Тепличная, 5 | 47 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 43,68 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 404. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 89,95 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 405. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 55/19 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 88,91 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 406. | г. Ульяновск, ул. Поливенская, 13 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 79,02 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 407. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 4 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 67,33 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 408. | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Привокзальная, 18 | 46 | 80 | 39 | 30 | - | 0 | - | 56,86 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 409. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 6 | 46 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 59,93 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 410. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 15 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 89,64 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 411. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 42 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 85,52 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 412. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 20 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 85,52 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 18 | 46 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 78,75 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 25Б | 45 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 88,12 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 415. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 4 | 44 | 80 | 34 | 30 | - | 0 | - | 57,14 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 416. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 49 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 74,7 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 417. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, 4 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 65,1 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 418. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 14 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 56,35 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 419. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 4 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 39,95 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 10 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 83,2 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 421. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 6 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 74,99 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 422. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 25 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 66,52 | 5 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 423. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 1 | 42 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 57,14 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 5 | 42 | 80 | 38 | 30 | - | 0 | - | 56,31 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 8 | 42 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 6 | 42 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 56,86 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 427. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 1 | 42 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 80,3 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 6 | 42 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 80,06 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 429. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 8 | 42 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 75,11 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 430. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 3 | 40 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 431. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 7 | 40 | 80 | 25 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 432. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 22 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 86,61 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 433. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 9 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 57,71 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, пр-д Зеленый, 11 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 55,63 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 435. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 10 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 81,31 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 436. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 68 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 77,86 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 437. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Котовского, 23 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 75,32 | 5 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 438. | г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 2 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 64,9 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 439. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 12 | 38 | 80 | 32 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 440. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 90 | 38 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 88,16 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Ленина, 114 | 37 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 21,2 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 442. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Мира, 4 | 37 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 8,44 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 443. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 14 | 36 | 80 | 35 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 444. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 16 | 36 | 80 | 27 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 445. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 8 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 86,12 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 446. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Центральная, 11 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 85,17 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 447. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 3 | 36 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 85,14 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 88 | 35 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 81,98 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 5 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 82,6 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 450. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 87Б | 34 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | 89,96 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 451. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Советская, 14 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 83,56 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 452. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 18 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 83,28 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 453. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 12 | 33 | 80 | 33 | 30 | - | 0 | - | 62,43 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 454. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 14 | 33 | 80 | 26 | 30 | - | 0 | - | 56,59 | 0 | - | 0 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 30 | 33 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 72,43 | 5 | 110 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 456. | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, пр-д Зеленый, 8 | 33 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 57,03 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 457. | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, ул. Вишневая, 7 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 49,65 | 5 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 458. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 21 | 30 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 94,35 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 459. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 21 | 30 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 91,2 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 460. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 12 | 30 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 90,73 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 461. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 9 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 93,42 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 462. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 24 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 90,31 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 463. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Юбилейная, 24 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 90,02 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 464. | г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 12 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 59,09 | 0 | 96,28 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 465. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 36 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 96,08 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 466. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 24 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 59,37 | 0 | 95,03 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 467. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 2 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 93,6 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 468. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 37 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 92,89 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 469. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 3 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 91,49 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 470. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 14 | 29 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,82 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 471. | г. Ульяновск, ул. Орская, 1 | 29 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,97 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 472. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 70 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 93,39 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 473. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Строителей, 4 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 93,31 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 474. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 44 | 29 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 94,25 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 475. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89а | 29 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 93,89 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 476. | г. Ульяновск, ул. Островского, 13 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 477. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 6 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 31,17 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 478. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 8 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 30,61 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 479. | г. Ульяновск, ул. Островского, 17 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 11,78 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 480. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 35 | 28 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 94,86 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 481. | Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 2а | 28 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 91,06 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 482. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 90,92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 483. | Ульяновский р-н, Михайловка, ул. Советская, 2 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 484. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 13б | 28 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,42 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 485. | г. Ульяновск, ул. Островского, 15 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 12,89 | 0 | 97,68 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 486. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 3 | 27 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 92,68 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 32 | 27 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 94,62 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 488. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 59 | 27 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 94,56 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 489. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 104 | 27 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 94,38 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 490. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 19 | 27 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,96 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 491. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 38 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 83,3 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | Майнский р-н, р.п. Майна, пер. Транспортный, 8 | 26 | 60 | 20,8 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 93,04 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 493. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 124 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,61 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 494. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 33 | 26 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 93,65 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 495. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 13 | 26 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 94,75 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 496. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 1 | 26 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 90,71 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Кузоватовская, 1 | 26 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,85 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 498. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 15 | 26 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 90 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 499. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 4 | 26 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 93,4 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 500. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 76 | 26 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 93,11 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 501. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б | 26 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 94,84 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 502. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25 | 26 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 94,45 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 503. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 30 | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 94,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 504. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6 | 26 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 92,95 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 505. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 78 | 26 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 91,78 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 506. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6а | 26 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 93,7 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 507. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, 25 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 91,95 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 508. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 29 | 25 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 90,53 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 509. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 32 | 25 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 90,38 | 15 | 110 | ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши |
| 510. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 22 | 25 | 60 | 15,1 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,41 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 511. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10а | 25 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,12 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 512. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 8 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 94,88 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 513. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 66 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 92,57 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 514. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 17 | 25 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 90 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 515. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55а | 25 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 94,57 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 516. | г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2а | 25 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 94,15 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 517. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 40 | 25 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 94,54 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 26 | 25 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 83,58 | 0 | 99,27 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 519. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 22 | 24 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 92,48 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 520. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Моткова, 15Б | 24 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 91,01 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 521. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 14 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 94,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 522. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 37 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 94,26 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 523. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 36 | 24 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 91,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 524. | Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Молодежная, 1А | 24 | 60 | 18 | 10 |  | 0 |  | 93,88 | 25 | 94,68 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 525. | г. Димитровград, ул. Московская, 26 | 24 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,52 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 526. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 42 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 91,98 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, 2 | 24 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 89,61 | 25 | 90,59 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 528. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 30а | 24 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,32 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 529. | г. Ульяновск, пер. Брюханова, 2 | 24 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 92,78 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 530. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 11 | 24 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 92,52 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 531. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 65 | 24 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 92,36 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 532. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 36 | 24 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 94,91 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 533. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 63 | 24 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 94,93 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 534. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53а | 24 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 93,79 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 535. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 34 | 24 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,93 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 536. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 73 | 24 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 95 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 537. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 30 | 24 | 60 | 2 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 93,78 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 538. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 5А | 23 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 94,9 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 539. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, 52 | 23 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 92,58 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 540. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 15 | 23 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 92,29 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 541. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 36 | 23 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 92,17 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 542. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 5 | 23 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 94,35 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 543. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 29а | 23 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 93,46 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 544. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 28 | 23 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 545. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Садовая, 51 | 22 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 94,34 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 90 | 22 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 91,68 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 547. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фрунзе, 24 | 22 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 91,64 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 548. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 71 | 22 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 93,92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 549. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110 | 22 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 93,1 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 550. | г. Ульяновск, ул. Лихачева, 4а | 22 | 60 | 8 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,92 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 551. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 83 | 22 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 92,23 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 552. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 30 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 100 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 553. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 23 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 93,28 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 554. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 72 | 21 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 93,6 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 555. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 93,84 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 556. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Рабочая, 39 | 21 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 92,61 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 557. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 13 | 21 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 91,47 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 558. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23 | 21 | 60 | 1 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 91,42 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 559. | г. Новоульяновск, ул. Заводская, 10 | 20 | 40 | 36 | 30 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 94,54 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 560. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 37 | 20 | 40 | 34 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 90,55 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 561. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Юбилейная, 6 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 91,4 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 562. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 26 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 91,16 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 563. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 90,13 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 564. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 2А | 20 | 40 | 25 | 30 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 90,29 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 565. | г. Димитровград, ул. Баданова, 86а | 19 | 40 | 32 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 92,34 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 566. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Гагарина, 3 | 13 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 94,3 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 567. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 23 | 15 | 40 | 15 | 10 | 67,48 | 10 | 0 | 60,9 | 0 | 98,8 | 50 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 568. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Полевая, 3 | 14 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 90,46 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 569. | Мелекесский р-н, пос. Новоселки, ул. Полевая, 7 | 20 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 94,86 | 15 | 110 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 570. | г. Ульяновск, ул. Мира, 26 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 16,79 | 0 | 58,69 | 5 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 571. | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 3 | 68 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 6,77 | 0 | 78,49 | 5 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 572. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 65 | 50 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 573. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 33 | 50 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,44 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 574. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 64 | 49 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 575. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 73/1 | 49 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 576. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 43 | 49 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 577. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 52 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 578. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, пер. Набережный, 7 | 45 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 0 | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 579. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 10 | 45 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 580. | Барышский р-н, пос. Приозерный, ул. Лесная, 6 | 44 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 581. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Автодорожная, 1а | 43 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 0 | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 582. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Автодорожная, 3 | 43 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 583. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 52 | 43 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 584. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 42 | 43 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 585. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 50 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 58 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 587. | г. Ульяновск, ул. Артема, 6 | 42 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 588. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41 | 42 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,61 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 589. | г. Ульяновск, ул. Артема, 30 | 41 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 590. | Барышский р-н, пос. Приозерный, ул. Лесная, 8 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 591. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 28 | 39 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,72 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 592. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, 9 | 39 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 593. | г. Ульяновск, ул. Гая, 13 | 38 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 594. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 3 | 38 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 595. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 95 | 37 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 596. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 597. | г. Ульяновск, ул. Артема, 24 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 598. | г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. Строительная, 6 | 36 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 599. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 8 | 35 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 600. | г. Ульяновск, ул. Артема, 39 | 34 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 601. | г. Ульяновск, ул. Артема, 7/59 | 32 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 602. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 20 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 2042 - 2044 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Ульяновск, пер. Робеспьера, 2/79 | 17 | 40 | 11 | 10 | 72,15 | 30 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 2. | г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, 10 | 16 | 40 | 5 | 10 | 79,76 | 30 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 3. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 5 | - | 0 | 33 | 30 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 100 | 50 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 4. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 7 | 97 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 51,48 | 0 | 0 | 0 | 100 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 5. | г. Ульяновск, ул. Ленина, 57 | 58 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 8,16 | 0 | - | 0 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 6. | г. Ульяновск, ул. Маяковского, 3/32 | 52 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | 14,01 | 0 | - | 0 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 7. | Николаевский р-н, с. Канадей, ул. Заводская, 24 | 30 | 60 | 26 | 30 | - | 0 | - | 49,89 | 0 | 93 | 15 | 105 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента |
| 8. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 32 | 30 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 89,43 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 9. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Полевая, 19 | 30 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 88,45 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 10. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 36 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 86,96 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 11. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Луговая, 4 | 29 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 80,27 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 12. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 38 | 29 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 88,87 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 13. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 98 | 29 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 83,47 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 14. | Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И. Ленина, 2 | 29 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 56,49 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 15. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 64 | 29 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 88,88 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 16. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 66 | 29 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 87,54 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 17. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 9А | 28 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 84,91 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 18. | Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 10 | 28 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 59,14 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 19. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 28 | 28 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 89,83 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 20. | Тереньгульский р-н, с. Тумкино, ул. Совхозная, 2 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 85,03 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 21. | Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. Школьная, 8 | 28 | 60 | 14 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 80,61 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 22. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 6 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 23. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 10 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 24. | Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 8 | 28 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 25. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 18 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 87,94 | 25 | 94,04 | 15 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 26. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 103 | 27 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 87,82 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 27. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, 25 | 27 | 60 | 15 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 83,18 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 28. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 5 | 27 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 80,49 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 29. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 3 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 93,23 | 15 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 30. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 2 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 90,3 | 15 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 31. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, пер. Кооперативный, 1 | 26 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 87,98 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 32. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Сызранское шоссе, 6 | 26 | 60 | 13 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 85,79 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 33. | г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Верхняя площадка, 1 | 26 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 89 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 34. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Шевченко, 22 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 93,83 | 15 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 35. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 48 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 91,68 | 15 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 36. | г. Димитровград, ул. Вокзальная, 5 | 25 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | 45,04 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 37. | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 25 | 25 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 81,88 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 38. | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 37 | 25 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 76,57 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 39. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Элеваторная, 2 | 25 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 89,13 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 40. | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 28 | 25 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 65,59 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 41. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 39 | 25 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 88,5 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 42. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 54 | 25 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 87,87 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 43. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 10 | 25 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 88,53 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 44. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 19 | 25 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 93,86 | 15 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 45. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Красная Горка, 9Б | 24 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 78,53 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 46. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика Морозова, 4 | 24 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 89,18 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 47. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 19 | 24 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 59,83 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 48. | Тереньгульский р-н, с. Тумкино, ул. Совхозная, 4 | 24 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 89,66 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 49. | Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, ул. Данилова, 30 | 24 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | 81,16 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 50. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 23 | 24 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 51. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 11а | 24 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 88,97 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 52. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 9 | 24 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 88,94 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 53. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 2 | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 94,96 | 15 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 54. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 46 | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 82,47 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 55. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 18 | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 77,68 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 56. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Гагарина, 41А | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 77,59 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 57. | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 35 | 23 | 60 | 18 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | 88,86 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 58. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 33 | 23 | 60 | 11 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 79,89 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 59. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодежная, 13 | 23 | 60 | 9 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 86,89 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 60. | Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. 50 лет Победы, 29 | 22 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 87,41 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 61. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 21 | 22 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 62. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 34 | 22 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 76,39 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 63. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 11 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 89,51 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 64. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 32а | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 89,35 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 65. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 19 | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,28 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 66. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 141 | 21 | 60 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 83,98 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 67. | г. Ульяновск, п. УКСМ, 13 | 21 | 60 | 3 | 10 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | 88,38 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 68. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Советская, 51 | 20 | 40 | 38 | 30 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 89,4 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 69. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 17А | 20 | 40 | 35 | 30 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 69,45 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 70. | Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Федоровская, 7 | 20 | 40 | 31 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | 80,18 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 71. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 88,77 | 5 | 100 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 72. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 21 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 87,71 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 73. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Комсомольская, 38 | 19 | 40 | 38 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 70,59 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 74. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 11 | 19 | 40 | 33 | 30 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 0,58 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 75. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 17 | 19 | 40 | 31 | 30 | - | 0 | - | 85,16 | 25 | 69,06 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 76. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19 | 19 | 40 | 29 | 30 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | 70,08 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 77. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15 | 19 | 40 | 28 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 78,68 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 78. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 27 | 18 | 40 | 39 | 30 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 78,95 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 79. | Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 28 | 18 | 40 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 88,99 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 80. | г. Димитровград, ул. Баданова, 85 | 15 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 88,96 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 81. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54Б, корп. 1 | 12 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 80,98 | 0 | 100 | 50 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 82. | г. Ульяновск, б-р Львовский, 21 | 17 | 40 | 29 | 30 | - | 0 | - | 95,11 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 83. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 26 | 22 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,83 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 84. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 30 | 22 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,47 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 85. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 8 | 25 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,56 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 86. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 11 | 27 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 95,38 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 87. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 15 | 21 | 60 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,29 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 88. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 12 | 17 | 40 | 34 | 30 | - | 0 | - | 96,47 | 25 | 90 | 5 | 100 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 89. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 34 | 40 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 77,74 | 0 | 92,68 | 15 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 90. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 1Ж, корп. 2 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 60,48 | 0 | 94,62 | 15 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 91. | г. Ульяновск, ул. Лесная, 11 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 10,95 | 0 | 93,86 | 15 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 92. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 27 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 81,35 | 0 | 92,41 | 15 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 93. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 4 | 35 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,02 | 0 | 93,23 | 15 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 94. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 24 | 31 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 92,95 | 15 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 95. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 84 | 29 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 96. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 26 | 27 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 97. | г. Димитровград, ул. Восточная, 42 | 25 | 60 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 98. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 6 | 24 | 60 | 6 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 99. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 12/3 | 23 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 100. | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 11 | 23 | 60 | 4 | 10 | - | 0 | - | 89,42 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 101. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 87 | 22 | 60 | 17 | 10 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 102. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 69а | 21 | 60 | 16 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 103. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, 19 | 21 | 60 | 12 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 104. | г. Димитровград, ул. Восточная, 20 | 19 | 40 | 33 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 105. | Инзенский р-н, пос. Свет, ул. Рабочая, 2 | 19 | 40 | 22 | 30 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 106. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 3 | 18 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 107. | г. Димитровград, ул. Восточная, 20А | 18 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 108. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 5 | 17 | 40 | 32 | 30 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 109. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 45/1 | 16 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 110. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 47 | 16 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 111. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 25, корп. 2 | 16 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,95 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 112. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 7 | 15 | 40 | 28 | 30 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 113. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 9 | 14 | 40 | 30 | 30 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 114. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39б | 14 | 40 | 0 | 0 | 82,78 | 30 | - | 93,78 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 115. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 79а | 13 | 40 | 36 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 116. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 17А | 10 | 10 | 15 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 117. | г. Димитровград, ул. Свирская, 33б | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 96,09 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 118. | г. Димитровград, ул. Московская, 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 119. | г. Ульяновск, ул. Воробьева, 99 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 120. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 61а | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 121. | г. Димитровград, ул. Славского, 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 122. | г. Димитровград, ул. Свирская, 33 | 9 | 10 | 6,4 | 10 | - | 0 | - | 94,9 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 123. | г. Димитровград, ул. Московская, 40А | 9 | 10 | 4,8 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 96,53 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 124. | г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 125. | г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 126. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 145 | 8 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 127. | г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 128. | г. Димитровград, ул. Московская, 40 | 8 | 10 | 6,4 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 98,34 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 129. | г. Димитровград, ул. Славского, 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 98,38 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 130. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 26а | 8 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 90,45 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 131. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 132. | г. Димитровград, ул. Свирская, 31А | 7 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 133. | г. Димитровград, ул. Московская, 40б | 7 | 10 | 6,4 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 134. | г. Димитровград, ул. Братская, 19 | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 135. | г. Димитровград, ул. Свирская, 25А | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 136. | г. Димитровград, ул. Московская, 60а | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 96,77 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 137. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | 97,68 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 138. | г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 139. | г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 13 | 7 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 140. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8А | 6 | 10 | 16,7 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 141. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 20 | 6 | 10 | 15 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 96,37 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 142. | г. Димитровград, ул. Свирская, 2Ж | 6 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 143. | г. Димитровград, ул. Славского, 18 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 144. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13, корп. 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 145. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2А | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 146. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 149 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 147. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 95,01 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 148. | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 149. | Инзенский р-н, г. Инза, пер. Социалистический, 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 150. | г. Димитровград, ул. Тореза, 5Г | 4 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 99,02 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 151. | Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Гусева, 49А | 4 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | 96,84 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 152. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 12 | 4 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 153. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 28 | 3 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 95,51 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 154. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 41а | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 102,93 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 155. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 11/2Д | 3 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 98,23 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 156. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 67 | 3 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 96,85 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 157. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 92 | 3 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 158. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 3В | 3 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 99 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 159. | г. Димитровград, ул. Братская, 17 | 3 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 97,7 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 160. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. 70 лет ВЛКСМ, 3А | 3 | 10 | 1,5 | 10 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 161. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 2А | 3 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 162. | г. Димитровград, ул. Славского, 10А | 3 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | 96,35 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 163. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 29 | 2 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 164. | Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Ленинская, 21 | 2 | 10 | 1,6 | 10 | - | 0 | - | 97,12 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 165. | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 166. | Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, 3В стр. 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 167. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 70А | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 86,55 | 25 | 100 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 168. | г. Димитровград, ул. Чкалова, 56 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 98,17 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 169. | г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 93,76 | 25 | 95,5 | 50 | 95 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 170. | Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Элеваторная, 5 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 81,87 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений |
| 171. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 40 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 71,36 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 172. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Школьная, 18 | 29 | 60 | 21 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 173. | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, 16 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 89,73 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 174. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 92А | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | 76,5 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 175. | Сенгилеевский р-н, с. Тушна, ул. Школьная, 15 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 42,54 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 176. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 13/6 | 28 | 60 | 30 | 30 | - | 0 | - | 47,12 | 0 | - | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 177. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 12 | 28 | 60 | 29 | 30 | - | 0 | - | 60,48 | 0 | - | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 178. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Садовая, 15 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 76,31 | 5 | 90 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 179. | г. Ульяновск, ул. Ангарская, 13а | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 72,41 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 180. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, 17 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 72,24 | 5 | 90 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 181. | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 105а | 25 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 89,16 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 182. | Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 10 | 27 | 60 | 23 | 30 | - | 0 | - | 43,78 | 0 | - | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 183. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 12 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 79,51 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 184. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 44 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 83,84 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 185. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Рабочая, 17 | 26 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 79,35 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 186. | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 28/8 | 25 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 33,67 | 0 | - | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 187. | г. Ульяновск, с. Карлинское, пер. Железнодорожный, 1 | 25 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,03 | 25 | 55,83 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 188. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Новая, 3 | 25 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,12 | 25 | 28,09 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 189. | Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Железнодорожная, 6 | 24 | 60 | 24 | 30 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | - | 0 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 190. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, 90А | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | 83,47 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 191. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская, 8 | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 81,85 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 192. | Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 32 | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 86,92 | 25 | 80,49 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 193. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Новая Линия, 74А | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | 79,56 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 194. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Олега Кошевого, 11 | 24 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 66,4 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 195. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Новая Линия, 76А | 23 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 63,4 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 196. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 4 | 22 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 89,47 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 197. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Полевая, 3 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 11,51 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 198. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 63 | 21 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 81,86 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 199. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 40А | 21 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 79,19 | 5 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 200. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Заводская, 16 | 20 | 40 | 19 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,97 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 201. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 13 | 20 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,92 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 202. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 74 | 20 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,16 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 203. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 5а | 20 | 40 | 7 | 10 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 94,5 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 204. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 122 | 20 | 40 | 2 | 10 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 91,3 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 205. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 7 | 20 | 40 | 1 | 10 | - | 0 | - | 85,81 | 25 | 92 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 206. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 54а | 20 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 84,88 | 0 | 100 | 50 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 207. | г. Димитровград, ул. Пушкина, 157 | 19 | 40 | 18 | 10 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | 90,56 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 208. | г. Димитровград, ул. Циолковского, 9 | 19 | 40 | 14 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,51 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 209. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 32 | 19 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 78,29 | 0 | 100 | 50 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 210. | г. Димитровград, ул. Братская, 33 | 18 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 92,3 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 211. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 34 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,96 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 212. | г. Димитровград, ул. 9 Линия, 32 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 94,47 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 213. | г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22А, корп. 2 | 18 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 5,66 | 0 | 100 | 50 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 214. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 53 | 17 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 93,65 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 215. | г. Димитровград, ул. Свирская, 19 | 17 | 40 | 12,8 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 93,92 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 216. | г. Ульяновск, ул. Можайского, 6А, корп. 3 | 17 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 94,93 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 217. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1а | 15 | 40 | 14 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 90,35 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 218. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 26 | 14 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | 90 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 219. | г. Димитровград, ул. Октябрьская, 69 | 13 | 40 | 9,6 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,58 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 220. | г. Димитровград, ул. Свирская, 29 | 12 | 40 | 8,8 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 92,13 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 221. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 126 | 11 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 14,01 | 0 | 98,5 | 50 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 222. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 8 | - | 0 | 41 | 50 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 94,58 | 15 | 90 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 223. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 10 | 45 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 17,35 | 0 | 86,53 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 224. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 8 | 45 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 11,41 | 0 | 83,98 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 225. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 28 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 81,63 | 0 | 84,69 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 226. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 4 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 15,12 | 0 | 83,08 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 227. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 26 | 43 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 81,63 | 0 | 60,87 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 228. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 18 | 42 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,58 | 0 | 76,87 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 229. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 87а | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 8,16 | 0 | 87,9 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 230. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 14 | 32 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | 89,32 | 5 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 231. | Николаевский р-н, пос. Клин, ул. Советская, 4 | 30 | 60 | 10 | 10 | - | 0 | - | 46,12 | 0 | 94 | 15 | 85 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 232. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 22 | 29 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 0 | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 233. | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 32 | 26 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 234. | г. Ульяновск, ул. Гоголя, 30 | 26 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 235. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 74 | 26 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 236. | г. Ульяновск, ул. Опытная, 7 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,57 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 237. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 11 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,38 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 238. | г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Садовая, 10 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 239. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Молодежная, 14 | 24 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,53 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 240. | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 2-я Садовая, 2 | 23 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 241. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 70 | 23 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,94 | 25 | - | 0 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 242. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 24 | 21 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 59,83 | 0 | 91,21 | 15 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 243. | г. Ульяновск, пер. Рылеева, 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | 98,76 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 244. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59б | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 245. | Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, 8 | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 246. | г. Ульяновск, ул. Полбина, 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 247. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1Б | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 248. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Пушкина, 27 | 3 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 249. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 10А | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 99,52 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 250. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 7 | - | 0 | 20 | 10 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 95,32 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 251. | Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. Труда, 11 | - | 0 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 100 | 50 | 85 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 252. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 64/2 | 50 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 17,35 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 253. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 100/1 | 49 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 15,12 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 254. | г. Ульяновск, ул. Тельмана, 3 | 48 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 9,18 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 255. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 63 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 9,46 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 256. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 71 | 47 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 9,46 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 257. | Инзенский р-н, р.п. Глотовка, ул. Садовая, 32 | 45 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 81,91 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 258. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 2 | 44 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12,89 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 259. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 9 | 41 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 5,94 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 260. | г. Ульяновск, ул. Солнечная, 4 | 39 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 6,4 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 261. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 30 | 38 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 11,22 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 262. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 7 | 37 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 12,06 | 0 | - | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 263. | г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 70 | 34 | 80 | - | 0 | - | 0 | - | 12,89 | 0 | 0 | 0 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 264. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 42 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 83,39 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 265. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 114 | 20 | 40 | 18 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 69,12 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 266. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 27 | 20 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | 88,62 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 267. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Садовая, 60 | 20 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | 88,06 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 268. | Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоселов, 2 | 19 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | 70,08 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 269. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 17 | 19 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 23,25 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 270. | Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 25 | 19 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 271. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 153 | 19 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 69,66 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 272. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 13 | 19 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 89,15 | 25 | 89,94 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 273. | г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6 | 19 | 40 | 3 | 10 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 89,28 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 274. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 73 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | 94,37 | 15 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 275. | г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4Г | 16 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 93,51 | 25 | 85,33 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 276. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 49 | 16 | 40 | 17 | 10 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | 83,82 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 277. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 46 | 16 | 40 | 13 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 86,82 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 278. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 4 | 13 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 54,38 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 279. | Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 48 | 12 | 40 | 16 | 10 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 87,62 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 280. | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 29 | 11 | 40 | 14 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 58,38 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 281. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 3 | 16 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 92,67 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 282. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 5 | 15 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 91,86 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 283. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 126а | 12 | 40 | 9 | 10 | - | 0 | - | 97,29 | 25 | 86,44 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 284. | г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 15 | 14 | 40 | 6 | 10 | - | 0 | - | 94,03 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 285. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 70 | 19 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 286. | г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 72 | 15 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,1 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 287. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 | 18 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,01 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 288. | г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 17 | 13 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 94,03 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 289. | г. Ульяновск, ул. Репина, 39 | 20 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,34 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 290. | г. Ульяновск, ул. Репина, 43 | 20 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,83 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 291. | г. Ульяновск, ул. Репина, 45 | 14 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,37 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 292. | г. Ульяновск, ул. Репина, 47 | 14 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,1 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 293. | г. Ульяновск, ул. Репина, 49 | 12 | 40 | 12 | 10 | - | 0 | - | 96,74 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 294. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 94/2 | 14 | 40 | 18 | 10 | - | 0 | - | 86,97 | 25 | 90 | 5 | 80 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 295. | г. Ульяновск, ул. Балтийская, 14 | 30 | 60 | 20 | 10 | - | 0 | - | 59,28 | 0 | 87,91 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 296. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 18 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 82,47 | 0 | 93,73 | 15 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 297. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 18 | 30 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 57,42 | 0 | 93,27 | 15 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 298. | Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. Спортивная, 3 | 29 | 60 | 19 | 10 | - | 0 | - | 35,16 | 0 | 89,97 | 5 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 299. | Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Дмитриева, 7 | 29 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 73,56 | 0 | 92,93 | 15 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 300. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 27а | 23 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 81,91 | 0 | 90,73 | 15 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 301. | г. Димитровград, ул. Восточная, 40 | 20 | 40 | 15,2 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 302. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 19 | 19 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 303. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 100 | 18 | 40 | 14,4 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 304. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 59 | 18 | 40 | 14,4 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 305. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 63/2 | 18 | 40 | 13,6 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 306. | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2а | 17 | 40 | 20 | 10 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 307. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 64 | 17 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 308. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 34 | 17 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 309. | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 22 | 16 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,6 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 310. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 15 | 16 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 311. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 2 | 16 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,68 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 312. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 2а | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 313. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 3 | 15 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,68 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 314. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 1 | 14 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,96 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 315. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 5 | 11 | 40 | 11 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 316. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 15 | 11 | 40 | 11 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 317. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 66 | 11 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 318. | г. Ульяновск, ул. Минина, 11, корп. 2 | 11 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 319. | г. Ульяновск, ул. Крымова, 61а | 11 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 91,93 | 25 | - | 0 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 320. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 100 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 321. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пушкина, 10А | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | 100 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 322. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирпичная, 35 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | 99,18 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 323. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 12 | 0 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 64,49 | 5 | 99 | 50 | 75 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 324. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, 128 | 20 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 93,32 | 25 | 82,85 | 5 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 325. | г. Димитровград, ул. Сенная, 36 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 98,8 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 326. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 3, корп. 1 | 12 | 40 | 32 | 30 | - | 0 | - | 31,82 | 0 | - | 0 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 327. | г. Ульяновск, ул. Державина, 9а | 9 | 10 | 21 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | 46,13 | 5 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 328. | г. Ульяновск, ул. Орлова, 41 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 63,54 | 0 | 100 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 329. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 25 | 4 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 58,81 | 0 | 100 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 330. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 28 | 3 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 10,96 | 0 | 97 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 331. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 | 102,93 | 50 | 70 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 332. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 65 | 28 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 45,45 | 0 | 86,22 | 5 | 65 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 333. | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 30 | 27 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 50,74 | 0 | 85,59 | 5 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 334. | Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 67 | 22 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 52,41 | 0 | 85,88 | 5 | 65 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 335. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 27 | 20 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 336. | г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 24 | 20 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 337. | г. Ульяновск, б-р Пензенский, 11 | 19 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,71 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 338. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 2 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,61 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 339. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 19 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,72 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 340. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 24/176 | 18 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 341. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 85 | 17 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 342. | г. Ульяновск, пос. Пригородный, пер. Садовый, 1 | 17 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,31 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 343. | г. Ульяновск, ул. Пугачева, 1а | 16 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 344. | г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 19 | 16 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 345. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 61 | 14 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 346. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 36 | 14 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 347. | г. Ульяновск, ул. Орлова, 27а | 14 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 348. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 3, корп. 2 | 14 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 87,66 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 349. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 3, корп. 1 | 14 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 350. | г. Ульяновск, ул. Димитрова, 3 | 13 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 351. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 64 | 13 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,18 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 352. | г. Ульяновск, ул. Минина, 15/33 | 12 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 353. | г. Ульяновск, ул. Державина, 16 | 11 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 354. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 45 | 11 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 355. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25, корп. 1 | 6 | 10 | - | 0 | 81,33 | 30 | - | 90,82 | 25 | - | 0 | 65 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 356. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 5 | 23 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 57,61 | 0 | - | 0 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 357. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 31 | 21 | 60 | - | 0 | - | 0 | - | 11,41 | 0 | - | 0 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 358. | г. Димитровград, ул. Братская, 23 | 10 | 10 | 11 | 10 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 94,28 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 359. | г. Димитровград, ул. Свирская, 33а | 8 | 10 | 11 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 94,56 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 360. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 | 8 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | 90,79 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 361. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 59 | 7 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 15,12 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 362. | г. Ульяновск, ул. Островского, 20 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 14,01 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 363. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 142 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 5,1 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 364. | г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 21а | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 93,64 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 365. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 57А | 5 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 92,64 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 366. | г. Ульяновск, пер. Буинский, 3 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 14,01 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 367. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 91,01 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 368. | г. Ульяновск, пер. Буинский, 1 | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 14,56 | 0 | 95,91 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 369. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 11/1 | 3 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 94,85 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 370. | г. Димитровград, ул. Славского, 18А | 3 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | 94,45 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 371. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | 90,54 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 372. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 39 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 100 | 25 | 92,34 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 373. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 3, стр. 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | 93,51 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 374. | г. Димитровград, ул. Победы, 15 | 2 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 90,95 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 375. | Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 19 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | 92,43 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 376. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 66,51 | 0 | 100 | 50 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 377. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строителей, 12 | - | 0 | 30 | 30 | - | 0 | - | 92,76 | 25 | 86,28 | 5 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 378. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Фабричная, 3а | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 86,7 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада |
| 379. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 86,97 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 380. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 11/2а | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 85,24 | 25 | 92,49 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 381. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 39а | 3 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 91,3 | 25 | 91,65 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 382. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 39б | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 85,76 | 25 | 92,49 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 383. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 99 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 85,24 | 25 | 93,03 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 384. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 66 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 85,68 | 25 | 96,01 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 385. | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Б, корп. 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 89,68 | 25 | 92 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 386. | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Б, корп. 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 89,95 | 25 | 91 | 15 | 60 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 387. | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 8 | - | 0 | 33 | 30 | - | 0 | - | 87,2 | 25 | - | 0 | 55 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 388. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 15 | - | 0 | 28 | 30 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 55 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 389. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 31 | 14 | 40 | 1 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 390. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 63 | 14 | 40 | 5 | 10 | - |  | - | 0 | 0 |  |  | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 391. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 5 | 13 | 40 | 0 | 10 | - |  | - | 0 | 0 |  |  | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 392. | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 25 | 13 | 40 | 5 | 10 | - |  | - | 0 | 0 |  |  | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 393. | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28/3 | 13 | 40 | 15 | 10 | - | 0 | - | 62,15 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 394. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 1 | 13 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 75,51 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 395. | г. Димитровград, ул. Братская, 43а | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 89,26 | 25 | 86,93 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 396. | г. Димитровград, ул. Мостовая, 20 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 86,76 | 25 | 40,45 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 397. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,4 | 25 | 10,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 398. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 1а | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,13 | 25 | 5,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 399. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 1б | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,86 | 25 | 8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 400. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 96,74 | 25 | 56,3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 401. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,4 | 25 | 10,1 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 402. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 96,74 | 25 | 12,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 403. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 89,14 | 25 | 8,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 404. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 96,74 | 25 | 2,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 405. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 98,1 | 25 | 10,3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 406. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 8, корп. 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 98,1 | 25 | 41,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 407. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 8, корп. 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 98,1 | 25 | 57 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 408. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 96,74 | 25 | 22,4 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 409. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 97,56 | 25 | 82 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 410. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 22 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 93,12 | 25 | 60 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 411. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 24 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 93,76 | 25 | 61 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 412. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 18 | 12 | 40 | 8 | 10 | - | 0 | - | 42,86 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 413. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 17А | 12 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 69,29 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 414. | г. Ульяновск, ул. Мира, 6 | 11 | 40 | 13 | 10 | - | 0 | - | 61,87 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 415. | г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 26/51 | 11 | 40 | 5 | 10 | - | 0 | - | 40,63 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 416. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 72 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 71,07 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 417. | г. Ульяновск, ул. Воробьева, 99А | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 69,46 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 418. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 1 | 8 | 10 | 4 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 87,67 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 419. | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 38 | 7 | 10 | 16,7 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 53,51 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 420. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 36 | 6 | 10 | 19,6 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 69,9 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 421. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 38 | 6 | 10 | 19,2 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 48,06 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 422. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | 89,04 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 423. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49Б | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 88,89 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 424. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 30 | 5 | 10 | 17 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | 66,62 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 425. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 21 | 5 | 10 | 16 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 85,29 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 426. | г. Димитровград, ул. Свирская, 33в | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 89,22 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 427. | г. Новоульяновск, ул. Мира, 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | 91,59 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 428. | г. Димитровград, ул. Победы, 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 88,95 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 429. | г. Димитровград, ул. Баданова, 85А | 4 | 10 | 2,4 | 10 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | 89,44 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 430. | Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Северная, 11 | 4 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 85,26 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 431. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 11/1Д | 3 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | 88,1 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 432. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16, корп. 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 93,88 | 25 | 61,79 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 433. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 11/2 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 90,54 | 25 | 82,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 434. | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | 90,54 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 435. | г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49А | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 90,87 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 436. | г. Димитровград, ул. Свирская, 4Д | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | 90,81 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 437. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 438. | Майнский р-н, с. Уржумское, ул. Школьная, 30 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13,45 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 439. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 54 | 1 | 10 | 11 | 10 | - | 0 | - | 86,88 | 25 | 36,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 440. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 65 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,49 | 25 | 50 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 441. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 67 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 90,68 | 25 | 43 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 442. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 69 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 90,95 | 25 | 40,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 443. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 71 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,22 | 25 | 36,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 444. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 73 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,76 | 25 | 37,9 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 445. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 75 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 89,05 | 25 | 23 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 446. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 77 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,04 | 25 | 24,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 447. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 79 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 0 | - | 90,68 | 25 | 41 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 448. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 81 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 93,39 | 25 | 26,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 449. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,31 | 25 | 24,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 450. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83а | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,31 | 25 | 21,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 451. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83б | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,31 | 25 | 26,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 452. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83в | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,31 | 25 | 23,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 453. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85а | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,4 | 25 | 21,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 454. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 87 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,4 | 25 | 26,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 455. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89а | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 88,05 | 25 | 25,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 456. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89б | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 90,77 | 25 | 26,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 457. | г. Ульяновск, ул. Ливанова, 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 88,05 | 25 | 0,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 458. | г. Ульяновск, ул. Ливанова, 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 85,52 | 25 | 2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 459. | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 86,33 | 25 | 57,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 460. | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 87,42 | 25 | 45,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 461. | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | 41,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 462. | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 86,88 | 25 | 13,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 463. | г. Ульяновск, п. УКСМ, 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 91,86 | 25 | 73,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 464. | г. Ульяновск, п. УКСМ, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,13 | 25 | 62 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 465. | г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 93,94 | 25 | 8,4 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 466. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 10/1 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,94 | 25 | 68,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 467. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 29,14 | 25 | 68,5 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 468. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,13 | 25 | 83,7 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 469. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,13 | 25 | 79,4 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 470. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 92,13 | 25 | 78 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 471. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 26 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 96,74 | 25 | 63,2 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 472. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 28 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 9,94 | 25 | 7,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 473. | Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Гагарина, 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3,71 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 474. | Майнский р-н, с. Тагай, ул. Крупской, 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3,71 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 475. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Радищева, 80 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 476. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Степная, 57 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 477. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механизаторов, 39 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 478. | Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, 28 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 479. | г. Димитровград, ул. Братская, 13 | 1 | 10 | 3 | 10 | - | - | 0 | 92,31 | 25 | 78 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 480. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Степная, 59 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 481. | г. Димитровград, ул. Братская, 13а | 1 | 10 | 3 | 10 | - | - | 0 | 92,31 | 25 | 12 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 482. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 483. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 484. | Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Красногвардейская, 20 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 100 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 485. | Барышский р-н, г. Барыш, пер. Советский, 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7,61 | 0 | 99,88 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 486. | г. Новоульяновск, пер. Речной, 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 99,8 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 487. | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 3А | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 99,21 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 488. | г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 98,8 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 489. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,65 | 0 | 98,8 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 490. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 31 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 97,61 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 491. | г. Новоульяновск, ул. Советская, 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 96,72 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 492. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 28 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 96,44 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 493. | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 95,82 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 494. | Майнский р-н, с. Тагай, 4 пер. Центральный, 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13,73 | 0 | 95,59 | 50 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 495. | г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29/1 | 13 | 40 | 10 | 10 | - | 0 | - | 37,38 | 0 | - | 0 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 496. | Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Промышленная, 41г | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 85 | 25 | 85 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 497. | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2в | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,37 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 498. | г. Ульяновск, ул. Толбухина, 62а | 8 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 91,31 | 25 | 82,33 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 499. | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 91,31 | 25 | 89,86 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 500. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 88 | 25 | 84,6 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 501. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 48 | 3 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 88 | 25 | 75,3 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 502. | г. Ульяновск, ул. Репина, 53 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,29 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 503. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, корп. 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 88,8 | 25 | 90 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 504. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49 | 1 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 95 | 25 | 70,8 | 5 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, системе отопления, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 505. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 36а | 3 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 85,4 | 25 | 96,36 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 506. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 36б | 4 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 84,3 | 25 | 91,4 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 507. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 39м | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 86,4 | 25 | 93,6 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 508. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 70 | 4 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 85,1 | 25 | 94,5 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 509. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 84г | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 86,3 | 25 | 91,7 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 510. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионерская, 84в | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 86,7 | 25 | 90,5 | 15 | 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 511. | г. Димитровград, ул. Славского, 18б | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 60,9 | 0 | 57,26 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 512. | г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 513. | г. Ульяновск, ул. Кобозева, 18 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 0 | - | 89,98 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 514. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 515. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 91,65 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 516. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 70, корп. 2 | 9 | 10 | 16 | 10 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 517. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46 | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 88,87 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 518. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 519. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36а | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 520. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 12 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 95,55 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 521. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 22 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 93,51 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 522. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 26 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 95,45 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 523. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 18 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 94,62 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 524. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 16/26А | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,1 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 525. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 20 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 526. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 527. | г. Ульяновск, б-р Цветной, 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | - | 0 | - | 95,73 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 528. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 25 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 529. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42Б | 8 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 530. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 30А | 8 | 10 | 7 | 10 | - | 0 | - | 95,45 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 531. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 532. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 533. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 534. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 535. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 61 | 8 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,01 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 536. | г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 537. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 75 | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 538. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 539. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 540. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 541. | г. Ульяновск, ул. Южная, 17 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 542. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 2, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 543. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19б | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 544. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 91 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 99,17 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 545. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, корп. 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 546. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 97 | 7 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 547. | г. Ульяновск, ул. Островского, 60 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 548. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 549. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79, корп. 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 550. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 551. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 552. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 553. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 554. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 555. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21б | 6 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 556. | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 | 6 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 97,22 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 557. | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2б, корп. 3 | 2 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 96 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 558. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | - | 97,77 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 559. | г. Ульяновск, ул. Архитектора Шодэ, 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 560. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 561. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32/3 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 562. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 25, корп. 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 563. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 564. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 156/40 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 565. | г. Ульяновск, ул. Корунковой, 15 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 87,48 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 566. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137, корп. 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 567. | г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137, корп. 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 568. | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40б | 5 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 569. | г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 570. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, корп. 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 571. | г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 572. | г. Ульяновск, Московское шоссе, 19 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 573. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 37 | 4 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 96,66 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 574. | г. Димитровград, ул. Мостовая, 16а | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 87,51 | 25 |  | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 575. | г. Димитровград, ул. Суворова, 24 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 87,51 | 25 | 0 | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 576. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 577. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 2/1 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 578. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 14 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 88,78 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 579. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 16 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 85,99 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 580. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 4А | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 85,44 | 25 | - | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 581. | г. Димитровград, ул. Суворова, 24, корп. 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 85,01 | 25 |  | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 582. | г. Димитровград, ул. Суворова, 24, корп. 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 89,01 | 25 |  | 0 | 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 583. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 83а | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,57 | 25 | 79 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 584. | г. Димитровград, ул. Черемшанская, 102 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 97,19 | 25 | 73 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 585. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 60 | 14 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 6,96 | 0 | - | 0 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 586. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 60 | 14 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 15,03 | 0 | - | 0 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 587. | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 46 | 11 | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 12,8 | 0 | - | 0 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 588. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б | 9 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,37 | 25 | 81,31 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 589. | г. Ульяновск, ул. Доватора, 2а | 9 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,82 | 25 | 55,2 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 590. | г. Димитровград, ул. Славского, 18В | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,27 | 25 | 80,74 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 591. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 микрорайон, 41 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,38 | 25 | 70,08 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 592. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,33 | 25 | 69,94 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 593. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Октябрьская, 21 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | 56,94 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 594. | Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 2 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 94,43 | 25 | 85,93 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 595. | г. Димитровград, ул. Свирская, 4Б | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | 67,67 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 596. | г. Димитровград, ул. Осипенко, 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 93,94 | 25 | 53 | 5 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 597. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 79 | 5 | 92 | 15 | 40 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 598. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85А | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 599. | г. Ульяновск, пер. Пожарского, 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,89 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада |
| 600. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,5 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 601. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 75а | 8 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 99,44 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 602. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42 | 8 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 603. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,05 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 604. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,61 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 605. | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 20 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 95,83 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 606. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92,49 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 607. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,99 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 608. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,16 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 609. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21а | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 610. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, корп. 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 611. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 612. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 41 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 97,5 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 613. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 88,22 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 614. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60а | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 86,36 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 615. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110, корп. 1 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 88,59 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 616. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124, корп. 2 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 86,64 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 617. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124, корп. 1 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 86,09 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 618. | г. Ульяновск, ул. Островского, 56 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 94,71 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 619. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 90,17 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 620. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38А | 4 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 91,28 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 621. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 93,04 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 622. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15А | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 85,25 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 623. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 95 | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 624. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85,44 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 625. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44А | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 626. | г. Ульяновск, ул. Рябикова, 134 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 627. | Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон Центральный, 3, стр. 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 628. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 97 | 3 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 91,09 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 629. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 93 | 3 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 90,26 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 630. | г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,94 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 631. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,11 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 632. | г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 86,83 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 633. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, корп. 2 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 634. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 | 92,34 | 15 | 35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 635. | г. Ульяновск, ул. Промышленная, 99 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 89,7 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 636. | г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41Б | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 87,76 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 637. | г. Ульяновск, ул. Стасова, 26А | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96,29 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 638. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 39А | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92,21 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 639. | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44Б | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 98,89 | 25 | - | 0 | 35 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 640. | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 6 | - | 0 | 37 | 30 | - | 0 | - | 84,69 | 0 | - | 0 | 30 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 641. | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Территориальная, 12 | - | 0 | 35 | 30 | - | 0 | - | 81,35 | 0 | - | 0 | 30 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 642. | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 4 | - | 0 | 35 | 30 | - | 0 | - | 83,3 | 0 | - | 0 | 30 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 643. | Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 10 | - | 0 | 35 | 30 | - | 0 | - | 83,86 | 0 | - | 0 | 30 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 644. | Вешкаймский р-н, с. Каргино, ул. Егоровка, 2 | - | 0 | 28 | 30 | - | 0 | - | 25,6 | 0 | - | 0 | 30 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 645. | г. Ульяновск, ул. Гагарина, 16 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 52,69 | 0 | 83,88 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 646. | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 24 | 2 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 47,12 | 0 | 79,11 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 647. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 90 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 648. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 649. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 650. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | 0 | - | 0 | 5 | - | 0 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 651. | г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6а | 4 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 90 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 652. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 63 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 90 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 653. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 37а | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 67,96 | 0 | 90 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 654. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 20а | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 47,04 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 655. | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, 20б | 2 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 68 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 656. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Октябрьская, 23а | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25,68 | 0 | 90,1 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 657. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ульянова, 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 90,2 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 658. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гимова, 35а | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21,88 | 0 | 93,6 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 659. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 5а | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22,17 | 0 | 92,5 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 660. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 51п | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 93,6 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 661. | Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 51м | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24,02 | 0 | 92,8 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 662. | Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 6а | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5,58 | 0 | 93,5 | 15 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 663. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 15 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 3,58 | 0 | 39,03 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 664. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 4,08 | 0 | 25,27 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 665. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 2,08 | 0 | 42,44 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 666. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 | 57,26 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 667. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 37в | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 16,07 | 0 | 39,03 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 668. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 41 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 18,07 | 0 | 25,27 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 669. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 21 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 | 42,44 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 670. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 27 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 6,08 | 0 | 60,48 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 671. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 23 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 2,08 | 0 | 55,93 | 5 | 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 672. | г. Ульяновск, пер. Пожарный, 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 41,28 | 0 | - | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 674. | г. Ульяновск, ул. Докучаева, 18 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 69,67 | 0 | - | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 675. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 33 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 42,95 | 0 | - | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 676. | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 21 | 4 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 51,3 | 0 | - | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 677. | г. Ульяновск, ул. Самарская, 25 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 6,96 | 0 | - | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 678. | г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28А | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 40,07 | 0 | - | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 679. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 62/5 | 3 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 13,45 | 0 | 68,87 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 680. | г. Ульяновск, ул. Ватутина, 91 | 3 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 12,89 | 0 | 22,84 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 681. | г. Димитровград, ул. Братская 11, корп. АВ | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 682. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 13 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 683. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 17 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 3,28 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 684. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 19 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 685. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 686. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 25 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 687. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 33 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 688. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 31 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 689. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 21а | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 15,74 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 690. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 29 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 691. | г. Димитровград, ул. Менделеева, 31а | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения |
| 692. | г. Димитровград, ул. Свердлова, 17а | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 14,24 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 693. | г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 4 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 694. | г. Димитровград, ул. Алтайская, 39б | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 8,08 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 695. | г. Ульяновск, 1 пер. Амурский, 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 696. | г. Ульяновск, 1 пер. Винновский, 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 697. | г. Ульяновск, 1 пер. Декабристов, 25 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 698. | г. Ульяновск, 1 пер. Кулибина, 2/103 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 699. | г. Ульяновск, 1 пер. Советский, 64 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 700. | г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, 25 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 701. | г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, 28 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 702. | г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, 30 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 703. | г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, 32 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 704. | г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 705. | г. Ульяновск, 2 пер. Благодатный, 36 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 706. | г. Ульяновск, 2 пер. Брянский, 26/28 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 707. | г. Ульяновск, 2 пер. Брянский, 42 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 708. | г. Ульяновск, 2 пер. Маяковского, 28 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 709. | г. Ульяновск, 2 пер. Отрадный, 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 710. | г. Ульяновск, 2 пер. Тимирязева, 29А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 711. | г. Ульяновск, 3 пер. Ватутина, 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 712. | г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 713. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 16 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 714. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 18 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 715. | г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 716. | г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 717. | г. Ульяновск, б-р. Архитекторов, 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 718. | г. Ульяновск, пер. Буинский, 16 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 719. | г. Ульяновск, пер. Гастелло, 66 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 720. | г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 87 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 721. | г. Ульяновск, пер. Сергея Тюленина, 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 722. | г. Ульяновск, пер. Суворова, 27 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 723. | г. Ульяновск, пер. Яковлева, 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 724. | г. Ульяновск, пос. Зеленый мир, ул. Есенина, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 725. | г. Ульяновск, пос. Зеленый мир, ул. Поэта Садовникова, 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 726. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 1 пер. Янтарный, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 727. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5 пер. Янтарный, 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 728. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, 5 пер. Янтарный, 15 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 729. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зеленая, 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 730. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зеленая, 12, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 731. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Зеленая, 14В | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 732. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Лесная, 33А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 733. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Фестивальная, 49А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 734. | г. Ульяновск, пос. Ленинский, ул. Фестивальная, 59Б | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 735. | г. Ульяновск, пос. УКСМ, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 736. | г. Ульяновск, пр-д Заводской, 31 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 737. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 38 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 738. | г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 40 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 739. | г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 1/22 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 740. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 1, корп. 1 | 8 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 741. | г. Ульяновск, пр-т Гая, 20 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 742. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 38 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 743. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 42 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 744. | г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 745. | г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 27А | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 746. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 747. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 12 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 748. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 14 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 749. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 15 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 750. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 16 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 751. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 22 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 752. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 24 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 753. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 754. | г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 755. | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 756. | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 757. | г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 758. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132В | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 759. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132Г | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 760. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 136 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 761. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 138 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 762. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 140 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 763. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 142 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 764. | г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 38 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 765. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 766. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 767. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 768. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 13 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 769. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 15 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 770. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 771. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 18 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 772. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 19 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 773. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 774. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 21 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 775. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 23 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 776. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 25 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 777. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 27 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 778. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 29 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 779. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 780. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 31 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 781. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 33 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 782. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 783. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 784. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 785. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 786. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 787. | г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 788. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 789. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 790. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 791. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 18 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 792. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 793. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 20 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 794. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 22 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 795. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 26 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 796. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 28 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 797. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 32 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 798. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 799. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 36 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 800. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 38 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 801. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 802. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 44 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 803. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 48 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 804. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 805. | г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой Дивизии, 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 806. | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 807. | г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 7А | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 808. | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2В | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 809. | г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 2Д, корп. 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 810. | г. Ульяновск, ул. Архангельского, 43 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 811. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 145/42 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 812. | г. Ульяновск, ул. Бакинская, 50 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 813. | г. Ульяновск, ул. Баумана, 115/29 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 814. | г. Ульяновск, ул. Баумана, 121 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 815. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 816. | г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 817. | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 16 | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 818. | г. Ульяновск, ул. Буинская, 38А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 819. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 16А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 820. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 40 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 821. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 822. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 823. | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 14 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 824. | г. Ульяновск, ул. Владимирская, 18 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 825. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 826. | г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 59 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 827. | г. Ульяновск, ул. Воробьева, 38, корп. 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 828. | г. Ульяновск, ул. Гафурова, 76 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 829. | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 830. | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 831. | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 832. | г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 833. | г. Ульяновск, ул. Горина, 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 834. | г. Ульяновск, ул. Городская усадьба, 66, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 835. | г. Ульяновск, ул. Городская усадьба, 66, корп. 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 836. | г. Ульяновск, ул. Дзержинского, 64 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 837. | г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 5Б | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 838. | г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 40А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 839. | г. Ульяновск, ул. Заречная, 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 840. | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 841. | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 842. | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 843. | г. Ульяновск, ул. Защитников Отечества, 9 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 844. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 845. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 846. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 847. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 848. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 2А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 849. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 850. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 4А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 851. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 6 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 852. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 853. | г. Ульяновск, ул. Игошина, 8А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 854. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Г | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 855. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Д | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 856. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Е | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 857. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 858. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3Б | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 859. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 860. | г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4Б | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 861. | г. Ульяновск, ул. Казанская, 105 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 862. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 101 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 863. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 103 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 864. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 105 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 865. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43В | 7 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 866. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83Г | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 867. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 868. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 869. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89В | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 870. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 871. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 872. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91Б | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 873. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91В | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 874. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 93 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 875. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 95 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 876. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 97 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 877. | г. Ульяновск, ул. Камышинская, 99 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 878. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 40 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 779. | г. Ульяновск, ул. Карбышева, 42 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 880. | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 32В | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 881. | г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 34 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 882. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 37/2А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 883. | г. Ульяновск, ул. Кирова, 77 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 884. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 9 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 885. | г. Ульяновск, ул. Космонавтов, 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 886. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 109 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 887. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 133 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 888. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 134 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 889. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 152а | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 890. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 154А | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 891. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 26 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 892. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 34 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 893. | г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 68/2 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 894. | г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 1А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 895. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 151 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 896. | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 33 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 897. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23А | 4 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 898. | г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В, корп. 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 899. | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 42/26 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 900. | г. Ульяновск, ул. Минаева, 48Б | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 901. | г. Ульяновск, ул. Мира, 22, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 902. | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 73 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 903. | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 83 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 904. | г. Ульяновск, ул. Набережная реки Симбирки, 41 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 905. | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 23 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 906. | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 25 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 907. | г. Ульяновск, ул. Нахимова, 27 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 908. | г. Ульяновск, ул. Нижнеполевая, 19 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 909. | г. Ульяновск, ул. Одесская, 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 910. | г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 911. | г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 912. | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 48 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 913. | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 17 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 914. | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 34А | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 915. | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 916. | г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 94 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 917. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 15/116 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 918. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 16/114 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 919. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 50 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 920. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 921. | г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 922. | г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, корп. 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 923. | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 64 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 924. | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 66 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 925. | г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 77/43 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 926. | г. Ульяновск, ул. Панорамная, 79 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 927. | г. Ульяновск, ул. Пожарского, 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 928. | г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 21 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 929. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 148А | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 930. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 26а | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 931. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 33, корп. 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 932. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 74 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 933. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 94 | 5 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 934. | г. Ульяновск, ул. Рейна, 33 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 935. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 936. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 937. | г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, корп. 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 938. | г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 47 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 939. | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 940. | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 941. | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 31 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 942. | г. Ульяновск, ул. Рылеева, 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 943. | г. Ульяновск, ул. Северная, 21 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 944. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 11 | 6 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 945. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 15 | 6 | 10 | 3 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 946. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 947. | г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 948. | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 31 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 949. | г. Ульяновск, ул. Станционная, 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 950. | г. Ульяновск, ул. Станционная, 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 951. | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 31/13 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 952. | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 3А | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 953. | г. Ульяновск, ул. Транспортная, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 954. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 955. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 5а | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 956. | г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 8 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 957. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 124 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 958. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 130А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 959. | г. Ульяновск, ул. Федерации, 64 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 960. | г. Ульяновск, ул. Циолковского, 25 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 961. | г. Ульяновск, ул. Шолмова, 12А | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 962. | г. Ульяновск, ул. Энгельса, 30-32/35 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 963. | г. Ульяновск, ул. Энгельса, 58 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 964. | г. Ульяновск, ул. Южная, 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 965. | г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 966. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 83,77 | 0 | 88,45 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 967. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, 14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7,88 | 0 | 93,29 | 15 | 15 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 968. | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 26 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24,58 | 0 | 92,3 | 15 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 969. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Клубная, 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2,32 | 0 | 92,24 | 15 | 15 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 970. | г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22,08 | 0 | 91,84 | 15 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 971. | г. Димитровград, пр-т Ленина, 35а | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 15 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 972. | г. Ульяновск, ул. Репина, 51 | 9 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 61,6 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования |
| 973. | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 62 | 8 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 15,86 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 974. | г. Ульяновск, ул. Островского, 58 | 5 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 4,27 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 975. | г. Ульяновск, ул. Радищева, 100 | 4 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11,5 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 976. | г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17.1 | 4 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 10,02 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 977. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 13, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 60,11 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 978. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 11, корп. 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 82,47 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 979. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 11, корп. 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 80,52 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 980. | г. Ульяновск, б-р Киевский, 13, корп. 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 44,25 | 0 | - | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики |
| 981. | Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 81,27 | 0 | 0 | 0 | 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 982. | Павловский р-н, р.п. Павловка, ул. Зеленая, 14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 89,43 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 983. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Советская, 36 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 87,52 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 984. | Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. Калинина, 15 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7,88 | 0 | 86,04 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 985. | Майнский р-н, с. Уржумское, ул. Школьная, 28 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13,73 | 0 | 80,95 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 986. | Павловский р-н, р.п. Павловка, пер. Ленина, 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,56 | 0 | 79,13 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения |
| 987. | Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,21 | 0 | 52,94 | 5 | 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения |
| 988. | Чердаклинский р-н, пос. Лесная Быль, 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19,85 | 0 | - | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 989. | Новоспасский р-н, ст. Репьевка, ул. Привокзальная, 8 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 49,07 | 0 | - | 0 | 0 | ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада |
| 990. | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 11 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,21 | 0 | - | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 991. | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 12 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,21 | 0 | - | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 992. | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 13 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,21 | 0 | - | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |
| 993. | Барышский р-н, с. Живайкино, ул. Школьная, 9 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,21 | 0 | - | 0 | 0 | ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада |

Приложение N 2

к Программе

**КРИТЕРИИ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО**

**ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ**

**КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО**

**ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=12F99E54E927541EE0FC1B02A119A1ACB6AB24F5279BA1C9F82012C2C16BF3840DE3B04DE5BDDB8D8DC9F7159648FFAF1554414A0DA927CD2FF3CCbB3FE) Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 N 663-П.

Приложение N 3

к Программе

**ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ**

**УСЛУГ (РАБОТ) ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА**

**В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ**

**МИНИМАЛЬНОГО ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=12F99E54E927541EE0FC1B02A119A1ACB6AB24F52090A4C9F92012C2C16BF3840DE3B04DE5BDDB8D8CC1F7139648FFAF1554414A0DA927CD2FF3CCbB3FE) Правительства Ульяновской области  от 20.03.2018 N 128-П) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуг (работ), выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт | Единица измерения | Предельная стоимость услуг (работ), выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт на 2018 год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |
| электроснабжения | Пог. м | 1300 |
| теплоснабжения | Пог. м | 2500 |
| газоснабжения | Пог. м | 1600 |
| холодного водоснабжения | Пог. м | 1700 |
| горячего водоснабжения | Пог. м | 2000 |
| водоотведения | Пог. м | 2200 |
| систем противопожарной автоматики и дымоудаления | Кв. м общей площади дома | 320 |
| 2. | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт: |  |  |
| пассажирских лифтов | Ед. | 2E + 06 |
| грузовых лифтов | Ед. | 2E + 06 |
| лифтовых шахт | Кв. м | Стоимость работ определяется на основании проектной документации |
| 3. | Ремонт крыш: |  |  |
|  | вентилируемых крыш, в том числе переустройство невентилируемых крыш на вентилируемые крыши, устройство выходов на кровлю | Кв. м | 3800 |
| невентилируемых крыш, в том числе устройство выходов на кровлю | Кв. м | 2400 |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | Кв. м | 500 |
| 5. | Ремонт фасадов: |  |  |
| фасадов, в том числе балконов, отмосток, смена входных дверей, окон в подъездах | Кв. м | 2000 |
| утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмосток, смена входных дверей, окон в подъездах с обшивкой металлопрофилем | Кв. м | 3000 |
| 6. | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | Кв. м общей площади дома | 300 |
| 7. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов: |  |  |
| узлов учета тепловой энергии | Компл. | 250000 |
| узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии (погодник) | Компл. | 760000 |
| узлов управления и регулирования потребления горячего водоснабжения (ТРЖ) | Компл. | 300000 |
| узлов учета холодной воды | Компл. | 40000 |
| узлов учета электрической энергии | Компл. | 13000 |
| узлов учета газа | Компл. | 270000 |
| 8. | Ремонт фундаментов многоквартирных домов | Куб. м | Стоимость работ определяется на основании проектной документации |
| 9. | Подготовка проектной документации | Ед. | 5 % от стоимости работ |
| 10. | Экспертиза сметной документации | Ед. | 0,5 % от стоимости работ |
| 11. | Строительный надзор | Ед. | 2,14 % от стоимости работ |

Приложение N 4

к Программе

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, НА ИМЯ КОТОРОГО ОТКРЫТ**

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ, И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ**

**ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ**

**НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО**

**ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 7 СТАТЬИ 177**

**И СТАТЬЕЙ 183 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления лицом, на имя которого в кредитной организации открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно - капитальный ремонт, владелец специального счета), и специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта (далее - региональный оператор), сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с [частью 7 статьи 177](consultantplus://offline/ref=12F99E54E927541EE0FC050FB775FFA6B3A07BF12095AE9CAC7F499F9662F9D34AACE90DA3B0D1D0DF8DA21E9D1DB0EB4247434B12bA30E) и [статьей 183](consultantplus://offline/ref=12F99E54E927541EE0FC050FB775FFA6B3A07BF12095AE9CAC7F499F9662F9D34AACE90DA7B6D1D0DF8DA21E9D1DB0EB4247434B12bA30E) Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе состав сведений, сроки и формы их предоставления.

2. Владелец специального счета предоставляет следующие сведения:

1) о сумме зачисленных на счет платежей собственников помещений в многоквартирном доме;

2) об остатке средств на специальном счете;

3) обо всех операциях по специальному счету.

3. Сведения, указанные в [пункте 2](#P101537) настоящего Порядка, предоставляются любому собственнику помещений в многоквартирном доме по его требованию.

4. Региональный оператор предоставляет следующие сведения:

1) о размере начисленных и уплаченных каждым собственником помещения в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт, задолженности по их уплате, а также размере уплаченных процентов в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов;

2) о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

3) о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту.

5. Сведения, указанные в [пункте 4](#P101542) настоящего Порядка, предоставляются:

1) собственникам помещений в многоквартирном доме;

2) лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, юридическому лицу независимо от организационно-правовой формы или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация);

3) лицу, указанному в [части 3 статьи 164](consultantplus://offline/ref=12F99E54E927541EE0FC050FB775FFA6B3A07BF12095AE9CAC7F499F9662F9D34AACE90FA1B1DA848BC2A342D949A3EB414741490DAB25D2b234E) Жилищного кодекса Российской Федерации, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

6. Сведения, указанные в [пунктах 2](#P101537) и [4](#P101542) настоящего Порядка (далее - сведения), предоставляются на основании запроса лиц, указанных в [пунктах 3](#P101541) и [5](#P101546) настоящего Порядка (далее - запрос).

7. Запрос направляется владельцу специального счета, региональному оператору на бумажном носителе или в электронной форме с обязательным указанием информации:

о лице, направившем запрос (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, полномочия лица на право действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации, а также при непосредственном управлении многоквартирным домом - собственников помещений в этом многоквартирном доме);

о характере и объеме сведений, подлежащих предоставлению;

о способе получения запрашиваемых сведений с указанием адреса (электронной почты, почтового адреса) получения.

8. Запрашиваемые сведения направляются лицу, обратившемуся с запросом, владельцем специального счета, региональным оператором в течение 14 рабочих дней со дня получения запроса в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

9. Основанием для отказа в предоставлении сведений является следующее:

в запросе не указаны фамилия лица, направившего запрос, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

не подтверждены полномочия лица;

текст запроса не поддается прочтению;

запрашиваются сведения, не указанные в [пунктах 2](#P101537) и [4](#P101542) настоящего Порядка.