Информация по планированию и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества

по состоянию на 01.11.2024

| Показатели | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Количество работ и (или) услуг, выполнение которых запланировано/выполнено | 314 | 314 | 570 | 367 |
| Количество МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен | 117 | 117 | 122 | 46 |
| Общая площадь МКД, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, тыс.кв.м. | 387,07 | 387,07 | 515,67 | 128,23 |