Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № 784528

от 01.04.2014

«Капитальный ремонт мягкой кровли  и ливневой канализации пр-кт Нариманова,93»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 019 276 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 002 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 113 084 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 10,2 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 1450 | 1144 | 306 0 | 0 | 14,38 146,68 |  |
| 2 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 2,257 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 1111,25 | 5368 | 2598 | 262 37 | 2508 | 129,90 293,18 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 3,34036 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 10,2 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 1237 | 287 | 43 0 | 907 | 3,22 32,84 |  |
| 4 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 10,2 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 67460 | 1583 | 554 30 | 65323 | 16,51 168,44 |  |
| 5 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,66 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 15619 | 915 | 199 16 | 14505 | 60,04 99,67 |  |
| 6 | ТЕРр58-20-2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 1,66 100 м | 4211,81 539,27 | 9,44 1,65 | 3663,10 | 6992 | 895 | 16 3 | 6081 | 63,22 104,95 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,5478 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 53 | 43 | 10 1 | 0 | 179,30 5,38 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,315 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,04 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 0 0 | 0 | 36,28 1,45 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0472 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 477 | 22 | 33 3 | 422 | 119,92 2,40 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 компл. | 92,17 0,00 | 0,00 0,00 | 92,17 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 8369,60 749,66 | 21,84 1,04 | 7598,10 | 167 | 15 | 0 0 | 152 | 91,76 1,84 |  |
| 12 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 44694,28 1388,13 | 1597,24 161,34 | 41708,91 | 894 | 28 | 32 3 | 834 | 164,08 3,28 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | 101-0891 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | 2 компл. | 56,69 0,00 | 0,00 0,00 | 56,69 | 113 | 0 | 0 0 | 113 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр62-37-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 0,948 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 116 | 98 | 1 0 | 17 | 12,17 11,54 |  |
| 15 | ТЕРр65-38-2 | Смена частей канализационного стояка надкровлей флюгарки | 4 1 шт. | 73,64 11,47 | 0,00 0,00 | 62,17 | 295 | 46 | 0 0 | 249 | 1,38 5,52 |  |
| 16 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 12,66 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 544 | 544 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 12,66 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 185 | 0 | 185 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 101074 | 8230 | 1641 93 | 91203 | 877,16 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  | 205 |  |  |
| Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 0,8 100 м трубопровода с | 731,64 721,64 | 10,00 3,78 | 0,00 | 585 | 577 | 8 3 | 0 | 85,30 68,24 |  |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,072 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 100 м трубопровода | 6180,70 702,73 | 30,75 0,89 | 5447,22 | 4945 | 562 | 25 1 | 4358 | 70,84 56,67 |  |
| 20 | Прайслист | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм(57/1,18/5,76=8,39 | 50 шт | 8,39 0,00 | 0,00 0,00 | 8,39 | 420 | 0 | 0 0 | 420 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 5950 | 1139 | 33 4 | 4778 | 124,91 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 107024 | 9369 | 1674 97 | 95981 | 1002,08 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 675092 | 113084 | 9157 1171 | 552851 | 1002,08 | 46 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  | 3600 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 675 092 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 11 599 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 30 277 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 31 436 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 473 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 771 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 804 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 488 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 4 410 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 6 659 |
| Итого накладных расходов |  |  | 86 919 |
| Итого |  |  | 762 009 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 6 628 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 22 175 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 15 035 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 338 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 369 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 473 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 266 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 2 800 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 3 805 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 51 889 |
| Итого |  |  | 813 898 |
| ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  | 2,14 | 17 417 |
| ИТОГО |  |  | 831 315 |
| Проведение экспертизы Указание комитета |  | 0,5 | 4 157 |
| ИТОГО |  |  | 835 472 |
| Разработка ПСД Указание комитета |  | 3 | 25 064 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 8 355 |
| НДС |  | 18 | 150 385 |
| ВСЕГО |  |  | 1 019 276 |
| В С Е Г О |  |  | 1 019 276 |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |